Dohoda o narovnání

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dohoda“)

Strany Dohody:

Objednatel: 		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2

IČO:			00551023

zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

bankovní spojení: 	Česká národní banka

č. účtu:			2229001/0710

ID datové schránky: 	sc9aavg

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Konsorcium Tekies a COPS

Poskytovatel:		Tekies s.r.o.

se sídlem:		U Nikolajky 1097/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO:			07241127

DIČ:			CZ07241127

bankovní spojení: 	neveřejný údaj

č. účtu: 	neveřejný údaj

zastoupen:	Pavlem Wimmerem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297415

a

Poskytovatel:	 	COPS Solutions s.r.o.

se sídlem:		Thámova 16, 186 00 Praha 8

IČO:			62913883

DIČ:			CZ62913883

bankovní spojení: 	neveřejný údaj

č. účtu: 	neveřejný údaj

zastoupen:	Ondřejem Dvořákem, Ph.D., jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35327

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel jsou dále v této Dohodě také společně označovány jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“)

Článek I.

Úvodní ujednání

- Strany dne 13. 7. 2023 uzavřely Rámcovou dohodu o implementačních službách (dále jen „Rámcová dohoda“), která nabyla účinnosti dne 18. 7. 2023. Objednatel postupem dle čl. 4 Rámcové dohody zaslal Poskytovateli Výzvu k podání nabídek v rámci minitendru s názvem „(DE-M-39) Projektový́ manažer pro projekt DSSP“ (dále jen „Minitendr"), přičemž jeho nabídku vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější. Na základě výše uvedeného Strany uzavřely dne 19. 8. 2025 Dílčí smlouvu č. 42 na poskytování služeb (dále jen „Dílčí smlouva č. 42“), která nabyla účinnosti dne 19. 8. 2025.

- Mezi Stranami je nesporné, že na základě požadavků Objednatele byly ze strany Poskytovatele poskytnuty v období od 9. 7. 2025 do 19. 8. 2025, tj. do okamžiku nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 42 (dále jen „rozhodné období“) služby pro potřeby projektu „Dávky statní sociální pomoci (dále jen „DSSP“), a to v souladu s požadavky Objednatele specifikovanými v Dílčí smlouvě č. 42 (dále jen „Služby“), avšak bez existence právního titulu pro jejich poskytnutí. Služby sjednané Dílčí smlouvou č. 42 a specifikované v příloze této Dohody byly v rozhodném období ze strany Poskytovatele poskytnuty, řádně předány a Objednatelem převzaty bez výhrad formou akceptačního protokolu, který tvoří přílohu této Dohody.

- Mezi Stranami je nesporné, že Objednatel za Služby poskytnuté v rozhodném období nezaplatil Poskytovateli odměnu. Cena Služeb řádně poskytnutých Poskytovatelem v rozhodném období je součástí celkové ceny dle Dílčí smlouvy č. 42.

- Předmětem této Dohody je narovnání práv a povinností mezi Objednatelem a Poskytovatelem, jehož potřeba nastala v důsledku objektivní potřeby Objednatele zajistit realizaci Služeb definovaných v Dílčí smlouvě č. 42 již před nabytím její účinnosti, a to s ohledem na nezbytnost splnění legislativního termínu implementace systému DSSP. Služby poskytované Poskytovatelem dle Dílčí smlouvy č. 42 zajišťují výkon role, která je pro úspěch dodávky a dosažení legislativního milníku zcela zásadní. K prodlení při uzavření Dílčí smlouvy č. 42 došlo na straně Objednatele v důsledku interních technicko - administrativních procesů. Poskytnutí Služeb až po uzavření Dílčí smlouvy č. 42, jejíž uzavření bylo z objektivních důvodů opožděno, mohlo způsobit zásadní posun v harmonogramu dodávky celkového řešení a vzhledem k povaze projektu DSSP mít kritický dopad nejen na resort MPSV, nýbrž i celospolečenský negativní dopad v rámci celé České republiky.

Článek II.

Cena za poskytnutí Služeb

- Strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Poskytovateli za Služby poskytnuté v rozhodném období částku v celkové výši 710 200,- Kč bez DPH, tj. 859 342,- Kč včetně DPH.

- Výše celkové ceny za Služby poskytnuté v rozhodném období byla stanovena v souladu s jednotkovými cenami za příslušné role členů realizačního týmu uvedené v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě č. 42, a to na základě ceny za jeden (1) člověkoden a počet člověkodní nutných k řádnému poskytnutí Služeb dle Dílčí smlouvy č. 42 v rozhodném období.

- Plnění dle této Dohody, resp. poskytnutí Služeb v rozhodném období, bylo realizováno v rámci projektu s názvem „Klientská zóna II“ (dále jen „Projekt“) z Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), komponenty 1.1 s názvem „Digitální služby občanům a firmám“, číslo projektu: CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_089/0010671

- Platební podmínky vztahující se k platbě ceny za Služby poskytnuté Poskytovatelem v rozhodném období dle této Dohody, resp. Dílčí smlouvy č. 42, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. 6 Rámcové dohody.

- Strany se dohodly, že faktura ve smyslu odst. 6.3 Rámcové dohody a rovněž akceptační protokol ve smyslu odst. 9.4 Rámcové dohody budou obsahovat následující údaje a informace:

- Formulace: „Služby byly poskytnuty pro potřeby projektu Klientská zóna II z Národního plánu obnovy, komponenty 1.1 s názvem „Digitální služby občanům a firmám“, číslo projektu: CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_089/0010671.

- Další fakturační a platební podmínky vycházejí z ustanovení „Rámcové dohody“.

- Poskytovatel prohlašuje, že zaplacením částky uvedené v odst. 1) tohoto článku Dohody ze strany Objednatele budou veškeré finanční nároky Poskytovatele ve vztahu k Službám poskytnutým Poskytovatelem v rozhodném období zcela uspokojeny.

Článek III.

Práva a povinnosti k NPO

  - Strany se dohodly, že Poskytovatel bude uchovávat veškerou dokumentaci související s poskytováním Služeb v rozhodném období pro potřeby Projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace Projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, Poskytovatel se zavazuje ji použít.

  - Strany se dohody, že Poskytovatel bude po dobu 10 let od ukončení Projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s poskytováním Služeb v rozhodném období pro potřeby Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Vlastníka komponenty, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytování dotčených Služeb pro potřeby Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly veškerou nutnou součinnost.

  - Poskytovatel prohlašuje, že při poskytování Služeb v rozhodném období dodržoval zásadu významně nepoškozovat životní prostředí ve smyslu čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/20884, nařízení o taxonomii. Toto prohlášení se vztahuje i na jeho poddodavatele.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

- Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Stane-li se některé z ujednání této Dohody neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Dohody jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Stran takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.

- Tato Dohoda může být měněna pouze na základě dohody Stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Stranami.

- Strany se dohodly na tom, že Poskytovatel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Dohody vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.

- Případné spory vyplývající z této Dohody se Strany zavazují nejprve řešit dohodou. Pokud se Strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

- Tato Dohoda je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

- Nedílnou součástí této Dohody je příloha s názvem „Akceptační protokol“.

| Za Objednatele: V Praze dne elektronického podpisu | Za Poskytovatele: V Praze dne elektronického podpisu |
| --- | --- |
| ____________________________________ Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí | ____________________________________ Tekies s.r.o. |
|  | V Praze dne elektronického podpisu |
|  | ____________________________________ COPS Solutions s.r.o. |

|  | Akceptační protokol č. 7-8/2025 |  |
| --- | --- | --- |

| Rámcová smlouva | RÁMCOVÁ DOHODA O IMPLMENTAČNÍCH SLUŽBÁCH | Ze dne: | ID Smlouvy: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18.07.2023 | SML/2023/00345 |
| Dodatek | Dodatek: | Ze dne: | ID Smlouvy: |
| Dílčí smlouva/Objednávka | DÍLČÍ SMLOUVA Č. 42 NA POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB | Ze dne: | ID Smlouvy: |
|  |  | 19.08.2025 | SML/2025/00560 |
| Dodatek | Dodatek: | Ze dne: | ID Smlouvy: |
| Odkaz na dílčí smlouvu | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34494657 |  |  |

| Objednatel: | Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Na Poříčním právu 1/376 |
| IČ: | 00551023 |
| DIČ: | Ministerstvo práce a sociálních věcí není plátcem daně z přidané hodnoty |

| Zhotovitel(é): | Konsorcium Tekies s.r.o. a COPS Financial Systems s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | U Nikolajky 1097/3, Smíchov, 150 00 Praha a Krakovská 1392/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město |
| IČa: | 07241127 a 62913883 |
| DIČa: | CZ07241127 a CZ62913883 |

| Období: | 9.7.2025 - 19.8.2025 |
| --- | --- |
| Datum vyplnění: | 4.9.2025 |
| Vyplnil: | neveřejný údaj |

- Předmět dodávky

Plnění dle uzavřené (Rámcové smlouvy a dílčí smlouvy č. 42 a dohody o narovnání) smlouvy bylo/a poskytnuto/a v rámci projektu Klientská zóna II, registrační číslo CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_089/0010671 z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.1. Digitální služba občanů a firmám

Dodávka v rámci investiční akce 013V110009401 / Klientská zóna II

Fakturovaná/Poskytnutá plnění se vztahují k hlavnímu produktu projektu s názvem: Ukončení vývoje a uvedení do provozu modernizované aplikace JENDA a všech podpůrných částí.

Předmětem fakturace, dle odsouhlaseného výkazu plnění, je role Projektový Manager / počet osob 1 / 13.400,- MD (dle znění smlouvy) ve fakturovaném období od 9.7.2025 do 19.8.2025 za celkovou cenu 859 342,- Kč s DPH ( 710 200,-Kč bez DPH, z toho 149 142,- DPH Kč).

Dílo:

- nastavení efektivní řídící struktury projektu a jeho řízení;

- řízení projektu a zajištění zdrojů;

- koordinace činnost konzultantů a řešení případných konfliktů,

- řízení rizik a problémů, návrhy mitigačních opatření zajištění jejich realizace

- předkládání reportu o stavu projektu řídícímu výboru;

- je garantuje kvality výstupů ve vztahu k řídícímu výboru a řešení výtek na kvalitu dodaných výstupů v rámci komunikace projektu;

- zajištění na efektivního využití všech jím řízených zdrojů a jejich optimalizuje;

- nastavení týmu a politiky pro zajištění kvality;

- zajištění dostupnosti nástrojů pro zaškolení koncových uživatelů

- konzultace strategie komunikace k veřejnosti;

- Akceptační protokol

Předmětem dodávky byly následující funkčnosti, artefakty a činnosti. Všechny tyto artefakty byly odprezentovány a předány odpovědným zástupcům MPSV.

  - Popis činností

| Popis činnosti | Odkaz na výstup |  |
| --- | --- | --- |
| call: stav analýzy reportingu, hodnocení působení na DSSP po 1st měsíci |  |
| zápis ze status meetingu k 7.7.25 | Neveřejný údaj |
| Workshop Maruška UI/UX - Vytěžování dokumentů |  |
| Koordinace s Dětské skupiny + IS Zaměstnanost - dopady odstávky testovacího prostředí |  |
| Oprava zadání minitendru - IT analytici pro DSSP | Neveřejný údaj |
| DSSP - Maruška + stav vývoje navazující sdílené komponenty týmu K. Břízy |  |
| Prezentace a diskuze výsledků testování Marušky (vytěžování, uvažování) |  |
| Odečet stavu přípravy procesu podpory |  |
| Oprava zadání minitendru - IT analytici pro DSSP - pokračování | Neveřejný údaj |
| Pokračování odečtu stavu analytických prací - dokončení ranního statusu |  |
| Update risk reportu a plnění mitigačních plánu pro program a jednotlivé streamy | Neveřejný údaj |
| Update plnení termínů úkolu v DSSP JIRA |  |
| Řešení eskalace požadavků na přístupová oprávnění pro test analytiky |  |
| Zapracování připomínek k rozpočtu minitendru - IT integrační architekti DSSP | Neveřejný údaj |
| Synchro - dočasná právní skupina na řešení pracovních postupů DSSP na UP |  |
| Report dopadů odstávky testovacího prostředí z důvodu obnovy dat pro testování DSSP |  |
| Pravidelné synchro s vedením IT streamu - budova OK systems |  |
| synchro programu DSSP s proiektem OZD |  |
| stav analytických prací na komponentě podání žádosti |  |
| doplnění rizik a odhadu pro digitální informační agenturu |  |
| odečet stavu vývoje komponenty - úkoly a výzvy |  |
| Konzultace s architekty (integrace containery a Kafka) - vysoká komplexita architektury DSSP a rizika pro SIT testy |  |
| Revize OHA formuláře (harmonogram, provozní náklady řešení) | Neveřejný údaj |
| Update forecasting rozpočtu a kapacit | Neveřejný údaj |
| Kontrola burn-rate a rozpočtu (MD analýza) - řešení problém se stavem čerpání dle vendorů |  |
| Příprava a redistribuce šablony prezentace na pravidelný programový status |  |
| Standup - DSSP sdílené komponenty |  |
| řešení implmentace poplatkováaní za poštovní poukázky z výplat z DSSP přes JVM |  |
| Update predikce čerpání zdrojů |  |
| konzultace postupu s Bankovní asociací |  |
| WS se zástupci DIA - informace k DSSp |  |
| WS: MPSV - plánovaná obnova dat TP prostředí 12.7.2025, kontrola připravenosti |  |
| Pravidelný sync se streamem analýzy: analýza a business architektury - stav a priority |  |
| korekce rozpočtu minitendrů (Business analytici, IT analytici) | Neveřejný údaj |
| DSSP architektura - úkoly, výzvy, kompletace |  |
| Korekce forcastu na DSSP - první připomínky | Neveřejný údaj |
| 1. den: odečet stavu obnovy prostředí (11.7. 2025 22:00 - 18.7.2025 EOD) |  |
| 2. den: odečet stavu obnovy prostředí |  |
| Příprava prezentace čerpaní zdrojů a stavu kontraktu na program status | Neveřejný údaj |
| Update doplnění evidence požadavků + stav plnění úkolu (JIRA DSSP) |  |
| Stav DSSP v o75 |  |
| Maruška UI/UX - prezentace 2/3 - Uvážení referenta – řešení konfliktů |  |
| Koordinace odborem Nákupu - minitendry |  |
| Analytický workshop DSSP |  |
| analýza finanční situace programu |  |
| Review a doplnění projektové dokumentace | Neveřejný údaj |
| Update risk reportu a stavu mitigačních opatření |  |
| Update governance prezenatce pro sponzora | Neveřejný údaj |
| Odbavení příchozí elektronické pošty |  |
| Standup - DSSP (Stav fcí Jenda) |  |
| Revize stavu a potřeb pro komponenty: * SK Podatelna a spis * SK PDF Generátor * SK Tisk * SK PDF Signer * SK |  |
| příprava prezentace na status report | Neveřejný údaj |
| Status report |  |
| Pravidelná koordinační schůzka vývoje komponenty Profil klienta. |  |
| Maruška UI/UX - prezentace 3/3 Rozhodnutí |  |
| DSSP - Workshop pro UAT testy |  |
| Odbavení došlé elektronické pošty |  |
| Odbavení požadavků na přístupová opravnění (JIRA/Confliuence/Adtest) |  |
| Pořízení zápisu ze status meetingu | Neveřejný údaj |
| Příprava podkladů na schůzku s L. Horáčkem: dokončení vyjasnění rozpočtu mimitendrů | Neveřejný údaj |
| WS: výstavba školícího prostředí MPSV |  |
| OZD - Výzva ke sdělení rozhodných údajů (banky) - § 70 a § 63 DSSP |  |
| OKS - řešení zdrojů na kontrakty dle aktuálního forcastu |  |
| Maruška a spol - DevOps - synchro (procesy release na adtest MPSV) |  |
| Synchronizace dodávek OZD a DSSP |  |
| DSSP - stav Maruška + navazující sdílené komponenty týmu |  |
| Pravidelná sync. stav příprav helpdesku |  |
| Schválení konfliktů na přepážce - workflow a UX/UI design |  |
| Zápis ze stavu přípravy školícího prostředí |  |
| Stav řešení tasku - DSSP JIRA space |  |
| Pokračování - rozbor zdrojů programu DSSP + forecast do konce roku 2025 | Neveřejný údaj |
| Pravidelné F2F synchro |  |
| Pravidelné synchro stav přípravy testovacího týmu + odečet testovací strategie |  |
| odečet stavu příprav realizace plateb DSSP a plateb za poštovní poukázky |  |
| Konzultace s Marcela Ottová - stav dopady řešení call centra na ÚP |  |
| synch - TCO programu DSSP do OHA formuláře |  |
| Odečet stavu příprav realizace školícího prostředí |  |
| Konzultace - stav dopady ne/řešení call centra na ÚP |  |
| WS: Podání žádosti DSSP s analytickým týmem |  |
| Odečet: DSSP - úkoly a výzvy sync |  |
| Týdenní status meeting se stream leadery Programu DSSP |  |
| Analýza výkazů práce - program DSSP červen 2025 |  |
| Odbavení příchozí elektronické pošty |  |
| Standup - DSSP sdílené komponenty |  |
| Odečet přípravy testovacího týmu (UAT z ÚP) |  |
| Pravidelná koordinační schůzka vývoje komponenty Nemovitosti, Banky, Vozidla |  |
| Stav přípravy rozhraní JVM pro platby DSSP |  |
| odečet stavu - uživatelské příručka pro DSSP Jendu |  |
| Updat OHA formuláře finanční část - programový rozpočet | Neveřejný údaj |
| WS: DSSP architektura |  |
| Eskalace řešení přístupových oprávnení (e- účty na adtest) |  |
| Příprava prezentace pro status programu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| Revize testovací strategie | Neveřejný údaj |
| Revize požadavků Úp na školící prostředí | Neveřejný údaj |
| Revize stavu plnění úkolu Streamy (QA/BA/IT) JIRA space DSSP | Neveřejný údaj |
| synchro - alokace rozpočtu na klientskou zónu do DSSP |  |
| Vývoj komponenty SK Nezaopatřenost - koordinace a stav |  |
| Stav DSSP s o75 (metodika/pravní konzulace) |  |
| budget update - přepočet MDS od minoritních dodavatelů na DSSP | Neveřejný údaj |
| Trio - DSSP ÚP / MPSV PM checkpoint |  |
| WS: Představení Maruška (4. část) - Kompletace |  |
| OHA_B2_KZ-DSSP_neformalni_20250708 - uprava rozpočtu na program DSSP dle hlavních modulů (Jenda/Maruska/Integrace/Sdílené komponenty) |  |
| Review - zapis stavu dodávky OZD do DSSP | Neveřejný údaj |
| Revize stavu plnění úkolu Streamy (UP Board) JIRA space DSSP |  |
| Příprava a redistribuce šablony prezentace na pravidelný programový status 22.7 | Neveřejný údaj |
| Odbavení došlé elektronické pošty |  |
| náklady za minoirtiní dodavatele - update predikce + čerpané náklady |  |
| Standup - DSSP (Stav fcí komponent Jenda/Maruška) |  |
| příprava podkladů k programovému statusu 22.7 | Neveřejný údaj |
| rewiev - první draft uživettelské příručky Jenda | Neveřejný údaj |
| Status meeting DSSP |  |
| řešení eskalace požadavku - Notifikace pro DSSP v KZ Jenda (JIRA DSSP-404 |  |
| Konzultace - reputační rizika DSSP |  |
| Pravidelná koordinační schůzka vývoje komponenty Profil klienta. |  |
| řešení přístupu testerů na testovací prostředí MPSV (DSSP) |  |
| Review - harmonogram streamu UP | Neveřejný údaj |
| Review - stav mitigačních opatření streamu ÚP | Neveřejný údaj |
| Řešení došlé elektronické pošty |  |
| Standup - DSSP (Stav integrace - problémy s Kafa message brokerem) |  |
| Synchronizace - IT delivery x Testing DSSP; nastavení procesu testingu pro testovací fázi programu |  |
| Odečet stavu příprav procesů DevOps - Maruška/Jenda/SK |  |
| Výstavba školícího prostředí - fáze I. odečet stavu |  |
| Synchro s JEF/Lístečkomat - stav subdodávek do DSSP |  |
| Synchro - požadavek na přípravy testovacích dat pro testing Voicebota |  |
| Stav analýzy - ISSUE: nesoulad výpočtu dávek s výkladem zákona |  |
| DSSP - stav komponenty Maruška + navazující sdílené komponenty týmu |  |
| Review - zadaní změny rozhraní JVM x Okcentrum pro opakované poplatkování: 2 ETAPA | Neveřejný údaj |
| Zápis se s odečtu stavu výstavby školícího prostředí |  |
| Plánování dalších odečtových schůzek |  |
| Revize stavu plnění úkolu v programu (IT/UP/general/BA) JIRA space DSSP |  |
| Pravidelná KAM schůzka: F2F |  |
| WS: Nekonzistence v rozhodování o dávce kolize chování aplikace x výklad zákona |  |
| Odečet stavu vývoje komponnety - Podání žádosti DSSP |  |
| Odečet stavu komponenty úkoly a výzvy |  |
| Testovaní výkazů na DSSP za 06/2025 | Neveřejný údaj |
| Review stavu školícího prostředí (MPSV: AKS DSSP-SK-AG-SKOLICI) | Neveřejný údaj |
| Review - stav mitigačních opatření streamu ÚP | Neveřejný údaj |
| Update risk reportu a mitigací - programová úroven | Neveřejný údaj |
| Odbavení příchozí elektronické pošty |  |
| Standup - DSSP sdílené komponenty |  |
| řešení stavu kontraktu - stav čerpání |  |
| Update procesu release na message broker DSSP: Kafka |  |
| Odečet stacu vývoje komponenty - Nemovitosti (+náklady), banky, vozidla |  |
| odečet stavu přípravy rozhraní JVM pro platby DSSP |  |
| WS: DSSP architektura - řešení otevřených otázek |  |
| řešení změnového požadaveku do scope - Načtení přestupků zanedbání povinné školní docházky nebo povinného předškolního vzdělávání |  |
| review zápisu ke změně rohodných skutečností | Neveřejný údaj |
| Zápis ze schuzky ohledně stau přípravy JVM na opakované poplatkování výppaltních poukázek | Neveřejný údaj |
| Příprava artefaktů pro budoucí předávaní do provozu | Neveřejný údaj |
| Rewie - dashboard zaměstnanace, příprava na prezentaci pro sponzora | Neveřejný údaj |
| Příprava zápisu ze status meetingu |  |
| Odbavení došlé elektronické pošty - nezpracováno z 25.7 | Neveřejný údaj |
| Příprava VZ na interní testing |  |
| Zadávání požadavků do testovacího prostředí MPSV (zadávání do JIRA AD test) |  |
| Příprava plánu školení druhé vlny | Neveřejný údaj |
| Doladění detailů debug/bugfix procesu |  |
| Call: zapojení datových analytiků pro přípravu dat: školení DSSP druhá vlna/testing |  |
| Stav dodávky do DSSP - Dashboard zaměstnanace |  |
| WS: FIxing designu rozhraní JVM pro platby DSSP |  |
| Big 4 sync (DSSP, OZP, ZAM a KZ) |  |
| Stav přípravy streamu ŮP business change: Trio - DSSP ÚP / MPSV PM checkpoint |  |
| Analytický workshop DSSP - řešení otevřených bodů |  |
| Příprava testovacích dat DSSP - součinnost Klientské zóny |  |
| řešení eskalace- Instalace KDU na školící prostředí |  |
| Onboarding integrační architekt - (přidělěení IKT, žádosti o založení na e-test účty a a-test účty) |  |
| Onboarding datový analytik - (přidělení IKT, žádosti o založení na e-test účty a a-test účty) |  |
| Odbavení příchozí elektronické pošty + reorganizace řídících schůzek pro fázi testování |  |
| Standup - DSSP (týmy: Jenda/Maruška) |  |
| pokračování: příprava testovacích/školících dat |  |
| Stav vývoje na komponentě Profil klienta |  |
| Příprava prezentace na program status | Neveřejný údaj |
| Revize přípravy školení I. Etapa + II Etapa |  |
| Status meeting programu DSSP |  |
| dodávka KDU na školící prostředí |  |
| odečet stavu školícíhop prostředí - dodávka a integrace |  |
| Eskalace řešení neschválených výkazů práce |  |
| Dokončení onboardingu (Svoboda/Mandák) redistribuce potřebných podkaldů, podpora při tvorbě e/a účtů |  |
| připomínkování zápisu ze schuzky k poplatkování v JVM | Neveřejný údaj |
| Příprava návrhu zápisu ze status meetingu programu DSSP | Neveřejný údaj |
| řešení reakcí dotazů DWH k požadavkům na testovací data |  |
| Odbavení příchozí elektronické pošty |  |
| Kontrola stavu plnění úkolů JIRA DSSP (BA/IT/Test/ÚP) |  |
| Standup - DSSP sdílené komponenty |  |
| Zadaní požadavků na přípravu dat pro školící prostředí (předběžná konzultace s DWH) |  |
| Sync - priprava školicich dat (vyjasnění požadavků na školící scénáře) |  |
| Sync - zdroj dat pro skoleni druhe vlny (možnost přípravy ze strany UP) |  |
| Synchronizace IT projektů |  |
| odečet stavu přípravy DevOps - Maruška a SK |  |
| odečet stavu dodávek OZD pro DSSP |  |
| Výstavba školícího prostředí - stav fáze II. deployment aplikací a integrace |  |
| Podmínky zveřejnění minitendru na posílení kapacit IT podpory |  |
| konzultace (OKS x ÚP): příprava školení Marušky, dat pro školení |  |
| WS: řešení zda JEF bude součástí školícího prostředí Y/N? |  |
| Review - stav mitigačních opatření streamu ÚP | Neveřejný údaj |
| Odbavení příchozí elektronické pošty + plánovaní schůzek |  |
| Odečet - stav přípravy dat / mocku |  |
| WS: rozhodnutí ohledně dat na školícím prostředí: virtuální x produkční |  |
| konzultace + rozhodnutí ohledně data security: použití produkčních dat pro školení |  |
| řešení s nástupů lidí s z minitendru - IT analytici pro DSSP; konzultace s vendorem |  |
| Alignment IT streamu |  |
| konzultace - testing dodávek OKS x testing támu MPSV; způsob předávání ticketů |  |
| konzultace s týmem DWH ohledně dat KRK a synchro |  |
| Administrativa projektového řízené - plánovací aktivita |  |
| DSSP organizace práce v JIRA, prechod do produkce, nastavení supportního modelu |  |
| DWH vyjasňování zadání od test týmu - pokračování |  |
| Odbavení příchozí elektronické pošty + plánovaní schůzek |  |
| Review - harmonogram streamu UP | Neveřejný údaj |
| Kontrola čerpání rozpočtu vs forcast | Neveřejný údaj |
| Standup - DSSP sdílené komponenty |  |
| Odečet stavu vývoje mocku integrací |  |
| Odečet stavu vývoje komponenty - Nemovitosti (+náklady), banky, vozidla |  |
| WS: Příprava zadání pro DWH - data pro školení |  |
| WS: kvalita testingu, nastavení spolupráce testovacích týmů |  |
| řešení prostupů pro testování Jenda/Maruška |  |
| DWH synchro - data pro školící prostředí: řešení rizik |  |
| pravidelný WS: DSSP architektura - otevřené otázky BA |  |
| Plánování schůzek na přísní týden + příprava reportu |  |
| Call: Oveření stavu instalace Jef na skol. prostředí |  |
| blocker na KDU, nepropisuje se podaná žádost do přehledu |  |
| rewiev stav plnnění úkolů ve streamech (BA/UP/IT/Test) JIRA DSSP | Neveřejný údaj |
| Odbavení příchozí elektronické pošty |  |
| Příprava prezentace na program status DSSP | Neveřejný údaj |
| update finančního foracastu | Neveřejný údaj |
| Příprava investičního záměru DSSP | Neveřejný údaj |
| Update TCO DSSP do OHA formuláře | Neveřejný údaj |
| Review - harmonogram streamu UP |  |
| revize požadavků na školící scénáře (2 x vozorové rodiny) x feedback z DWH (proveditelnost přípravy dat) |  |
| Příprava dokumentace pro nové členy v projektu (bazální informace o programu DSSP) | Neveřejný údaj |
| Stanup DSSP - komponenty (Jnada/Maruška) |  |
| Schuzka se sponzorem ke stavu minitenrů v DSSP |  |
| DWH - konzultace k databázi KRK |  |
| Organizace práce + onboarding do programu DSSP |  |
| Instalace JeF na škol prostředí - koordinace tým pro nastavení HCI, platformní tým |  |
| Trio - DSSP ÚP / MPSV PM checkpoint |  |
| Analytický workshop DSSP - backlog |  |
| Odečet - stav přípravy dat / mocku |  |
| DSSP Stav a klíčové problémy v testech |  |
| Call: zobecneni školicích scénářů |  |
| řešení kapacit pro součínnost se cyber security (pro pen testy) |  |
| odečet stavu plnění úkolů JIRA DSSP |  |
| Odbavení příchozí elektronické pošty |  |
| Příprava prezentace pro dení odečet stavu se spontzorem | Neveřejný údaj |
| Zadání požadavku na role v JIRA SD |  |
| WS: specifikace požadavků na Testovací data (testing x DWH tým) |  |
| odečet stavu testováni se ponzorem |  |
| Stand up - stav školícího prostředí |  |
| odečet stavu - JeF na skol prostředí | Neveřejný údaj |
| Workshop stav vývoje komponnety Profil klienta |  |
| Status meeting programu DSSP |  |
| Sync. stav aktivit ohledně komunikace a dodávek projektu DSSP. |  |
| WS: specifikace požadavků na Testovací data (testing x DWH tým) - druhá část |  |
| Tvoba zápisu s program statusu | Neveřejný údaj |
| Status call s dodavatelem |  |
| Odbavení příchozí elektronické pošty |  |
| Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| Onboarding do programu DSSP; organizační pokyny; představení governance programu s stream lederů | Neveřejný údaj |
| DSSP - Kapacitní plán představení ÚP, druhá část |  |
| Pokyny k L1 DSSP |  |
| Aktuální stav DSSP |  |
| odečet stavu - Maruška + navazující sdílené komponenty týmu |  |
| řešení prodlev v procesu bugfixingu |  |
| Koordinace s DWH týmem, revize priorit: data pro školení/reporty pro ÚP |  |
| Odečet stavu dodávek OZD do DSSP |  |
| Stav přípravy helpdesku |  |
| CA APM - představení nástroje pro aplikační monitoring |  |
| Pořízení zápisu z programového statusu | Neveřejný údaj |
| Odbavení došlé elektronické pošty |  |
| Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| reporting se sponzorem, příprava schématu |  |
| DSSP integrační tým - standup |  |
| DSSP - Backlog, prioritizace otevřených bodů | Neveřejný údaj |
| řešení změna priorit reportingu pro ÚP - identifikovat must have set, s ohledem na kapacity DWh týmu |  |
| JeF na škol prostředí - odečet |  |
| Alignment IT streamu (týmy OKS a MPSV), schůzka v prostorách OKS |  |
| Stav přípravy uživatelské dokumentace - Jenda |  |
| FIX schématu rozhraní JVM pro platby DSSP - WS analýza rozhraní za OKS | Neveřejný údaj |
| Synchro bezpečnostní architekturaDSSP (plán perf. a pen. testů) |  |
| DSSP - organizace Jira projekt vs. incident management |  |
| Odbavení došlé elektronické pošty |  |
| Kolize ohledně rozhraní OKCentrum a JVM |  |
| Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| Standup - DSSP sdílené komponenty |  |
| KDU - data DSSP pro voicebot |  |
| odečet stavu DSSP se sponzorem |  |
| konzultace - finanční výhled DSSP |  |
| Zápis z meetingu DSSP HTP | Neveřejný údaj |
| Onboarding test analytika |  |
| odečet stavu vývoje komponenty - Nemovitosti (+náklady), banky, vozidla |  |
| WS: DSSP BA architektura - řešení otevřených bodů |  |
| DWH - DSSP, WS: testovací data proveditelnost dodávky z hlediska dostupnosti a času |  |
| Status call, nasazení změn rozhraní OKC x JVMk 8.8 |  |
| Odbavení příchozí elektronické pošty |  |
| eskalace požadavku na implementaci auditních záznamů (není ve scope, nikdo neřeší) |  |
| Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| odečet stavu DSSP se sponzorem |  |
| koordinace řešení nedodání dashboardu úředníka z projektu Lítečkomat v komponentě Maruška - (náhrada za online pracovnu) |  |
| Kontrola stavu plnění úkolů se streamech DSSP: JIRA DSSP space (UP/BA/IT/) | Neveřejný údaj |
| řešení součinnosti - otázky security k implementaci MS Clarity do KZ Jenda |  |
| Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| odečet stavu DSSP se sponzorem |  |
| Příprava prezentace na program status reporting | Neveřejný údaj |
| odbavení požadavků na přístupy do projektu JIRA/Cnfl. |  |
| Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| DSSP integrační tým - standup |  |
| Standup stav DSSP- Janda/maruška |  |
| odečet stavu DSSP se sponzorem |  |
| prioritizace požadavků na DWH |  |
| Big 4 sync (DSSP, OZP, ZAM a KZ) - synchronizace zásadních projektů |  |
| Trio - DSSP ÚP / MPSV PM checkpoint, stav přípravy ÚP |  |
| Analytický workshop DSSP - řešení otevřených otázek |  |
| Odbavení došlé elektronické pošty |  |
| odečet stavu plnění úkolů JIRA DSSP (streamy ÚP/IT/BA/QA) |  |
| Update komunikační matice | Neveřejný údaj |
| Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| DSSP integrační tým - standup |  |
| odečet stavu DSSP se sponzorem |  |
| školící data zadání - WS s DWH týmem a ÚP |  |
| DSSP: Prezentace a diskuze výsledků testování použitelnosti Jendy (procesy ověřování kontaktů, dodoložení nákladů a hlášení změn) |  |
| synchro s ÚP - scénář pro školení druhé etapy |  |
| Status meeting DSSP |  |
| Sync. stav aktivit ohledně komunikace a dodávek projektu DSSP (tiskový odbor) |  |
| Synchro: Sizing na školícím prostředí - navýšení zdrojů |  |
| tvorba zápisu ze statusu | Neveřejný údaj |
| Odbavení příchozí elektronické pošty + plánovaní schůzek |  |
| review druhé verze příručky pro DSSP/jenda od V. Lepeshko | Neveřejný údaj |
| Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| DSSP integrační tým - standup |  |
| Sync DSSP a OZD |  |
| WS: Figma dasboard zaměstnance - schválení sponzorem |  |
| Reorganizace schuzek - Redukce osob na standupech a počet standupu |  |
| odečet stavu DSSP se sponzorem |  |
| definice milestones přípravy test. dat pro odečty se sponzorem |  |
| odečet stavu devops Maruška |  |
| odečet stavu - Maruška + navazující sdílené komponenty týmu |  |
| Testování mobilní verze komponenty Jenda nastavení součinnosti s týmem KZ |  |
| Stav přípravy školaní na ÚP - druhá etapa |  |
| Synchro - Harmonogram dodávky DWH |  |
| Odbavení došlé elektronické pošty |  |
| review dodaný návrh školících scénářů za ÚP x scénáře z OKS | Neveřejný údaj |
| Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| DSSP integrační tým - standup |  |
| Pravidelné F2F synchro - KAM schuzka |  |
| Synchro schůzka AI - DSSP |  |
| Sync - showstopper: perf. testy a penetraky nelze je spustit, není smlouva |  |
| onboarding - (release manager) |  |
| odečet stavu DSSP se sponzorem |  |
| koordinační meeting DSSP |  |
| Stav přípravy školení - druhá vlna |  |
| využití kapacity dat. analytika pro reporting ÚP v týmu DWH - alignment |  |
| řešení problému s IPPD/JVM na test prostředí - nefunkční konektor na OKC |  |
| DWH - DSSP, testovací data po zohlednění dostupnosti dat, konzultace |  |
| Odbavení došlé elektronické pošty |  |
| odečet stavu plnění úkolů JIRA DSSP (streamy ÚP/IT/BA/QA) |  |
| Review - stav mitigačních opatření streamu ÚP | Neveřejný údaj |
| Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| DSSP integrační tým - standup |  |
| Odečet stavu přípravy uživatelské příručky DSSP |  |
| odečet stavu DSSP se sponzorem |  |
| řešení opakovaných plateb za poukázky V JVM po 1.1.2026 |  |
| Pravidelná koordinační schůzka vývoje komponenty Nemovitosti. |  |
| Stav přípravy školení druhé etapy - odečet cutover plánu. | Neveřejný údaj |
| Představení materiálu DSSP produkce |  |
| WS: DSSP - Příjmy a náklady, vyřešení otevřených bodů. |  |
| konsolidace poždavků na lístečkomat |  |
| tvorba a review dokumentce pro minitendr - analytik pro podpoiru AI | Neveřejný údaj |
| Odbavení došlé elektronické pošty |  |
| objednávka s Aseeco - onboarding do DSSP |  |
| Zajištění přístupů pro ÚP do klientské zóny Jenda/Maruška |  |
| Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| odečet stavu DSSP se sponzorem |  |
| Příprava prezentace pro denní odečet stavu se sponzorem | Neveřejný údaj |
| odečet stavu DSSP se sponzorem |  |

3.Poskytnuté plnění - role a položky

Na základě výkazu práce č. 7-8/2025 byly vykázány činnosti a poskytnutá plnění dle předmětu DÍLČÍ SMLOUVA Č. 42 NA POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB.

| Název role/Jméno | Cena za realizaci vč. pracnosti |  | Součást projektu MPSV | Financováno v rámci investiční akce | Vazba na Hlavní Produkt a Podprodukt projektu | Částka výdaje v Kč bez DPH | Částka výdaje v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět akceptace | Vykazováno MD | Jednotková smluvní cena v Kč bez DPH |  |  |  | Capex | Capex |
| Projektový manažer | 53 | 13.400,- | Klientská zóna II | 013V110009401 / Klientská zóna II | Ukončení vývoje a uvedení do provozu modernizované aplikace JENDA a všech podpůrných částí/ Digitalizace žádosti SSP a NSD (on-line žádost o dávky na bydlení) | 710 200,- | 859 342,- |

4.Přílohy

Výkaz za období 7-8/2025

5.Vyjádření a potvrzení akceptace

Potvrzení a schválení zástupce objednatele o akceptaci dodávky/výkonu činností:

| Role | Jméno | Pozice | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vedoucí oddělení 992 – Odd. ověřování kvality aplikací ICT |  |

6.Schvalovací doložka

Na základě podpisu tohoto protokolu je zhotovitel/dodavatel oprávněn fakturovat 100% příslušné ceny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy.

| Za objednatele: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Role | Jméno | Pozice | Podpis |
|  |  | Vrchní ředitel sekce informačních technologií |  |
|  |  | Vedoucí oddělení, Odd. aplikační architektury ICT |  |

| Za zhotovitele/dodavatele: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Role | Jméno | Pozice | Podpis |
|  |  | Head of Finance |  |