Rámcová dohoda na vybudování dobíjecích stanic na území hl. m. Prahy v rámci parkovacích ploch a garáží ve správě TSK

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem:		Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO:  			034 47 286

DIČ:			CZ03447286

bankovní spojení: 	PPF banka a.s.

číslo účtu: 		2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupená:	při podpisu Rámcové dohody a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva,

(dále jen „Objednatel“ nebo „TSK“)

a

Elmoz Czech, s.r.o.

se sídlem: 		Černoleská 2326, 256 01 Benešov

IČO:			47544929

DIČ:			CZ47544929

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 		472140247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u MS v Praze, spis. zn. 27106

jednající:		Petr Ševid, jednatel společnosti

(dále jen „Dodavatel č. 1“)

a

AVE Services s.r.o.

se sídlem: 		Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO:			64831213

DIČ:			CZ64831213

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu:		117556053/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u MS v Praze, spis. zn. C 130758

jednající:		Ing. Tomáš Kučera, Bc. David Odvárka – jednatelé společnosti

(dále jen „Dodavatel č. 2“)

(Dodavatel č. 1, Dodavatel č. 2 jsou dále jednotlivě i společně označováni též jen jako „Dodavatelé“ nebo „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatelé společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona a § 2586 a násl. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tuto

rámcovou dohodu na vybudování dobíjecích stanic na území hl. m. Prahy v rámci parkovacích ploch a garáží ve správě TSK

(dále jen „Rámcová dohoda“)

č. smlouvy objednatele: 9/25/3800/002

OBSAH

1	VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 	4

3         PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY…………………………………………………………………………….………………..………..….5

3         MINITEDRY …………………………………………………………………………………………………………….………………..……..….6

4         PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ……………………………………………………………………………………..8

Studie proveditelnosti	10

Projektová dokumentace	12

Inženýring	15

Stavební práce 	16

5	PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ	19

6	TERMÍNY A ČAS PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ	21

7	CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY	22

8	PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN	26

9	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	28

10	REALIZAČNÍ TÝM	29

11	PODDODAVATELÉ	30

12	POJIŠTENÍ ODPOVĚDNOSTI DODAVATELŮ	30

13	SMLUVNÍ POKUTY	31

14	VYŠŠÍ MOC	32

15	TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY, ODSTOUPENÍ, VÝPOVĚĎ	33

16	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	34

17	OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	37

18	SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ COMPLIANCE PROGRAMU TSK	38

19	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	38

PREAMBULE

- Objednatel vyhlásil otevřené řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na vybudování dobíjecích stanic na území hl. m. Prahy v rámci parkovacích ploch a garáží ve správě TSK“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Výsledkem zadávacího řízení je uzavření této Rámcové dohody se shora uvedenými Dodavateli. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány postupem podle § 132 odst. 3 písm. a) ZZVZ, tj. s obnovením soutěže (Minitendry) mezi účastníky rámcové dohody.

- Dodavatelé mají veškeré odborné a věcné předpoklady pro provádění stavebních prací a služeb specifikovaných v rámci této Rámcové dohody a to minimálně v rozsahu, který byl nezbytný k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a mají zájem tuto činnost pro Objednatele za podmínek a v souladu s touto Rámcovou dohodou provádět.

- Nabídky Dodavatelů byly v souladu se ZZVZ a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky vyhodnoceny jako nejvhodnější.

- Všude tam, kde je uveden pojem Rámcová dohoda, se jím dle významu a účelu Rámcové dohody rozumí přiměřeně též Prováděcí smlouva.

- Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody a zadávací dokumentace Veřejné zakázky jsou stanovená tato výkladová pravidla:

- V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zakázky vyjádřený zadávací dokumentací.

- V případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace.

- V případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Rámcové dohody.

- V případě rozporu mezi ustanoveními Prováděcí smlouvy a Rámcové dohody budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové dohody.

- Dodavatelé ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku prohlašují, že Předmět plnění této Rámcové dohody odpovídá předmětu jejich podnikatelské činnosti a Dodavatelé disponují veškerými podnikatelskými oprávněními k jeho realizaci, popř. se souhlasem Objednatele tato podnikatelská oprávnění zajistí prostřednictvím svých poddodavatelů. S ohledem na to se Dodavatelé zavazují postupovat při plnění této Rámcové dohody s odbornou péčí.

- Smluvní strany ve vztahu k ust. § 433 občanského zákoníku souhlasně prohlašují, že obsah této Rámcové dohody sjednávají s ohledem na postavení Dodavatelů jako profesionálů.

- VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

  - Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

  - Ceník – ceníky jednotkových cen (tabulka cen) obsahující vymezení činností, které jsou Předmětem plnění, s uvedením jednotkových cen za jednotlivé služby a/nebo výše koordinační přirážky za jednotlivé stavební práce, které Dodavatelé předložili v Nabídce. Ceník mimo jiné obsahuje „počet hodin práce – předpoklad dle zkušenosti“. Tento údaj není pro Dodavatele nijak závazný, jedná se pouze o odhad Objednatele ohledně časové náročnosti realizace předmětných plnění.

## Ceník plní následující funkce:

  - stanovuje maximální limity pro ceny a výši koordinační přirážky definovaných plnění nabízené Dodavatelem v rámci Minitendrů, tzn., že Nabídka podaná Dodavatelem v Minitendru, jejíž dílčí ceny a/nebo výše koordinační přirážky budou přesahovat maximální limity stanovené v Ceníkem definovaných plnění, nebude zahrnuta do hodnocení a bude považována za nepřijatelnou.

  - Dílčí ceník minitendru – dílčí ceník jednotkových cen (tabulka cen) zpracovaný v rámci Minitendru, obsahující vymezení Předmětu plnění v konkrétním rozsahu tvořícím předmět dílčí veřejné zakázky, s uvedením jednotkových cen za jednotlivé služby a/nebo výše koordinační přirážky za jednotlivé stavební práce a/nebo služby, který Dodavatelé předložili v Minitendru. Dílčí ceník minitendru předložený Dodavatelem vybraným v rámci daného Minitendru bude přílohou Prováděcí smlouvy uzavřené v Minitendru.

  - Dílo - jakýkoliv Předmět plnění, který má charakter autorského díla ve smyslu Autorského zákona.

  - DOSS – dotčený orgán státní správy.

  - Lokalita – jedinečně vymezené místo plnění, které lze přesně určit geografickou polohou (např. souřadnicemi, adresou, parcelním číslem, označením objektu). Za odlišnou lokalitu se považuje místo nacházející se buď na jiném pozemku, v rámci jiného objektu, stavbě (např. samostatná budova, část pozemku či jiný funkčně oddělený úsek), přičemž předmětná dobíjecí stanice musí být umístěna v rámci této odlišné lokality.

  - Minitender - jedná se o postup pro uzavření dílčí smlouvy na základě této Rámcové dohody s obnovením soutěže mezi stranami rámcové dohody ve smyslu § 132 odst. 3 písm. a) a § 135 ZZVZ. Podrobněji je postup zadání dílčí zakázky v Minitenderu popsán v čl. 3 této Rámcové dohody.

  - Nabídka – nabídky na plnění Veřejné zakázky podané v Zadávacím řízení jednotlivými Dodavateli.

  - Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. -  nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

  - Prováděcí smlouva – dílčí smlouva na provádění Předmětu plnění, uzavíraná na základě této Rámcové dohody mezi Objednatelem na jedné straně a jedním z Dodavatelů na druhé straně; Prováděcí smlouva stanoví Objednatelem požadovaný Předmět plnění z hlediska jeho druhu a rozsahu a rovněž vymezí podmínky jeho provedení z hlediska místa, času a ceny; Vzor Prováděcí smlouvy tvoří Přílohu č. 7 této Rámcové dohody.

  - Předmět plnění – Předmětem plnění je provedení poradenských a/nebo projekčních a/nebo inženýrských a/nebo stavebních činností nezbytných pro umožnění instalace dobíjecích stanic v objektech či na komunikacích ve správě TSK na území hl. m. Prahy dle pokynů Objednatele. Předmět plnění bude zahrnovat zejména následující činnosti:

  - ověření proveditelnosti dobíjecích stanic, zejména s ohledem na kapacity el. sítě a možné přípojné body (dále jen „Studie proveditelnosti“);

  - zpracování projektové dokumentace pro realizaci konkrétních přípojných bodů pro instalaci dobíjecích stanic (dále jen „Projektová dokumentace“);

  - projednání projektové dokumentace pro realizaci konkrétních přípojných bodů pro instalace dobíjecích stanic a získání všech potřebných povolení (dále jen „Inženýring“);

  - realizace stavební připravenosti a el. vedení pro instalaci konkrétních přípojných bodů pro následnou instalaci dobíjecích stanic, včetně dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „Stavební práce“).

Podrobná specifikace Předmětu plnění je uvedena v  čl. 4 této Rámcové dohody. Rozsah činností vykonávaných Dodavateli na základě jednotlivých Prováděcích smluv nemusí vždy pokrývat celý Předmět plnění a bude vždy pro každý jednotlivý případ specifikován v konkrétní Prováděcí smlouvě.

  - Stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

  - Předmětem Rámcové dohody je v souladu s § 131 ZZVZ vymezení podmínek, za kterých budou mezi Objednatelem na jedné straně a vždy jedním z Dodavatelů na druhé straně uzavírány Prováděcí smlouvy.

  - Za provádění Předmětu plnění na základě jednotlivých Prováděcích smluv bude Objednatel platit Dodavatelům cenu dle této Rámcové dohody, resp. dle jednotlivých Prováděcích smluv uzavřených na jejím základě.

  - Pokud Dodavatel bude potřebovat využít některých zařízení nebo služeb, kterými Objednatel disponuje v místě plnění (např. elektrická energie, voda, a podobně), lze takové využití dohodnout se zástupcem Objednatele, ale vždy za úhradu.

  - Dodavatelé se zavazují provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Předmět plnění v místě určeném Objednatelem, včetně dalších souvisejících prací dále definovaných touto Rámcovou dohodou a jejími přílohami.

  - Dodavatelé jako odborníci prohlašují, že se pečlivě seznámili se zadáním Objednatele, rozsahem a povahou Předmětu plnění a příslušné dokumentace a že jsou jim známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Předmětu plnění. Dodavatelé prohlašují, že disponují takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Předmětu plnění nezbytné.

  - Objednatel bude na základě Rámcové dohody, způsobem dále uvedeným, činit výzvy k podání nabídek v Minitendru a uzavírat Prováděcí smlouvy vždy v čase a v rozsahu dle své aktuální potřeby.

  - Výběr konkrétního Dodavatele bude prováděn formou Minitendru.

- MINITENDRY

  - Minitendry budou probíhat prostřednictvím profilu zadavatele (Objednatele). Objednatel vyzve k podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky prostřednictvím profilu zadavatele (Objednatele) vždy všechny Dodavatele.

  - Písemná výzva bude obsahovat podrobnou specifikaci podmínek plnění dílčí veřejné zakázky, a to zejména:

- specifikaci Předmětu plnění s uvedením požadovaného druhu a rozsahu plnění dílčí veřejné zakázky,

- místo a termín plnění dílčí veřejné zakázky,

- lhůtu pro podání nabídky a způsob jejího podání (výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje).

  - Výběr Dodavatele pro realizaci dílčí zakázky bude probíhat na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny. V případě, že je předmětem Minitendru pouze část Předmětu plnění (např. Projektová dokumentace nebo Inženýring), hodnotí se výhradně nabídková cena / hodnota vztahující se k této části Předmětu plnění.

  - Pokud bude předmětem Minitendru část Předmětu plnění, která je oceněna paušálem za ks v Kč bez DPH (dále jen „paušál“), bude hodnocen paušál, jehož hodnota se určí součtem hodnot vztahujících se k dané části Předmětu plnění (dále jen „Nabídková cena za Část“). Pokud bude na základě Minitendru soutěženo více částí Předmětu plnění oceněných paušálem (např. Projektová dokumentace a Inženýring), bude hodnocen součet Dodavatelem uvedených Nabídkových cen za Části. Dodavatel, jehož Nabídková cena za Část, nebo v případě hodnocení více částí součet Nabídkových cen za Části, bude nejnižší, bude vyhodnocen jako nejvýhodnější. Jeho nabídka bude považována za vítěznou v rámci Minitendru a tento Dodavatel uzavře s Objednatelem Prováděcí smlouvu. Pokud více Dodavatelů nabídne nejnižší Nabídkovou cenu za Část, určí se pořadí Dodavatelů losem.

  - Pokud bude předmětem Minitendru část Předmětu plnění, která je oceněna výší koordinační přirážky v % (dále jen „koordinační přirážka“), bude hodnocena na základě hodnoty koordinační přirážky. Dodavatel může nabídnout i zápornou hodnotu koordinační přirážky (slevu). Nejvýhodnější bude ta nabídka, která uvede nejnižší hodnotu koordinační přirážky. Pokud více Dodavatelů nabídne nejnižší koordinační přirážku, určí se pořadí Dodavatelů losem.

  - Pokud bude předmětem Minitendru část Předmětu plnění oceněná paušální cenou i koordinační přirážkou, budou tato kritéria hodnocena samostatně. Hodnoticímu kritériu „paušál“ bude přiřazena váha 75 % a kritériu „koordinační přirážka“ váha 25 %. Pořadí nabídek bude určeno na základě součtu bodů získaných za obě kritéria, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů.

  - Pro určení celkového pořadí nabídek bude použit bodový systém, který zohlední paušální cenu a koordinační přirážku podle jejich váhy.

## Paušál

## Každé nabídce bude přidělen počet bodů za paušální cenu podle následujícího vzorce:

## Paušál = (nejnižší nabídnutá paušální cena / paušální cena nabídky) x 100 x 0, 75

  - 0,75 je váha pro paušální cenu (75 %).

## Koordinační přirážka

## Každé nabídce bude přidělen počet bodů za koordinační přirážku podle vzorce:

## Koordinační přirážka = (nejvyšší koordinační přirážka - koordinační přirážka nabídky) / (nejvyšší koordinační přirážka – nejnižší koordinační přirážka)) x 100 x 0,25)

  - 0,25 je váha pro koordinační přirážku (25 %).

## Celkový počet bodů

## Celkové body každé nabídky se stanoví jako součet bodů za obě kritéria:

## Celkový počet bodů = paušál + koordinační přirážka

  - Nabídka s nejvyšším počtem bodů bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. V případě, že více nabídek obdrží shodný počet bodů, bude rozhodnuto pořadí nabídek losem.

  - Dodavatel, jehož nabídka bude v Minitendru vyhodnocena jako nejvhodnější, uzavře Objednatel Prováděcí smlouvu.  V případě dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě Minitendrů bude fakturace za poskytnuté plnění probíhat dle Dílčího ceníku minitendru předloženého vybraným Dodavatelem v příslušném Minitendru.

  - Objednatel je oprávněn zrušit Minitendr do doby uzavření Prováděcí smlouvy, a to bez uvedení důvodu.

  - Poslední Prováděcí smlouva může být uzavřena nejpozději ke dni ukončení účinnosti Rámcové dohody specifikované v této Rámcové dohodě.

  - Prováděcí smlouva zaniká řádným a včasným splněním nebo z důvodů uvedených v Rámcové dohodě či příslušných právních předpisech. Na platnost a účinnost Prováděcích smluv řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nebude mít případné ukončení této Rámcové dohody jakýkoliv vliv.

  - Dodavatel předloží v rámci Minitendru Dílčí ceník minitendru, který bude přílohou příslušné Prováděcí smlouvy. Dílčí ceník minitendru však nesmí obsahovat vyšší jednotkové ceny (paušál) / koordinační přirážku, než jaké byly uvedeny v Ceníku předloženém v rámci Nabídky v zadávacím řízení. Dodavatel může v Dílčím ceníku minitendru uvést pouze nižší jednotkové ceny (paušál) / koordinační přirážku, než které byly stanoveny v Ceníku.

  - Pro vyloučení pochybností se sjednává, že jednotkové ceny (paušál), resp. výše koordinační přirážky uvedené v Ceníku zůstávají nejvýše přípustnými cenami / hodnotami po celou dobu trvání této Rámcové dohody. Dílčí ceník minitendru je závazný pouze pro konkrétní Prováděcí smlouvu, k níž je přiložen.

  - Objednatel si vyhrazuje právo v provést v rámci plnění závazku uzavřeného na základě Minitendru změnu spočívající ve změně počtu dobíjecích stanic a/nebo druhu dobíjecích stanic, které jsou Předmětem plnění na základě této Rámcové dohody.

  - Tato změna může být ze strany Objednatele uplatněna pouze v případě, že nastane jeden nebo více z následujících důvodů:

    - změna legislativních nebo technických podmínek,

    - změna projektových či technických předpokladů,

    - zjištění nevyhovujících místních podmínek (geologie, prostorové limity, technická nedostupnost sítí),

    - požadavky vyplývající z povolovacích procesů,

    - ekonomické důvody na straně Objednatele,

    - neočekávané provozní a technické důvody.

  - Objednatel je povinen neprodleně písemně vyrozumět Dodavatele o záměru změnit počet a/nebo druh dobíjecích stanic a přiložit odůvodnění takového postupu.

  - Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení vyrozumění ze strany Dodavatele, nejpozději však do 10 pracovních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, poskytnout Objednateli písemné vyjádření k dopadu navrhované změny na termín plnění, cenu a ostatní podmínky plnění.

  - Pokud dojde ke změně počtu a/nebo druhu dobíjecích stanic v souladu s tímto ustanovením, bude cena plnění odpovídajícím způsobem zvýšena či snížena, pokud bude mít změna dopad na výši ceny. Postup se řídí jednotkovými cenami (paušál) / výší koordinační přirážky uvedenými v Dílčím ceníku minitendru, pokud je to relevantní.

  - Změna v počtu nebo druhu dobíjecích stanic podle tohoto článku se provede formou písemného dodatku k Prováděcí smlouvě, který stanoví:

    - nové množství a/nebo druh dobíjecích stanic,

    - upravenou cenu, lhůty a případné další podmínky plnění.

- PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

  - Předmět plnění jsou Dodavatelé povinni provádět v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. Podrobnou specifikaci Předmětu plnění a veškeré související podmínky stanoví Prováděcí smlouva.

  - Dodavatelé jsou současně povinni rovněž poskytovat plnění dle této Rámcové dohody a příslušných Prováděcích smluv v souladu s veškerými požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody a požadavky Objednatele.

  - Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že Předmětem plnění nejsou dodávky dobíjecích stanic.

  - Dodavatelé jsou vázáni pokyny Objednatele v rozsahu plynoucím z této Rámcové dohody a ze zvyklostí.

  - Dodavatelé jsou povinni poskytnout Předmět plnění bez jakýchkoliv omezení a bez nároku na příplatky za práci ve dnech pracovního klidu či jakékoliv jiné mimořádné příplatky k jednotkovým cenám (paušál) a/nebo koordinační přirážce uvedeným v Prováděcí smlouvě.

  - Nad rámec povinností stanovených právními předpisy, sjednaných v Rámcové dohodě a pokynů Objednatele dle Rámcové dohody vydaných, postupuje Dodavatel při plnění Předmětu plnění samostatně s veškerou odbornou pečlivostí. Tam, kde je vyžadován souhlas nebo rozhodnutí Objednatele nebo projednání s ním, poskytne Objednatel součinnost. Dodavatel je nicméně povinen vždy o projednání, rozhodnutí či souhlas požádat s dostatečným předstihem.

  - Dodavatel odpovídá za veškeré vady Předmětu plnění, které byly způsobeny porušením jeho právní povinnosti a povinnostmi stanovenými touto Rámcovou dohodou a zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce.

  - Zástupce Objednatele uvedený v Rámcové dohodě nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn po celou dobu plnění Předmětu plnění této Rámcové dohody provádět kontrolu prováděných prací a Dodavatel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Předmět plnění prováděn v souladu s termíny uvedenými v této Rámcové dohodě a Prováděcí smlouvě. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v této Rámcové dohodě a Prováděcí smlouvě je Dodavatel povinen provést opatření vedoucí k odstranění jakéhokoliv takového časového prodlení.

  - Kontaktní osoba každého z Dodavatelů, která bude oprávněna jednat s Objednatelem, je primárně Hlavní manažer projektu. Dále jsou kontaktní osoby uvedeny v této Rámcové dohodě.

  - Objednatel se zavazuje převzít Předmět plnění dle této Rámcové dohody a zaplatit Dodavateli cenu ve sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou.

  - Dodavatel se zavazuje, že při realizaci Předmětu plnění této Rámcové dohody využije všechny své odborné zkušenosti při realizací těch činností, které jsou součástí plnění dle této Rámcové dohody a které jsou nezbytné k řádnému a kvalitnímu plnění dle této Rámcové dohody.

  - Dodavatel se zavazuje provést Předmět plnění s odbornou péčí, důkladností a způsobem, který lze objektivně očekávat v období realizace Předmětu plnění od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, v rozsahu, v termínech a kvalitě v souladu s touto Rámcovou dohodou a obecně závaznými právními předpisy.

  - Dodavatel podpisem Prováděcí smlouvy poskytuje Objednateli výhradní, časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užit Dílo, které bylo vytvořeno Dodavatelem na základě této Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití autorského díla ve smyslu Autorského zákona. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), k čemuž Dodavatel (autor) uděluje tímto výslovný souhlas. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká Dodavateli právo na další odměnu. V případě postoupení licence je Objednatel povinen informovat Dodavatele (autora) o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této Rámcové dohody je zahrnuta do ceny uvedené v rámci Ceníku a/nebo Dílčího ceníku minitenderu. Dodavatel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí práv nebránily žádné právní překážky. Dodavatel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití Díla Objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky Dodavatele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto Rámcovou dohodou.

  - Dodavatel podpisem této Rámcové dohody výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Předmětu plnění, jehož součástí je Dílo (příp. jeho části) oprávněn s Předmětem plnění volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Dodavatelů uděluje Objednateli svolení ke změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Díla, které nesnižují jeho uměleckou hodnotu. Dodavatel s tímto podpisem Rámcové dohody výslovně souhlasí.

  - Dodavatel není oprávněn Dílo dle této Rámcové dohody poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch Objednatele v souladu s touto Rámcovou dohodou.

  - Dodavatel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré příkazy, pokyny, věci a podklady – včetně těch, které tvoří přílohu této Rámcové dohody a které obdržel pro provedení Předmětu plnění od Objednatele, a bez zbytečného odkladu Objednatele písemně upozornit na jejich vady, nesprávnost či nevhodnost. V tomto písemném upozornění pak Dodavatel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady zjistil, zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, hospodárnost a efektivitu budoucího provozu Předmětu plnění, soulad s právními předpisy nebo se sjednanými požadavky na jakost a provedení Předmětu plnění, a navrhne rovněž postup k odstranění či překonání zjištěných nedostatků.

  - Trvá-li Objednatel na provedení Předmětu plnění podle zřejmě nevhodného příkazu či podle nevhodných pokynů, podkladů či s využitím nevhodných věcí i po Dodavatelově upozornění dle předchozího odstavce, má Dodavatel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Odstoupit od Rámcové dohody však Dodavatel nemůže.

  - Veškeré podklady, které Objednatel předal Dodavateli, zůstávají vlastnictvím Objednatele. Dodavatel je může použít jen za účelem provádění Předmětu plnění a je povinen je Objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí části Předmětu plnění na základě Prováděcí smlouvy.

  - V případě změn a doplnění požadavků ve vztahu k Předmětu plnění je Objednatel povinen informovat o záměru Dodavatele, veškeré změny musí být potvrzeny a povoleny písemným souhlasem jak Objednatele, tak Dodavatele. Změny nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv změny musí být provedeny pouze za podmínek stanovených ZZVZ, a to zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ. Dodavatel je povinen prokazatelnou formou, nejlépe písemnou, informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění Předmět plnění.

## Studie proveditelnosti

  - Dodavatel provede Studii proveditelnosti dle podkladů a pokynů, které mu byly poskytnuty Objednatelem.

  - Účelem studie proveditelnosti je pro Objednatelem určené lokality prověřit možnost realizovat zde dobíjecí stanice Objednatelem definovaného typu, tj. zejména prověřit dostupnost připojení k existujícímu přípojnému bodu distributora el.energie v limitu vzdálenosti od lokality určené zadavatelem (typicky do 150 m) a rezervovat požadovanou kapacitu u distributora pro prověřované dobíjecí stanice.

  - Výstupem studie proveditelnost je zejména:

    - Popis současné situace a možnosti instalace dobíjecích stanic:

- zhodnocení současného stavu elektroinstalace, dostupného příkonu trafostanic;

- zajištění odběrové charakteristiky objektu, zhodnocení profilu spotřeby z fakturačního elektroměru;

- ověření a vyhodnocení možnosti využití stávající elektroinstalace, a napojení z rozvaděčů;

- ověření a vyhodnocení možnosti umístění nových rozvaděčů pro dobíjecí infrastrukturu, kabelových tras, elektroměrů, datových rozvodů, zajištění konektivity;

- popis rizik pro umístění zařízení.

    - Návrh řešení instalace dobíjecí stanice s popisem nutných úprav:

- návrh technického řešení připojení, a to včetně zhodnocení možností napojení dobíjecích stanic na místní energocentrum;

- návrh umístění kabelových tras v areálu;

- možnost zřízení nového odběrného místa, úpravy přípojky / nutnost posílení přívodního vedení;

- popis způsobu a požadavků na legální a bezpečné umístění dobíjecích stanic – přesná specifikace a prověření potřebných vyjádření DOSS, a to včetně indikace proveditelnosti umístění dobíjecích stanic (např. také ve vztahu k požárně bezpečnostnímu řešení parkovacích objektů);

- identifikace návazných neočekávaných dalších nároků na realizaci záměru (např. nutnost zřízení trafostanice.

    - Doporučení umístění a HW technologie:

- specifikace způsobu instalace a konkrétního místa pro technologii dobíjení;

- doporučení technologie vhodné pro zvolené místo;

- identifikace rozsahu souvisejících stavebních a jiných přípravných prací.

    - Indikace rozpočtu realizace záměru:

- indikace ceny projektové dokumentace a její časové náročnosti dle rozsahu projektu;

- indikace ceny stavebních prací a případných stavebních úprav místa.

    - Indikativní harmonogram od zadání projektu k realizaci.

  - Dodavatel Objednateli předá Studii proveditelnosti v elektronické podobě ve formátu pdf a word (v editovatelné verzi) a 2 výtisky Studie proveditelnosti v tištěné podobě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

  - Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen zúčastnit se jednání s Objednatelem a seznámit Objednatele s průběhem zpracování Studie proveditelnosti a s dalšími skutečnostmi požadovanými Objednatelem. Místo, čas a způsob konání jednání určí Objednatel.

  - Plnění Studie proveditelnosti bude dokončeno po odsouhlasení všech nezbytných podkladů a dokumentů ze strany Objednatele. Dodavatel předá výstup Studie proveditelnosti Objednateli v požadovaném počtu, formátu vyhotovení a v souladu s dalšími požadavky Objednatele specifikovanými v rámci této Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn uplatnit u Dodavatele své připomínky, případně namítnout rozpor předaných dokumentů s uzavřenou Rámcovou dohodou a/nebo Prováděcí smlouvou. Schválení výstupu Studie proveditelnosti Objednatelem nezbavuje Dodavatele odpovědnosti za vady vypracovaného výstupu Studie proveditelnosti a následně i za vady Předmětu plnění.

  - V případě odmítnutí převzetí výstupu Studie proveditelnosti Objednatelem pro nesoulad s touto Rámcovou dohodou a/nebo Prováděcí smlouvou, je Dodavatel povinen příslušnou část výstupu Studie proveditelnosti změnit, resp. odstranit jeho nedostatky, tak, aby byl v souladu s touto Rámcovou dohodou a/nebo Prováděcí smlouvou a doručit ho ke konečnému odsouhlasení Objednateli.

  - Dodavatel odpovídá za to, že navržené řešení ve Studii proveditelnosti je realizovatelné. Pokud by se ukázalo, že navržené řešení není realizovatelné, odpovídá Dodavatel za škodu tím způsobenou.

  - Dodavatel Studie proveditelnosti je povinen poskytovat součinnost při realizaci dalších částí Předmětu plnění, tj. PD – prováděcí, PD – povolení, Inženýring, Stavební práce, a to i v případě, že se nestane dodavatelem následujících částí Předmětu plnění. Tato součinnost zahrnuje zejména předání veškerých relevantních podkladů, vysvětlení návrhů, konzultace s dalšími Dodavateli a účast na jednáních souvisejících s realizací Předmětu plnění.

  - Pokud v průběhu realizace vyjde najevo, že Studie proveditelnosti obsahuje nedostatky nebo neodpovídá skutečným podmínkám na místě realizace, je Dodavatel povinen poskytnout součinnost k jejich odstranění, a to včetně případného přepracování, doplnění nebo aktualizace Studie proveditelnosti bez nároku na dodatečnou odměnu.

  - Pokud v důsledku chybné, neúplné nebo jinak vadné Studie proveditelnosti vzniknou vícenáklady na straně projektanta, který na jejím základě zpracovává Projektovou dokumentaci (PD – povolení, PD – prováděcí), nese veškeré takto vzniklé vícenáklady Dodavatel Studie proveditelnosti.

  - Pokud je Dodavatel Studie proveditelnosti současně Dodavatelem Projektové dokumentace, pak není oprávněn nárokovat na Objednateli jakékoli vícenáklady spojené s nutností přepracování Projektové dokumentace v důsledku chybné Studie proveditelnosti. V takovém případě Dodavatel nese vícenáklady na přepracování Projektové dokumentace na vlastní účet a nemá vůči Objednateli nárok na jakoukoli dodatečnou úhradu. Dodavatel Studie proveditelnosti je povinen na žádost Objednatele nebo Objednatelem pověřené osoby předat veškeré relevantní podklady, dokumentaci, rozbory a vysvětlení týkající se Studie proveditelnosti, a to včetně případných doporučení k realizaci.

## Projektová dokumentace

  - Dodavatel provede projektovou dokumentaci dle podkladů a pokynů, které mu byly poskytnuty Objednatelem, zejména dle Studie proveditelnosti, nestanoví-li Objednatel jinak.

  - Dodavatel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. Stavebnímu zákonu atd.

  - Projektová dokumentace k žádostem o povolení realizace dobíjecích stanic (dále jen „PD-povolení“).

    - Dodavatel se zavazuje provést PD-povolení dle právních předpisů, obstarat a zpracovat podklady nezbytné pro umístění a povolení výstavby a následného provozu dobíjecích stanic (včetně připojení k distribuční soustavě elektrické energie a případných dalších podkladů) v rozsahu požadovaném pro získání všech veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných pro umístění, vybudování a následný provoz dobíjecích stanic (včetně připojení k distribuční soustavě elektrické energie a případných dalších povolení).

    - Prvním výstupem PD-povolení je dokumentace předaná objednateli v digitální formě (výkresová část ve formátu .dwg nebo .dgn a textové dokumenty ve formátu .docx), kompletní dokumentaci ve formátu .pdf a 2 výtisky kompletní dokumentace v tištěné podobě.

    - Dodavatel se zavazuje poskytnout následnou součinnost dodavateli Inženýringu, spočívající zejména ve vysvětlení, doplnění, aktualizaci PD-povolení tak, aby vyhověla všem požadavkům orgánů schvalujících tuto dokumentaci.

    - Druhým výstupem PD-povolení je dokumentace, která bude přílohou všech podání k příslušným schvalovacím orgánům. Objednateli bude předána v digitální formě (výkresová část ve formátu .dwg nebo .dgn a textové dokumenty ve formátu .docx), kompletní dokumentaci ve formátu .pdf a 2 výtisky kompletní dokumentace v tištěné podobě, která bude přílohou všech podání k příslušným schvalovacím orgánům.

  - Projektová dokumentace pro realizaci prací podle souhlasných stanovisek všech povolujících orgánů (dále jen „PD-prováděcí“).

    - Dodavatel se zavazuje provést PD-prováděcí zahrnující všechny případné změny či úpravy provedené v rámci Inženýringu a uvádějící všechny náležitosti umožňující realizaci prací podle této dokumentace.

    - Součástí PD-prováděcí je podrobný výkaz výměr sloužící jako podklad pro výpočet ceny prací podle ceníku ÚRS.

    - Výstupem PD-prováděcí je dokumentace předaná objednateli v digitální formě (výkresová část ve formátu .dwg nebo .dgn, podrobný výkaz výměr v .xls a textové dokumenty ve formátu .docx), kompletní dokumentace ve formátu .pdf a 2 výtisky kompletní dokumentace v tištěné podobě.

    - Dodavatel se zavazuje poskytnout následnou součinnost při realizaci prací spočívající zejména ve vysvětlení, doplnění, aktualizaci PD-prováděcí tak, aby vylučovala chybnou realizaci prací. Veškeré činnosti spojené s touto součinností, jsou zahrnuty v nabídkové ceně Dodavatele za PD-prováděcí. Dodavatel je povinen zajistit, aby součinnost byla poskytována včas a bez zbytečných průtahů.

    - Dodavatel se zavazuje na základě této Rámcové dohody posuzovat návrhy na odchylky a změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a navrhovat změny a odchylky za účelem zlepšení řešení projektové dokumentace.

    - Dodavatel se zavazuje dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací, sledovat a kontrolovat postup výstavby ve vztahu k projektové dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s projektovou dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, apod.);

    - Pokud na základě skutečností zjištěných Dodavatelem v průběhu realizace PD-povolení vyjde najevo, že umístění dobíjecí stanice v souladu s požadavky Objednatele a Studií proveditelnosti není možné, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, Objednatele o této skutečnosti informovat prostřednictvím písemné zprávy. Společně se zprávou je pak Dodavatel povinen předložit vyjádření příslušných orgánů či jiné podklady a dokumenty, na základě kterých nelze Předmět plnění realizovat v souladu s požadavky Objednatele a odůvodnění, z jakého důvodu není možné umístit dobíjecí stanici v souladu s požadavky Objednatele.

    - Zpráva včetně všech jejích příloh bude podléhat schválení Objednatelem a bude povinnou přílohou faktury.

    - Pokud nebude umístění dobíjecí stanice možné z objektivních důvodů, které nezpůsobil Dodavatel (tj. navzdory tomu, že Dodavatel poskytoval Předmět plnění řádně, v souladu s právními předpisy a s odbornou péčí), a tedy nebude možné předmět plnění PD-povolení splnit v souladu s Rámcovou dohodou, má Dodavatel právo na zaplacení poměrné části ceny za poskytnutí části plnění PD-povolení, a to 60 % z ceny, která by Dodavateli náležela za poskytnutí plnění PD-povolení.

    - Pokud nebude umístění dobíjecí stanice možné z důvodu pochybení na straně Dodavatele, nemá Dodavatel právo na zaplacení dohodnuté ceny. Dále je v takovém případě Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu specifikovanou dále v rámci této Rámcové dohody a náhradu škody.

  - PD-povolení a PD-prováděcí dále také společně jen „Projektová dokumentace“)

  - Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen zúčastnit se jednání s Objednatelem a seznámit Objednatele s průběhem zpracování Projektové dokumentace a s dalšími skutečnostmi požadovanými Objednatelem. Místo, čas a způsob konání jednání určí Objednatel.

  - Plnění PD-povolení a/nebo PD-prováděcí bude dokončeno po odsouhlasení všech nezbytných dokumentací ze strany Objednatele. Dodavatel předá návrh dokumentace Objednateli v požadovaném počtu, formátu vyhotovení a v souladu s dalšími požadavky Objednatele specifikovanými v rámci této Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn uplatnit u Dodavatele své připomínky, případně namítnout rozpor předaných dokumentů s uzavřenou Rámcovou dohodou a/nebo Prováděcí smlouvou. Schválení dokumentace Objednatelem nezbavuje Dodavatele odpovědnosti za vady vypracované projektové dokumentace a následně i za vady Předmětu plnění.

  - V případě odmítnutí převzetí PD-povolení a/nebo PD-prováděcí Objednatelem pro nesoulad s touto Rámcovou dohodou a/nebo Prováděcí smlouvou, je Dodavatel povinen příslušnou část PD-povolení a/nebo PD-prováděcí změnit, resp. odstranit její nedostatky, tak, aby byla v souladu s touto Rámcovou dohodou a Prováděcí smlouvou a doručit ji ke konečnému odsouhlasení Objednateli. Pokud v rámci provádění určité dobíjecí stanice bude nutné vyhotovit více druhů dokumentace, dojde k provedení plnění PD-povolení a/nebo PD-prováděcí odsouhlasením veškeré dokumentace požadované příslušnými orgány.

## Inženýring

  - Dodavatel se zavazuje zajistit veškerá veřejnoprávní povolení, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření, podklady nebo další kroky nezbytné pro umístění, vybudování a následný provoz dobíjecích stanic (včetně připojení k distribuční soustavě elektrické energie a případných dalších povolení).

  - Inženýring představuje a v jeho ceně jsou zahrnuty zejména následující činnosti ze strany Dodavatele:

    - jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko jsou nezbytné pro podání řádné (bezvadné) žádosti o povolení stavby nebo jiné povolení nutné pro umístění dobíjecích stanic;

    - zastupování Objednatele jako stavebníka či v postavení obdobném v řízení před stavebním úřadem či jinými úřady, mj. za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního či jiného dotčeného úřadu žádosti, přebírání dokumentů a rozhodnutí, podávání opravných prostředků, atd.;

    - jednání se subjekty dotčenými stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, projednání a přípravě smluv na zřízení věcných břemen;

    - účast na veřejnoprávních řízeních v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s projektovou dokumentací stavby;

    - podávání nutných vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťovat u zpracovatele PD-povolení operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků;

    - účast na kolaudačním konání a poskytování součinnosti potřebné pro úspěšnou kolaudaci.

  - Do ceny za Inženýring nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a další poplatky či platby vyvolané schvalovacími procesy, které nelze ovlivnit. Tyto náklady budou přefakturovány Objednateli na základě dokladů o účelu a úhradě.

  - Výstupem Inženýringu jsou všechna nezbytná a právoplatná povolení pro umístění, vybudování a provozování dobíjecích stanic v příslušné lokalitě. Pokud Dodavatel v průběhu realizace Inženýringu zjistí, že umístění dobíjecí stanice v souladu s požadavky Objednatele a Projektovou dokumentací není možné, je Dodavatel povinen Objednatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů informovat prostřednictvím písemné zprávy. Společně se zprávou je pak Dodavatel povinen předložit vyjádření příslušných orgánů či jiné podklady a dokumenty, na základě kterých nelze Předmět plnění realizovat v souladu s požadavky Objednatele a odůvodnění důvodů, pro které není možné umístit dobíjecí stanice v souladu s požadavky Objednatele.

  - Zpráva včetně všech jejích příloh bude podléhat schválení Objednatelem a bude povinnou přílohou faktury.

  - Pokud nebude umístění dobíjecí stanice možné z objektivních důvodů, které nezpůsobil Dodavatel (tj. navzdory tomu, že Dodavatel poskytoval Předmět plnění řádně, v souladu s právními předpisy a s odbornou péčí), avšak z důvodů, které nebyly způsobeny Dodavatelem, nebude možné předmět plnění Inženýring splnit v souladu s Rámcovou dohodou, má Dodavatel právo na zaplacení poměrné části ceny za poskytnutí služeb Inženýringu, a to 60 % z ceny, která by Dodavateli náležela za poskytnutí služeb Inženýringu.

  - Pokud nebude umístění dobíjecí stanice možné z důvodu pochybení na straně Dodavatele, nemá Dodavatel právo na zaplacení dohodnuté ceny. Dále je v takovém případě Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu specifikovanou dále v rámci této Rámcové dohody a náhradu škody.

  - Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen zúčastnit se jednání s Objednatelem a seznámit Objednatele s průběhem prací Inženýringu a s dalšími skutečnostmi požadovanými Objednatelem. Místo, čas a způsob konání jednání určí Objednatel.

  - Plnění Inženýring bude dokončeno po zajištění veškerých potřebných (budou-li třeba) veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných pro umístění a výstavbu dobíjecích stanic a předáním veškerých výše uvedených platných a účinných povolení, ze kterých bude vyplývat oprávnění k umístění a realizaci výstavby dobíjecí stanice a po odsouhlasení dokumentace ze strany Objednatele. Dodavatel je povinen Objednateli předat veškerá získaná veřejnoprávní povolení, souhlasy či rozhodnutí pro umístění a výstavbu dobíjeních stanic v originále a jedné prosté kopii.

## Stavební práce

  - Dodavatel se zavazuje provést Stavební práce dle podkladů a pokynů, které mu byly poskytnuty Objednatelem.

  - Realizace stavební připravenosti a el. vedení pro instalaci konkrétních přípojných bodů pro následnou instalaci dobíjecích stanic (dále jen „Stavební práce – realizace“).

    - Dodavatel se zavazuje přizpůsobit Stavební práce – realizace skutečně zjištěnému průběhu inženýrských sítí a dalším podmínkám zastiženým na staveništi. O jakýchkoliv prokazatelně nezbytných změnách je povinen předem písemně informovat Objednatele.

    - Pokud bude část Stavebních prací-realizace vymezena projektovou dokumentací, sjednávají si smluvní strany pro vyloučení všech pochybností, že povinnosti stanovené Dodavateli v projektové dokumentaci jsou smluvními povinnostmi Dodavatele dle této Rámcové dohody. V případě rozporu povinností Smluvních stran stanovených v projektové dokumentaci s povinnostmi sjednanými v této Rámcové dohodě má přednost obsah této Rámcové dohody.

    - Smluvní strany si sjednávají, že projektová dokumentace se dle dohody smluvních stran považuje za pokyn Objednatele k provedení Předmětu plnění ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku.

    - Odchylky od projektové dokumentace v rámci realizace předmětu plnění Stavební práce-realizace jsou přípustné pouze na základě předchozího odsouhlasení Objednatelem. Dodavatel je dále povinen předložit Objednateli změnový list s vyčíslením víceprací nebo méněprací k odsouhlasení Objednatelem.

    - Zástupce Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Dodavatele příkaz přerušit práci, pokud není odpovědná osoba Dodavatele dosažitelná a je-li současně ohrožena bezpečnost prováděného Stavebních prací-realizace, život nebo zdraví pracovníků při realizaci Předmětu plnění nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody.

    - Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,

- určení napojovacích míst energií (elektřina),

- stanovení trasy sítí uvnitř i vně objektu dotčených stavební činností, resp. ve vymezeném prostoru staveniště (přípojky elektro silno a slaboproud, apod.) v rozsahu, v jakém je jejich průběhu objednateli znám,

- určení prostoru zařízení staveniště pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.

    - Dodavatel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení předmětu plnění Stavební práce-realizace. Do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště zpracuje Dodavatel projekt zařízení staveniště a předloží jej Objednateli ke schválení, pokud povaha stavebních prací vyžaduje jeho vyhotovení. Dodavatel také zajistí ohlášení staveb či dalších úprav nutných k vybudování zařízení staveniště, které to dle Stavebního zákona vyžadují. Zábory a související dočasné dopravní značení zajistí Dodavatel na své náklady.

    - Dodavatel odpovídá v průběhu provedení stavebních prací za pořádek a čistotu na staveništi, je povinen nerušit okolí nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, bezprostředně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a Předmět plnění Stavební práce-realizace řádně zabezpečit proti třetím osobám. Je povinen na své náklady denně odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením stavebních prací a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním stavebních prací.

    - Dodavatel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště do 7 dnů od odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Předmětu plnění, jehož součástí byly stavební práce.

    - Dodavatel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

    - Dodavatel je povinen zajistit realizaci Stavebních prací-realizace tak, aby nedošlo k přerušení provozu na pozemních komunikacích nebo v garážích, kde budou dobíjecí stanice umístěny. Pouze ve výjimečných a nezbytných případech, kdy nebude možné přerušení provozu zcela vyloučit, je Dodavatel povinen předem projednat a písemně odsouhlasit s Objednatelem rozsah nezbytného omezení provozu. Dodavatel je povinen zajistit, aby schválený rozsah omezení byl striktně dodržen.

    - Dodavatel není oprávněn použít bez souhlasu Objednatele jiné materiály a technologie, než schválené Objednatelem či uskutečnit jakékoliv změny proti projektové dokumentaci, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto jinak. Veškeré materiály užívané při provádění Předmětu plnění musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy, zejm. Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Soulad používaných materiálů s právními předpisy je Dodavatel povinen na výzvu Objednatele kdykoliv doložit.

    - Dodavatel je povinen zajistit před prováděním prací dostatečnou ochranu inženýrských sítí tak, aby nemohlo dojít činností Dodavatele k jejich poškození.

    - Dodavatel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním Předmětu plnění. Dodavatel je povinen zařízení staveniště zabezpečit v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

    - Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště je Dodavatel povinen staveniště s vynaložením odborné péče přezkoumat a písemně upozornit Objednatele na veškeré skryté překážky ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku, které by bránily provedení Předmětu plnění sjednaným způsobem, a navrhnout případné změny. V takovém případě určí Objednatel písemným pokynem způsob překonání překážek. K tomu je oprávněn požadovat od Dodavatele návrh způsobu překonání překážek na staveništi a jejich ocenění. V případě, že později vyjdou najevo překážky, které měl Dodavatel při vynaložení odborné péče odhalit, jdou k jeho tíži a náklady potřebné k jejich překonání nese Dodavatel.

    - Dodavatel se v rámci realizace Stavebních prací-realizace zavazuje pro Objednatele zajistit a provést dále zejména následující činnosti:

- všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize, vztahující se k prováděnému Předmětu plnění,

- dodat revizní zprávy a obvyklé dokumentace, které odpovídají aplikovatelným normám platným v době instalace Předmětu plnění,

- dodat doklady o provedených zkouškách a kontrolách.

  - Dodavatel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „Stavební práce-dokumentace skutečného provedení“), která zahrnuje:

    - Geodetickou aktualizační dokumentaci digitální technické mapy (GAD DTM) neboli geodetický podklad pro DTM v rozsahu základní prostorové situace; Dodavatel zajistí její předání na příslušný katastrální úřad požadovaným způsobem a předání kopie v digitální podobě Objednateli.

    - Dokumentaci skutečného provedení stavby v kompletním rozsahu podle dřívějších požadavků DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 3D, včetně její geodetické části pro stavby technické a dopravní infrastruktury; tato dokumentace musí splňovat požadavky a náležitosti aktuálně platného stavebního zákona na „dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce proti ověřené projektové dokumentaci“. Dodavatel předá Objednateli dokumentaci v digitální formě (výkresová dokumentace 3D ve formátu .dwg nebo .dgn a textové dokumenty ve formátu .docx , a to včetně seznamů souřadnic v JTSK ,Bpv), kompletní dokumentaci ve formátu .pdf a 2 výtisky kompletní dokumentace v tištěné podobě.

    - Veškeré nezbytné podklady předkládané příslušným úřadům a orgánům veřejné moci, které jsou vyhotovovány v souvislosti s dokončením stavby, veškeré manuály, provozní knihy, návody k obsluze a údržbě, pokud jsou součástí předmětu plnění Stavební práce-realizace. Dodavatel předá tyto podklady Objednateli v digitální formě (typicky výkresy ve formátu .dwg nebo .dgn a textové dokumenty ve formátu .docx), kompletní dokumentaci ve formátu .pdf a 2 výtisky kompletní dokumentace v tištěné podobě.

    - Dodavatel je povinen tuto dokumentaci a podklady předat Objednateli nejpozději v termínu kompletního předání Stavebních prací-realizace.

- PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

  - Výstupy poskytnutého Předmětu plnění dle této Rámcové dohody, které z povahy věci mají být předmětem předání, budou převzaty Objednatelem na základě akceptační procedury dle tohoto článku Rámcové dohody. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Dodavatelem poskytnuté plnění vedlo k výsledku, ke kterému je Dodavatel zavázán na základě Prováděcí smlouvy, a to porovnáním skutečných vlastností poskytnutého plnění Dodavatele s jejich závaznou specifikací dle této Rámcové dohody a Prováděcí smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje předat výstup Objednateli k akceptaci tak, aby byly dodrženy lhůty stanovené v Rámcové dohodě a Prováděcí smlouvě, případně v souladu s ní či dle dohody s Objednatelem. V případě, že lhůta není Rámcovou dohodou, ani Prováděcí smlouvou stanovena anebo se Smluvní strany na lhůtě nedohodnou, zavazuje se Dodavatel předat výstup Objednateli k akceptaci na výzvu Objednatele.

  - Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k výstupu, zavazuje se Dodavatel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady, nejpozději však do 10 pracovních dnů, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak nebo nestanoví-li tato Rámcová dohoda jinak) provést veškeré potřebné úpravy výstupu dle veškerých výhrad a připomínek Objednatele. Opravený výstup předá Dodavatel Objednateli k opětovné akceptaci. Postup dle tohoto odstavce se opakuje do úplného odstranění vad.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovený Předmět plnění i před termínem plnění.

  - Objednatel není povinen Studii proveditelnosti a/nebo Projektovou dokumentaci a/nebo Stavební práce–dokumentace skutečného provedení stavby převzít, nebudou-li výstupy dodány v požadovaném množství, jakosti či druhu provedení.

  - Objednatel nabývá vlastnické právo k Předmětu plnění, jehož součástí je Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace či jeho části jeho protokolárním převzetím.

  - Objednatel je vlastníkem Předmětu plnění, jehož součástí jsou Stavební práce-realizace od počátku zahájení Stavebních prací. Nebezpečí škody na této části Předmětu plnění nese Dodavatel do okamžiku předání a převzetí této části Předmětu plnění Objednatelem.

  - Pokud je určitá věcně vymezená část Předmětu plnění převzata předčasně, přechází nebezpečí škody na věci ohledně této části Předmětu plnění na Objednatele dnem protokolárního převzetí. Tím není dotčena odpovědnost Dodavatele v případě, že ke škodě na této již převzaté části Předmětu plnění dojde vlivem provádění prací na zbývajících částech Předmětu plnění.

  - O akceptaci výstupu dle tohoto článku bude vždy vystaven akceptační protokol, který bude oboustranně podepsán.

  - Pokud budou předmětem předání Stavební práce-realizace, je Dodavatel povinen písemně vyzvat Objednatele alespoň 7 kalendářních dní před stanoveným termínem předání a v případě, že tak určí Objednatel, je Dodavatel povinen přizvat rovněž osoby pověřené Objednatelem, pokud byly Objednatelem určeny v Prováděcí smlouvě (zejména osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka).

  - Akceptační protokol musí obsahovat zejména:

    - název – obchodní firmy Objednatele a Dodavatele, jejich sídla a IČO,

    - označení předávané části Předmětu plnění,

    - datum předání a převzetí Předmětu plnění,

    - prohlášení o úplnosti a kompletnosti Předmětu plnění,

    - popis vad, s nimiž je Předmět plnění přebírán, a způsob vypořádání nároků z těchto vad, pokud bude Předmět plnění přebrán s výhradami,

    - prohlášení Objednatele o převzetí Předmětu plnění a

    - podpisy odpovědných osob Objednatele a Dodavatele.

  - Pokud budou předmětem předání Stavební práce, bude součástí akceptačního protokolu dále:

    - záznam o předání výstupů Stavební práce-dokumentace skutečného provedení,

    - dílčí protokoly a dokumentace potřebné k provozu (zprávy o revizích, protokoly o revizních zkouškách),

    - záruční listy a návody na provoz, obsluhu a údržbu všech zařízení a systémů dodaných Dodavatelem, pokud byly součástí Předmětu plnění,

    - originál stavebního deníku,

    - další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací uvedených v ohlášení stavby, jakož i doklady stanovené v obecně závazných předpisech.

  - Odmítne-li Objednatel Předmět plnění předávaný Dodavatelem převzít, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede Objednatel vady a nedodělky, pro které Předmět plnění nepřevzal, a své požadavky včetně lhůty k odstranění a Dodavatel uvede své stanovisko k nim. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Předmět plnění převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu.

  - Za vadu Předmětu plnění se považují i nedostatky v dokumentech předávaných společně s Předmětem plnění.

  - Objednatel je oprávněn Předmět plnění převzít i v případě zjištění vad, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu nebo užívání Předmětu plnění. V takovém případě se do akceptačního protokolu uvedou vady, s nimiž je Předmět plnění přebírán, a dále způsob vypořádání nároků z těchto vad, datum předání a věcné vymezené přejímané části Předmětu plnění. Pokud budou předávány Stavební práce, je Dodavatel povinen počínaje dnem převzetí tuto část Předmětu plnění vyklidit a Objednatel je oprávněn ji užívat. Dodavatel je i po tomto předčasném převzetí po dohodě s Objednatelem oprávněn odstraňovat nedostatky Předmětu plnění, které by byly jinak považovány za vady Předmětu plnění.

  - Pokud bude součástí Předmětu plnění realizace Stavebních prací, zavazuje se Dodavatel nejpozději k termínu přejímky Předmětu plnění zabezpečit takový stav staveniště a Předmětu plnění, který bude způsobilý ke kolaudaci.

  - Současně s předáním Předmětu plnění, jehož součástí byla realizace Stavebních prací, se Dodavatel zavazuje Objednateli předat také výstupy plnění Stavební práce-dokumentace skutečného provedení a provést další potřebné kroky spojené s dokončením stavby.

  - Po vyklizení staveniště uvede Dodavatel pozemky pro zařízení staveniště na své náklady do původního stavu. V případě, že Dodavatel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je oprávněn vyklizení provést Objednatel nebo vyklizením pověřit třetí osobu s tím, že náklady s tímto spojené přefakturuje Dodavateli, který je povinen tyto náklady Objednateli uhradit. V tomto případě je Objednatel oprávněn všechny věci Dodavatele nacházející se na stavbě zajistit a na náklady Dodavatele je nechat uskladnit a odvést ze staveniště.

  - Ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se nepoužijí.

  - Kolaudační souhlas či rozhodnutí se nepovažuje za předvedení způsobilosti Předmětu plnění sloužit svému účelu ani za doklad o dokončení Předmětu plnění.

- TERMÍNY A ČAS PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na 4 roky ode dne nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 200.000.000 Kč bez DPH, dle toho, který skutečnost nastane dříve. Doba plnění dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě.

  - Dodavatel se zavazuje při plnění Předmětu plnění dodržet termíny plnění stanovené touto Rámcovou dohodou a v Prováděcí smlouvě.

  - Dodavatel se zavazuje staveniště převzít a bezodkladně zahájit práce na provádění Předmětu plnění spočívajících v provádění Stavebních prací, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

  - Pro případ překážky, která by měla za následek prodlení Dodavatele a její odstranění je plně v moci Objednatele, je tento povinen na základě výzvy Dodavatele poskytnout veškerou možnou součinnost směřující k odstranění překážky. V případě neposkytnutí součinnosti se Dodavatel nedostává do prodlení.

  - Objednatel je oprávněn po Dodavateli průběžně požadovat prokázání postupu plnění Předmětu plnění a dodržování milníků obsažených v Prováděcí smlouvě. Dodavatel je povinen doložit Objednateli veškeré podklady o postupu provádění Předmětu plnění bez zbytečného odkladu. Dodavatel je dále povinen předkládat Objednateli týdenní reporty o stavu dílčích veřejných zakázek, reporty budou zasílány vždy v pátek do 14:00 hod.

  - Místem plnění dílčích veřejných zakázek je území hl. m. Prahy. Přesné místo realizace Předmětu plnění bude vždy stanoveno v Prováděcí smlouvě. Písemné výstupy budou Dodavatelem předávány v sídle Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za Studii proveditelnosti, PD-povolení, PD-prováděcí, Inženýring a Stavební práce-dokumentace skutečného provedení bude určena paušální částkou (jednotkovou cenou), přičemž tato paušální částka je určena pro jednu lokalitu a výše paušálu se odvíjí od typu lokality, kde bude předmětné plnění realizováno a od počtu dobíjecích stanic, ve vztahu ke kterým bude příslušná část Předmětu plnění realizována. Plnění oceněné paušálem bude oceněno cenami (jednotkové ceny) uvedenými příslušným Dodavatelem v Dílčím ceníku minitendru.

  - Cena za Stavební práce-realizace bude určena měřením skutečného množství poskytnutého plnění provedeného při realizaci Stavebních prací-realizace, tj. bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění (počet dodaných jednotek po jednotlivých položkách), které bude oceněno podle ceníku ÚRS (položkové jednotkové ceny), přičemž celková cena plnění Stavební práce-realizace bude upravena o koordinační přirážku uvedenou příslušným Dodavatelem v Dílčím ceníku minitendru.  V důsledku aplikace koordinační přirážky může dojít ke snížení nebo navýšení celkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu uvádějícím položkové jednotkové ceny určené ceníkem ÚRS.

  - Dodavatel se zavazuje ocenit Stavební práce-realizace podle položkového rozpočtu uvedeného v PD-prováděcí a na základě cen uvedených v ceníku ÚRS platných ke dni zahájení Stavebních prací, tj. ke dni předání staveniště (dále jen „Položkový rozpočet“). Není-li příslušná položka v cenové soustavě URS uvedena, určí její obvyklou cenu na žádost Dodavatele společnost ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10. Nebude-li možný ani tento postup, určí se obvyklá cena dle platných právních předpisů.  Dodavatel předá vyplněný Položkový rozpočet nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení Stavebních prací-realizace Objednateli ke schválení. Objednatel je oprávněn k předloženému Položkovému rozpočtu vznést připomínky a Dodavatel se zavazuje Položkový rozpočet dle připomínek Objednatele doplnit a upravit.

  - V případě odsouhlasených více či méně prací během provádění Stavebních prací-realizace se Dodavatel zavazuje provést úpravu Položkového rozpočtu podle upraveného položkového výkazu způsobem uvedeným v čl. 7.3 (dále jen „Upravený položkový rozpočet“). Dodavatel předá Upravený položkový rozpočet nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne ukončení Stavebních prací-realizace Objednateli ke schválení. Objednatel je oprávněn k předloženému Upravenému položkovému rozpočtu vznést připomínky a Dodavatel se zavazuje Upravený položkový rozpočet dle připomínek Objednatele doplnit a upravit.

  - Schválený Položkový rozpočet, případně Upravený položkový rozpočet bude přílohou faktury za Stavební práce-realizace.

  - Ceny a výše koordinační přirážky v Ceníku/Dílčím ceníku minitenderu jsou cenami a/nebo hodnotami konečnými a maximálně přípustnými a zahrnují veškeré náklady na provedení Předmětu plnění (jako např. náklady na materiál, energie, vody spotřebované při provádění Předmětu plnění, dopravu, odvoz a likvidace odpadu, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí, licence apod.). Zahrnují též náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním Rámcové dohody. Dodavatel není oprávněn účtovat a požadovat na Objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek. Ceny a výše koordinační přirážky nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy zvýšeny, s výjimkou případů uvedených v rámci této Rámcové dohody.

  - Pokud není výslovně sjednáno něco jiného, platí, že změna Předmětu plnění, při které nedochází ke změně množství, kvality či jednotkové ceny některé z položek v položkovém rozpočtu, nemá vliv na cenu Předmětu plnění.

  - Dodavatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 a ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že cena Předmětu plnění je sjednávána s přihlédnutím k záruce poskytované Dodavatelem.

  - Cena za Předmět plnění bude hrazena po částech v návaznosti na splnění příslušného milníku definovaného níže v rámci tohoto článku Rámcové dohody a po předání všech výstupů spojených s tímto milníkem, nestanoví-li tato Rámcová dohoda jinak. Na základě potvrzení o splnění milníku vzniká Dodavateli právo na výplatu ceny za poskytnutý Předmět plnění, jak je blíže specifikováno níže:

| ## Milník | ## Vyplacená část |  |
| --- | --- | --- |
| ## Zpracování Studie proveditelnosti – splnění podmínek dle čl. 4.25 Rámcové dohody | ## 100 % ceny Studie proveditelnosti pro jednu lokalitu |
| ## PD-povolení – splnění podmínek dle čl. 4.38 Rámcové dohody | ## 100 % ceny PD-povolení pro jednu lokalitu |  |
| ## PD-prováděcí – splnění podmínek dle čl. 4.38 Rámcové dohody | ## 100 % ceny PD-prováděcí pro jednu lokalitu |
| ## Inženýring – splnění podmínek dle čl. 4.48 Rámcové dohody | ## 100 % ceny Inženýringu pro jednu lokalitu |
| ## Protokolární předání Stavebních prací, tj. Stavebních prací – realizace a Stavebních prací - dokumentace skutečného provedení | ## 100 % ceny Stavebních prací – realizace, Stavebních prací – dokumentace skutečného provedení stavby pro jednu lokalitu |

  - Kdykoli Objednatel požaduje, aby byla jakákoli část Předmětu plnění měřena, musí to přiměřeným způsobem (zpravidla písemně) oznámit Dodavateli, který musí:

    - zajistit svou účast na měření prostřednictvím k tomu kvalifikovaného pracovníka, a / nebo

    - dodat jakékoli podrobnosti požadované Objednatelem a nutné pro měření a ocenění měřených prací.

  - Výsledek každého měření bude zachycen v přehledu skutečně provedených prací. Přehledy prací budou podkladem pro platbu a povinnou přílohou faktury Dodavatele.

  - Jestliže se Dodavatel předem oznámeného měření nezúčastní, je měření provedené Objednatelem akceptováno jako přesné a přehled provedených prací bude zpracován na jeho podkladě.

  - Provedený přehled prací musí být vždy odsouhlasen a potvrzen Objednatelem.

  - V případě, že Objednatel odmítne schválit předložený přehled prací, sdělí Dodavateli své výhrady k jeho obsahu. Dodavatel je povinen tyto výhrady vypořádat.

  - Měření se bude provádět tak, že:

    - se bude měřit čisté skutečné množství každé položky Položkového rozpočtu, a

    - metoda měření musí být v souladu s Položkovým rozpočtem a odpovídající povaze měřených položek.

  - Skutečnou cenu nebo její část, která má být hrazena v každé platbě, vyčíslí Dodavatel na základě výsledků měření provedených prací zachycených ve schváleném přehledu prací a dle jednotkových cen v Položkovém rozpočtu.

  - Pokud nebudou výhrady Objednatele k přehledu prací vypořádány postupem dle tohoto článku této Rámcové dohody a příslušný přehled prací nebude Objednatelem schválen, vyčíslí Objednatel výši předmětné platby v rozsahu prací, ke kterým nemá výhrady (jsou-li takové). Ve zbývajícím rozsahu platbu odmítne.

  - Smluvní strany se zavazují, že v případě vzniku jakéhokoliv sporu mezi Objednatelem a Dodavatelem ve vztahu k Předmětu plnění, vyvinou veškeré úsilí vyřešit spor smírnou cestou.

  - Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že odmítnutí platby nebo její části není bez ohledu na jeho správnost překážkou, která by bránila postupu prací na Předmětu plnění.

  - Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že schválení přehledu prací Objednatelem se týká pouze rozsahu Dodavatelem skutečně provedených prací na Předmětu plnění, nikoliv kvality těchto prací.

  - Platbu ceny Předmětu plnění lze požadovat pouze podle Objednatelem odsouhlaseného přehledu prací, který byl pořízen a odsouhlasen postupem dle této Rámcové dohody.

  - Objednatel nebude poskytovat Dodavateli žádné zálohy.

  - V případě práva Dodavatele na úhradu jakékoliv finanční částky dle této Rámcové dohody, u které nejsou v této Rámcové dohodě zvlášť sjednané platební podmínky, platí, že je tato částka splatná spolu s nejbližší další splatnou platbou.

  - Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně musí vždy nejméně obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, označení této Rámcové dohody, označení poskytnutého plnění, číslo daňového dokladu, den vystavení a lhůta splatnosti daňového dokladu, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku a podpis oprávněné osoby. Dále musí daňový doklad obsahovat tyto údaje:

    - číslo a název projektu: Vybudování dobíjecích stanic na území hl. m. Prahy v rámci parkovacích ploch a garáží ve správě TSK, registrační číslo CZ.04.03.01/09/23_012/0000160,

    - předmět Předmětu plnění,

    - číslo Rámcové dohody a Prováděcí smlouvy,

    - zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek (přehled prací) v podrobnostech pro účely daňového zatřídění majetku a vypracování protokolů pro zařazení majetku do evidence.

  - Nebude-li daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje dle této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě jeho splatnosti Dodavateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného daňového dokladu.

  - Cenu Objednatel uhradí po splnění milníku uvedeného v čl. 7.10 Rámcové dohody, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených Dodavatelem, jejichž přílohou bude schválený přehled prací a schválený akceptační protokol.

  - Jednotkové ceny bez DPH uvedené v Ceníku a Dílčím ceníku jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné po celou dobu trvání této Rámcové dohody. Dojde-li v průběhu realizace Předmětu plnění ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

  - Doba splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxx Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, den pracovního klidu ve smyslu platných právních předpisů nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

  - Smluvní strany se výslovně dohodly na použití faktur vystavených na základě této Rámcové dohody výhradně v elektronické podobě (dále jen „Elektronická faktura“). Faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu Elektronické faktury a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Dodavatel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxx. Zaslání Elektronické faktury na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Dodavatel povinen využít pouze e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou pro tento účel v Rámcové dohodě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, bude-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Dodavatele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Dodavatele uvedené pro tento účel v Rámcové dohodě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail – 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Dodavatel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení ceny.

  - Dodavatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Dodavatele nesmí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi nesmí být jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné Dodavatelem v rozporu s tímto ustanovením bude považováno za závažné porušení Rámcové dohody a za příčící se dobrým mravům.

- PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost, kterou Dodavatel potřebuje k řádnému plnění povinností podle Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje zajistit vždy dostatečný počet pracovníků a/nebo technického vybavení, které je nezbytné pro provedení Předmětu plnění.

  - Smluvní strany se zavazují při realizaci plnění spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých závazků, přičemž v případě změny podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv na plnění, jsou povinny o takové změně bez zbytečného odkladu informovat druhou Smluvní stranu.

  - Dodavatel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků Smluvních stran a které budou mít vliv na plnění Rámcové dohody, a to zejména o skutečnostech, které mohou být významné pro rozhodování Objednatele ve věcech této Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv.

  - Dodavatel se zavazuje s vybouraným materiálem zacházet v souladu se zásadami, vyplývajícími z interního pracovního postupu Objednatele – Hospodaření s vybouraným materiálem, který tvoří přílohu č. 5 této Rámcové dohody.

  - Dodavatel není oprávněn převádět práva (zejména případně vzniklé pohledávky) a povinnosti vyplývající z  Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Pokud je Smluvní stranou této Rámcové dohody společnost více Dodavatelů, kteří podali společnou Nabídku, Dodavatelé tvořící tuto společnost se zavazují, že ponesou odpovědnost za řádné plnění Rámcové dohody společně a nerozdílně.

  - Dodavatel se zavazuje plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích smluv.

  - Dodavatel se zavazuje dodržovat mezinárodní úmluvu o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluvu Mezinárodní organizace práce (ILO).

  - Dodavatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů a dále zejména dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb., přičemž zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí;

  - Dodavatel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem za plnění poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem;

  - Dodavatel se zavazuje dodržovat pracovněprávní předpisy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli;

  - Dodavatel se zavazuje dbát zvýšené ochrany životního prostředí a minimalizovat vznik odpadů, a to v rozsahu, ve kterém to realizace Rámcové dohody dovoluje, zavazuje se přijmout vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí a dále se zavazuje k ekologickému odstranění odpadů.

  - Dodavatel je povinen plnit podmínky uvedené v ohlášení stavby nebo stavebním povolení, včetně jejich změn a doplňků. Dodavatel provede Předmět plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou a jejími přílohami, oprávněnými pokyny Objednatele pro provádění Předmětu plnění, v souladu se zadávací dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, ČSN a dalšími platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této Rámcové dohody, včetně technických norem, které nejsou obecně závazné, dále v souladu s příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými Objednatelem.

  - Při provádění Předmětu plnění vč. přezkumu podkladů a pokynů předaných Objednatelem, bude Dodavatel klást důraz rovněž na efektivitu a hospodárnost budoucího provozu Předmětu plnění. Zvolí-li Dodavatel při provádění Předmětu plnění postup či technologii, které povedou k menší efektivitě a hospodárnosti budoucího provozu Předmětu plnění, než by byla jinak možná, popř. neupozorní Objednatele na možnost použití hospodárnější technologie či postupu, jedná se o vadu Předmětu plnění.

  - Jestliže závazek Dodavatele z této Rámcové dohody a/nebo  Prováděcí smlouvy zanikne jinak než splněním, je Dodavatel povinen předat Objednateli ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne zániku závazku doklady podle této Rámcové dohody ohledně plnění, která při provádění Předmětu již uskutečnil, Objednatel je převzal a jsou v jeho majetku.

  - Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Předmětu plnění a projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud z příslušných právních předpisů nevyplývá doba delší.

  - Dodavatel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude Objednatele vyzván, poskytne.

  - Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MD ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## Dodavatel je povinen dodržovat veškeré na něj kladené požadavky vyplývající z dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce, Operační program Doprava 2021-2027 (https://opd3.opd.cz/dokumenty) nebo z jiných dokumentů, které budou relevantní v případě, že Rámcová dohoda bude financována z jiných dotačních programů či zdrojů. Dodavatel je povinen se seznámit s příslušnými pravidly a zajistit jejich dodržování po celou dobu plnění závazků vyplývajících z této Rámcové dohody.

- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

  - Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Dodavatel odpovídá za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy či z právního předpisu. Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu vznikne při realizaci Předmětu plnění na základě této Rámcové dohody  a/nebo Provádění smlouvy uzavřené na jejím základě. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s plněním Rámcové dohody a/nebo Prováděcí dohody poddodavatelem Dodavatele nebo Dodavatelem zvoleným zástupcem.

  - Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé Smluvní strany s jejím vlastním plněním.

  - Povinnosti k náhradě škody za prodlení se Smluvní strana zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla Smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla Smluvní strana povinna překonat, ji však povinnosti k náhradě nezprostí.

  - Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění Předmětu plnění dle této Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

  - Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, avšak pouze v rozsahu, který nepokrývá smluvní pokuta.

- REALIZAČNÍ TÝM

  - Dodavatelé jsou povinni pověřit plněním závazků z této Rámcové dohody pouze ty zaměstnance, členy realizačního týmu a poddodavatele, kteří jsou odborně způsobilí k plnění předmětu této Rámcové dohody.

  - Dodavatel se zavazuje po celou dobu plnění svých závazků z této Rámcové dohody užívat k provedení Předmětu plnění pouze ty členy realizačního týmu, které uvedl ve své Nabídce, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 4 této Rámcové dohody.

  - Dodavatel je oprávněn v průběhu provádění Předmětu plnění členy realizačního týmu měnit. Člena realizačního týmu je však oprávněn nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky na prokázání kvalifikace stanovené pro výkon dané funkce v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku. Kvalifikaci nového člena realizačního týmu je Dodavatel povinen vždy předem doložit Objednateli. Pokud takovýto nový člen realizačního týmu nesplňuje kvalifikační požadavky, je Objednatel oprávněn jej odmítnout.

  - V případě, že má být nahrazen člen realizačního týmu, jehož odborné zkušenosti byly v průběhu zadávacího řízení předmětem hodnocení nabídek, může jej Dodavatel nahradit pouze takovou osobou, jejíž odborné zkušenosti by byly Objednatelem hodnoceny stejně, nebo lépe. Se souhlasem Objednatele může Dodavatel takového člena realizačního týmu nahradit i méně zkušeným členem realizačního týmu, pokud by tato záměna neměla v zadávacím řízení vliv na pořadí nabídek. Profesní zkušenosti nového člena realizačního týmu je Dodavatel povinen vždy předem doložit Objednateli. Pokud takovýto nový člen realizačního týmu nesplňuje požadavky dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn jej odmítnout.

- PODDODAVATELÉ

  - Dodavatel je oprávněn plnit Předmět plnění na základě této Rámcové dohody nebo jeho část, s výjimkou činností specifikovaných této Rámcové dohodě, prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Dodavatel k plnění Prováděcí smlouvy nebo její části poddodavatele, odpovídá Objednateli, jako by ji plnil sám.

  - Dodavatel se zavazuje, že níže uvedené činnosti bude realizovat vždy přímo (výhradně) on sám, tzn., nevyužije k jejich realizaci poddodavatele:

- výkon činností hlavního manažera projektu.

  - Pokud Dodavatel prokázal v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel plnit tu část Předmětu plnění, k níž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za Dodavatele. Jakákoliv změna poddodavatele Dodavatele je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace obdobným způsobem novým poddodavatelem a po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jehož vzor tvoří Přílohu č. 9 této Rámcové dohody.

  - Seznam poddodavatelů Dodavatelů platný ke dni uzavření této Rámcové dohody je uveden v Příloze č. 3 této Rámcové dohody.

  - Žádný z Dodavatelů nesmí být poddodavatelem jiného Dodavatele při plnění kterékoli Prováděcí smlouvy.

- POJIŠTENÍ ODPOVĚDNOSTI DODAVATELŮ

  - Všichni Dodavatelé tímto prohlašují, že každý z nich má ke dni uzavření Rámcové dohody sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 30 mil. Kč na jednu pojistnou událost.

  - Dodavatelé se zavazují udržovat sjednané pojištění odpovědnosti po celou dobu trvání Rámcové dohody v platnosti a minimální výši dle tohoto článku Rámcové dohody. Pokud účinnost některé Prováděcí smlouvy přesáhne dobu trvání Rámcové dohody, musí být pojištění udržováno až do řádného ukončení příslušné Prováděcí smlouvy.

  - Dodavatelé nejsou oprávněni snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojištění odpovědnosti bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Dodavatelé jsou povinni na předchozí žádost Objednatele kdykoliv po dobu trvání Rámcové dohody předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci jejich pojištění odpovědnosti.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - Pokud Dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost týkající jeho pojištění odpovědnosti za škodu, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení.

  - V případě, že Dodavatel poruší povinnost dle čl. 4.54, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku takového porušení.

  - V případě, že Dodavatel neposkytne Objednateli požadovanou součinnost dle této Rámcové dohody v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k poskytnutí součinnosti, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Dodavatele se splněním termínu pro předání Předmětu plnění sjednaného v rámci Prováděcí smlouvy dle této Rámcové dohody o více než 15 kalendářních dnů je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny Předmětu plnění sjednané v rámci Prováděcí smlouvy v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že Dodavatel bude v prodlení s odstraněním vady Předmětu plnění uvedené v akceptačním protokolu ve lhůtě sjednané Smluvními stranami pro její odstranění nebo vady Předmětu plnění zjištěné při kontrole provádění Předmětu plnění, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u níž prodlení Dodavatele nastalo.

  - V případě, že Dodavatel bude v prodlení s odstraněním vady uplatněné Objednatelem v záruční době dle odst. 16.13 písm. a) této Rámcové dohody, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u níž prodlení Dodavatele nastalo

  - V případě, že Dodavatel bude v prodlení s odstraněním vady uplatněné Objednatelem v záruční době dle odst. 16.13 písm. b) této Rámcové dohody, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u níž prodlení Dodavatele nastalo.

  - V případě, že Dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovených čl. 10, 11 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a to za každý případ porušení konkrétní povinnosti Dodavatele a Dodavatel je povinen tuto smluvní pokutu Objednateli uhradit.

  - V případě, že Dodavatel nevyklidí staveniště řádně a včas v souladu s touto Rámcovou dohodou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Pro případ, že Dodavatel nesplní pokyn Objednatele nebo Objednatelem pověřenou osobou, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

  - V případě, že Dodavatel poruší svoji povinnost stanovenou v odst. 10. 3, 10.4 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to za každý případ porušení konkrétní povinnosti Dodavatele a Dodavatel je povinen tuto smluvní pokutu Objednateli uhradit.

  - Zaplacením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčeno právo Objednatele domáhat se případného nároku na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením závazku dle této Rámcové dohody Dodavatelem, pro nějž Dodavatel zaplatil smluvní pokutu.

  - Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty, k jejichž úhradě je povinen Dodavatel dle této Rámcové dohody, vůči ceně Předmětu plnění dle této Rámcové dohody.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

  - Vedle pokut výše uvedených si smluvní strany sjednávají ještě další smluvní pokuty uvedené jinde v této Rámcové dohodě.

  - Nárok na zaplacení smluvní pokuty Objednateli nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti Dodavatele došlo v důsledku případu vyšší moci definované níže v tomto článku.

  - Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu či uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením nezanikne povinnost Dodavatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno; Dodavatel bude i nadále povinen ke splnění takové povinnosti.

  - Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Objednatele Dodavateli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započíst oproti pohledávce Dodavatele na zaplacení ceny za Dodávky a/nebo Služby.

  - Pokud závazek provést Předmět plnění zanikne před řádným dokončením Předmětu plnění, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním či s plněním ze záruky za odstranění vad.

  - Objednatel je oprávněn započítat proti pohledávce Dodavatele jakoukoliv pohledávku.

  - Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

- VYŠŠÍ MOC

  - Za případ vyšší moci se rozumí událost vylučující odpovědnost, a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, změna politických poměrů, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše při splnění těchto předpokladů:

událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,

nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a

nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy povinná strana vznik této události předvídala,

splnění povinnosti nelze ze strany Dodavatele zajistit jinak.

- TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY, ODSTOUPENÍ, VÝPOVĚĎ

  - Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to po uzavření Rámcové dohody. Dnem uzavření Rámcové dohody je den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Rámcové dohody den z označených dnů nejpozdější.

  - Rámcová dohoda může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž změna nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dodavatel bere na vědomí, že změny Rámcové dohody lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Tato pravidla platí obdobně pro změny Prováděcích smluv.

  - Zánik Rámcové dohody (včetně uplynutí její účinnosti) nemá žádný vliv na platnost a účinnost již uzavřených Prováděcích smluv. Práva a povinnosti upravené v Rámcové dohodě zůstávají v platnosti a účinnosti v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle příslušných Prováděcích smluv. Avšak nové Prováděcí smlouvy po ukončení účinnosti této Rámcové dohody již uzavřít nelze.

  - Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit ve vztahu ke konkrétnímu Dodavateli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody v případě, že:

      - Dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost týkající jeho pojištění odpovědnosti za škodu,

      - Dodavatel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Dodavatel povinen dle Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy,

      - Dodavatel i přes upozornění Předmět plnění provádí v rozporu s touto Rámcovou dohodou nebo jejími přílohami, nebo v rozporu s požadavky Objednatele, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění Předmětu plnění vede nepochybně k vadnému plnění, a současně nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poté, co je na takové pochybení upozorněn,

      - Dodavatel je v prodlení s termínem provedení Předmětu plnění o více než 30 kalendářních dnů,

      - kvalita či jakost dodaného plnění opakovaně, tj. nejméně třikrát (3x), vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost,

      - Dodavatel opakovaně, tj. nejméně desetkrát (10x) nepodá nabídku do Minitendru, nebo nejméně desetkrát (10x) nebude akceptovat Objednávku a to s písemnou omluvou či bez omluvy,

      - Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této Rámcové dohody nebo opakovaně, tj. nejméně čtyřikrát (4x), je v prodlení s odstraněním vad plnění,

      - Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s předáním plnění dle této Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy, a to nejméně čtyřikrát (4x),

      - Dodavatel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání Veřejné zakázky,

      - Dodavatel poruší své povinnost ve vztahu ke členům realizačního týmu,

      - Dodavatel poruší zákaz realizace části Předmětu plnění prostřednictvím poddodavatele,

      - vůči majetku Dodavatele bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

      - Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Rámcové dohody, a to ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění poskytovat,

      - Dodavatel vstoupí do likvidace.

  - Dodavatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků po dobu delší než 90 dnů.

  - Odstoupení od Rámcové dohody musí mít písemnou formu a musí být druhé Smluvní straně doručeno. Účinky odstoupení od Rámcové dohody nastávají okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

  - Objednatel je oprávněn Rámcovou dohodu písemně vypovědět pouze vůči všem Dodavatelům současně, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců, přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena všem Dodavatelům. Výpověď Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

  - Vypovězením Rámcové dohody nedochází k zániku práv a povinností vyplývajících z již uzavřené Prováděcí smlouvy, přičemž v těchto případech se smluvní vztah nadále řídí ustanoveními Rámcové dohody.

  - Od Prováděcí smlouvy je možno odstoupit z důvodu uvedených v této Rámcové dohodě. Prováděcí smlouvu je oprávněn písemně vypovědět pouze Objednatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc, přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Dodavateli. Výpověď Prováděcí smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  - Dodavatel zodpovídá za to, že Předmět plnění dle této Rámcové dohody bude zhotoven podle zadávacích podmínek Veřejné zakázky a podmínek stanovených právními předpisy a ustanoveními technických norem platných v době realizace Předmětu plnění.

  - Dodavatel odpovídá Objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky Předmětu plnění, které má v době jeho předání Objednateli a za všechny vady, které se vyskytnou v záruční době.

  - Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na Předmět plnění po dobu 60 měsíců ode dne řádného předání Předmětu plnění na základě akceptačního protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami; na dodávky zařízení a výrobků s vydaným záručním listem poskytuje Dodavatel Objednateli záruku na dobu dle záručního listu výrobce, minimálně však vždy po dobu 24 měsíců.

  - Záruční doba začíná dnem předání Předmětu plnění Objednateli bez vad a nedodělků na základě akceptačního protokolu. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do protokolárního odstranění vady.

  - V případě předčasného převzetí věcně vymezené části Předmětu plnění běží na tuto část Předmětu plnění záruka samostatně počínaje dnem převzetí.

  - Dodavatel odpovídá za to, že Předmět plnění má v době jeho převzetí Objednatelem smluvně zaručené vlastnosti, odpovídá aktuálně uznávaným pravidlům techniky a českým technickým normám, nevykazuje žádné vady, které hodnotu Předmětu plnění nebo schopnost jeho užívání snižují a omezují a je způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, a že tyto vlastnosti a způsobilost bude mít po dobu záruční doby.

  - Dodavatel odpovídá za to, že Předmět plnění nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči Objednateli jakékoliv nároky z titulu patentu, patentového nebo licenčního práva značky, vynálezu a jiných svých stvrzených práv k Předmětu plnění, je Dodavatel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu.

  - Vady zjištěné kdykoliv v záruční době bude Objednatel Dodavateli písemně oznamovat. V oznámení vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne způsob odstranění vady, případně uplatní jiný nárok z titulu odpovědnosti za vady.

  - Dodavatel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem vytčené vady, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Předmětu plnění. Pokud se následně stane nesporným, že Dodavatel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit do 30 dnů ode dne jejich vyúčtování a doložení náklady, které na odstranění vady Dodavatel účelně vynaložil. Zahájit práce na odstranění vad je Dodavatel povinen v termínech stanovených v rámci této Rámcové dohody.

  - Za účelně vynaložené náklady dle předchozího odstavce se vždy považuje cena prací (vč. materiálů) provedených na odstraňování vady určená jako obvyklá cenou cena uvedená v cenové soustavě ÚRS. Není-li příslušná položka v cenové soustavě URS uvedena, určí její obvyklou cenu na žádost zhotovitele společnost ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10. Nebude-li možný ani tento postup, určí se obvyklá cena dle platných právních předpisů. Při postupu dle tohoto odstavce se má za to, že takto určená výše nákladů již zahrnuje i přiměřený zisk Dodavatele.

  - V případě zjištěných a ohlášených vad v záruční době je Dodavatel povinen tyto vady odstranit v termínu do pěti (5) pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak vzhledem k charakteru vady, a to na vlastní náklad zejména v případě, že se jedná o vady, které byly způsobeny chybným postupem Dodavatele, či jinak zaviněných Dodavatelem.

  - V případě, že Studie proveditelnosti nebo Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Dodavateli skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady Projektové dokumentace nebo Studie proveditelnosti sjednávají Smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Dodavatele provést bezplatné odstranění vady v záruční době.

  - Sjednává se, že vady Předmětu plnění, jehož součástí jsou Stavební práce, vytčené Objednatelem v záruční době budou odstraňovány v následujícím režimu:

- Vady omezující běžný provoz: Dodavatel je povinen zahájit odborné odstraňování vady do 24 hodin od jejího prokazatelného nahlášení Objednatelem (Objednatel v oznámení vady uvede označení takové vady jako „HAVÁRIE“). Dodavatel je povinen do 48 hodin od oznámení vady Objednatelem vadu odstranit včetně případné výměny vadných součástí Předmětu plnění, pokud věrohodně neprokáže, že ve lhůtě 48 hodin je taková oprava Předmětu plnění přiměřenými prostředky neproveditelná. V takovém případě je však Dodavatel povinen provést do 48 hodin od oznámení vady alespoň provizorní nápravu vady. Po provedení alespoň provizorní opravy vady se na tuto vadu hledí jako na „Vadu ostatní“ dle písmene b) tohoto odstavce.

- Vady ostatní: Dodavatel je povinen zahájit odborné odstraňování vady do 15 kalendářních dní od jejího prokazatelného oznámení Objednatelem a vadu do 20 kalendářních dní od jejího oznámení Objednatelem odstranit, případně v době přiměřeně prodloužené vzhledem k charakteru vady.

  - Poskytnutí přiměřené slevy z ceny Předmětu plnění za neodstraněnou či neodstranitelnou vadu namísto jejího odstranění je podmíněno písemným souhlasem Objednatele. Objednatel může změnit provedenou volbu mezi nároky z odpovědnosti Dodavatele za vady, pokud takovou změnu Dodavateli oznámí dříve, než Dodavatel poskytne Objednateli přiměřenou slevu z ceny Předmětu plnění nebo započne s odstraňováním vad anebo než Objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady Dodavatele. To neplatí, pokud se vada v průběhu odstraňování ukáže neodstranitelnou. Lhůty dle předchozího odstavce tohoto článku neběží po dobu mezi původní volbou nároku z vad a jeho změnou Objednatelem.

  - Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady Dodavatele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá Dodavatel Objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže Dodavatel nezahájil odstranění vady ve lhůtě stanovené v čl. 16.13 této Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady. Dodavatel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Právo Objednatele na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.

  - Objednatel je oprávněn uplatnit jeho vady po celou dobu trvání záruční lhůty bez ohledu na to, zda se jedná o vady zjevné či vady skryté a kdy je Objednatel zjistil či mohl zjistit. Ustanovení § 1917, § 1921, § 1922, § 2618 a § 2629 občanského zákoníku se v tomto rozsahu nepoužijí.

  - Jestliže závazek Dodavatele provést Předmět plnění zcela nebo z části zanikne jinak než splněním, odpovídá Dodavatel za vady plnění, které při provádění Předmětu plnění již uskutečnil, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně dle předchozích odstavců tohoto článku. Lhůta pro oznámení vad v takovém případě odpovídá svou délkou záruční době a počíná běžet od okamžiku, kdy závazek Dodavatele zanikl jinak, než splněním.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Smluvní strany se dohodly kontaktních osobách, které jsou uvedeny v rámci Seznamu kontaktních osob, který tvoří Přílohu č. 8 Rámcové dohody. Případnou změnu kontaktní osoby Objednatele je Objednatel povinen oznámit Dodavatelům. Případnou změnu kontaktní osoby Dodavatele je Dodavatel povinen oznámit Objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění této Rámcové dohody a Prováděcí smlouvy, dále informace, tvořící její obsah a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, zůstanou utajeny (dále jen „Důvěrné informace“).

  - Smluvní strany se dohodly, že tyto informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:

      - mají Smluvní strany této Rámcové dohody opačnou povinnost stanovenou zákonem, a/nebo

      - takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti, a/nebo

      - se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku.

  - Vyjma výše uvedeného se Dodavatelé zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, které jim byly poskytnuty v rámci smluvního vztahu s Objednatelem nebo při běžném obchodním styku. Smluvní strany sjednávají, že Důvěrnými informacemi jsou veškeré Objednatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích (např. obchodní rejstřík). Tím není dotčeno ustanovení odstavce 6 tohoto článku Rámcové dohody.

  - Pokud je sdělení Důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků Dodavatele vyplývajících mu z této Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy, může Dodavatel tyto Důvěrné informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného Objednatele a za předpokladu, že tato třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací ze strany této třetí osoby, jinak je za toto porušení odpovědný v plném rozsahu Dodavatel.

  - V případě uplatnění smluvních sankcí a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za Dodavatele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací nedodržely.

  - Dodavatelé uzavřením této Rámcové dohody výslovně souhlasí, aby tato Rámcová dohoda a/nebo její jakákoliv část, byla zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud správní orgán nebo soud uloží zákaz plnění této Rámcové dohody, nebude žádná ze Smluvních stran uplatňovat po druhé Smluvní straně náhradu výdajů s ukončením této Rámcové dohody souvisejících.

- SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ COMPLIANCE PROGRAMU TSK

  - Dodavatel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Rámcové dohody dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Poskytovatele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

  - Dodavatel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec Rámcové dohody, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Dodavatel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.

  - Poskytovatel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat.

  - Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 6. Tato příloha tvoří nedílnou součást této Rámcové dohody.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové dohody se řídí právním řádem České republiky.

  - Všechny spory, které vzniknou z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv nebo v souvislosti s nimi a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  - Pokud budou některá ustanovení Rámcové dohody zrušená, neplatná či nevynutitelná, nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit zrušené, neplatné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a  Rámcovou dohodou jako celku. Analogicky bude postupováno, jestliže se ukáže, že Rámcová dohoda obsahuje mezery. Pokud takováto mezera nemůže být vyplněna výkladem, Smluvní strany jsou povinny spolupracovat na vytvoření odpovídajícího dodatku k Rámcové dohodě.

  - Tato Rámcová dohoda se vyhotovuje v 1 elektronickém originále.

  - Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Rámcové dohody postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při jejím plnění a veškerých činnostech s ní souvisejících.

  - Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

  - Nedílnou součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Přehled celkových nabídkových cen z Nabídek Dodavatelů,

- Příloha č. 2 – NEUŽIJE SE,

- Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů,

- Příloha č. 4 - Seznam členů realizačního týmu

- Příloha č. 5 - Hospodaření s vybouraným materiálem – základní podmínky postupu Zhotovitele

- Příloha č. 6 - Souhrnná doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

- Příloha č. 7 - Vzor Prováděcí smlouvy.

- Příloha č. 8 - Seznam kontaktních osob

- Příloha č. 9 - Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele

V Praze dne 15.10.2025

Za Objednatele:

…………………………………………..

PhDr. Filip Hájek

předseda představenstva

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

…………………………………………..

Ing. Martin Pípa

člen představenstva

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Benešově dne dle elektronického podpisu

Za Dodavatele č. 1:

…………………………………………..

Petr Ševid,

Jednatel společnosti

Elmoz Czech, s.r.o.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Dodavatele č. 2:

…………………………………………..

Ing. Tomáš Kučera

jednatel společnosti

AVE Services s.r.o.

…………………………………………..

Bc. David Odvárka

jednatel společnosti

AVE Services s.r.o.

Příloha č. 1 – Přehled celkových nabídkových cen z Nabídek Dodavatelů

(samostatný dokument - příslušný ceník jednotkových cen)

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

(samostatný dokument – příslušný seznam poddodavatelů)

Příloha č. 4 – Seznam členů realizačního týmu

(samostatný dokument – příslušný seznam členů realizačního týmu)

Příloha č. 5 – Hospodaření s vybouraným materiálem – základní podmínky postupu Zhotovitele

(samostatný dokument)

Příloha č. 6 – Souhrnná smluvní doložka

(samostatný dokument)

Příloha č. 7 – Vzor Prováděcí smlouvy

(samostatný dokument)

Příloha č. 8 – Seznam kontaktních osob

(samostatný dokument)

Příloha č. 9 – Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele

(samostatný dokument)