Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0118/53/25

Číslo jednací: 06521/UL/25

| 256908 ZC02a Rok: 2025 |  |  |  | Pastva extensivní | 15158,25 |  | M.J. Celková cena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet: |  |  |  |  |  |  | Všechny ceny jsou uvedeny v Kč |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Kód | Opatření a činnost |  |  | Množství |  | M.J. | Celková cena |  |
| 86966 | ZC02 | Pastva |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC02a | Pastva extenzivní |  |  | 1.854 |  | ha | 59 161,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena | 59 161,14 |  |
| 86968 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZC04p | Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km |  |  | 0.7568 |  | ha | 30 272,00 |  |
|  |  | plošný výskyt stařiny nebo třtiny křovištní a jiných expanzivních dominantních druhů (více než 20 % plochy): navýšení o 20% |  |  | 20 |  | % | 6 054,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena | 36 326,40 |  |

Souhrnný rozpočet:	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| Rok | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| 2025 | 95 487,54 |
| Celkem | 95 487,54 |

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025

86966

ZC02

Pastva

59

161,14 Kč

ZC02a

Pastva extenzivní

Popis opatření:

Extenzivní pastva ovcí na p. p. č. 5117/1 k. ú. Litoměřice. Jedná o pastvu stádem ovcí pomocí oplůtků na loukách při severním úpatí Radobýlu. Opatření bude provedeno na ploše o celkové rozloze 1,8919 ha. Z důvodu rozptýlené zeleně je plocha k pastvě snížena o 2 % na 1,8540 ha. Pastva probíhá na podporu společenstva širokolistých suchých trávníků a druhů na něj vázaných. Managementové opatření bude provedeno v termínu od účinnosti Dohody do 15. 11. 2025. Součástí opatření je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Pastva bude probíhat v souladu se schválenými standardy PPK D 02 003:2021 Pastva, PPK E 02 006:2024 Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem.

| 86968 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 36 326,40 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZC04p | Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km |  |

Popis opatření:

Kosení nedopasků po extenzivní pastvě ovcí na p. p. č. 5117/1 k. ú. Litoměřice. Po pastvě na ploše 1,8919 ha budou pokosené nedopasky. Z důvodu jejich nesouvislého rozptýlení je plocha k jejich odstranění snížena na 40% rozlohy, tj. na 0,7568 ha. Na části plochy se vyskytují ostružiníky a třtina křovištní, terén je místy rozrytý. Pokosená hmota bude odstraněna a z plochy odvezena. Managementové opatření bude provedeno v termínu od účinnosti Dohody do 15. 11. 2025. Kosení bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPK D 02 004:2017 Sečení.

Zákres lokalizace opatření - extensivní pastva ovcí a kosení nedopasků