Dodatek č. 1

k Dílčí dohodě č. 4

(uzavřené k Rámcové dohodě na zajištění dodávek serverové technologie a poskytování souvisejících služeb č. 2024/233 NAKIT)

uzavřené dne 15. 8. 2025 pod č. Objednatele 2025/194 NAKIT (dále jen „Dílčí dohoda č. 4“)

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Praha 10, Vršovice, 101 00

IČO:	04767543

DIČ:	CZ04767543

zastoupen:	xxx

zapsán v obchodním rejstříku	Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.:xxx

(dále jako „Objednatel“ či „NAKIT“)

a

Microshop, s.r.o.

se sídlem:	Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6

IČO:	26165031

DIČ:	CZ26165031

zastoupen:	xxx

zapsán v obchodním rejstříku	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76081 bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

č.ú.: xxx

(dále jen jako „Dodavatel“),

Objednatel a Dodavatel uzavírají v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 5.1 Dílčí dohody č. 4 ve spojení s ustanovením čl. 11 odst. 11.9 Rámcové dohody na zajištění dodávek serverové technologie a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Rámcová dohoda“) a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Dílčí dohodě č. 4 (dále jen „Dodatek č. 1”). Pojmy s velkými písmeny mají stejný význam jako pojmy s velkými písmeny definované v Dílčí dohodě č. 4.

- Předmět Dodatku č. 1

  - Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínů dodávky a realizace Předmětu plnění Dílčí dohody č. 4 uvedených v čl. 3 odst. 3.1 písm. a) a c) Dílčí dohody č. 4, a to z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti pro řádnou realizaci plnění ze strany Objednatele, ke které byl Objednatel zavázán dle čl. 9 odst. 9.8 písm. a) Rámcové dohody.

  - Smluvní strany se shodují, že původní termíny plnění stanovené datem 12.9.2025 uvedené v čl. 3 odst. 3.1 písm. a) a c) Dílčí dohody č. 4 se nahrazují termínem novým 15.10.2025. Znění ustanovení čl. 3 odst. 3.1 Dílčí dohody č. 4 se tak celé ruší a nahrazuje se novým následujícím zněním:

„3.1 	Předmět plnění této Dílčí dohody tvořený:

a) 	Servery a Doplňkovým HW dle čl. 1 odst. 1.1 písm. a) až d) této Dílčí dohody bude dodán v termínu do 15. 10. 2025,

b) 	Servisní podporou dle čl. 1 odst. 1.1 písm. e) této Dílčí dohody bude poskytován ode dne dodání Serverů dle čl. 1 odst. 1.1 písm. a), b) a c) a Doplňkového HW dle čl. 1 odst. 1.1 písm. d) této Dílčí dohody,

c) 	Službami dle čl. 1 odst. 1.1 písm. f) této Dílčí dohody bude poskytnut v termínu do 15. 10. 2025.“

  - Ostatní ustanovení Dílčí dohody č. 4 nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají beze změny.

- Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. splněním zákonné podmínky stanovené § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V Praze dne: _______________ | V dne: ________________ |
| --- | --- |

| ______________________________ | ________________________________ |
| --- | --- |
| xxx xxx | xxx xxx |
| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | Microshop, s.r.o. |