SMLOUVA O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TIŠNOV

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

# Smluvní strany

Objednatel:		Město Tišnov

se sídlem:		náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupený: 		Bc. Soňou Matuškovou, pověřenou vedením Odboru územního plánování

IČO:			00282707

DIČ:			CZ00282707

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		1425641/0100

datová schránka:	qzjbhat

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX

email:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odpovědný útvar:	Odbor územního plánování

dále „objednatel“

Zhotovitel:		Ing. arch. Gabriel Kopáčik

se sídlem:		Keřová 23, 641 00 Brno

IČO: 			11551593

DIČ: 			není plátce DPH

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. spojení:		XXXXXXXXXXXXXX

e-mail:			XXXXXXXXXXXXXX

datová schránka:	scuxjw7

dále „zhotovitel“

- Úvodní ustanovení

- Zhotovitel je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace: 00858.

- Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je vypracování návrhu Změny č. 3 územního plánu Tišnov a poskytnutí součinnosti při jeho pořízení zkráceným postupem, vydání a vypracování Úplného znění ÚP Tišnov po vydání změny č. 3.

- Předmět smlouvy

- Předmětem plnění je zpracování Změny č. 3 územního plánu Tišnov v souladu s touto smlouvou a platnými zákony, zejména se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. (Dále jen „změna ÚP“ nebo jen „dílo“).

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat změnu ÚP a provést další úkony popsané v bodech 3. až 9. tohoto článku. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu dle článku IV. této smlouvy.

- Obsah zpracování změny č. 3 je dán Zadáním změny obsaženém ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Tišnov za období 2020-2025 schválené Zastupitelstvem města Tišnova dne 25. 6. 2025 (ZM/24/3/2025) (dále jen Zprava):

  - Požadavky na změny vyplývající z obecně platných předpisů a nadřazené územně plánovací dokumentace:

    - uvedení do souladu s obsahovými náležitostmi podle nového stavebního zákona (§ 80-84 a příloha č. 8 nového stavebního zákona);

    - aktualizace jednotného standardu podle § 59 nového stavebního zákona a § 11 a příloh č. 10-14 vyhlášky;

    - uvedení do souladu s politikou územního rozvoje a nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje v souladu s § 104 nového stavebního zákona;

    - aktualizace vymezení zastavěného území v souladu s požadavkem §116 odst. 4 nového stavebního zákona.

  - Požadavky na věcné změny:

    - Prověřit změnu doplňujících podmínek využití přestavbové plochy P 36 vymezené v ÚP, ve které je stanovena maximální výška zástavby na 2 nadzemní podlaží + podkroví. Řešené území bude obsahovat prvky regulačního plánu. Rozhodování v tomto území bude podmíněno uzavřením plánovací smlouvy (viz. podnět č. 5 a jeho vyhodnocení pořizovatelem).

    - Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. st. 1522/3 a p.č. 1522/4 ze současného funkčního využití dle ÚP „plocha rekreační – individuální“ na nové funkční využití „smíšené výrobní“ (viz. podnět č. 6).

    - Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. st. 1808/1, p.č. st. 1808/3, p.č. st. 1809, p.č. st. 1810, p.č. st. 1811, p.č. st. 1812, p.č. 136/6, p.č. 136/7, p.č. 136/8, p.č. 2678/2 ze současného funkčního využití dle ÚP „smíšené výrobní“ na nové funkční využití „smíšené obytné“. Řešené území bude obsahovat prvky regulačního plánu. Rozhodování v tomto území bude podmíněno uzavřením plánovací smlouvy. (viz. podnět č. 7 a jeho vyhodnocení pořizovatelem).

    - Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 786/60, p.č. 2242 k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „občanské vybavení komerční“ na nové funkční využití „smíšené obytné“. Řešené území bude obsahovat prvky regulačního plánu. Rozhodování v tomto území bude podmíněno uzavřením plánovací smlouvy (viz. podnět č. 8 a jeho vyhodnocení pořizovatelem).

    - Prověřit změnu funkčního využití části pozemku p.č. 81/2 v k.ú. Pejškov u Tišnova ze současného funkčního využití dle ÚP „smíšené nezastavěné území – sady, zahrady“ na nové funkční využití „rekreace individuální“ (viz. podnět č. 9).

    - Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 1786/2 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „smíšené výrobní“ na nové funkční využití „bydlení individuální“ (viz. podnět č. 10).

    - Prověřit změnu funkčního využití části pozemků p.č. 2466/403, 2466/3, 2466/238, 2466/235, 2466/405, 2466/239, 2466/234, 1916, 2332/1, 2466/233, 2466/236, 2466/237 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „občanské vybavení komerční“ (Z96) na nové funkční využití „bydlení hromadné“. Řešené území bude obsahovat prvky regulačního plánu. Rozhodování v tomto území bude podmíněno uzavřením plánovací smlouvy. (viz. podnět č. 11 a jeho vyhodnocení pořizovatelem).

    - Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 268/3 a 2871 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „zeleň zahrad“ (Z96) na nové funkční využití „smíšené obytné“ (viz. podnět č. 12).

    - Stanovit procentuální korekci pro výpočet základního počtu parkovacích stání pro stavby bydlení (viz. podnět č. 13).

    - Požadavek na pořízení změny územního plánu Tišnov s prvky regulačního plánu v zastavěném území a v zastavitelných plochách umožňují bydlení, konkrétně stanovit:

- požadavky na ploty a jejich průhlednost

- maximální zastavěnost a koeficient zeleně

(viz. podnět č. 14).

    - Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 136/5, 15/6, 15/5, 15/4 a 1808/2 a části pozemků 15/2 a 15/1 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „smíšené výrobní“ na nové funkční využití „smíšené obytné“ (viz. podnět č. 15).

    - Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 2765, 21/4, 21/1 a st. 74/2 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „parkování a smíšené obytné“ na nové funkční využití „smíšené s možností umístění parkovacího domu“ (viz. podnět č. 16).

    - Prověření změny funkčního využití pozemků p.č. 2905, 1601/123, 1601/100, 1601/102, 1601/101, 1601/103, 1601/104, 1601/105, 1601/1 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „zemědělské“ na nové funkční využití „smíšená výrobní“ a reciproční změna funkčního využití části pozemku p.č. 2585/2 k.ú. Tišnov, tak aby celková plocha s funkčním smíšená výrobní, resp. její výměra zůstala zachovaná, podmínky nového přímého dopravního napojení ze silnice II/379 směrem na Drásov (viz. podnět č. 17).

    - Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 1772/10, 1772/13, 1772/17, 1772/2, 1772/22, 1772/23, 1772/24, 1772/3, 1772/4, 1772/5, 1772/6, 1787/1, 2355/14, 2355/2, 2356/3, 2632/11, 2700, st. 1004/1, st. 1005, st. 1007, st. 1097, st. 1110, st. 1111, st. 1112, st. 1113, st. 1114, st. 1115, st. 1116, st. 1117, st. 1118, st. 1119, st. 1120, st. 1121, st. 1122, st. 1123, st. 1124, st. 1125, st. 1126, st. 1127, st. 1128, st. 1129, st. 1130, st. 1131, st. 1132, st. 1133, st. 1134, st. 1154, st. 1556/1, st. 1556/2, st. 1557, st. 1640/1, st. 1640/2, st. 1641, st. 1678 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „občanské vybavení – komerční a smíšené výrobní “ na nové funkční využití „smíšené obytné“. V rámci nově vymezeného území prověřit pořízení územní studie a uzavření plánovací smlouvy jako podmínek pro rozhodování. Řešené území bude obsahovat prvky regulačního plánu (viz. podnět č. 18 a jeho vyhodnocení pořizovatelem).

    - Prověřit změnu funkčního využití pozemku části pozemku p.č. 1009/1 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „smíšené nezastavěné území – rekreační“ na nové funkční využití „občanská vybavenost“ (viz. podnět č. 19).

    - Prověřit změnu funkčního využití pozemku části pozemku p.č. 91/9 v k.ú. Pejškov u Tišnova ze současného funkčního využití dle ÚP „orná půda“ na nové funkční využití „občanská vybavenost veřejná – rekreace a sport“, a to za podmínky vyloučení možnosti individuální rekreace a bydlení (viz. podnět č. 20).

- Součástí dokumentace je také vyhotovení textových souborů/karet pro nové plochy s rozdílným způsobem využití a veřejně prospěšné stavby/opatření, které budou provázané s výkresovou částí pro on-line prohlížení v rámci projektu GIS.

- Změna ÚP bude zpracována a předána objednateli v následujících etapách:

  - 1. etapa:	Návrh změny ÚP pro veřejné projednání:

Analýzy a přípravné práce (místní šetření, shromáždění a studium podkladů).

Upřesnění požadavků na změnu ÚP (konzultace s objednatelem/pořizovatelem).

Návrh změny ÚP včetně odůvodnění (zapracování aktuálních limitů, aktualizace zastavěného území, posouzení změny vzhledem k platným PÚR ČR a ZÚR JmK, zajištění souladu ÚP s platnou legislativou).

  - 2. etapa:	Návrh změny ÚP pro vydání zastupitelstvem:

Účast na veřejném projednání návrhu změny ÚP, spolupráce při vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek a následné zapracování závěrů z veřejného projednání do návrhu změny ÚP.

  - 3. etapa:	Úplné znění ÚP po změně:

Vypracování úplného znění ÚP se zapracovanou vydanou změnou, včetně úpravy nativních dat výkresů úplného znění pro export do GIS.

- Zhotovitel vypracuje textovou a grafickou část v rozsahu vyhlášky č. 157/2024Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Zhotovitel dále v odůvodnění vyhodnotí soulad změny ÚP s nadřazenými tak, aby odůvodnění návrhu ÚP bylo dostatečné a přezkoumatelné.

- V rámci jednotlivých úkonů dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku zhotovitele též součinnost při všech úkonech souvisejících s pořízením změny ÚP s objednatelem a pořizovatelem územního plánu, kterým je Městský úřad Tišnov odbor územního plánování. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při jednání s dotčenými orgány, při vypořádání jejich stanovisek a dále při řešení připomínek a námitek jiných orgánů, fyzických a právnických osob a sdružení k návrhu územního plánu. Aktivní spoluprací se rozumí poskytování příslušných podkladů, účast na pracovních jednáních (dle potřeby, max. 3x), kontinuální výměna informací a poskytování součinnosti při zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách. Mimo jiné se předpokládá prezentace návrhu změny ÚP zhotovitelem v rámci veřejného pojednání (1x).

- Dílo se zpracovává, předává a vydává v digitální podobě. Dílo bude předáno objednateli způsobem, který určí objednatel (do jím určeného digitálního úložiště, nebo do NGÚP nebo na CD). Součástí díla a dohodnuté ceny je také jedno pare tištěné dokumentace návrhu změny a jedno pare tištěné dokumentace úplného znění, případná další požadovaná tištěná pare budou účtována nad rámec nabídky v místně obvyklých plánografických cenách.

- Technické podmínky zpracování díla:

  - Dokumentace bude zpracovaná nad mapovým podkladem vycházejícím z katastrální mapy v jednotném souřadnicovém systému v rozlišení odpovídajícím měřítku 1:5000 (vybrané části dokumentace s prvky regulačního plánu v případě potřeby v měřítku 1:2000).

  - Dokumentace Změny ÚP a Úplné znění po vydání ÚP bude plnit požadavky jednotného standardu ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů, včetně požadavků kontroly elektronickým nástrojem MMR ČR.

  - Elektronická verze díla bude zpracována ve strojově čitelném formátu dle obecně platných předpisů (tak, aby splňovala požadavky na převedení do GIS), bude obsahovat veškerá data a formáty vyplývající z požadavků vyhl. č. 157/2024 Sb. a požadavků NGÚP (formát SHP, PDF/A, georeferencovaný rastr).

  - Grafická část díla bude odezvána také v nativním formátu. Předaná data budou mít zachovány všechny pracovní hladiny/vrstvy, jejichž prostřednictvím budou odlišena jednotlivá témata. Použité hladiny/vrstvy budou náležitě popsány a blíže specifikován jejich obsah.

  - Textová část bude odevzdána také ve své digitální verzi v programu Microsoft WORD (formát DOC nebo DOCX).

- Doba a místo plnění

- Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých etap:

1. etapa: Návrh změny ÚP pro veřejné projednání

termín plnění: do 6 měsíců od podpisu smlouvy a předání podkladů dle článku VII. 1. této smlouvy potřebných pro zpracování návrhu změny ÚP.

2. etapa: Návrh změny ÚP pro vydání zastupitelstvem

termín plnění: do 2 měsíců od předání pokynů/závěrů z veřejného projednání změny ÚP.

3. etapa: Úplné znění změny ÚP

termín plnění: do 30 dnů od předání informace o vydání změny ÚP zastupitelstvem.

- Zhotovitel je povinen jednotlivé části plnění předat objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a objednatel je povinen danou část plnění od zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

- O předání a převzetí příslušné etapy územního plánu bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol.

- Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost.

- Zhotovitel je povinen provést dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel může dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

- Celková cena

- Celková cena za řádné zpracování dokumentace a provedení jednotlivých etap dle článku III. této smlouvy byla stanovena dohodou objednatele a zhotovitele, a činí:

Celková cena:  460 000,- Kč

(slovy: čtyřistašedesáttisíc korun).

- Zhotovitel není plátcem DPH.

- V celkové ceně je zahrnuta účast zhotovitele na veřejném projednání ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a účast na jednáních s představiteli obce a s veřejností. Celková cena zahrnuje dále všechny náklady zhotovitele nezbytné k realizaci této smlouvy. V ceně díla je zahrnuta i neomezená výhradní licence k užívání předmětu díla.

- V celkové ceně nejsou zahrnuty případné vícepráce – tj. náklady na:

  - zapracování požadavků, jejichž potřeba vznikla až po podepsání smlouvy;

  - zpracování návrhu změny ÚP pro případné opakované projednání;

  - zpracování variantních řešení;

  - posouzení vlivu změny ÚP na životní prostředí a udržitelný rozvoj území;

  - tisky dokumentace a jejich části nad rámec této smlouvy;

  - aktualizaci stávajícího územního plánu – změnu již realizovaných návrhů na stav;

  - řešení technické infrastruktury dle požadavků ÚAP vyplývajících ze Zprávy (viz bod „b“ - Problémy k řešení“, kanalizace v m.č. Hájek-Hajánky, Jamné a Pejškov).

- V případě, že dílo nebude moci být z důvodů, které nezavinil zhotovitel, splněno a fakturováno do 18 měsíců od podpisu smlouvy, zavazuje se objednatel k uzavření dodatku smlouvy, v kterém se navýší do té doby nezaplacené částky o inflaci vyjádřenou přírůstkem spotřebitelných cen od data podpisu smlouvy, dle údajů ČSÚ.

- Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zpracování územního plánu bude zhotoviteli objednatelem hrazena za řádně dokončené a včas předané jednotlivé etapy díla.

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provedení díla.

Pro splatnost ceny za jednotlivé etapy, platí níže uvedené:

| Etapa | Cena za etapu |
| --- | --- |
| Návrh změny ÚP pro veřejné projednání | 320 000 |
| Návrh změny ÚP pro vydání zastupitelstvem | 90 000 |
| Úplné znění změny ÚP po vydané změně | 50 000 |
| Celková cena | 460 000 |

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu (čl. IV., odst. 3).

- Splatnost faktury vystavené zhotovitelem bude 14 dnů od jejího doručení. Zhotovitel zašle fakturu v elektronické podobě datovou schránkou na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a informativně též e-mailem na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Veškeré platby, k nimž je objednatel povinován podle této smlouvy vůči zhotoviteli se provádějí bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré nezbytné podklady a součinnost, zhotovitel se zavazuje poskytnuté požadované informace a podklady využít k řádnému a včasnému provedení dokumentace. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů.

- Zhotovitel objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo předložené výsledky připomínkovat. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich předložení.

- Objednatel je povinen provedenou etapu díla od jeho fyzického převzetí ke kontrole na výzvu zhotovitele po maximálně 10 pracovních dnech kontroly jejího obsahu buďto protokolárně převzít (vydat souhlasný písemný zápis o převzetí), nebo vrátit zhotoviteli k dopracování spolu se soupisem zjištěných nedostatků (negativní písemný zápis).

- Do 10 pracovních dnů od fyzického převzetí oprav musí být za strany objednatele vydán buď písemný zápis s uvedeným souhlasem s provedenými opravami (konkrétní etapu tak lze považovat za řádně dodanou) anebo opakovaný negativní písemný zápis, kdy se v tomto případě postupuje dle předchozího bodu. Pokud tak objednatel v řádném termínu neučiní, považuje se provedené opravy za odsouhlasené.

- Opravy nedostatků a změny vyvolané vadným plněním je zhotovitel povinen provést na své náklady do 30 dnů od převzetí soupisů zjištěných nedostatků, nedohodnou-li se smluvní stran jinak.

- Teprve po protokolárním písemném zápisu jednotlivé etapy lze tuto považovat za řádně dodanou a lze ji fakturovat. Pokud Objednatel v řádném termínu nevydá souhlasný nebo negativní písemný zápis, považují se výkony za řádně dodané a lze je fakturovat.

- Vlastnické právo k příslušné etapě díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem uhrazení ceny za příslušnou etapu díla, tj. připsáním fakturované ceny na bankovní účet zhotovitele.

- hotovitel je povinen akceptovat všechny objednatelem uplatněné odůvodněné připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s platnými právními předpisy, cíli územního plánování dle stavebního zákona, nadřazenou územně plánovací dokumentací, závaznými technickými normami, stanovisky příslušných orgánů veřejné správy nebo koncepcí platného územního plánu.

- Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti v dostatečném rozsahu pojistného krytí vzhledem k této smlouvě.

- Zhotovitel je dále povinen vyhovět objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších úkonů, případně dalších výkonů zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto dodatečné činnosti.

- Zhotovitel nebude uplatňovat práva na předmět plnění vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na dokončené dílo se podle §3 písm. a) tohoto zákona nevztahuje autorskoprávní ochrana.

- Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé a vlastnosti takové, o kterých lze rozumně předpokládat, že je dílo má mít. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v době jejího předání objednateli. Za vady vzniklé později odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil, a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

- Objednatel je povinen předanou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

- Objednatel je povinen vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které měla dokumentace v době jejího předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 (slovy dvou) let od předání čistopisu Úplného znění územního plánu Tišnov po změně č. 3.

- V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

- odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,

- přiměřenou slevu z celkové odměny.

- Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas zhotovitele, s výjimkou stavu, kdy objednatel zvolí odstranění vady opravou a zhotovitel neodstraní vadu v rozumné lhůtě a ani po písemném poskytnutí lhůty dodatečné. V takovém případě je oprávněn objednatel zadat odstranění vady třetí osobě a požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů vynaložených na odstranění vady třetí osobou.

- Sankce

      - Pokud zhotovitel nedodrží termíny plnění jednotlivých etap prací, jak jsou stanoveny v článku IV. této smlouvy, zaplatí objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý týden prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských).

      - Pokud je objednatel v prodlení s úhradou za plnění jednotlivé etapy, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem.

      - Je-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu sjednaného nebo objednatelem v přiměřené délce poskytnutého pro odstranění vady díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý i započatý týden prodlení. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě a ani po písemném poskytnutí přiměřené lhůty dodatečné, je objednatel oprávněn nechat odstranit vadu třetí osobou a po zhotoviteli je oprávněn požadovat úhradu nákladů vynaložených na odstranění této vady.

      - Zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nemá vliv na oprávnění objednatele domáhat se náhrady škody způsobené porušením smlouvy.

- Doba trvání a možnost ukončení

- Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VII. 2. této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,

- prodlení zhotovitele s předáním jakékoli části dokumentace po dobu delší než 30 dní.

- Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

- Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci etapy prací. Zhotovitel však není oprávněn smlouvu vypovědět v době, kdy lze rozumně předpokládat, že takové jednání bude pro objednatele nevhodné a může mu způsobit újmu nebo zvýšení nákladů na pořízení územního plánu oproti ceně sjednané touto smlouvou se zhotovitelem. V takovém případě je oprávněn objednatel neprodleně ve výpovědní době oznámit písemně zhotoviteli, že výpověď považuje za neúčinnou s ohledem na ujednání tohoto odstavce smlouvy s tím, že trvá na dalším plnění ze strany zhotovitele.

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla za řádně ukončené a odevzdané etapy prací.

- Závěrečná ustanovení

      - Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 283/2024 Sb., stavebním zákonem.

      - Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

      - Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

      - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy.

      - Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv MV ČR.

      - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

| V Tišnově dne: 15. 10. 2025 | V Brně dne: 15. 10. 2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Zhotovitel: |
| Bc. Soňa Matušková pověřená vedením Odboru územního plánování | Ing. arch. Gabriel Kopáčik |
| xxxxxx ……………………………………………………… | xxxxx ……………………………………………………… |