Smlouva zhotovitele č. 1101/17/20

objednatele č. KS5/2/2017/jor

Smlouva o dílo na implementaci informačního systému SEIWIN 5

Dnešního dne uzavřely společnosti

Lesy města Brna, a.s.

Akciová společnost

Sídlo:	                  Křížkovského 247, 664 34 Kuřim

IČO:				607 13 356

DIČ:	CZ60713356

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s. Brno

Číslo účtu:			102731-621/0100

Zastoupená:		Ing. Jiří Neshyba, ředitel a.s.

Zápis v OR:		Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4713

(dále jen objednatel)

a

HA-SOFT, s.r.o.

společnost s ručením omezeným

Sídlo:	Rokycanova 17, 615 00 Brno

IČO:	463 45 680

DIČ:	CZ46345680

Bankovní spojení:	ČSOB

Číslo účtu:	205313/0300

Zastoupená:	Ing. Bohumír Handlar, jednatel společnosti

Zápis v OR:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 5612

(dále jen zhotovitel)

tuto Smlouvu o dílo na implementaci programového vybavení SEIWIN 5 č. 1101/17/20 v souladu s ustanoveními § 2586 a následujícími a speciální úpravy § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

# Předmět smlouvy

## Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele za cenu a podmínek stanovených touto Smlouvou standardní implementaci programového vybavení uvedeného v čl. 1.3.

## Popis předmětu plnění zhotovitele

Implementace modulů SEIWIN 5

Školení uživatelů a správy systému

Instalace a nastavení systému

Provozní konzultace

Řízení a administrace projektu

## Programovým vybavením IS SEIWIN 5 se myslí následující moduly:

| Modul | Název |
| --- | --- |
| MVO | Lesnická výroba a mzdy |
| LHP | Lesní hospodářský plán + evidence |
| MAP | Mapy |
| ODB | Odbyt |
| MTZ | Zásoby (logistika) |
| UCE | Účetnictví |
| ABO | Automatizace bankovních operací |
| IMA | Dlouhodobý investiční majetek |
| DAN | Daň z přidané hodnoty |
| POK | Pokladna |
| KPF | Kniha přijatých faktur |
| MZD | Čisté mzdy a personalistika |
| CML | Rozpočty |
| SSP | Správa sestav podniku |

## Standardní implementací se rozumí provedení instalace programového vybavení a uživatelské nastavení programového vybavení u objednatele, jeho uvedení do provozu, vytvoření elektronické dokumentace, provedení základního školení a podpora přechodu na nový informační systém.

## Veškeré dodávky a práce, které nejsou obsaženy v nabídce, ale jejich realizaci bude objednatel požadovat, je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě písemného odsouhlasení rozsahu a ceny objednatelem na základě dodatku této smlouvy.

## Vlastnosti standardního programového vybavení jsou definovány v uživatelské dokumentaci.

# Cena a platební podmínky

## Sjednaná cena plnění zhotovitele podle této smlouvy činí xxxxxxx Kč bez DPH (slovy xxxxxxkorun). Podrobně je cena uvedena v Příloze S03.

## Cena implementace je stanovena na základě požadavků objednatele na funkcionalitu programového vybavení.

## V ceně plnění zhotovitele nejsou zahrnuty následující práce a služby:

### Služby vyžádané zákazníkem nad rámec standardní implementace podle této smlouvy

### Zákaznické úpravy programového vybavení a vývoj nových aplikací, které si může objednatel vyžádat a objednat u zhotovitele.

### Součástí základního školení uživatelů není školení ovládání Windows.

### Provádění importů a editace dat

## Cena za plnění bude zhotovitelem objednateli fakturována v souladu s platebními podmínkami dohodnutými a uvedenými v příloze č. S03 této smlouvy.

## Daňové doklady – faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ust. §§ 26 a 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, v platném znění, dále číslo smlouvy, (resp. číslo dílčí smlouvy, na jejímž základě se cena účtuje). K daňovému dokladu bude připojen předávací protokol díla (dílčí části díla – modulu) potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## Nebude-li daňový doklad – faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího obdržení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného daňového dokladu – faktury objednateli.

## Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení. Daňový doklad – faktura se považuje za doručenou tři (3) dny po jejím prokazatelném odeslání. Daňové doklady – faktury se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany.

# Harmonogram plnění

## Plánovaný termínový harmonogram projektu.

| Etapy | Zahájení | Ukončení |
| --- | --- | --- |
| Implementace modulů | 1.4.2017 | 31.3.2018 |

## Harmonogram plnění může být upřesněn dohodou smluvních stran v průběhu implementace.

# Práva a povinnosti smluvních stran

## Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění závazků zhotovitele.

## Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele potřebné technicko-organizační podmínky vyplývající z této smlouvy nebo jednotlivých dílčích smluv.

## V případě, že v průběhu plnění této smlouvy nebo jednotlivé dílčí smlouvy nedodrží jedna ze smluvních stran nebo její pracovníci jakýkoli termín pro předání podkladů nebo informací druhé smluvní straně, v důsledku čehož dojde k překročení jakéhokoli termínu stanoveného touto nebo dílčí smlouvou pro plnění druhé smluvní strany, nebude druhá smluvní strana v takovém případě v prodlení se splněním svého závazku. Obě smluvní strany se zavazují minimalizovat ztráty a náklady.

## Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli a jeho pracovníkům plný přístup k vlastnímu programovému vybavení a k automatizovanému i neautomatizovanému informačnímu systému v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této smlouvy.

# Smluvní pokuty a náhrada újmy

## Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním stanovených termínů předání dle harmonogramu, může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu vzniklé újmy.

# Místo plnění

## Místo plnění jednotlivých etap řešení je v místě sídla objednatele.

# Přechod vlastnických práv a práv k užití a šíření díla

## Vlastnické právo k věcem, které se podle této smlouvy mají stát vlastnictvím objednatele, přechází na objednatele dnem úplného zaplacení ceny objednatelem.

## V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy bude dílo, které podléhá ochraně podle autorského zákona, přechází na objednatele dnem úplného zaplacení ceny nevýhradní, trvalé, časově neomezené právo užití takového díla.

## Nebezpečí vzniku škody na věcech, předaných v rámci plnění této smlouvy zhotovitelem, přechází na objednatele dnem jejich předání objednateli.

# Oprávněné osoby

## Pro realizaci plnění předmětu této smlouvy jmenuje každá ze smluvních stran jednu oprávněnou osobu a jejího zástupce. Oprávněné osoby a její zástupce jsou členy Řídící komise a předkládají rozhodnutí Řídící komise statutárním orgánům obou stran.

## Oprávněná osoba může být zastoupena jinou osobou, a to na základě řádně udělené plné moci. V takové plné moci musí být uvedeno, pro jakou konkrétní činnost byla plná moc Oprávněnou osobou udělena.

## Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze S02 – Seznam osob. Smluvní strany jsou v odůvodněných případech oprávněny změnit oprávněné osoby, tato změna musí být oznámena bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.

# Řídící komise

## Řídící komise je vrcholným rozhodovacím orgánem návrhu a dodávky informačního systému a vytváří podmínky pro úspěšnou realizaci jednotlivých etap řešení specifikovaných touto smlouvou.

## Řídící komise projednává záležitosti a přijímá svá rozhodnutí v souladu s podmínkami a rámcem stanovenými touto smlouvou.

## V dalším průběhu jednotlivých etap řešení Řídící komise:

### doporučuje změny smluv,

### schvaluje výsledky kontrol kvality a akceptací,

### kontroluje a sleduje průběh řešení, plnění cílů a harmonogramu,

### předkládá prostřednictvím oprávněných osob statutárním orgánům obou stran k rozhodnutí výjimečné situace, které přesahují pravomoci Řídící komise,

### ukládá svým členům úkoly, které z titulu jejích funkcí v organizační struktuře mohou podpořit realizaci dané etapy řešení

## Řídící komise má 4 členy, 2 zástupce zhotovitele a 2 zástupce objednatele. Jednání Řídící komise se mohou zúčastnit i další pozvaní pracovníci obou stran, s jejich přítomností musí vyslovit Řídící komise souhlas. Souhlas může být udělen i na část jednání. Pozvaní pracovníci se nezúčastňují rozhodování Řídící komise.

## Člen Řídící komise může být zastoupen jinou osobou, a to na základě řádně udělené plné moci. V takové plné moci musí být uvedeno, pro jaké konkrétní jednání Řídící komise byla udělena.

## Na jednání Řídící komise jsou zváni její členové nejméně 5 dní předem.

## Podnět ke svolání mimořádného jednání Řídící komise může dát kterýkoli člen Řídící komise, avšak k takto operativně svolanému jednání musí dojít na základě shody nadpoloviční většiny členů Řídící komise.

## Jednání Řídící komise je platné, jestliže se ho účastní minimálně 2 členové, přičemž musí být účastni minimálně jeden zástupce zhotovitele a minimálně jeden zástupce objednatele.

## Řídící komise přijímá rozhodnutí konsensuálně, tj. shodou všech účastníků jednání Řídící komise. Z jednání Řídící komise budou pořizovány zápisy zachycující projednané skutečnosti.

## V případě, že Řídící komise nebude schopna přijmout konkrétní rozhodnutí, a to ani na opakovaném zasedání, předloží daný problém prostřednictvím oprávněných osob k rozhodnutí statutárním orgánům obou smluvních stran.

# Ředitel projektu

## Ředitel projektu řídí práce zhotovitele na návrhu a dodávce informačního systému ve spolupráci s Koordinátorem projektu za objednatele dle jednotlivých ustanovení této smlouvy a rozhodnutí Řídící komise, pokud nejsou v rozporu s těmito smlouvami.

## Ředitel projektu je odpovědný za zajištění zdrojů a kapacit zhotovitele a jejich spolupráci s objednatelem ve společných týmech pracujících na jednotlivých částech řešení.

## Ředitel projektu odpovídá zejména za:

### celou realizaci výstupů jednotlivých etap řešení v rámci schválených cílů a rozsahu a za plnění předmětu smlouvy podle ustanovení smlouvy,

### dodržování termínů dle schváleného harmonogramu,

### za dosažení kvality řešení.

## Ředitel projektu detailně plánuje, koordinuje a kontroluje všechny činnosti prováděné v rámci návrhu a dodávky integrovaného informačního systému

## Ředitel projektu je povinen předávat pravidelné zprávy o průběhu návrhu a dodávky integrovaného informačního systému Řídící komisi.

# Koordinátor projektu za objednatele

## Koordinátor projektu za objednatele je odpovědný za zajištění zdrojů a kapacit objednatele a jejich spolupráci s zhotovitelem ve společných týmech pracujících na jednotlivých částech řešení.

## Koordinátor projektu za objednatele odpovídá za:

### zajištění, že zhotovitelem požadované zdroje a kapacity objednatele jsou k dispozici v požadované kvalitě a množství dle harmonogramu,

### řešení běžných problémů na straně objednatele,

### zajištění, že technická infrastruktura je ze strany objednatele k dispozici dle požadavků zhotovitele.

## Koordinátor projektu za objednatele je povinen vést dokumentaci dle schválených pravidel a dohlížet na dodržování projektových postupů a procedur

# ZÁRUKA

## Zhotovitel poskytuje záruku, že implementace programového vybavení bude provedena v souladu se standardy implementace IS SEIWIN 5, doplněné o požadavky objednatele na implementaci programového vybavení.

# Odpovědnost za škodu

## Na odpovědnost za škodu a náhradu škody se vztahují ustanovení § 2913 a následující občanského zákoníku.

## Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

## Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

## Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.

## Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

# Odpovědnost za vady

## Zhotovitel odpovídá za právní vady plnění, které poskytuje podle této smlouvy.

## Zhotovitel zaručuje, že plněním této smlouvy nepoškodí práva třetích osob.

## Zhotovitel zaručuje, že vlastnická práva nebo práva užití díla převedená na objednatele v souladu s touto smlouvou, budou prosta práv třetích osob, která by taková vlastnická práva a práva užití díla omezovala.

# Platnost a účinnost smlouvy

## Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## Účinnost této smlouvy lze předčasně ukončit:

### dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,

### odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou.

## Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem, které spočívá v neplnění zhotovitelem této smlouvy, trvajícím déle než jeden (1) měsíc po doručení písemného upozornění objednatele na takové porušení povinností.

## Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností objednatelem, které spočívá v prodlení s plněním závazků, jenž pro objednatele vyplývají z této smlouvy, trvajícím déle než jeden (1) měsíc po doručení písemného upozornění zhotovitele na takové porušení povinností.

# Řešení sporů

## Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo statutárních zástupců.

# Závěrečná ustanovení

## Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem České republiky

## Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran písemným dodatkem podepsaným jejich statutárními zástupci.

## Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou peněžitých pohledávek za druhou smluvní stranou.

## Tato smlouva spolu se všemi Přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami a nahrazuje všechny dosavadní smlouvy, dohody a ujednání vztahující se k předmětu této smlouvy, která byla v minulosti učiněna v písemné či ústní podobě.

## V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti.

## Tato smlouva je sepsána ve 2 (dvou) stejně platných vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden (1) výtisk.

## Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha S01 – Seznam platných Příloh smlouvy, v níž je uveden seznam všech platných Příloh této smlouvy.

Datum:	10.8.2017	Datum:		10.8.2017

Za objednatele:			Za zhotovitele:

Podpis:			Podpis:

Jméno:           Ing. Jiří Neshyba				Jméno:              Ing. Bohumír Handlar

ředitel a.s.                            						   jednatel společnosti

Příloha S01

Seznam platných příloh smlouvy

| Číslo | Příloha |
| --- | --- |
| S01 | Seznam platných příloh Smlouvy |
| S02 | Seznam osob |
| S03 | Cena a platební kalendář |
| S04 | Technicko-organizační podmínky |
| S05 | Funkčnost dodávaného řešení |

Příloha S02

Seznam osob

| Řídící orgány projektu | Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Řídící komise: |  |  |
| Oprávněné osoby | Ing. Jiří Neshyba, ředitel | Ing. Bohumír Handlar, jednatel |
| Koordinátor projektu |  | Ing. Petr Lasota |
| Ředitel projektu | Ing. Michal Mareček | Ing. Zdeněk Vašků |
| Kontaktní osoby |  |  |

Příloha S03

Cena, platební kalendář

Cena

| Implementace | Člověkodní | Celkem bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Celkem implementace | 50 | xxxxxxx Kč |

Platební kalendář

Jedna pětina výše uvedené ceny bude fakturována po dodání prvních tří modulů. Další jedna pětina výše uvedené ceny bude fakturována po dodání dalších tří modulů. Poslední tři pětiny výše uvedené ceny budou fakturovány po dodání zbývajících modulů.

.

Příloha S04

Technicko-organizační podmínky

Pro pracovníky projektového týmu SEIWIN 5 vytvoří objednatel potřebné pracovní prostředí:

- zabezpečení volného vstupu (event. vjezdu) do areálu organizačních jednotek objednatele možnost telefonování, kopírování a faxování

- dle potřeby možnost připojení do sítě LAN objednatele

- dodání potřebných materiálů a podkladů k plnění smlouvy

Příloha S05

Funkčnost dodávaného řešení

| Oddíl | Popis oddílu | ID | Popis funkce oddílu A: |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Účetnictví (UCE) | Zabezpečuje zpracování manažerského a finančního účetnictví | A01 | standardní funkce účetnictví pro dle platných právních předpisů |
|  |  | A02 | propojení na účetní doklady (deníky) ostatních částí integrovaného systému |
|  |  | A03 | automatické vytváření účetních dokladů pro zúčtování kurzových rozdílů, zůstatku pomocných provozů a penalizace |
|  |  | A04 | nástroje pro potřeby manažerského účetnictví (rozvrhy pomocných provozů, kalkulace úplných vlastních nákladů, rozvrh sociálního a zdravotního pojištění) |
|  |  | A05 | systém umožní identifikaci veřejných zakázek napříč celým systémem |
|  |  | A06 | systém umožní vedení podrozvahové evidence v souladu s českými účetními předpisy |
|  |  | A07 | systém umožní vést libovolný počet definovatelných účtů |
|  |  | A08 | systém umožní vést saldokonto nad libovolným analytickým účtem |
|  |  | A09 | systém umožní definovat různá kritéria párování pro různé saldokontní účty |
|  |  | A10 | systém umožní automatické i manuální párování saldokontních účtů |
|  |  | A11 | systém umožní automatickou tvorbu kurzových rozdílů, přecenění pohledávek a tvorbu opravných položek |
|  |  | A12 | systém musí umožnit definovat pro každý rok jiné nezávislé účetní prostředí (různá účtová osnova - různé analytiky, různé číselné řady, různé číselníky a jejich průběžnou úpravu či doplnění) |
|  |  | A13 | systém musí umožnit možnost účtování v rozdílných účetních obdobích. Tedy možnost účtovat v dalším měsíci ještě před uzavřením měsíce předcházejícího včetně přelomu roku (dvě roční období) |
|  |  | A14 | systém umožní sledovat platební kalendář jak z globálního pohledu, tak i z pohledu jednotlivých odběratelů a dodavatelů |
|  |  | A15 | zpracování příkazů k úhradě a bankovních výpisů |
|  |  | A16 | VYTVÁŘENÍ VŠECH UZÁVĚRKOVÝCH VÝKAZŮ A VÝSTUPŮ dle zákona o účetnictví 563/1991, vyhlášky č.410/2009 a vyhlášky 383/2009 Sb., vždy ve znění pozdějších předpisů (Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy k účetní závěrce, ...) |
|  |  | A17 | podrobná evidence nákladů a výnosů včetně technických jednotek a průměrných nákladů |
|  |  | A18 | evidence pohledávek a závazků (včetně upomínek a penalizací) - saldokonto |
|  |  | A19 | evidence fondových účtů 4. uč. tř. ve vazbě na tabulkové části přílohy k účetní závěrce |
|  |  | A20 | manažerské členění optimalizované pro lesní hospodářství |
|  |  | A21 | univerzální účetní doklad pro ruční pořízení dat |
|  |  | A22 | podpora formátu dat všech českých bankovních institucí, podpora číselníků pro doplnění tabulky "M" |
|  |  | A23 | grafické zobrazení hlavní knihy v čase |
|  |  | A24 | systém musí umožnit kompletní přehled o všech účetních pohybech v jednotlivých částech systému |
|  |  | A25 | systém musí umožnit automatické uzavírání knih na konci účetního období s přenosem dat do počátečních stavů |
|  |  | A26 | evidence rozpracovaného majetku dle akcí, zdrojů financování a druhů nezávislé na účetním období |
|  |  | A27 | datové a tiskové výstupy pro PKP a tabulku "M" - standardní tisk a export XML dle zákonné specifikace |
|  |  | A28 | datové a tiskové výstupy pro daň z příjmu právnických osob, zajištění účtování hlavní a vedlejší hospodářské činnosti |
|  |  | A29 | sestava nákladů a výnosů na výkony a podvýkony, sestava nákladů a výnosů na prostředky |
|  |  | A30 | strukturované tiskové výstupy nákladů a výnosů jak za celou organizaci, tak i za jednotlivé činnosti, hospodářská a nákladová střediska, výkony a podvýkony, prostředky, syntetické a analytické účty |
|  |  | A31 | provázanost účetních dat s ostatními součástmi systému |
| B. Kniha přijatých faktur (KPF) | Zabezpečuje zpracování evidence přijatých faktur a ostatních platebních příkazů v domácí nebo cizí měně | Popis funkce oddílu B: |  |
|  |  | B01 | evidence přijatých faktur dle uživatelsky definovaných číselných řad |
|  |  | B02 | možnost tisku oběhového listu (průvodky) pro schválení faktury dle ustanovení zák. č. 320/2001 Sb. |
|  |  | B03 | systém umožní elektronický oběh dokladů v rámci schvalovacího procesu (podpora využití digitálního podpisu) dle ustanovení zák. č. 320/2001 Sb. |
|  |  | B04 | uživatelská práva na úrovni číselných řad |
|  |  | B05 | uživatelsky definované zúčtování dle druhu faktury a dodavatele |
|  |  | B06 | možnost připojení skenovaných dokumentů k přijaté faktuře |
|  |  | B07 | propojení přijaté faktury s dokumentem (objednávka, smlouva) v systému správy dokumentů s vazbou na účetnictví |
|  |  | B08 | vystavení faktury pro dodavatelskou firmu na základě výrobně mzdového lístku (včetně kontrolních vazeb) - samofakturace |
|  |  | B09 | kontrolní vazba na zásoby (oddíl F) |
|  |  | B10 | kontrolní vazba na dlouhodobý majetek (oddíl E) |
|  |  | B11 | možnost pořizování údajů pro výkazy PKP |
|  |  | B12 | možnost pořizování přenesené daňové povinnosti včetně kontrol souvisejících údajů a vazby na daňové výkazy |
|  |  | B13 | vazba na podrozvahovou evidenci |
| C. Pokladna (POK) | Zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby. | Popis funkce oddílu C: |  |
|  |  | C01 | evidence příjmů a výdajů hotovosti v domácí a cizí měně |
|  |  | C02 | prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladové evidence zásob/majetku |
|  |  | C03 | prodej zásob dříví ve výrobních i obchodních sortimentech, včetně automatického vystavení dodacího lístku dle úseku, útvaru a lokality |
|  |  | C04 | evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály |
|  |  | C05 | zobrazení aktuálního stavu pokladny, včetně zpětného dohledání pokladních dokladů |
|  |  | C06 | automatické zúčtování pokladních operací včetně uživatelsky nastavitelných polí |
|  |  | C07 | uživatelsky nastavitelné výpočty pro výkazy PKP a tabulku "M" |
|  |  | C08 | uživatelsky nastavitelné kontroly na vstupní pole pro účtování včetně napojení na číselníky |
|  |  | C09 | evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty u pokladních operacích |
|  |  | C10 | převod dat do fakturace pro kompletní přehled o odbytu dřeva a ostatních plnění |
|  |  | C11 | zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů |
| D. Daň z přidané hodnoty (DAN) | Zabezpečuje zpracování daně z přidané hodnoty napříč celým ekonomickým systémem | Popis funkce oddílu D: |  |
|  |  | D01 | sběr dat k vytváření výkazu Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty řádného, dodatečného i opravného |
|  |  | D02 | vytváření podkladů pro tisk Daňového přiznání k dani z přidané hodnoty řádného, dodatečného i opravného |
|  |  | D03 | vytváření sestav na vedení záznamové povinnosti |
|  |  | D04 | vytváření podkladů pro Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení |
|  |  | D05 | vytváření elektronických podání (např. výstup pro Datovou schránku, daňový portál, apod.) |
|  |  | D06 | vytváření podkladů pro výpis z Evidence u přenesené daňové povinnosti |
|  |  | D07 | automatický systém přebírání dat z jednotlivých oblastí |
|  |  | D08 | grafický tisk výkazů definovaných daňovou správou |
| E. Dlouhodobý majetek (IMA) | Řeší evidenci hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. | Popis funkce oddílu E: |  |
|  |  | E01 | založení a vedení karet hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku |
|  |  | E02 | založení a vedení karet drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku |
|  |  | E03 | vytvoření podkladových údajů o účetních a daňových odpisech, daňově započitatelných zůstatkových cenách a některých dalších podkladových údajů pro přiznání k dani z příjmu |
|  |  | E04 | zajištění podkladů k provedení inventarizace majetku (inventurní soupisy majetku dle výběru) |
|  |  | E05 | evidence veškerých údajů (stavových i změnových) o jednotlivých položkách majetku v čase na každé kartě majetku |
|  |  | E06 | evidence inventarizačních karet majetku |
|  |  | E07 | členění složek majetku podle klasifikací CZ-CC a CZ-CPA |
|  |  | E08 | systém umožní evidenci cizího majetku (svěřeného do správy) a jeho propojení na podrozvahové účty |
|  |  | E9 | systém umožní vazbu majetku na dodavatele i konkrétní zakázky (smlouvy, objednávky) |
|  |  | E10 | automatické účtování o pohybech majetku variantně dle typu pohybu |
|  |  | E11 | kontrolní vazba na přijaté faktury (oddíl B) |
|  |  | E12 | uživatelsky nastavitelné výpočty pro výkazy PKP |
|  |  | E13 | automatický výpočet odpisů a jejich zúčtování |
|  |  | E14 | možnost získáváni průřezových údajů o majetku |
|  |  | E15 | výpočet plánu účetních a daňových odpisů včetně porovnání podle jednotlivých inventárních čísel |
|  |  | E16 | propojení majetku na katastr nemovitostí včetně katastrálních map |
|  |  | E17 | možnost hromadného převodu majetku mezi organizačními složkami |
| F. Zásoby (MTZ) | Řeší evidenci materiálu, výrobků a zboží. Doplňkově je možné evidovat drobný dlouhodobý hmotný majetek. | Popis funkce oddílu F: |  |
|  |  | F01 | příjem zásob nákupem nebo aktivací z výroby na sklad |
|  |  | F02 | výdej ze skladu a převod mezi sklady |
|  |  | F03 | vedení operativní evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku |
|  |  | F04 | inventarizace zásob včetně řešení inventurních rozdílů |
|  |  | F05 | okamžitý přístup k aktuálnímu stavu zásob včetně zpětného dohledání dokladu |
|  |  | F06 | možnost členění zásob podle odpovědných osob a skladů |
|  |  | F07 | automatické zúčtování všech pohybů zásob |
|  |  | F08 | kontrolní vazba na přijaté faktury (oddíl B) |
|  |  | F09 | uživatelsky nastavitelné výpočty pro výkazy PKP |
|  |  | F10 | variantní zpracování dodatečných nákladů pořízení |
|  |  | F11 | možnost hromadného převodu zásob mezi organizačními složkami |
| G. Čisté mzdy a personalistika (MZD) | Zabezpečuje zpracování čistých mezd zaměstnanců a kompletní personální řízení podniku. | Popis funkce oddílu G: |  |
|  |  | G01 | zpracování mezd podle různých typů smluvních nebo tarifních platů |
|  |  | G02 | zpracování přesčasů a dalších dohodnutých finančních bonusů |
|  |  | G03 | zpracování náhrad mezd (pracovní neschopnost, dovolená, zákonné volno...) |
|  |  | G04 | zpracování odměn, odstupného, příplatků, srážek ze mzdy |
|  |  | G05 | zpracování odvodů do zdravotních pojišťoven a správu sociálního zabezpečení |
|  |  | G07 | zpracování měsíčních záloh na daň a nezdanitelné částky |
|  |  | G08 | roční zúčtování daně |
|  |  | G09 | zpracovávání organizační struktury podniku |
|  |  | G10 | sledování doplňkových informací v evidenci zaměstnanců na kartě zaměstnance |
|  |  | G11 | zpracování plánů dovolených, školení apod. |
|  |  | G12 | evidence a správa služebních průkazů |
|  |  | G13 | propojení na hrubé mzdy z lesní výroby |
|  |  | G14 | vyplňování formulářů pro pojišťovny |
|  |  | G15 | elektronická komunikace se státní správou (CŠSZ, ZP, povinná legislativní statistická šetření) |
|  |  | G16 | řešení individuálních rozvrhů v rámci nerovnoměrné pracovní doby |
|  |  | G17 | insolvence - vyhledávání v insolvenčním rejstříku, automatizované řešení schváleného oddlužení |
|  |  | G18 | zpracování trvalých i jednorázových srážek včetně deponace |
|  |  | G19 | hierarchický popis organizace a jednotlivých pracovních pozic - tvorba a export organigramu |
|  |  | G20 | tisk pomocí uživatelsky definovaných tiskových formulářů (smlouvy, platové výměry atd.) |
|  |  | G21 | výstup statistiky - zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (měsíční a roční výpočet přepočteného počtu zaměstnanců) |
| H. Lesnická výroba (MVO) | Zabezpečuje plánování a evidenci managementu území, řešení managementových opatření a zpracování hrubých mezd | Popis funkce oddílu H: |  |
|  |  | H01 | evidence všech vykonaných činností v lesním hospodářství včetně přidružených činností, jako např. doprava, výkup dříví, drobná lesní výroba apod. |
|  |  | H02 | evidence zásob dřiví na jednotlivých lokalitách (na pni, vývozní a odvozní místo, sklad...) |
|  |  | H03 | zpracování natypovaných údajů do podoby potřebné na vedení decenální hospodářské evidence podle jednotlivých vlastníků a LHC (v přímé správě, odborné správě, tj. hospodaření v lesích jiných vlastníků) |
|  |  | H04 | správa projektů pěstební činnosti včetně plánovaní spotřeby sadebního materiálu |
|  |  | H05 | správa projektů těžební činnosti |
|  |  | H06 | bilancování pěstebních a těžebních projektů podle skutečnosti |
|  |  | H07 | bilancování holin a nezajištěných porostů |
|  |  | H08 | výpočet hrubých mezd vlastních zaměstnanců včetně evidence docházky |
|  |  | H09 | parametrizovaný výpočet odměn pro dodavatele prací s automatickým vystavením faktury přijaté nebo podkladů pro fakturu přijatou (samofakturace) |
|  |  | H10 | tvorba a bilance výběrových řízení pro dodavatele prací |
|  |  | H11 | pořizování výrobních a hmotových dokladů |
|  |  | H12 | pořizování mzdových dokladů včetně docházky |
|  |  | H13 | pořizování dodacích lístků a jejich propojení na evidenci odbytu |
|  |  | H14 | pořizování číselníků dlouhého a rovnaného dříví |
|  |  | H15 | možnost povolit nebo zakázat zobrazení jednotlivých polí vstupního formuláře |
|  |  | H16 | tisk vyplněných dokladů, ale i prázdných formulářů v grafickém módu |
|  |  | H17 | uživatelsky volitelné kontrolní mechanizmy typovaných dat |
|  |  | H18 | přímé propojeni v řádku dokladu s lesním hospodářským plánem a s mapovými podklady (propojení je obousměrné) |
|  |  | H19 | tisk technologických karet včetně map |
|  |  | H20 | automatické zúčtování hrubých mezd |
|  |  | H21 | přímý výpočet hrubých mezd bez nutnosti zpracování měsíční uzávěrky |
|  |  | H22 | uživatelsky nastavitelné výpočty pro výkazy PKP |
|  |  | H23 | automatické zúčtování skladových zásob dříví a převod technických jednotek do účetnictví |
|  |  | H24 | zaznamenané údaje jsou v souladu se všemi náležitostmi „informačního standardu lesního hospodářství" a příslušnými vyhláškami Ministerstva zemědělství |
|  |  | H25 | předdefinované tiskové výstupy pro pěstební a těžební činnost, zásoby dříví, hrubé mzdy, bilance holin, pěstební a těžební projekty atd. |
| I. Lesní hospodářský plán a evidence (LHP) | Zajišťuje správu lesních hospodářských plánů včetně map a vedení lesní hospodářské evidence. | Popis funkce oddílu I: |  |
|  |  | I01 | prohlížení lesních hospodářských plánů, kde se zobrazují všechna potřebná data LHP a LHO (včetně detailů) a příslušných mapových podkladů |
|  |  | I02 | vedení hospodářské knihy - zobrazení porostů plánu se skutečností a vzájemná bilance LHP a LHE |
|  |  | I03 | sestavy pro evidenci, výkaznictví a bilanci těžební činnosti, pěstební činnosti a zalesňování |
|  |  | I04 | práce s mapami a možnost vlastní grafické evidence automatické obousměrné propojení s oblastí evidence a plánování lesní výroby |
|  |  | I05 | pracuje i s daty LHP vytvořenými metodou provozní inventarizace |
|  |  | I06 | možnost rozdělení majetku resp. porostních skupin, kde část porostních skupin přejde na nového vlastníka, tzv. roztaxace |
|  |  | I07 | dodatečné doplnění JPRL do lesní hospodářské osnovy LHP (možnost doplnění porostních skupin, které nejsou součástí plánu) |
|  |  | I08 | vykreslení jednotlivých částí JPRL, výběr a zobrazení plochy JPRL, hledání v mapě, tisk map |
|  |  | I09 | možnost výběru ze základních typů map, (porostní, těžební, obrysová, atd.) s možností vytvoření vlastní mapy (a vlastních vrstev) |
|  |  | I10 | možnost přidání vrstev (ortofoto, katastrální) a podpora WMS (Web Map Service) volitelné filtrování v mapě dle údajů z LHP a LHE i pro nelesní ekosystémy |
|  |  | I11 | tvorba ploch (vlastní zákresy a import GPS), kartografických linií, bodů, textu do map zobrazení údajů katastru nemovitostí včetně map, tisk technologických karet a exportu do SHP i pro nelesní ekosystémy |
| J. Fakturace a odbyt (ODB) | Zajišťuje oblast řízení vztahů s odběrateli od smlouvy o dodávkách dříví až po vystavení faktury a bilanci skutečných dodávek. | Popis funkce oddílu J: |  |
|  |  | J01 | příprava smluv o dodávkách dříví a jejich evidence |
|  |  | J02 | vytváření rozpisu dodávek dříví a jejich evidence |
|  |  | J03 | vystavení daňového dokladu - faktury |
|  |  | J04 | vystavení opraveného daňového dokladu |
|  |  | J05 | vystavení faktury a dobropisu na plnění, která nejsou předmětem DPH |
|  |  | J06 | vystavení „proforma“ faktury a zálohové faktury, evidence záloh |
|  |  | J07 | vystavení daňového dokladu za úplatu přijatou před uskutečněním plnění |
|  |  | J08 | výstup dat do systému statistiky intrakomunitárního obchodu Intrastat a povinná legislativní statistická šetření pro lesní hospodářství |
|  |  | J09 | možnost vystavovat doklady v českém, slovenském, německém nebo anglickém jazyce |
|  |  | J10 | možnost zadávat souběžně s fakturačními údaji i výrobní údaje (výdejky dříví) |
|  |  | J11 | možnost automatizace fakturace dle smluv o dodávkách dříví |
|  |  | J12 | souhrnná bilance odbytu z údajů všech oblastí systému |
|  |  | J13 | bilance smluv o dodávkách dříví |
|  |  | J14 | bilance zpeněžení dříví - podle odběratelů, podle sortimentů |
|  |  | J15 | uživatelsky nastavitelné výpočty pro výkazy PKP |
|  |  | J16 | automatické zúčtování operací odbytu a faktur včetně DPH |
|  |  | J17 | automatizované přejímání údajů o odbytu z pokladny |
|  |  | J18 | srovnání objemů vydaného/konsignovaného dříví z lesnické výroby s objemy prodaného dříví (elektronická přejímka) |
| K. Rozpočty a řízení (CML) | Slouží k vytváření finančního plánu podniku. Umožňuje plánování nákladů a výnosů dle organizační struktury a jejich bilancování se skutečností. | Popis funkce oddílu K: |  |
|  |  | K01 | hierarchie rozpočtu v členění: rozpočtová jednotka, činnost (skupina výkonů), výkon, analytický účet |
|  |  | K02 | možnost rozpočtování technických jednotek včetně zobrazení průměrného nákladu |
|  |  | K03 | možnost zobrazení skutečnosti (včetně technických jednotek) minulého období |
|  |  | K04 | možnost porovnání plnění plánu se skutečností |
|  |  | K05 | automatický import dat z účetnictví |
| L. Správa sestav podniku (SSP) | Slouží k prohlížení a tisku sestav z celého systému. | Popis funkce oddílu L: |  |
|  |  | L01 | možnost prohlížení sestav dle uživatelsky zvolené hierarchie (podnik, oblast činnosti, hlavní a jiná činnost, středisko, výkon a podvýkon, prostředek, syntetický a analytický účet) |
|  |  | L02 | možnost hromadného tisku a exportu sestav minimálně do formátu XLM, XLS, CSV, PDF |