Číslo spisu: : S/03023/SC/25

Číslo jednací: : 06940/SC/25

Protokol o předání a převzetí opatření

v rámci Program péče o krajinu v roce 2025 - Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

P00_06940/SC/25

Objednatel:

Název: 		  Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: 		  Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Regionální pracoviště: RP Střední Čechy

Kontaktní adresa:        Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

IČ: 			  62933591

Oprávněný zástupce:  Ing. Jan Fechtner, Ph.D.

Za projekt Jedna příroda odpovídá: Ing. Jan Fechtner, Ph.D.

Zhotovitel:

Název (jméno):            Karlow-Karlshof Agro s.r.o.

Adresa: 	             Karlov 54, Roztoky, 27023

IČ: 		             25666321

Oprávněný zástupce:  Stefan Kranich

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle zázvazku č. j. 03023/SC/25 ze dne 25.6. 2025 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem (dále jen „Závazek“).

Stručná charakteristika opatření: Dohoda - Mechanizované sečení vlhkých luk (2x) s výskytem ZCHD v lokalitě Leontýn

Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 03.10.2025, že následující dílo:

| Bylo provedeno v souladu se závazkem: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Všechny ceny jsou uvedeny v Kč |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| ID | Kód | Opatření a činnost | Množství zasmluvněno | Cena zasmluvněno | Množství převzato | Cena převzato |
| Lokalita: CHKO Křivoklátsko - II. zóna; |  |  |  |  |  |  |
| 58711 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
| 40787 | ZC04h | Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km | 3,00 | 47 771,10 | 3,00 | 47 771,10 |
|  |  | podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20% |  |  | 20% | 9 554,22 |
|  |  |  |  |  | Celkem: | 57 325,32 |
| Bylo provedeno v souladu se závazkem se snížením množství nebo částky: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Všechny ceny jsou uvedeny v Kč |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| ID | Kód | Opatření a činnost | Množství zasmluvněno | Cena zasmluvněno | Množství převzato | Cena převzato |
| Lokalita: CHKO Křivoklátsko - II. zóna; |  |  |  |  |  |  |
| 58712 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
| 40788 | ZC04h | Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km | 3,00 | 47 771,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20% |  |  | 20% | 0,00 |
| Důvod: |  | 2. seč nerealizována, hmota dostatečně nenarostla, realizace 2. seče by nebyla efektivní |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkem: | 0,00 |

Objednatel doporučuje uvolnit 57 325,32 Kč  za realizovaná opatření.

Zhotovitel souhlasí s výše uvedenými údaji a svůj souhlas potvrzuje svým podpisem.

V ____Karlově_______________		        dne ____9.10.2025___________

Objednatel

_______________________

Ing. Jan Fechtner, Ph.D. 
Zhotovitel

_______________________

Karlow-Karlshof Agro s.r.o.