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Číslo spisu: : S/03023/SC/25
Číslo jednací: : 06940/SC/25


Protokol o předání a převzetí opatření
v rámci Program péče o krajinu v roce 2025 - Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit
P00_06940/SC/25

Objednatel:
Název: 		  Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Adresa: 		  Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Regionální pracoviště: RP Střední Čechy
Kontaktní adresa:        Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
IČ: 			  62933591
Oprávněný zástupce:  Ing. Jan Fechtner, Ph.D.
Za projekt Jedna příroda odpovídá: Ing. Jan Fechtner, Ph.D.
Zhotovitel:
Název (jméno):            Karlow-Karlshof Agro s.r.o.
Adresa: 	             Karlov 54, Roztoky, 27023
IČ: 		             25666321
Oprávněný zástupce:  Stefan Kranich

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle zázvazku č. j. 03023/SC/25 ze dne 25.6. 2025 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem (dále jen „Závazek“).
Stručná charakteristika opatření: Dohoda - Mechanizované sečení vlhkých luk (2x) s výskytem ZCHD v lokalitě Leontýn
 
Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 03.10.2025, že následující dílo:




	
	
	
	
	
	
	

	Bylo provedeno v souladu se závazkem:

	 
	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

	2025

	ID
	Kód
	Opatření a činnost
	Množství zasmluvněno
	Cena zasmluvněno
	Množství převzato
	Cena převzato

	Lokalita: CHKO Křivoklátsko - II. zóna; 

	58711
	ZC04
	Sečení travního porostu a rákosin

	40787
	ZC04h
	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km
	3,00
	47 771,10
	3,00
	47 771,10

	 
	 
	podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%
	20%
	9 554,22

	 
	Celkem:
	57 325,32

	 

	Bylo provedeno v souladu se závazkem se snížením množství nebo částky:

	 
	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

	2025

	ID
	Kód
	Opatření a činnost
	Množství zasmluvněno
	Cena zasmluvněno
	Množství převzato
	Cena převzato

	Lokalita: CHKO Křivoklátsko - II. zóna; 

	58712
	ZC04
	Sečení travního porostu a rákosin

	40788
	ZC04h
	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km
	3,00
	47 771,10
	0,00
	0,00

	 
	 
	podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%
	20%
	0,00

	Důvod:
	2. seč nerealizována, hmota dostatečně nenarostla, realizace 2. seče by nebyla efektivní

	 
	Celkem:
	0,00



Objednatel doporučuje uvolnit 57 325,32 Kč  za realizovaná opatření.

Zhotovitel souhlasí s výše uvedenými údaji a svůj souhlas potvrzuje svým podpisem.

[bookmark: _GoBack]V ____Karlově_______________		        dne ____9.10.2025___________
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Objednatel

_______________________
Ing. Jan Fechtner, Ph.D. 
Zhotovitel

_______________________
Karlow-Karlshof Agro s.r.o.
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