Název projektu: Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny CKTCH Brno“

Registrační číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_047/0007582

Číslo smlouvy objednatele: 2025/0168
Název veřejné zakázky: Dodávka a montáž posuvných regálů, stacionárních regálů a páternosterové kartotéky do Nové budovy CKTCH
Číslo a název části veřejné zakázky: Část 3 – Páternosterová kartotéka
Evidenční číslo na profilu zadavatele: VZ0227588
# SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)
OBJEDNATEL:	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Sídlo:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
IČO:	00209775
DIČ:	CZ00209775
Jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu:	88634621/0710/0710

ZHOTOVITEL:	BEG BOHEMIA, spol. s r.o.
Sídlo:	Ledárenská 386/25, Holásky, 620 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	C 23315 u Krajského soudu v Brně
IČO:	253 00 245
DIČ:	CZ25300245
Jednající:	JUDr. Ivan Pecl, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	123-6390010227/0100

# Předmět smlouvy
  1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést dílo spočívající v dodávce, montáži a instalaci posuvných regálů pro objednatele na jeho pracovišti – „Nová budova CKTCH“, ul. Jihlavská, Brno (dále jen „dílo“).
  2. Bližší specifikace předmětu díla je uvedena v přílohách této smlouvy: Příloha č. 1: Půdorys, Příloha č. 2: Položkový rozpočet a přílohách zadávací dokumentace veřejné zakázky označené v záhlaví této smlouvy, v návaznosti na jejíž výsledek je uzavřena tato smlouva (dále také jen „příslušná veřejná zakázka“).
  3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zadávací dokumentací veřejné zakázky, v návaznosti na jejíž výsledek je uzavřena tato smlouva, a platnými obecně závaznými právními předpisy a normami vztahujícími se na toto dílo.
  4. V případě, že v období mezi uzavřením smlouvy o dílo a realizací díla dojde k vylepšení parametrů plnění (jednotlivých položek nebo jejich dílčích komponentů uvedených v příloze
     č. 1 Položkový rozpočet), vylepšení technologie – výrobě vyšší verze, nebo ukončení výroby zboží (jednotlivých komponent položek), může zhotovitel po předchozím písemném (e-mailovém) souhlasu pověřeného pracoviště objednatele uvedeného čl. 8.1 této smlouvy dodat za podmínek uvedených v této smlouvě objednateli vyšší, novější nebo srovnatelnou verzi zboží (komponentu), a to bez navýšení ceny díla uvedené v čl. 2.1 této smlouvy, při zachování lhůty dodání plnění/realizace díla, a při zachování totožných nebo lepších parametrů zboží oproti parametrům zboží původně sjednaného v této smlouvě.
  5. Před výrobou a montáží páternosterové kartotéky je zhotovitel povinen provést zaměření v místě plnění za přítomnosti zaměstnance pověřeného pracoviště objednatele. V rámci zaměření se konkrétní rozměry mohou odchýlit od rozměrů uvedených v zadávací dokumentaci na příslušnou veřejnou zakázku o +/- 10 %.
  6. Objednatel se zavazuje dílo převzít za podmínek uvedených v této smlouvě a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.
# Cena díla a platební podmínky
  1. Smluvní strany sjednaly cenu díla takto:
Cena celkem
cena bez DPH	1 569 000,00 Kč
DPH	329 490,00 Kč
celkem vč. DPH	1 898 490,00 Kč
  1. Předmět této smlouvy je financován z projektu s názvem „Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny CKTCH Brno“ který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR. V případě změny způsobu financování sdělí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli a strany se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě zohledňující podmínky provedené změny způsobu financování.
  2. Režim a sazbu DPH určí zhotovitel dle fakturovaného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla, vč. zaměření na místě, dopravy, montáže, instalace, odstranění vzniklých odpadů a obalů a veškeré dokumentace, kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě změny DPH, a to právě o změnu výše sazby DPH.
  4. Bližší specifikace ceny a její tvorby je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy: Položkový rozpočet.
  5. Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, jehož je zhotovitel majitelem, a to na základě faktury, která bude vystavena po převzetí díla objednatelem a podpisu předávacího protokolu zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele uvedeným v čl. 8.1 této smlouvy. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení objednateli. Pokud nedojde k převzetí díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení. Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
  6. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele a identifikace veřejné zakázky (číslo ve Věstníku veřejných zakázek nebo číslo na profilu zadavatele) uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě, že je předmět díla financován z dotačního projektu, musí faktura obsahovat i uvedení názvu a registračního čísla dotačního projektu, nebo jiné obdobné údaje sdělené objednatelem.
  7. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené čl. 2.6 této smlouvy.
  8. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
  9. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že
    1. daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
    2. plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
    3. dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
  2. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty
     (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty),
     a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
  3. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.
# Doba a místo plnění
  1. Místem plnění je Nová budova CKTCH (areál FN Brno), Jihlavská 20, Brno, 62500.
  2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30 týdnů od odeslání výzvy objednatele k zahájení plnění zhotoviteli.
  3. V případě, že je pro realizaci předmětu plnění nutná součinnost objednatele a tento ji není schopen poskytnout, např. z provozních nebo jiných objektivních příčin, prodlužuje se doba plnění dle předchozího odstavce o dobu nutnou k poskytnutí součinnosti ze strany objednatele. Totéž platí v případě vzniku překážek, které vznikly nezávisle na vůli objednatele nebo zhotovitele, nebo kterým objednatel nebo zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit - např. zásah vyšší moci, výskyt epidemie, pandemie, vyhlášení, resp. trvání nouzového stavu, vyhlášení válečného stavu, uzavření hranic, omezení volného pohybu osob a zboží. V případě vzniku takových mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran doba plnění dle článku 3.2 této smlouvy neběží, resp. se prodlužuje o dobu trvání takových překážek. O vzniku překážky je smluvní strana, na jejíž straně překážka vznikla povinna druhou smluvní stranu informovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o vzniku takové překážky dozví, a to i opakovaně a je povinna sdělit druhé smluvní straně náhradní termín plnění.
  4. Dobu plnění dle článku 3.2 této smlouvy lze rovněž prodloužit (a to i opakovaně) za situace, kdy výrobce prodlouží dobu výroby komponenty nutné ke splnění předmětu smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele včetně informace o aktuálním časovém harmonogramu plnění/dodání komponenty. Objednatel může toto prodloužení akceptovat, v takovém případě platí tato nová – prodloužená doba plnění, ale rovněž má právo novou dobu plnění odmítnout. V případě odmítnutí prodloužení doby plnění objednatelem si objednatel vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit (i jen z části) a tuto skutečnost písemně oznámí zhotoviteli. Za písemnou formu se považuje sdělení informace dopisem, e-mailem nebo datovou zprávou, umožňuje-li zhotovitel její příjem. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu své rozhodnutí oznámit zhotoviteli.
# Provádění díla
  1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění všech prací a při výběru materiálů a poddodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.
  2. Dílo bude mít tyto základní kvalitativní a technické ukazatele:
  1. bude odpovídat této smlouvě,
  2. bude odpovídat obecně závazným právním předpisům, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích předpisů, a normám ČSN a EN platným v době provádění díla, zejména z hlediska technického, materiálového, bezpečnostního, požárního, hygienického, ochrany životního prostředí apod., odpovídat
  3. bude odpovídat výchozím podkladům objednatele, požadavkům objednatele
     a zápisům smluvních stran,
  4. bude odpovídat předepsaným technologickým postupům,
  5. budou použity pouze kvalitní materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly
     o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní nezávadnost,
  6. budou přednostně použity ekologicky šetrné výrobky a postupy,
  7. zhotovitel je povinen plnit předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a svou nabídkou,
  8. zhotovitel je povinen páternosterovou kartotéku umístit a sestavit do příslušných místností a v rozměrech uvedených v přílohách této smlouvy (s tolerancí +/- 10 % po zaměření).
  1. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků uvedených v předešlém odstavci i svými poddodavateli.
  2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
     je v době jeho použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
  3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla, přičemž je povinen zajistit, aby i jeho poddodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající
     při jejich činnosti.
  4. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je plně povinností zhotovitele.
  5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na díle v souvislosti s jeho činností, činností jeho subdodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů
     a norem ČSN a EN. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
  6. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a že pojistná částka dosahuje minimálně ceny díla. Zhotovitel je povinen udržovat požadovanou výši pojištění po celou dobu trvání smluvního vztahu. Zhotovitel je povinen skutečnost existence pojištění v požadovaném rozsahu prokázat objednateli před zahájením provádění díla dle této smlouvy.
  7. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřeného pracoviště objednatele a jeho zaměstnanců ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku.
  8. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy, projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné po dohodě se zhotovitelem (se souhlasem projektanta) zaměnit stejným nebo vyšším standardem.
# Předání díla

  1. Zhotovitel předá dílo a objednatel jej převezme formou protokolu o předání a převzetí díla podepsaného pověřeným zástupcem zhotovitele a zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele uvedenými v čl. 8.1 této smlouvy.
  2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, dohodne se v protokolu o předání
     a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí,
     že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele
     na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
  3. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.
  4. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu.
# Odpovědnost za vady díla a záruka
  1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu o předání a převzetí díla.
  2. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od písemného oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 5 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
  3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů od písemného oznámení vady díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu dle čl. 6.2, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli vyúčtovat.
  4. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních zásahů, hradí v plné výši zhotovitel.
# Sankce
  1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu dokončení a předání díla dle čl. 3.2 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla dle čl. 2.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
  2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění nedodělků a vad díla sjednaného v protokolu
     o odevzdání a převzetí díla, nebo v případě nesplnění dohodnutých termínů pro odstraňování záručních vad dle čl. 6.2 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
  3. Nárok objednatele na náhradu škody včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními článku 7.1 a 7.2 dotčen. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.
  4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě zhotoviteli.
  5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě prodlení vzniklého z důvodu nezávislého na vůli zhotovitele, zejména z důvodů uvedených v čl. 3.3 a 3.4 této smlouvy, není zhotovitel po dobu trvání takového prodlení povinen hradit smluvní pokutu dle článku 7.1, 7.2 této smlouvy. Pro uplatnění tohoto liberačního důvodu je zhotovitel povinen objednateli důvod vzniku prodlení prokázat.
  6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
# Ostatní ujednání
  1. Objednatel pověřil realizací předmětu této smlouvy toto své pracoviště:
CKTCH – xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx xxx xxx
  1. Zhotovitel pověřil realizací předmětu této smlouvy: xxx, tel: +420 xxx xxx xxx, e-mail: xxx.
  2. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně emailem, doporučeným dopisem nebo datovou zprávou.
  3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany
     a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy. Dále se zhotovitel, jeho zaměstnanci a poddodavatelé zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s prováděním díla dozvěděli a které jsou chráněny obecně závaznými právními předpisy (osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které objednatel výslovně prohlásil za důvěrné.
  4. Všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se budou pohybovat v areálu objednatele, jsou povinni viditelně nosit identifikační karty nebo jiné viditelné označení zhotovitele.
  5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
  6. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli a kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036 a současně souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním nabídky podané do této veřejné zakázky, výsledků zadávacího řízení a všech náležitostí budoucích smluvních vztahů, které vyplynou z této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším příslušným vnitrostátním orgánům) veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této veřejné zakázky, smluv, dodatků a dalších dokumentů, které z ní vyplynou, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do konce roku 2036. Tuto povinnost součinnosti zajistí Zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  7. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  8. Předmět plnění této smlouvy bude plněn v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy) a dodržovat legální zaměstnávání, férové důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.
  9. Zhotovitel se zejména zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy při plnění této smlouvy, zejména pracovněprávní a předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že všechny osoby, které se podílejí na plnění smlouvy, jsou vedeny v příslušných registrech (např. v registrech pojištěnců ČSSZ, mají příslušná povolení k pobytu v ČR). Zhotovitel dále prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a budou v případě potřeby vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
  10. Bude-li se zhotovitelem zahájeno jakékoliv správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení a výsledek takovéhoto řízení objednateli oznámit do 7 dnů ode dne, kdy byl o zahájení, resp. ukončení takového řízení informován.
  11. V případě zjištění porušení povinnosti dle článku 8.10 – 8.12 zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení uvedené smluvní povinnosti.
  12. Smluvní strany prohlašují, že plnění není předmětem nemožným a že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít, neboť se na smluvní strany a předmět plnění této smlouvy nevztahují mezinárodní sankce zakazující uzavřít tuto smlouvu a/nebo poskytovat si vzájemné plnění (zejména nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska.
  13. Zhotovitel se zavazuje, že platby poskytované objednatelem v souvislosti s plněním této smlouvy neposkytne přímo nebo nepřímo ani jen zčásti osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
  14. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy nevyužije žádného poddodavatele, na kterého by se vztahovaly mezinárodní sankce dle platných právních předpisů. Porušení tohoto závazku zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy.

# Závěrečná ustanovení
  1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí občanským zákoníkem a dalšími platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
  2. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona
     č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují a které zhotovitel označí za své obchodní tajemství. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
  3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona
     č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce.
  4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
  5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
  6. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
  7. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
  8. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
  9. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
  10. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu
      a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje
      ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.
  11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
- Příloha č. 1: Půdorys
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Za zhotovitele:	Za objednatele:
V Brně dne: 9.9.2025	V Brně dne 16. 10. 2025

...........................................................	............................................................
JUDr. Ivan Pecl	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatel společnosti	ředitel
BEG BOHEMIA, spol. s r.o.	Centrum kardiovaskulární
a transplantační chirurgie Brno