Doručovací adresa: P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary IČ: 63676907, DIČ: CZ63676907

Tel.:

353 433 840, Fax: 353 232 751, E-mail: projekce@sintak.cz yslova 3, 120 00 Praha 2, zapsaná Krajským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 37180

NAŠE ZNAČKA

6. 8. 2025

Věc: VD Janov - aktualizace Provozního řádu

Zasíláme Vám nabídku na aktualizaci Provozního řádu, do kterého budou zapracovány změny, které se uskutečnily od minulého vydání.

Provozní řád bude proveden takto:

- aktualizace Provozního řádu dle vyhl. 216/2011 Sb. a TNV 75 2910, projednání s pracovníky Poh, s. p. Aktualizace vyjde ze stávajícího Provozního řádu;

- projednání a úhradu za provedené výkony VD TBD hradí POh, s. p.;

- termíny budou domluveny po akceptaci nabídky.

Do přílohy č. 1 přikládáme propočet hodin, sazba za 1 hod. bude počítána ve výši 1OOO Kč.

S pozdravem

PŘÍLOHA Č. 1 NABÍDKA - VD Janov aktualizace Provozního řádu

| Č. řádku | Položka | Profese | Hodiny pracovníků |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prohlídka VD Janov, zajištění podkladů | strojař | 6 |
|  |  | vodař 2 | 12 |
|  |  | elektro | 6 |
| 2. | Zpracování podkladů | strojař | 12 |
|  |  | vodař 2 | 16 |
|  |  | elektro | 12 |
| 3. | 1. výrobní výbor - aktualizace Provozního řádu | strojař | 3 |
|  |  | vodař 2 | 6 |
|  |  | elektro | 3 |
| 4. | Dokončení aktualizace Provozního řádu | strojař | 4 |
|  |  | vodař 2 | 4 |
|  |  | elektro | 4 |
| 5. | Zapracování připomínek | strojař | 4 |
|  |  | vodař 2 | 4 |
|  |  | elektro | 4 |
| 6. | Konzultace s VD TBD, odsouhlasení | strojař | 3 |
|  |  | vodař 2 | 6 |
|  |  | elektro | 3 |
| 7. | Závěrečný výrobní výbor | strojař | 3 |
|  |  | vodař 2 | 6 |
|  |  | elektro | 3 |
| 8. | Kompletace, tisk, 6 pare |  | 20 |
| 9. | Celkový počet hodin |  | 144 |
| 10. | Celkový počet hodin x sazba za hodinu = 1000 |  | 144 000 Kč |