Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

Číslo 0305/SML/2025 uzavřené dne 18. 7. 2025

čl. 1. Smluvní strany

1.1.	           	Objednatel:				Město Vrchlabí

Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Janem Sobotkou, starostou města

zastoupený ve věcech technických: 	Lubošem Zlatníkem, technikem majetkovéh odboru

adresa:					Zámek č. 1, 543 01 Vrchlabí

IČO:					00 278 475

DIČ:					CZ00728475

bankovní spojení:			Komerční banka

číslo účtu:				19-1303702389/0800

1.2.		Zhotovitel:				TERMOMONT s.r.o.

sídlo:					Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený ve věcech smluvních: 	Petrem Kubešem – jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických:	Tomáš Kabrhel

telefon: +420 724 501 088		e-mail: tkabrhelermomont.cz

IČO:					45538875

DIČ:					CZ45538875

bankovní spojení:			KB a.s., Litomyšl

číslo účtu:				32805591/0100

čl. 2. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

  - Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést změny ve smlouvě o dílo, která vyvstala na základě okolností, které nebyly objednateli v době uzavření smlouvy známy.

  - Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce, a to za tuto dohodnutou cenu:

Vícepráce:

Změn typu otopných těles, osazení ot. tělesa v ŠJ a šatně ŠJ	37 259,90 Kč

Jádrové vrtání, skříň HUP	29 240,00 Kč

Napojení mateřské školy	20 677,24 Kč

Začištění po instalacích	18 000,00 Kč

Méněpráce:

Rovné vedení potrubí	11 974,41 Kč

Izolace potrubí	17 658,09 Kč

Nátěry potrubí – kapitola 5 nabídkového rozpočtu	26 545,40 Kč

Celkem	48 999,24 Kč

CELKEM s DPH	59 289,08 Kč

  - Smluvní strany zároveň rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo	2 611 329,69 Kč

Dodatek č. 1	48 999,24 Kč

Cena celkem	2 660 328,93 Kč

Cena celkem s DPH	3 218 998,00 Kč

  - Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.

  - Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

  - Změny dle tohoto dodatku odpovídají změnám popsaných ve změnových listech č. 1 až 7.

Čl. 3. Obecná ustanovení

3.1. 	Tímto dodatkem se nemění celková povaha zakázky.

3.2. 	Změna závazku dle tohoto dodatku se řídí § 222, odst. 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tedy se jedná o změnu de-minimis jejíž hodnota nedosahuje limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně absolutní hodnota provedených změn nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Ve Vrchlabí dne: 17.10.2025

Za objednatele :			    				Za zhotovitele:

Město Vrchlabí							TERMOMON s.r.o.

Ing. Jan Sobotka							Petr Kubeš

starosta města Vrchlabí							jednatel společnosti