S M L O U V A č. 73450045

uzavřená podle § § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

mezi

1) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450

zastoupená Ing. Radovanem Necidem - ředitelem organizace jako správce silnic II. a III. třídy, dále jen správce silnic

k podpisu smlouvy oprávněn Radoslav Kovář, vedoucí technicko- správního oddělení pracoviště Pelhřimov

a

2) Město Humpolec Horní náměstí 300

396 01 Humpolec Zastoupený: Starosta Ing. Petr Machek IČO: 00248266

Dále jen žadatel

- Úvodní ustanovení

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.

- Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek zvláštní užívání komunikace podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.

- Rozsah dotčení silnic

K dotčení silnice II/347 ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v okrese Pelhřimov dojde stavbou „Humpolec - PD vodovod a kanalizace v ulici Pražská, 2 etapa“.

Podrobný popis:

- Uložení nové dešťové a jednotné kanalizace a uložení nového vodovodu do silnice II/347 v km 28,208 - 28,458.

Vzhledem k velkému zásahu do silnice požadujeme obnovení všech konstrukčních vrstev silnice č. III/347 v tomto složení:

- Odfréfování obrusné vrstvy v celé šířce i délce vozovky v dotčeném úseku.

- ACO 11+ (v celé šíři vozovky v dotčeném úseku)	50mm

- Spojovací postřik

- ACL 16S	50mm

- Geomříž ze skelných vláken o příčné/podélné pevnosti v tahu min. 50,0/50,0 kN/m (v šíři výkopu + min. 1m na obě strany)

- Spojovací postřik

- ACP 16S	50mm

- Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 150mm

- Štěrkodrť 0/63	250mm

Celkem	550mm

Konstrukční vrstvy požadujeme obnovit v celé délce i šířce výkopů.

Obrusnou vrstvu silnice č. II/347 požadujeme obnovit v celé délce i šířce vozovky v km 28,208 - 28,458 cca 250m.

Stavbu realizuje společnost STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5, Jinonice.

- Záruční podmínky

1. Silniční těleso opravené v záruční době bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TSO v Pelhřimově, tel: 739 555 443.

- Ustanovení o užívání

- Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu 242 dnů v termínu od 1.11.2025 - 30.6.2026.

- Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnic správce silnic a kalkulace v příloze této smlouvy a činí celkem

1 131 761,- Kč včetně DPH.

- Částka úhrady je splatná bezhotovostně na účet správce silnic. Úhrada bezhotovostním převodem bude provedena dle faktury splatné do 14 dnů po jejím doručení. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.

- Investor stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst. 2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.

- Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy, a to oběma smluvními stranami) a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č.1 - kalkulace ceny.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých oprávnění jednat za smluvní strany.

Digitálně podepsal

Radoslav Kovář

Datum: 2025.10.17

Digitálně podepsal

Václav Křivánek

13:29:20 +02'00'

Datum: 2025.10.17

12:52:04 +02'00'

investor stavby elektronický podpis

Radoslav Kovář

Vedoucí TSO, pracoviště Pelhřimov

Příloha č.1 ke smlouvě č. 73450045

Užívání silniční stavby pro provádění stavebních prací - kalkulace ceny

Užívání silničního tělesa:

„Humpolec - PD vodovod a kanalizace v ulici Pražská, 2 etapa“.

,- Kč/m2.den

,- Kč/m2.den

Sazba na silnici II. třídy v letním období

Sazba na silnici II. třídy v zimním období (listopad - březen)

170 x 7 x 4 x  =,- Kč (duben - červen)

170 x 7 x 2 x  =,- Kč

Celkem bez DPH 935 340,- Kč

Základ daně	935 340,00 Kč

DPH 21%	196 421,40 Kč

Celkem	1 131 761,40Kč

Cena zaokrouhlena: 1 131 761,- Kč

Za zvláštní užívání silnic celkem s dph = 1 131 761,- Kč

Užívání je vypočteno dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice pro případ veřejného zájmu.

Vypracoval