Smlouva o dílo

# (dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) č. Objednatele

č. Zhotovitele

Smluvní strany

- Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Se sídlem:	Technická 1905/5, Praha 6, PSČ 166 28 Zastoupený:	xxxxx, rektorem                                                                        IČ:	60461373

DIČ:	CZ60461373

Bankovní spojení:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx                                         (dále jen „Objednatel“)

- Zhotovitel: KONSIT a.s.

Se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752 Zastoupený: xxxxx, člen představenstva

IČ: 186 30 197

DIČ: CZ18630197

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

# I.

Uplatnění zásad společensky odpovědného veřejného zadávání

- Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ") a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, a současně zajištěny férové podmínky       v dodavatelském řetězci, a to zejména, nikoliv však výlučně, podmínky pro platby účastníkům dodavatelského řetězce a důstojné pracovní podmínky.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami SOVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této

smlouvy zajistit, aby byly při provádění díla dle této smlouvy dodržovány závazky vyplývající z čestného prohlášení o zajištění férových podmínek v dodavatelském řetězci, které tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy. Za účelem kontroly plnění závazků vyplývajících z uvedeného čestného prohlášení si Objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných poddodavatelských smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení OZ a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.

- Objednatel je  oprávněn  průběžně  kontrolovat  dodržování  povinností  Zhotovitele  dle  odst.  1  a odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. Státní úřad inspekce práce).

- Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o všech významných skutečnostech, které mohou mít dopad naplnění jeho povinností dle tohoto článku, jakož i dalších ustanovení této smlouvy.

# II.

Účel a předmět smlouvy

- Zhotovitel   bere   na   vědomí,   že   Objednatel   je   nadregionální   vysoká   škola   technického    a přírodovědného zaměření, s kvalitním základním a aplikovaným výzkumem v širokém spektru chemických, technologických, inženýrských, materiálových, biochemických, biotechnologických, farmaceutických, potravinářských a souvisejících interdisciplinárních vědních oborů.

- Účelem této smlouvy je naplnění záměru Objednatele spočívajícího v rekonstrukci části stávajících ploch na moderní chemické laboratorní prostory, které budou sloužit jednotlivým ústavům Objednatele v řešení  vědeckých  a  výzkumných  úkolů  tak,  aby  mohl  Objednatel  plnit  své  cíle a poslání.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas sjednané dílo dle     čl. III. této smlouvy a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,   ve znění   pozdějších   předpisů   (dále   jen   „ZZVZ")   na   veřejnou   zakázku   s  názvem

# „PROLAB_Rekonstrukce posluchačských laboratoří A127, A227a, A228, M05" (dále jen „zadávací řízení").

- Zhotovitel uzavřením této smlouvy dává najevo, že ve smyslu § 5 OZ je schopen jednat při plnění předmětu díla se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

# III.

Specifikace díla

- Předmětem díla je provedení stavebních prací, včetně poskytnutí nezbytných dodávek, spočívajících v rekonstrukci stávajících laboratorních prostor v budově A Vysoké školy   chemicko-

technologické v Praze na adrese Technická 1905/5, Praha 6 - Dejvice a dodávky souvisejících technologií, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhotovené projektantem SPS projekt, spol. s r.o., se sídlem Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10, IČ: 64943330 (dále jen „projektová dokumentace") a  dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo").

- Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci vč. výkazu výměr (dále též „výchozí dokumenty"), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

- Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu se závazným  měsíčním harmonogramem postupu prací v členění dle stavebních profesí, který tvoří přílohou č. 2 smlouvy.

- Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

- Provádění díla se řídí zejména:

  - touto smlouvou,

  - podmínkami stanovenými ČSN (EN),

  - výchozími dokumenty,

  - obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),

  - obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb,

  - nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení,

  - Metodickým návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy a

  - Závaznými podmínkami OP JAK, které tvoří Přílohu č. 6 této smlouvy.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

# IV.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele převezme od Objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Objednatel odešle Zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště v období mezi 1. - 7. 1. 2026. Pokud

tato smlouva nabyde účinnosti po 7. 1. 2026, odešle Objednatel Zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu po datu nabytí účinnosti.

- Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat Objednateli dokončené dílo se všemi náležitostmi včetně všech podkladů a dokladů nezbytných pro řádné užívání, a to nejpozději do 7 měsíců ode dne protokolárního převzetí staveniště. Existence drobných vad a nedodělků, které nemají vliv na užívání, nevylučují protokolární předání díla.

Výše uvedený termín je pro Zhotovitele závazný. Objednatel bude považovat nedodržení tohoto termínu za podstatné porušení povinností uložených Zhotoviteli touto smlouvou.

- Místem plnění jsou prostory nacházející se v budově A Objednatele na adrese Technická 1905/5, Praha 6 - Dejvice, 160 00.

# V.

Cena za dílo a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

  - cena bez DPH	37.787 049,37,- Kč (dále jen „cena díla") b) 21% DPH	7.935 280,36,-Kč

c) cena včetně 21% DPH	45. 722 329,73,- Kč

- S ohledem na to, že cena za provedení díla uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou definovanou dle rozpočtu, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o změny závazku ze smlouvy realizované v souladu s příslušnými ustanovení § 222 ZZVZ. O takových změnách bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě.

- Pro ocenění  případných  víceprací  nebo méněprací budou použity  jednotkové ceny, uvedené    v příloze č. 1 této smlouvy; pokud příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:

- jednotková cena ve výši odpovídající příslušné položce cenové soustavy ÚRS aktuální cenové úrovně, poskytované společností ÚRS CZ a.s.;

- pokud cenová soustava ÚRS neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla;

- pokud cenová soustava ÚRS neobsahuje jednotkovou cenu a smluvní strany  se nedohodnou na jednotkové ceně víceprací, zavazují se smluvní strany zadat za účelem určení ceny znalecký posudek. Náklady spojené s vypracováním posudku ponesou smluvní strany rovným dílem.

- Cena  uvedená   v odst.   1.  tohoto   článku   zahrnuje  veškeré   činnosti  Zhotovitele   související s provedením předmětu smlouvy, včetně osobních a materiálových nákladů Zhotovitele, potřebné k bezvadnému provedení díla podle této smlouvy, platných norem a technologických listů. V ceně je zahrnut průběžný úklid dotčených a sousedících prostor a závěrečný úklid po ukončení díla, který je Zhotovitel povinen provádět.

- Fakturace bude probíhat formou dílčích daňových dokladů v měsíčních intervalech, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Dílčí daňové doklady  budou  vystaveny  do  max.  výše  90  %  z celkové  ceny  díla.  Zbývajících  10  %     bude

zúčtováno v konečné faktuře vystavené Zhotovitelem po doručení kolaudačního souhlasu a za předpokladu potvrzení převzetí díla bez vad a nedodělků. V konečné faktuře bude proveden soupis všech dílčích faktur - daňových dokladů.

- Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle platného zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  a  daňového  dokladu  podle  platných  zákonů  o  dani  z přidané  hodnoty, v platném znění v době uvedeného zdanitelného plnění na účetním dokladu. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený na faktuře bude bankovní účet zveřejněný u správce daně podle  zvláštního   předpisu.   Pokud   daňový   doklad   (faktura)   nebude   vystaven   v   souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit jako neúplný, resp. nesprávně vystavený, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data  jejího   doručení   Objednateli.   Objednatel   uvede   Zhotoviteli   důvod   vrácení   faktury.  V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou ceny za dílo nebo její části a Zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti, která začne běžet dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

- Vzhledem k tomu, že předmětem díla jsou stavební a montážní práce, použije se mechanismus přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále jen „Zákon o DPH"), DPH uplatňuje Objednatel. Faktura (daňový doklad) vystavený Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti vyžadované platnými právními předpisy o mechanismu přenesení daňové povinnosti. Mechanismus přenesení daňové povinnosti se použije v souladu s § 92e (2) zákona o DPH na všechna plnění, která přímo souvisejí s dodáním a prováděním díla.

- Cena za dílo je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

- Objednatel neposkytuje Zhotoviteli díla zálohy.

# VI.

Práva a povinnosti Objednatele

- Objednatel poskytne bezplatně Zhotoviteli k provedení díla prostory pro sociální zařízení staveniště (kanceláře, šatny, toalety) a umístění maximálně dvou velkoobjemových kontejnerů na odpad ve dvorním traktu budovy A Objednatele.

- Objednatel je povinen přistoupit k zahájení převzetí díla do 5 pracovních dnů po doručení písemného vyzvání k převzetí díla ze strany Zhotovitele.

- Řádné plnění stavebních prací bude zajištěno ze strany Objednatele pravidelnými kontrolami. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu díla sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které k tomu účelu pověří. Kontrolní dny stavby budou probíhat minimálně 1x týdně. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole zakrývaných konstrukcí minimálně 5 pracovních dní předem.

- Objednatel má právo vyloučit pracovníky, kteří závažně nebo opakovaně nedodržují povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VII. z další pracovní činnosti na provádění díla. Vyloučení pracovníků porušujících či nedodržujících povinnosti Zhotovitele definované v čl. VII. nemá charakter překážek na straně Zhotovitele v provádění díla a nemá žádný vliv na plnění této smlouvy        vč. sjednaných termínů.

# VII.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen v plném rozsahu s výchozími dokumenty a se stávajícím stavem budovy,  přilehlými  prostory  a  s umístěním  inženýrských  sítí  a  ostatními  podmínkami v místě plnění.

- Zhotovitel  prohlašuje,  že  bude  po  celou  dobu  provádění  díla  dle  této  smlouvy  udržovat       v platnosti certifikáty osvědčující zavedení systémů zajišťujících kvalitu dle norem pro zajištění jakosti ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 pro činnosti zahrnující „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" (či rovnocenné certifikáty) a certifikát osvědčující zavedení systému dle normy environmentálního řízení ČSN EN ISO 14001:2016 pro činnosti zahrnující „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" (či rovnocenný certifikát), kterými v zadávacím řízení  prokázal splnění příslušné části technické kvalifikace. Zhotovitel bude Objednateli vždy  předkládat aktuální certifikáty v případě jejich vystavení na další období.

- Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy Objednatelem:

  - řádně překontroloval předané výchozí dokumenty,

  - řádně prověřil místní podmínky na staveništi,

  - všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením,

- Zhotovitel je povinen ke dni převzetí staveniště v souladu s touto smlouvou předat originál dokumentu, s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ekonomickou kvalifikaci definovanou v zadávacím řízení, pokud Zhotovitel prokazoval ekonomickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby. Obsahem požadovaného dokumentu bude výslovný závazek takové osoby nést se Zhotovitelem společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění díla.

- Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo  pod  svým  jménem  na  svůj  náklad  a  na  své  nebezpečí  ve sjednané době a v souladu se závazným harmonogramem postupu prací. Změna harmonogramu je možná pouze po odsouhlasení Objednatelem a za předpokladu, že budou splněny všechny ostatní podmínky dle smlouvy.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty           v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Tímto ustanovením není dotčen § 36 odst. 3 ZZVZ.

- Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti poddodavatelů, prostřednictvím kterých Zhotovitel  prokazoval  v zadávacím   řízení  splnění  části  kvalifikace.  Seznam  poddodavatelů    je přílohou č. 3 smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho částí jinou osobu, než která je uvedena      v Seznamu  poddodavatelů,  a  to   pouze   po   předchozím   písemném   souhlasu   Objednatele.  V případě poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění části kvalifikace, připouští Objednatel změnu pouze za předpokladu, že i nový poddodavatel bude splňovat část kvalifikace požadované v zadávacím řízení, která byla prokazována původním poddodavatelem.

- Záměrně vypuštěno.

- V případě  porušení  povinností  Zhotovitele  uvedených  v odst.  7  a  8  tohoto  článku  se  jedná  o podstatné porušení povinností uložených Zhotoviteli touto smlouvou.

- Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami, které          k provádění díla zajistil, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.

- Při provádění díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele, popřípadě osoby, kterou k tomu účelu Objednatel pověří, a to zejména:

- dbát předpisů a nařízení Objednatele a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- v prostorách místa plnění, včetně nádvoří, nekouřit (vztahuje se na všechny typy produktů vč. el. cigaret) a nekonzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné a  návykové látky,

- nepohybovat se v budovách Objednatele mimo místo stavby a vytčené prostory určené pro provádění díla,

- neprovádět žádné meziskládky na chodbách, dvoře nebo jiných prostorách vyjma míst pro tento účel výslovně určených Objednatelem a neodkládat odpad do kontejnerů Objednatele, rovněž dbát o čistotu a pořádek v místě stavby a jeho okolí v průběhu  celé stavby,

- v případě bezpečnosti práce a požární ochrany postupovat podle pokynů bezpečnostního technika Objednatele a koordinátora BOZP, rovněž tak v případě dodržování podmínek vstupu do budov.

- Zhotovitel musí uvést dočasně užívané prostory (soc. zařízení, šatny a ostatní prostory) dle čl. VI., odst. 1. do původního stavu, a to nejpozději ke dni předání díla.

- Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle provozních potřeb Objednatele, což bude řešeno na jednotlivých kontrolních dnech.

- Zhotovitel zodpovídá za škody na veškerém nemovitém a movitém majetku Objednatele způsobené z jeho zavinění při realizaci díla a zavazuje se k plné úhradě veškeré jím způsobené škody.

- Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník podle ust. § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Veškeré údaje budou stvrzovány podpisem oprávněné osoby Zhotovitele a zároveň osobou pověřenou Objednatelem kontrolou stavby, a to průběžně. K zápisu Zhotovitele (k posouzení daného údaje) se musí Objednatel vyjádřit  do  3  pracovních  dnů.  Zhotovitel  musí  Objednatele  upozornit  na  provedený       zápis

vyžadující stanovisko nebo souhlas Objednatele. V případě, že Zhotovitel neupozorní Objednatele na tento zápis, bude povinen nahradit případné škody, které z toho důvodu vzniknou. Zápis ve stavebním deníku, bez ohledu na jeho obsah, nepředstavuje žádné právní jednání směřující ke změně závazku z uzavřené smlouvy.

- Zhotovitel  nese nebezpečí  škody na zhotovovaném  díle až do  předání díla bez  jakýchkoli  vad   a nedodělků Objednateli.

- Zhotovitel  je  povinen  provádět  veškeré  práce  takovým  způsobem,  aby  nenarušoval  provoz  v ostatních prostorách Objednatele. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že provoz VŠCHT Praha je natolik specifický, kdy jakékoli narušení provozu ostatních pracovišť může mít za následek ohrožení zdraví zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha a vznik újmy velkého rozsahu na straně 3. osob. Ve škole se skladují kromě jiného toxické a výbušné látky.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů, podílející se na provedení díla, byli v objektu Objednatele viditelně označeni visačkou se jménem a vybaveni reflexní vestou s označením firmy Zhotovitele či jeho poddodavatele, popř. firemním stejnokrojem.

- Všichni zaměstnanci Zhotovitele budou mít povolen vstup do budovy A objektu VŠCHT Praha pouze s použitím vstupních karet přes turnikety či obdobná vstupní zařízení umístěná u vstupních vchodů budovy. Odpovědný zaměstnanec Zhotovitele dle čl. XIV. této smlouvy si pro tyto účely vyzvedne na Odboru provozně-technických služeb odpovídající počet karet oproti kauci 500,- Kč/ks. Po předání díla Objednateli obdrží Zhotovitel za vrácené vstupní karty zpět výše uvedenou kauci. Zaměstnanci Zhotovitele bez vstupní karty, bez řádného vybavení ochranně pracovními pomůckami a firemního označení nebudou do prostor VŠCHT Praha vpuštěni. Zhotovitel je povinen pravidelně alespoň 1x měsíčně předložit Objednateli aktualizovaný seznam zaměstnanců, kterým byla přidělena vstupní karta.

- Pro potřebu zásobování stavby bude Zhotoviteli umožněn vjezd do dvora budovy A objektu VŠCHT Praha pro vozidla s max. výškou 2,4m a max. šířkou 1,8m. Vjezd je povolen pouze na dobu nezbytně nutnou ke složení nebo naložení materiálu, nikoliv za účelem parkování. Při zásobování není možno dopravovat další osoby kromě řidiče; tyto musí použít hlavní vstupní vchody  budovy

A. Zhotovitel je povinen předložit v dostatečném předstihu Objednateli seznam registračních značek vozidel pro vjezd do dvora budovy A.

- Zhotovitel je povinen poučit všechny své zaměstnance a zaměstnance jeho poddodavatelů pohybující se v prostorech VŠCHT Praha o nutnosti dodržování zásad slušného chování vůči studentům, pedagogům a ostatním zaměstnancům. Všichni zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou povinni respektovat skutečnost, že dílo je prováděno na vysoké škole, jejíž specifický charakter vyžaduje dodržování veškerých vnitřních norem vysoké školy, které jsou ke dni předání staveniště Zhotoviteli předány a dále pravidel jednání ve vysokoškolském prostředí.

- Staveniště musí být Zhotovitelem zajištěno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ztěžování podmínek běžného provozu školy nadměrnou prašností, nebo hlučností (např. zavřené dveře, zakrytí prostoru plachtami apod.).

- Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla Zhotovitel splní tyto požadavky Objednatele:

- Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání Objednatele vzorky dodávek stavby, zejména ty, u kterých bylo vzorkování mezi zástupci smluvních stran při převzetí staveniště sjednáno, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel   má  právo   předložené  vzorky  přezkoumat  a  v případě  jejich  nesouladu   s požadavky uvedenými v této smlouvě jejich použití odmítnout,

- Zhotovitel je v průběhu realizace díla povinen na vyžádání Objednatele předložit technické listy požadovaných materiálů, technické listy dodaných výrobků, a všech  dalších prvků stavby,

- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám na své náklady,  a to v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy,

- Zhotovitel si v rámci zařízení staveniště zajistí na vlastní náklady připojení k síti elektrické energie Objednatele a připojení na vodovodní řad Objednatele a samostatné měření elektrické energie a spotřeby vody. Spotřebu bude Zhotovitel hradit Objednateli na základě vystavených daňových dokladů. Náklady vyčíslí Objednatel návazně na údaje zachycené na podružných měřidlech elektrické energie a vody a jednotkových cen uvedených ve vyúčtování dodavatelem médií.

# VIII.

Součinnost smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

- Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace pomoc a jinou součinnost.

# IX.

Předání a převzetí díla

- Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této smlouvy dílo protokolárně předat Objednateli v souladu s čl. IV., odst. 2 této smlouvy svolá Zhotovitel přejímací (předávací) řízení s přihlédnutím ke lhůtě definované čl. VI., odst. 2 této smlouvy.

- K předání díla Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace uvedená níže), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Součástí předávacího protokolu  budou  všechny  v technické  zprávě  požadované  předepsané  zkoušky a revize, které tvoří jeho nedílnou součást. Jedná se zejména o:

  - čestná prohlášení o shodě použitých materiálů dle ČSN,

  - tlakové zkoušky vodovodních rozvodů,

  - prohlášení o zkoušce těsnosti kanalizace,

  - tlaková a topná zkouška ústředního topení,

  - funkční zkoušky vzduchotechniky a klimatizačních zařízení,

  - doklady o řádné likvidaci odpadů,

  - revizní zprávy elektroinstalačních rozvodů a zařízení, včetně hromosvodů,

  - revizní zprávy rozvodů technických plynů, příp. zemního plynu,

  - technické listy ke všem dodaným a osazeným prvkům stavby,

  - návody k užívání a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu dodaného zařízení v českém jazyce, a dále veškeré nezbytné doklady či příslušenství vztahující se k tomuto zařízení,

  - prohlášení o zaškolení odpovědných osob Objednatele pro užívání dodaných technologií,

  - v den předání a převzetí díla bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku,

  - doklady o jakosti použitých stavebních materiálů a výrobků v souladu s právními  předpisy, prohlášení o shodě, včetně atestů použitých materiálů.

- Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření Zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud Objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla.  V protokolu  bude  obsaženo jednoznačné  prohlášení Objednatele, zda  dílo přejímá  či  nikoli,  a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.   Převzetí díla pouze      s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, nezbavuje Zhotovitele povinnosti tyto vady a nedodělky odstranit v souladu s touto smlouvou.

- Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla v souladu  s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje  se dílo za řádně dokončené    a Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení.

- Zhotovitel je povinen do 10 dnů po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků předat        a uvést do původního stavu vyklizený prostor pro zařízení staveniště. V případě této povinnosti má Objednatel právo zajistit potřebné práce svépomocí nebo jiným dodavatelem s tím, že tyto náklady uhradí Zhotovitel.

- Odpovědnost za vady se řídí § 2615 a násl. OZ.

- V případě, že vady dle tohoto článku, odst. 3. nebudou odstraněny ani do 20 pracovních dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu, má Objednatel právo zajistit odstranění těchto vad prostřednictvím třetí osoby a vzniklé finanční nároky z odstranění vad třetí osobou vyplývající ve skutečné výši Zhotoviteli započíst oproti částce uvedené v konečné faktuře.

# X.

Záruční a sankční ustanovení

- Záruční doba za jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet počínaje dnem předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Záruka za jakost se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, závady vzniklé neodbornou nebo neautorizovanou obsluhou a manipulací, závady vzniklé provozováním zařízení v rozporu s provozními předpisy zařízení, pojistné události, projevy vandalismu, živelné pohromy a poruchy způsobené třetí osobou, vyjma osob které k provádění díla zajistil Zhotovitel podle čl. VII., odst. 11 smlouvy.

- Pokud neprovede Zhotovitel dílo ve sjednané době, podle čl. IV., odst. 2. smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně do dosažení částky odpovídající 15 % ceny díla.

- Práva z vadného plnění uplatní Objednatel písemně neprodleně po jejich zjištění. Žádá-li Objednatel odstranění vady, Zhotovitel ji odstraní ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění takového nároku prostřednictvím e-mailu, datové schránky či telefonicky s následným potvrzením emailem. E-mailem se pro účely tohoto odstavce myslí e-mailová adresa zástupce Zhotovitele ve věcech technických uvedená v čl. XIV. Smlouvy. Přijetí oznámení o uplatnění práva z vady díla je Zhotovitel povinen do 2 pracovních dnů potvrdit Objednateli e-mailem.

- V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní vady kryté zárukou vždy nejdéle do 15 pracovních dnů od doručení písemné reklamace prostřednictvím e-mailu, datové schránky či telefonicky        s následným potvrzením emailem. E-mailem se pro účely tohoto odstavce myslí e-mailová adresa zástupce Zhotovitele ve věcech technických uvedená v čl. XIV. Přijetí oznámení o uplatnění práva z vady díla je Zhotovitel povinen do 2 pracovních dnů potvrdit Objednateli prostřednictvím e- mailu.

- V případě prodlení  při  odstranění Objednatelem uplatněné vady  podle čl. X.,  odst. 3. smlouvy   a vady v záruční době podle čl. X., odst. 4. smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady, maximálně do dosažení částky 60 000 Kč za vadu.

- V případě porušení povinností Zhotovitele podle čl. VII., odst. 7. smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč.

- Podílí-li se na provádění  díla  poddodavatel,  který  nesplňuje  podmínky  kvalifikace  ve  smyslu čl. VII., odst. 8. smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši    150 000,- Kč.

- V případě porušení povinností Zhotovitele podle čl. VII., odst. 12. smlouvy má Objednatel nárok na  zaplacení smluvní pokuty  Zhotovitelem  ve  výši  5  000,-  Kč za každý  jednotlivý případ,  a  to i opakovaně.

- V případě zneužití vstupních karet vydaných podle čl. VII., odst. 20. smlouvy má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem ve výši  20 000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to       i opakovaně.

- Smluvní pokuty dle tohoto článku, jakož i jiné sankce, dle této smlouvy, jsou stanoveny dohodou stran jako smluvní, jejich uplatnění nemá vliv na právo požadovat na druhé smluvní straně náhradu škody v plném rozsahu, včetně ušlého zisku.

- Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení daňového dokladu vystaveného Objednatelem Zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události,  která  v souladu  s uzavřenou  smlouvou  zakládá  právo  Objednatele  účtovat   smluvní

pokutu. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.

# XI.

Ukončení smlouvy

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou vzájemnou písemnou dohodou.

- Každá  smluvní  strana  má  právo  bez  zbytečného  odkladu  odstoupit  od  smlouvy  v případě,  že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila tuto smlouvu. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, jakmile z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem,    a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva  na  zaplacení  smluvní  pokuty  nebo  úroku  z prodlení,  práva  na  náhradu  škody,  jakož    i ujednání, která zavazují strany, vzhledem k jejich povaze, i po odstoupení od smlouvy.

- Objednatel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

  - Zhotovitel porušuje platné právní předpisy, technické normy nebo pokyny Objednatele takovým způsobem, že je ohrožena kvalita prací, bezpečnost života      a zdraví nebo užitná hodnota Díla, nebo pokud se prokáže možnost vzniku věcných škod;

  - plnění Zhotovitele odporuje výchozím dokumentům a Zhotovitel neuvedl ani přes výzvu Objednatele plnění neprodleně do souladu s výchozími dokumenty;

  - vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh Zhotovitele nebo na majetek Zhotovitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl nepostačující; nebo

  - nastanou skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZVZ.

- V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen předmět smlouvy řádně a protokolárně předat Objednateli s vyčíslením skutečného stavu rozpracovanosti.

# XII.

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem   je   pojištění   odpovědnosti   za   škodu   způsobenou   Zhotovitelem   třetí   osobě   v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti, a to alespoň ve výši 10 000 000 Kč. Takové pojištění je Zhotovitel povinen udržovat až do okamžiku předání díla bez jakýchkoli vad a nedodělků v platnosti v uvedené výši.

- Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli bezodkladně předložit kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, a to kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, nejpozději však do 7 dnů od doručení žádosti Objednatele.

# XIII.

Osoby zmocněné k jednání

- Každá ze smluvních stran jmenuje odpovědného zástupce pro plnění této smlouvy. Nebude-li dohodnuto jinak, bude veškerá komunikace probíhat prostřednictvím odpovědných zástupců.

- Odpovědnými za plnění povinností z této smlouvy jsou tito zaměstnanci:

Za Zhotovitele:

ve věcech věcných a organizačních:	xxxxx, ředitelka divize 8

e: xxxxx, t: xxxxx

ve věcech smluvních:		xxxxx, člen představenstva e: xxxxx, t: xxxxx

Za Objednatele:

ve věcech věcných a organizačních:

ve věcech smluvních:

xxxxx

vedoucí Odboru provozně-technických služeb

xxxxx

tel.: xxxxx

xxxxx

zaměstnanec Odboru provozně-technických služeb

xxxxx, tel. xxxxx

xxxxx, rektor

- Před zahájením prací bude protokolárně stanoven způsob a pravidla komunikace a vytvořeny podmínky pro dostupnost odpovědných osob k řešení operativních postupů.

# XIV.

Doručování písemností

- Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu.

- Ustanovení předchozího odstavce neplatí pro:

  - uzavření dodatku ke smlouvě,

  - odstoupení od smlouvy,

  - dokumenty související s uplatněním smluvních pokut, náhradou škody a

  - ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

# XV.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany si dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí OZ.

- Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.

- Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách  účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen

„zákon o registru smluv"). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona o registru smluv.

- Zhotovitel prohlašuje, že  si  je  vědom  povinnosti,  že  ve  smyslu  §  2  písm.  e)  a  §  13  zákona č. 320/2001 Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon o finanční kontrole), ve znění  pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční  kontroly     tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace, a to po dobu alespoň 10 let. Zhotovitel prohlašuje, že tuto povinnost bude smluvně požadovat i po svých dodavatelích.

# Přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Harmonogram postupu prací (bude doplněn vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy)

- Seznam poddodavatelů

- Metodický návod odboru odpadů Ministerstva  životního  prostředí  pro  řízení  vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

- Čestné prohlášení o zajištění férových podmínek v dodavatelském řetězci (bude doplněno vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy)

- Závazné podmínky OP JAK

V Praze dne 10.10.2025	V Praze dne 17.10.2025

…………………………………                                                            …………………………………

Zhotovitel                                                                                 Objednatel