Dodatek č. 1

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:			Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:			00066001

DIČ:	 		CZ00066001

zastoupená:	Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: 	SMLD-0952/00066001/2025

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

uniServis Hašek s.r.o.

se sídlem:			Na Píska 19, Žilina, PSČ 273 01

IČO:			25719980

DIČ:			CZ25719980

zastoupená:	Miloslav Hašek, jednatel

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 17.06.2025 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „CMS Rakovník, Rudná, Strnady – výměna podlahových krytin, rekonstrukce rozvodů ÚT, výměna radiátorů, výměna vnitřních dveří, zhotovení a instalace zábradlí v kotelně“ (dále jen „Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. VII. Smlouvy

Závěrečná ustanovení odst. 7.1. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

- V rámci realizace zakázky bylo při napuštění systému a následné tlakové zkoušce zjištěno, že dva ze stávajících radiátorů jsou tak zanešené a ucpané, že se do nich nedostane voda a tím pádem nehřejí. Proto je tedy nezbytně nutno potřeba tyto dva kusy vyměnit.

- Tím vzniknou vícepráce ve výši 19 500,00 Kč bez DPH – viz příloha č. 1.

- Celkový cenový nárůst související se změnou tedy činí 19 500,00 Kč bez DPH, což je navýšení o 2,66 % oproti původní hodnotě veřejné zakázky.

Článek I.

## Předmět dodatku

- Původní znění čl. III, 3.1. Smlouvy:

- „Cena za plnění dle článku III. této smlouvy je stanovena takto:

- Cena za bez DPH ……………………………………………….	………731 000,00 Kč

- DPH 							   		153 510,00 Kč

- Cena celkem včetně DPH…………………………………………   	884 510,00 Kč

- slovy: Osmsetosmdesátčtyřitisícpětsetdesetkorun.“

- se nahrazuje následujícím zněním:

- „Cena za plnění dle článku III., 3.1.. této smlouvy je stanovena takto:

- Cena za bez DPH ……………………………………………………….	750 500,00 Kč

- DPH 								              157 605,00 Kč

- Cena celkem včetně DPH…………………………………………      	 908 105,00 Kč

- slovy: Devětsetosmtisícjednostopětkorun.“

Článek II.

## Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.

Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jedné (1) z nich.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Žilině dne ………………	          V Říčanech dne …………….

Za Zhotovitele	Za Objednatele

Miloslav Hašek, jednatel		Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

ředitel