Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. VZ 22/2025

ID:335V312002304

uzavřené dne 8. 7. 2025 mezi těmito smluvními stranami:

- Psychiatrická léčebna Šternberk

Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-

X/2012 v platném znění

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČO:  00843954

DIČ:  CZ00843954

Bankovní spojení: ČNB, pob. Ostrava

Číslo účtu: 36537811/0710

Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

- FICHNA – HUDECZEK a.s.

Sídlo: Píšť, Opavská 535/17,PSČ 747 18

IČ: 27765857 DIČ: CZ27765857

Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., nebo Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 636142821/0100 nebo 307712096/0300

Zastoupena: Ing. Milanem Hudeczekem, předsedou představenstva

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:

Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VZ 22/2025 ze dne 8. 7. 2025 s názvem „PL Šternberk – modernizace akutního oddělení - rozšíření“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. IV. smlouvy o dílo.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená 
v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud

některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. XVI. bod 5. smlouvy změna týkající se doby trvání uvedené v čl. IV. odst. 1. smlouvy.

- Změna doby plnění vybraných termínů dle čl. IV., odst. 1., na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, vzniká z důvodu nepředvídatelných změn při realizaci stavby „PL Šternberk – modernizace akutního oddělení“, které mají dopad na posun časového harmonogramu o dva měsíce. Nově termín dokončení stavebních prací je 04/2026 a kolaudace 05/2026. Realizaci stavby „PL Šternberk – modernizace akutního oddělení – rozšíření“ je vzhledem k nutnosti koordinace obou staveb rovněž nutné posunout o dva měsíce oproti původnímu harmonogramu.

- Znění čl. IV. Doba a místo plnění díla, odst. 1. smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu takto:

1. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.

Termín zahájení prací: do 5-ti dnů od předání staveniště.

Předpokládaný termín zahájení prací:                                                                  07/2025

Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:                                    do  04/2026

Termín vydání pravomocného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí:                    05/2026

Termín dokončení předání a převzetí celého díla

vč. kolaudačního souhlasu/rozhodnutí:                                                            05/2026

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.

- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.

- Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.

- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 – Časový a finanční harmonogram

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ve Šternberku, dne 20.10.2025	V Píšti, dne 13.10.2025

………………………………                                          ……………………………...

MUDr. Hana Kučerová                                                   Ing. Milan Hudeczek

ředitelka                                                                předseda představenstva

Psychiatrické léčebny Šternberk                                        FICHNA – HUDECZEK a.s.