Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 6.5.2025 na akci pod názvem

„ZŠ Lánecká, oprava střešní krytiny na pavilonu B a D"

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 	Ing. Jana Satrapová, tel., Ing. Vladimíra Krajanská, tel

IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „objednatel“)

Zhotovitel: 			Petr Vraštil

se sídlem:			Radimov 140, 392 01 Soběslav

Tel./fax:

IČ: 				76117103

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále také „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 6.5.2025:

Z důvodu dlouhodobého trvání nevhodných klimatických podmínek pro provádění díla s ohledem na zvolenou technologii opravy je termín pro dokončení díla prodloužen o 30 kalendářních dní.

2.1. 	Změna článku 5. Termín provádění prací a místo plnění

Z výše uvedených důvodů, dochází ke změně konkrétně bodu 5.3., a to takto:

V bodě 5.3. se věta:

Dokončení díla se sjednává nejpozději do: 	31.10.2025

Ruší a nahrazuje textem:

Dokončení díla se sjednává nejpozději do: 	30.11.2025

3. Ostatní ujednání

3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6.5.2025 zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 6.5.2025 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4.	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.5.2025 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 13.10.2025, usnesením č. R/465/2025.

V Radimově, dne 21.10.2025				Ve Světlé nad Sázavou, dne 21.10.2025

Za zhotovitele 						za objednatele:

…………………………………………………………………..		………………………………………………………………….

Ing. František Aubrecht

starosta města