Smlouva o dílo

„Rekonstrukce povrchů učeben objektu Fakulty zdravotnických studií, Husova 11, Plzeň“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu, tj. postupem mimo

zadávací řízení ve smyslu výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015

Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota

zapsaný v živnostenském rejstříku vedenou u ŽÚ Blovice. se sídlem:	U trati 768 Blovice

zastoupený:	Petr Milota

IČO:	48331023	DIČ:	CZxxxx

datová schránka:	8sb4u86

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

## Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Rekonstrukce povrchů učeben objektu Fakulty zdravotnických studií, Husova 11, Plzeň“ (dále jen „Stavba“), resp.  zajištění provedení stavebních prací  a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „dílo“).

  - Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 10105, k. ú. Plzeň-město; adresa Husova 664/11, Plzeň.

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo v rozsahu specifikovaném:

    - položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a

    - v souladu s projektovou dokumentací „Rekonstrukce povrchů vybraných učeben v rámci prostor stávajícího objektu  Fakulty  zdravotnických  studií,  Husova  664/11,  Plzeň“,  kterou  vypracovala  v 05/2025 ARTERIAS s.r.o., Klatovská tř. 73/7a, Plzeň, 301 00, IČO 01947664 (dále jen „PD“).

  - Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení rekonstrukce povrchů  dotčených  místností,  provedení  souvisejících  úprav  rozvodů  elektro,  zajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla.

Jedná se především o nové podlahové krytiny, rekonstrukci omítek, instalaci nových stropních svítidel vč. úpravy elektrorozvodů, provedení sádrokartonových konstrukcí, SDK podhledů, výměnu vnitřních okenních parapetů, dokončovací práce.

## Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní

instalací k odsouhlasení objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - touto smlouvou;

    - PD;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - ověřenou technickou praxí.

  - Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:

- zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

- vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;

- dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

- dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla – technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;

- dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek

a revizí;

- ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.12 této smlouvy);

- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována  v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 2 (dvou) listinných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## Způsob provádění díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo  mohl  předvídat přesto, že nebyly v  době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně   a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  odpovídá  za  bezpečné  zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za provozu budovy Husova 11.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

    - předávací protokol díla;

    - stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB

flashdisk, pokud byl veden elektronicky);

    - doklad o likvidaci a třídění odpadu;

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.);

    - dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 1.10 písm. i) této smlouvy.

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

  - Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 7:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

## Termín a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 31.12.2025.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah

staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

  - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.

  - V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako „Materiál“), bránící Zhotoviteli v provedení díla ve lhůtě dle této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.

  - Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po  dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají  v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:

    - bylo vystaveno nejméně jeden (1) měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla;

    - dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;

    - důvody nedostupnosti Materiálu;

    - předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.

  - Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele

k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

## Cena díla - platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj celkem: 2 073 047,03 Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých Zhotovitel  při stanovení  smluvní ceny  vzhledem ke  svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení

předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude měsíčně fakturovat až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále  jen  „zádržné“),  kterou  Zhotovitel  vyfakturuje  až  po  odstranění  všech  vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.

  - Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 10 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

## Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení

odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxxx.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

## Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za Dílo činí pět (5) let, s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění  nejméně 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých)     a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění      v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

## Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

## Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

## Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně

i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu    s pokyny Objednatele;

    - zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích,

nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

## Spolupůsobení Zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby se jeho skutečným majitelem ve smyslu zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci

skutečných majitelů, v mezidobí mezi uzavřením Smlouvy a jejím úplným splněním nestala osoba:

    - na níž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb.;

    - která je ve střetu zájmů ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

  - Zhotovitel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.

  - Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (kontrolních orgánů  a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky      k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít v co nejvyšší míře k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci.

  - Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu vzniklou Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 2 až

6 tohoto článku smlouvy.

## Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem

jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet

Objednatel:	Zhotovitel:

Petr Milota

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).

Ing. Martina Digitálně podepsal

Digitálně podepsal Petr

Větrovská

Ing. Martina Větrovská Datum: 2025.10.21

Milota

Datum: 2025.10.17

…………………… 08:14:19 +02'00'

………………………0…6:52..:15 +02'00'

## Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota

Ing. Martina Větrovská

kvestorka

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 78 |  |  |
| Stavba: | Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Husova 664/11 | Datum: | 4. 6. 2025 |

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

IČ:

DIČ:

49777513

CZ49777513

| Uchazeč: | IČ: |
| --- | --- |
| Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| Arterias s.r.o. | DIČ: |

48331023

CZxxxx

01947664

CZ01947664

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena s DPH	v	CZK	2 508 386,91

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

2 073 047,03

0,00

Projektant	Zpracovatel

2 073 047,03

Výše daně

435 339,88

0,00

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Kód

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

78

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Husova 664/11

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

4. 6. 2025

Arterias s.r.o.

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  | 2 073 047,03 | 2 508 386,91 |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1. | Místnost č. 1 - Odborná učebna - posluchárna | 929 045,22 | 1 124 144,72 |
| D.1.1. | Architektonické a stavební řešení | 681 770,62 | 824 942,45 |
| D.1.2. | Elektroinstalace | 247 274,60 | 299 202,27 |
| D.2. | Místnost č.2 - Odborná učebna - nemocniční pokoj | 522 457,04 | 632 173,02 |
| D.2.1. | Architektonické a stavební řešení | 377 945,04 | 457 313,50 |
| D.2.2. | Elektroinstalace | 144 512,00 | 174 859,52 |
| D.3. | Místnost č.3 - Odborná učebna - záchranáři | 513 544,77 | 621 389,17 |
| D.3.1. | Architektonické a stavební řešení | 344 106,27 | 416 368,59 |
| D.3.2. | Elektroinstalace | 169 438,50 | 205 020,59 |
| D.4. | Vedlejší a ostatní náklady | 108 000,00 | 130 680,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

Objekt:

D.1. - Místnost č. 1 - Odborná učebna - posluchárna

Soupis:

D.1.1. - Architektonické a stavební řešení

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 4. 6. 2025 |

Husova 664/11

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

| IČ: | 49777513 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| --- | --- | --- |
| Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

Projektant:

Arterias s.r.o.

| IČ: | 01947664 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ01947664 |

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	681 770,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 681 770,62 21,00% 143 171,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 824 942,45

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

  - - Místnost č. 1 - Odborná učebna - posluchárna

    - - Architektonické a stavební řešení

| Datum: | 4. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:	Husova 664/11

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01

| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	681 770,62

| D | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 203 229,54 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 102 738,29 |  |  |  |
| 1 | K |  | 612131121 |  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 133,31250 |  | 67,80 | 9 038,59 | CS ÚRS 2025 01 |  |

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

VV	"nové omítky"

| VV | 1,325+0,12+3,94+11,35) "odečet otvorů" |  |
| --- | --- | --- |
| VV | -1,55*3,45*4 | -21,39000 |
| VV | -1,8*1,97 | -3,54600 |
| VV | "špalety" |  |
| VV | 0,3*(1,55*4+3,45*8) | 10,14000 |
| VV | Součet | 133,31250 |

VV	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+

148,10850

| 2 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 133,31250 | 312,00 | 41 593,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV	"nové omítky"

| VV | 1,325+0,12+3,94+11,35) "odečet otvorů" |  |
| --- | --- | --- |
| VV | -1,55*3,45*4 | -21,39000 |
| VV | -1,8*1,97 | -3,54600 |
| VV | "špalety" |  |
| VV | 0,3*(1,55*4+3,45*8) | 10,14000 |
| VV | Součet | 133,31250 |

VV	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+

148,10850

| 3 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 133,31250 | 191,20 | 25 489,35 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

VV	"nové omítky"

|  |  |  | 1,325+0,12+3,94+11,35) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,55*3,45*4 |  | -21,39000 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,8*1,97 |  | -3,54600 |  |  |  |
|  | VV |  | "špalety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*(1,55*4+3,45*8) |  | 10,14000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 133,31250 |  |  |  |
| 4 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 266,62500 | 80,15 | 21 369,99 | CS ÚRS 2025 01 |
|  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mm stěn |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "příplatek za tl. provedení" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 133,3125*2 |  | 266,62500 |  |  |  |

VV	3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+

148,10850

| 5 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií | m2 | 17,05000 | 30,20 | 514,91 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků

VV	"ochrana oken"

VV	1,55*2,75*4	17,05000

| 6 | K | 619996137 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek | m2 | 3,00000 | 712,00 | 2 136,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků

VV	"ochrana serveru před poškozením a znečištěním"

VV	1*1*3	3,00000

| 7 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 28,20000 | 55,20 | 1 556,64 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | PP |  | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "kolem oken" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*(1,55+2,75*2) |  | 28,20000 |  |  |  |
| 8 | M | 28342200 | profil začišťovací PVC 6mm | m | 29,61000 | 35,10 | 1 039,31 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | profil začišťovací PVC 6mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 28,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29,61000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 36 705,61 |  |
| 9 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 87,58000 | 85,70 | 7 505,61 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "pomocné lešení" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
| 10 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 87,58000 | 130,80 | 11 455,46 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "finální úklid před předáním" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
| 11 | K | 968072865 | Vybourání svinovacích rolet z vlnitého plechu pl do 2 m2 | m2 | 21,39000 | 144,00 | 3 080,16 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích z vlnitého plechu, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "odstranění rolet v učebně" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*3,45*4 |  | 21,39000 |  |  |  |
| 12 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 133,31250 | 110,00 | 14 664,38 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oprava omítek po odstranění obkladu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+ 1,325+0,12+3,94+11,35) |  | 148,10850 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,55*3,45*4 |  | -21,39000 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,8*1,97 |  | -3,54600 |  |  |  |
|  | VV |  | "špalety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*(1,55*4+3,45*8) |  | 10,14000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 133,31250 |  |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 53 336,63 |  |
| 13 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně | t | 10,78423 | 2 540,00 | 27 391,95 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 53,92115 | 95,00 | 5 122,51 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "příplatek za horší přesun" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,78423*5 |  | 53,92115 |  |  |  |
| 15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10,78423 | 298,00 | 3 213,70 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 161,76345 | 12,90 | 2 086,75 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "příplatek za vzdálenost" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,78423*15 |  | 161,76345 |  |  |  |
| 17 | K | 997013635 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01 | t | 4,65223 | 2 680,00 | 12 467,98 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,78423-6,132 |  | 4,65223 |  |  |  |
| 18 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 6,13200 | 498,00 | 3 053,74 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,132 |  | 6,13200 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 10 449,01 |  |
| 19 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 4,66474 | 2 240,00 | 10 449,01 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 453 211,08 |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 3 695,18 |  |
| 20 | K | 713130811 | Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm | m2 | 123,17250 | 30,00 | 3 695,18 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "odstranění izolace za kovovým obkladem stěn" |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+ 1,325+0,12+3,94+11,35) |  | 148,10850 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,55*3,45*4 |  | -21,39000 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,8*1,97 |  | -3,54600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 123,17250 |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 113 095,32 |  |
| 21 | K | 763121482 | SDK stěna předsazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB | m2 | 11,66100 | 1 285,00 | 14 984,39 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 102,5 mm, profil 75 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "sdk předstěna" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,45*(3+0,38) |  | 11,66100 |  |  |  |
| 22 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 11,66100 | 38,00 | 443,12 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "sdk předstěna" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,45*(3+0,38) |  | 11,66100 |  |  |  |
| 23 | K | 763431011 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 87,58000 | 705,00 | 61 743,90 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový kazetový podhled" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
| 24 | M | 59036523 | deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká bílá 15x600x600mm | m2 | 87,58000 | 368,00 | 32 229,44 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká bílá 15x600x600mm |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 998763333 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 1,31945 | 2 800,00 | 3 694,47 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 6 400,00 |  |
| 26 | K | 766691931 | Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla | kus | 32,00000 | 200,00 | 6 400,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "každé křídlo zvlášť" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8*4 |  | 32,00000 |  |  |  |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 52 731,46 |  |
| 27 | K | 767134831 | Demontáž obložení stěn lamelami | m2 | 123,17250 | 166,00 | 20 446,64 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn lamelami |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž stěnového obkladu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+ 1,325+0,12+3,94+11,35) |  | 148,10850 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,55*3,45*4 |  | -21,39000 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,8*1,97 |  | -3,54600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 123,17250 |  |  |  |
| 28 | K | 767135831 | Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel | m2 | 123,17250 | 48,80 | 6 010,82 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž stěn a příček z plechů roštu pro oplechování z lamel |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž stěnového obkladu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+ 1,325+0,12+3,94+11,35) |  | 148,10850 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,55*3,45*4 |  | -21,39000 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,8*1,97 |  | -3,54600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 123,17250 |  |  |  |
| 29 | K | 767581801 | Demontáž podhledu kazet | m2 | 87,58000 | 245,00 | 21 457,10 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž podhledů kazet |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž podhledu v učebně" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
| 30 | K | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 87,58000 | 55,00 | 4 816,90 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž podhledů roštů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž podhledu v učebně" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 237 854,98 |  |
| 31 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 87,58000 | 52,00 | 4 554,16 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nová podlahová krytina" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
| 32 | K | 776111127 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem schodišťových stupňů | m2 | 87,58000 | 480,00 | 42 038,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nová podlahová krytina" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
| 33 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 87,58000 | 18,00 | 1 576,44 | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nová podlahová krytina" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
| 34 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 87,58000 | 85,00 | 7 444,30 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nová podlahová krytina" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
| 35 | K | 776141114 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 87,58000 | 585,00 | 51 234,30 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nová podlahová krytina" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
| 36 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 87,58000 | 73,00 | 6 393,34 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž stávající PVC krytiny podlahy" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
| 37 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 87,58000 | 250,00 | 21 895,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nová podlahová krytina" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
| 38 | M | 28411143 | podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm | m2 | 96,33800 | 920,00 | 88 630,96 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96,33800 |  |  |  |
| 39 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 42,93000 | 80,00 | 3 434,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový podlahový soklík" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+1,32 5+0,12+3,94+11,35) |  | 42,93000 |  |  |  |
| 40 | M | 28411008 | lišta soklová PVC 16x60mm | m | 43,78860 | 70,00 | 3 065,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | lišta soklová PVC 16x60mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 42,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43,78860 |  |  |  |
| 41 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 1,80000 | 180,00 | 324,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž lišt přechodových šroubovaných |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "vstupní dveře do učebny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8 |  | 1,80000 |  |  |  |
| 42 | M | 55343116 | profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne | m | 1,83600 | 220,00 | 403,92 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,83600 |  |  |  |
| 43 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 87,58000 | 45,00 | 3 941,10 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nová podlahová krytina" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 87,58 |  | 87,58000 |  |  |  |
| 44 | K | 998776123 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 1,62192 | 1 800,00 | 2 919,46 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  |  | 4 099,98 |  |
| 45 | K | 782631811 | Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty | m2 | 0,62000 | 400,00 | 248,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž kamenného parapetu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4*1,55 |  | 0,62000 |  |  |  |
| 46 | K | 782632112 | Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 25 do 30 mm | m2 | 0,62000 | 1 200,00 | 744,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový kamenný parapet" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4*1,55 |  | 0,62000 |  |  |  |
| 47 | M | 58387032 | obklad parapetů leštěná žula tl 30mm | m2 | 0,65100 | 3 300,00 | 2 148,30 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | obklad parapetů leštěná žula tl 30mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,65100 |  |  |  |
| 48 | K | 782994915 | Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene ocelovými kartáči | m2 | 1,86000 | 200,00 | 372,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění ocelovými kartáči |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "očištění zbylých parapetů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4*1,55*3 |  | 1,86000 |  |  |  |
| 49 | K | 782994922 | Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující | m2 | 1,86000 | 255,00 | 474,30 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "očištění zbylých parapetů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4*1,55*3 |  | 1,86000 |  |  |  |
| 50 | K | 998782123 | Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,05968 | 1 900,00 | 113,38 | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 3 402,24 |  |
| 51 | K | 783601307 | Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 7,68000 | 88,00 | 675,84 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním rozpouštědlovým |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr stávajících radiátorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,6*0,6*2*4 |  | 7,68000 |  |  |  |
| 52 | K | 783614101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub | m2 | 7,68000 | 110,00 | 844,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr stávajících radiátorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,6*0,6*2*4 |  | 7,68000 |  |  |  |
| 53 | K | 783617107 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub | m2 | 7,68000 | 245,00 | 1 881,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr stávajících radiátorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,6*0,6*2*4 |  | 7,68000 |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 16 970,68 |  |
| 54 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 133,31250 | 43,10 | 5 745,77 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oškrábání původních maleb" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+ 1,325+0,12+3,94+11,35) |  | 148,10850 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,55*3,45*4 |  | -21,39000 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,8*1,97 |  | -3,54600 |  |  |  |
|  | VV |  | "špalety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*(1,55*4+3,45*8) |  | 10,14000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 133,31250 |  |  |  |
| 55 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 133,31250 | 19,20 | 2 559,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nové malby" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+ 1,325+0,12+3,94+11,35) |  | 148,10850 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,55*3,45*4 |  | -21,39000 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,8*1,97 |  | -3,54600 |  |  |  |
|  | VV |  | "špalety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*(1,55*4+3,45*8) |  | 10,14000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 133,31250 |  |  |  |
| 56 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 133,31250 | 65,00 | 8 665,31 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nové malby" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,45*(6,6+2,3+0,4+5,75+0,14+3,3+1,8+0,38+1,8+1,24+2,485+ 1,325+0,12+3,94+11,35) |  | 148,10850 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,55*3,45*4 |  | -21,39000 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,8*1,97 |  | -3,54600 |  |  |  |
|  | VV |  | "špalety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*(1,55*4+3,45*8) |  | 10,14000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 133,31250 |  |  |  |
|  | D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 14 961,24 |  |
| 57 | K | 786624111 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích | m2 | 21,39000 | 267,00 | 5 711,13 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "osazení nových žaluzí" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,55*3,45*4 |  | 21,39000 |  |  |  |
| 58 | M | 55346200 | žaluzie horizontální interiérové | m2 | 21,39000 | 427,25 | 9 138,88 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | žaluzie horizontální interiérové |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 998786123 | Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,02781 | 4 000,00 | 111,23 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 25 330,00 |  |
| 60 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 17,00000 | 390,00 | 6 630,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "doplňkové stavební práce" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,5*2 |  | 17,00000 |  |  |  |
| 61 | K | HZS2122 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný | hod | 24,00000 | 550,00 | 13 200,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "drobné repase - stáv. dřevěné okna" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6*4 |  | 24,00000 |  |  |  |
| 62 | K | HZS2331 | Hodinová zúčtovací sazba podlahář | hod | 10,00000 | 550,00 | 5 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář |  |  |  |  |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV	"opravy podkladu - nová podlahová krytina"

VV	10	10,00000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

Objekt:

D.1. - Místnost č. 1 - Odborná učebna - posluchárna

Soupis:

D.1.2. - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 4. 6. 2025 |

Husova 664/11

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

| IČ: | 49777513 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| --- | --- | --- |
| Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

Projektant:

Arterias s.r.o.

| IČ: | 01947664 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ01947664 |

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	247 274,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 247 274,60 21,00% 51 927,67

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 299 202,27

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

  - - Místnost č. 1 - Odborná učebna - posluchárna

    - - Elektroinstalace

| Datum: | 4. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:	Husova 664/11

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01

| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	247 274,60

D	741	Elektroinstalace - silnoproud	247 274,60

| 1 | K | 741310201 | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1- jednopólový se zapojením vodičů | ks | 6,00000 | 74,50 | 447,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů

| 2 | M | 000409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 6,00000 | 127,00 | 762,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So

| 3 | M | 000410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 6,00000 | 42,00 | 252,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0

| 4 | M | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 6,00000 | 23,70 | 142,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10

| 5 | K | 741313042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | ks | 17,00000 | 165,00 | 2 805,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů

| 6 | M | 000420006 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5519A-A02357 bezŠr clonk | ks | 1,00000 | 155,40 | 155,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5519A-A02357 bezŠr clonk

| 7 | M | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 1,00000 | 42,00 | 42,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10

| 8 | M | 000420015 | 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr | ks | 16,00000 | 184,40 | 2 950,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr

| 9 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | ks | 22,00000 | 101,00 | 2 222,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová

| 10 | M | 000311215 | krabice přístrojová | ks | 22,00000 | 13,10 | 288,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	krabice přístrojová

| 11 | K | 741112021 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm | ks | 1,00000 | 101,00 | 101,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm

| 12 | M | 000313131 | krabice lištová 81x81x28 | ks | 1,00000 | 25,10 | 25,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	krabice lištová 81x81x28

| 13 | K | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | ks | 5,00000 | 202,00 | 1 010,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová

| 14 | M | 000311316 | krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice | ks | 5,00000 | 59,10 | 295,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice

| 15 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 24,00000 | 678,00 | 16 272,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů

| 16 | M | 000509801 | PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS viz výpočet | ks | 21,00000 | 1 557,00 | 32 697,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS viz výpočet

| 17 | M | 000552001 | LED nouzové svítidlo LOVATO 3 P, vestavné, optika otevřený prostor, 2W | ks | 3,00000 | 2 181,00 | 6 543,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	LED nouzové svítidlo LOVATO 3 P, vestavné, optika otevřený prostor,

2W

| 18 | K | 741372032 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové s piktogramem | ks | 2,00000 | 549,00 | 1 098,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové s

piktogramem

| 19 | M | 000552002 | Svítidlo nouzové - EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h | ks | 2,00000 | 2 768,40 | 5 536,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Svítidlo nouzové - EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h

| 20 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 200,00000 | 44,10 | 8 820,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

| 21 | M | 000101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 200,00000 | 18,20 | 3 640,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kabel CYKY-J 3x1,5

| 22 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 250,00000 | 46,30 | 11 575,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) |  |  |  |  |  |
| 23 | M | 000101106 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 250,00000 | 30,36 | 7 590,00 |  |
|  | PP |  | kabel CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | ks | 1,00000 | 1 923,00 | 1 923,00 |  |
|  | PP |  | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg |  |  |  |  |  |
| 25 | M | 000715113 | Rozvaděč RP305 dle výkresu a popisu v TZ | ks | 1,00000 | 35 211,00 | 35 211,00 |  |
|  | PP |  | Rozvaděč RP305 dle výkresu a popisu v TZ |  |  |  |  |  |
| 26 | M | 000900050 | Drobný elektromontážní materiál | ks | 1,00000 | 3 987,00 | 3 987,00 |  |
|  | PP |  | Drobný elektromontážní materiál |  |  |  |  |  |
| 27 | K | R219990109 | Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech | hod | 60,00000 | 650,00 | 39 000,00 |  |
|  | PP |  | Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech |  |  |  |  |  |
| 28 | K | R210990087 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 16,00000 | 550,00 | 8 800,00 |  |
|  | PP |  | Demontáž stávající elektroinstalace |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 468081314 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm | ks | 2,00000 | 455,00 | 910,00 |  |
|  | PP |  | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 468101411 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 250,00000 | 112,70 | 28 175,00 |  |
|  | PP |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 460941211 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 250,00000 | 65,00 | 16 250,00 |  |
|  | PP |  | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 468091351 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl | m3 | 0,10000 | 5 490,00 | 549,00 |  |
|  | PP |  | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | ks | 1,00000 | 7 200,00 | 7 200,00 |  |
|  | PP |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč |  |  |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

Objekt:

D.2. - Místnost č.2 - Odborná učebna - nemocniční pokoj

Soupis:

D.2.1. - Architektonické a stavební řešení

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 4. 6. 2025 |

Husova 664/11

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

| IČ: | 49777513 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| --- | --- | --- |
| Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

Projektant:

Arterias s.r.o.

| IČ: | 01947664 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ01947664 |

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	377 945,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 377 945,04 21,00% 79 368,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 457 313,50

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

  - - Místnost č.2 - Odborná učebna - nemocniční pokoj

    - - Architektonické a stavební řešení

| Datum: | 4. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:	Husova 664/11

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01

| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	377 945,04

| D | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 121 525,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 73 308,55 |  |  |
| 1 | K |  | 612131121 |  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 94,11200 | 67,80 |  | 6 380,79 | CS ÚRS 2025 01 |  |

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace

|  |  | VV |  |  |  | disperzní nanášená ručně stěn "nové omítky" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | 4,16*(7,2*2+5,15*2) |  |  |  | 102,75200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "šplalety" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,3*(1,6*2+2,65*4) |  |  |  | 4,14000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -1,6*2,65*2 |  |  |  | -8,48000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -0,9*2 |  |  |  | -1,80000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -1,25*2 |  |  |  | -2,50000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 94,11200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 612135101 |  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy |  | m2 |  | 3,24000 |  | 550,00 |  | 1 782,00 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "zahození rýh - vodovod a kanalizace" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,8*1,8 |  |  |  | 3,24000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 612321121 |  | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  | m2 |  | 94,11200 |  | 312,00 |  | 29 362,94 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

| VV | tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn "nové omítky" |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 4,16*(7,2*2+5,15*2) | 102,75200 |
| VV | "šplalety" |  |
| VV | 0,3*(1,6*2+2,65*4) | 4,14000 |
| VV | "odečet otvorů" |  |
| VV | -1,6*2,65*2 | -8,48000 |
| VV | -0,9*2 | -1,80000 |
| VV | -1,25*2 | -2,50000 |
| VV | Součet | 94,11200 |

PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,

| 4 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 94,11200 | 191,20 | 17 994,21 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých

|  |  |  |  |  |  | konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | "nové omítky" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4,16*(7,2*2+5,15*2) |  |  |  | 102,75200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "šplalety" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,3*(1,6*2+2,65*4) |  |  |  | 4,14000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -1,6*2,65*2 |  |  |  | -8,48000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -0,9*2 |  |  |  | -1,80000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -1,25*2 |  |  |  | -2,50000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 94,11200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 612321191 |  | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně |  | m2 |  | 188,22400 |  | 80,15 |  | 15 086,15 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mm stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "příplatek za tl. provedení" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 94,112*2 |  |  |  | 188,22400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 619991011 |  | Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií |  | m2 |  | 8,48000 |  | 30,20 |  | 256,10 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků

VV	"ochrana oken"

VV	1,6*2,65*2	8,48000

| 7 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 4,90000 | 240,00 | 1 176,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů

apod.

VV	"začištění špalet po demontáži SDK předstěny"

VV	0,9+2*2	4,90000

| 8 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 13,80000 | 55,20 | 761,76 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem |  |
| --- | --- | --- |
| VV | "kolem oken" |  |
| VV | 2*(1,6+2,65*2) | 13,80000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | M | 28342200 | profil začišťovací PVC 6mm | m | 14,49000 | 35,10 | 508,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | profil začišťovací PVC 6mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14,49000 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 19 073,14 |  |
| 10 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 37,08000 | 85,70 | 3 177,76 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "pomocné lešení" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
| 11 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 37,08000 | 130,80 | 4 850,06 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "finální úklid před předáním" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
| 12 | K | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1,00000 | 693,00 | 693,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "průraz stěnou - kompresor" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 13 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 94,11200 | 110,00 | 10 352,32 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oprava omítek" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,16*(7,2*2+5,15*2) |  | 102,75200 |  |  |  |
|  | VV |  | "šplalety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*(1,6*2+2,65*4) |  | 4,14000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,6*2,65*2 |  | -8,48000 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,80000 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,25*2 |  | -2,50000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 94,11200 |  |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 21 448,25 |  |
| 14 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně | t | 5,07706 | 2 540,00 | 12 895,72 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 25,38530 | 95,00 | 2 411,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "příplatek za horší přesun" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,07706*5 |  | 25,38530 |  |  |  |
| 16 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5,07706 | 298,00 | 1 512,96 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 76,15590 | 12,90 | 982,41 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "příplatek za vzdálenost" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,07706*15 |  | 76,15590 |  |  |  |
| 18 | K | 997013635 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01 | t | 0,51200 | 2 680,00 | 1 372,16 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,011+0,031+0,174+0,174+0,093+0,029 |  | 0,51200 |  |  |  |
| 19 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 4,56506 | 498,00 | 2 273,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,07706-0,512 |  | 4,56506 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7 695,71 |  |
| 20 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 3,43558 | 2 240,00 | 7 695,71 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 209 639,39 |  |
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 5 900,00 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 72117191R | Dodávka a montáž - úprava rozvodů kanalizačního potrubí vč. vysekání, odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a přesunu hmot | kus | 1,00000 | 5 900,00 | 5 900,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž - úprava rozvodů kanalizačního potrubí vč. vysekání, odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a přesunu hmot |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "úprava rozvodů - 2x umyvadlo" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 7 800,00 |  |
| 22 | K | 722171911 | Dodávka a montáž - úprava rozvodů vodovodního potrubí vč. vysekání, odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a přesunu hmot | kus | 1,00000 | 7 800,00 | 7 800,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Dodávka a montáž - úprava rozvodů vodovodního potrubí vč. vysekání, odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a přesunu hmot |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "úprava rozvodů - 2x umyvadlo" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 17 551,12 |  |
| 23 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 2,00000 | 3 560,00 | 7 120,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2x nové umyvadlo" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 24 | K | 725291652 | Montáž dávkovače tekutého mýdla | kus | 1,00000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "dávkovač na mýdlo" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 25 | M | 55431098 | dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L | kus | 1,00000 | 887,00 | 887,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 725291654 | Montáž zásobníku papírových ručníků | kus | 1,00000 | 215,00 | 215,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 27 | M | 55431084 | zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení | kus | 1,00000 | 2 190,00 | 2 190,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 725291666 | Montáž háčku | kus | 2,00000 | 120,00 | 240,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 29 | M | 55441011 | háček koupelnový | kus | 2,00000 | 220,00 | 440,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | háček koupelnový |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 205,00 | 205,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "vestavěný dřez" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 31 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 4,00000 | 288,00 | 1 152,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*2 |  | 4,00000 |  |  |  |
| 32 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 1,00000 | 108,00 | 108,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "dřezová baterie" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 33 | K | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 2,00000 | 2 055,00 | 4 110,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 34 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 1,00000 | 15,00 | 15,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "dřezový sifon" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 35 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 2,00000 | 297,00 | 594,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 36 | K | 998725123 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,03130 | 2 400,00 | 75,12 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 135,00 |  |
| 37 | K | 763121811 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché | m2 | 1,80000 | 75,00 | 135,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž SDK předstěny - dveře" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*2 |  | 1,80000 |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 23 384,40 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,00000 | 980,00 | 980,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nové dveřní křídlo - průchod mezi učebnami" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 39 | M | 6116208R | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm - akustické parametry | kus | 1,00000 | 13 200,00 | 13 200,00 |  |
|  | PP |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970- 2100mm - akustické parametry |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 1,00000 | 190,00 | 190,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "štítek klika / klika" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 41 | M | 54914123 | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika | kus | 1,00000 | 650,00 | 650,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 766660745 | Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla | kus | 1,00000 | 470,00 | 470,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž dveřních doplňků padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "akustické provedení dveří" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 43 | M | 19416031 | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1000mm | kus | 1,00000 | 1 280,00 | 1 280,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1000mm |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 766691931 | Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla | kus | 18,00000 | 200,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "seřízení stáv. špaletových oken" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8*2 |  | 16,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "seřizení stáv. dřevených dveří" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 18,00000 |  |  |  |
| 45 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m | kus | 1,00000 | 450,00 | 450,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž linky a skříňky" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 46 | K | 76681284R | Demontáž stávající zavěšené skříňky vč. odvozu a likvidace | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  | PP |  | Demontáž stávající zavěšené skříňky vč. odvozu a likvidace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž stávající zavěšené skříňky" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 47 | K | 998766123 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,02300 | 2 800,00 | 64,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 101 893,03 |  |
| 48 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 37,08000 | 52,00 | 1 928,16 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
| 49 | K | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 37,08000 | 480,00 | 17 798,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
| 50 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 37,08000 | 18,00 | 667,44 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
| 51 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 37,08000 | 85,00 | 3 151,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
| 52 | K | 776141114 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 37,08000 | 585,00 | 21 691,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
| 53 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 37,08000 | 73,00 | 2 706,84 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž stávající podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
| 54 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 37,08000 | 250,00 | 9 270,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
| 55 | M | 28411143 | podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm | m2 | 40,78800 | 920,00 | 37 524,96 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40,78800 |  |  |  |
| 56 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 24,70000 | 80,00 | 1 976,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,2*2+5,15*2 |  | 24,70000 |  |  |  |
| 57 | M | 28411008 | lišta soklová PVC 16x60mm | m | 25,19400 | 70,00 | 1 763,58 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | lišta soklová PVC 16x60mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 24,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25,19400 |  |  |  |
| 58 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 1,25000 | 180,00 | 225,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž lišt přechodových šroubovaných |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,25 |  | 1,25000 |  |  |  |
| 59 | M | 55343116 | profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne | m | 1,27500 | 220,00 | 280,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,27500 |  |  |  |
| 60 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 37,08000 | 45,00 | 1 668,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
| 61 | K | 998776123 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,68886 | 1 800,00 | 1 239,95 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 11 843,97 |  |
| 62 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 4,14000 | 58,60 | 242,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový obklad - za umyvadlem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(0,5+1,8) |  | 4,14000 |  |  |  |
| 63 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 4,14000 | 244,00 | 1 010,16 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový obklad - za umyvadlem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(0,5+1,8) |  | 4,14000 |  |  |  |
| 64 | K | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 8,28000 | 70,00 | 579,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "příplatek za tl. provedení" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,14*2 |  | 8,28000 |  |  |  |
| 65 | K | 781472218 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 4,14000 | 795,00 | 3 291,30 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový obklad - za umyvadlem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(0,5+1,8) |  | 4,14000 |  |  |  |
| 66 | M | 59761709 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 4,55400 | 485,00 | 2 208,69 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4,55400 |  |  |  |
| 67 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 4,14000 | 90,00 | 372,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový obklad - za umyvadlem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(0,5+1,8) |  | 4,14000 |  |  |  |
| 68 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 1,05000 | 96,00 | 100,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž keramického obkladu za dřezem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,75*(0,6+0,8) |  | 1,05000 |  |  |  |
| 69 | K | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku | m2 | 1,00000 | 700,00 | 700,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nové zrcadlo" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 70 | M | 63465122 | zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm | m2 | 1,10000 | 1 328,00 | 1 460,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,10000 |  |  |  |
| 71 | K | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 5,90000 | 90,00 | 531,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "obvodové ukončení obkladů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8+0,5+1,8+1,8 |  | 5,90000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | M | 19416007 | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm | m | 6,19500 | 73,20 | 453,47 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,19500 |  |  |  |
| 73 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 1,80000 | 63,00 | 113,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "roh" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8 |  | 1,80000 |  |  |  |
| 74 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 4,00000 | 70,00 | 280,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2x baterie" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*2 |  | 4,00000 |  |  |  |
| 75 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 2,00000 | 80,00 | 160,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "2x sifon" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1+1 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 76 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 4,14000 | 22,00 | 91,08 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový obklad - za umyvadlem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(0,5+1,8) |  | 4,14000 |  |  |  |
| 77 | K | 998781123 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,12423 | 2 000,00 | 248,47 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  |  | 436,80 |  |
| 78 | K | 782994915 | Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene ocelovými kartáči | m2 | 0,96000 | 200,00 | 192,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění ocelovými kartáči |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "stáv. kamenné parapety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*1,6*2 |  | 0,96000 |  |  |  |
| 79 | K | 782994922 | Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující | m2 | 0,96000 | 255,00 | 244,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "stáv. kamenné parapety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*1,6*2 |  | 0,96000 |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 28 714,61 |  |
| 80 | K | 783106805 | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením | m2 | 7,62500 | 233,00 | 1 776,63 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "dveře a zárubně" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,15+0,2+0,15)*2*2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,15+0,2+0,15)*1,25 |  | 0,62500 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,25*2*2 |  | 5,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,62500 |  |  |  |
| 81 | K | 783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 7,62500 | 132,00 | 1 006,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "dveře a zárubně" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,15+0,2+0,15)*2*2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,15+0,2+0,15)*1,25 |  | 0,62500 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,25*2*2 |  | 5,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,62500 |  |  |  |
| 82 | K | 783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 7,62500 | 128,00 | 976,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "dveře a zárubně" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,15+0,2+0,15)*2*2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,15+0,2+0,15)*1,25 |  | 0,62500 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,25*2*2 |  | 5,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,62500 |  |  |  |
| 83 | K | 783122121 | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 50% | m2 | 7,62500 | 133,00 | 1 014,13 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "dveře a zárubně" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,15+0,2+0,15)*2*2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,15+0,2+0,15)*1,25 |  | 0,62500 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,25*2*2 |  | 5,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,62500 |  |  |  |
| 84 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 39,31900 | 88,00 | 3 460,07 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový nátěr podhledu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr zárubně - průchod do vedlejší učebny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,08+0,15+0,08)*2*2 |  | 1,24000 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,08+0,15+0,08)*0,9 |  | 0,27900 |  |  |  |
|  | VV |  | "nový nátěr- mřížka - z každé strany" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*0,6*2 |  | 0,72000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 39,31900 |  |  |  |
| 85 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 39,31900 | 145,00 | 5 701,26 | CS ÚRS 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový nátěr podhledu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr zárubně - průchod do vedlejší učebny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,08+0,15+0,08)*2*2 |  | 1,24000 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,08+0,15+0,08)*0,9 |  | 0,27900 |  |  |  |
|  | VV |  | "nový nátěr- mřížka - z každé strany" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*0,6*2 |  | 0,72000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 39,31900 |  |  |  |
| 86 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 39,31900 | 140,00 | 5 504,66 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový nátěr podhledu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr zárubně - průchod do vedlejší učebny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,08+0,15+0,08)*2*2 |  | 1,24000 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,08+0,15+0,08)*0,9 |  | 0,27900 |  |  |  |
|  | VV |  | "nový nátěr- mřížka - z každé strany" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*0,6*2 |  | 0,72000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 39,31900 |  |  |  |
| 87 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 39,31900 | 140,00 | 5 504,66 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový nátěr podhledu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 37,08 |  | 37,08000 |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr zárubně - průchod do vedlejší učebny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,08+0,15+0,08)*2*2 |  | 1,24000 |  |  |  |
|  | VV |  | (0,08+0,15+0,08)*0,9 |  | 0,27900 |  |  |  |
|  | VV |  | "nový nátěr- mřížka - z každé strany" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*0,6*2 |  | 0,72000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 39,31900 |  |  |  |
| 88 | K | 783601307 | Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 3,84000 | 136,00 | 522,24 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním rozpouštědlovým |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr radiátorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*1,6*4 |  | 3,84000 |  |  |  |
| 89 | K | 783601733 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 11,10000 | 11,20 | 124,32 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "náter potrubí" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,35*2+4,2*2 |  | 11,10000 |  |  |  |
| 90 | K | 783614101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub | m2 | 3,84000 | 122,00 | 468,48 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr radiátorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*1,6*4 |  | 3,84000 |  |  |  |
| 91 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 11,10000 | 42,00 | 466,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "náter potrubí" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,35*2+4,2*2 |  | 11,10000 |  |  |  |
| 92 | K | 783617107 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub | m2 | 3,84000 | 284,00 | 1 090,56 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nátěr radiátorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*1,6*4 |  | 3,84000 |  |  |  |
| 93 | K | 783617631 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 11,10000 | 99,00 | 1 098,90 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "náter potrubí" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,35*2+4,2*2 |  | 11,10000 |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 11 980,46 |  |
| 94 | K | 784121003 | Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 94,11200 | 43,10 | 4 056,23 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oškrábání malby v místnosti" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,16*(7,2*2+5,15*2) |  | 102,75200 |  |  |  |
|  | VV |  | "šplalety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*(1,6*2+2,65*4) |  | 4,14000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,6*2,65*2 |  | -8,48000 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,80000 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,25*2 |  | -2,50000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 94,11200 |  |  |  |
| 95 | K | 784181103 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 94,11200 | 19,20 | 1 806,95 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oškrábání malby v místnosti" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,16*(7,2*2+5,15*2) |  | 102,75200 |  |  |  |
|  | VV |  | "šplalety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*(1,6*2+2,65*4) |  | 4,14000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,6*2,65*2 |  | -8,48000 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,80000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | -1,25*2 |  | -2,50000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 94,11200 |  |  |  |
| 96 | K | 784221103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 94,11200 | 65,00 | 6 117,28 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oškrábání malby v místnosti" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,16*(7,2*2+5,15*2) |  | 102,75200 |  |  |  |
|  | VV |  | "šplalety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,3*(1,6*2+2,65*4) |  | 4,14000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,6*2,65*2 |  | -8,48000 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,80000 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,25*2 |  | -2,50000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 94,11200 |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 46 780,00 |  |
| 97 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 17,00000 | 390,00 | 6 630,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "ostatní pomocné práce více nespecifikované" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,5*2 |  | 17,00000 |  |  |  |
| 98 | K | HZS2121 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář | hod | 12,00000 | 550,00 | 6 600,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "drobné repase oken a dveří" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*4 |  | 8,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,00000 |  |  |  |
| 99 | K | HZS2172 | Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný | hod | 51,00000 | 550,00 | 28 050,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "lokální opravy nebo seřízení - zachovaný podhled" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,5*2*3 |  | 51,00000 |  |  |  |
| 100 | K | HZS2331 | Hodinová zúčtovací sazba podlahář | hod | 10,00000 | 550,00 | 5 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "opravy podkladu - nová podlahová krytina" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10 |  | 10,00000 |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

Objekt:

D.2. - Místnost č.2 - Odborná učebna - nemocniční pokoj

Soupis:

D.2.2. - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 4. 6. 2025 |

Husova 664/11

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

| IČ: | 49777513 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| --- | --- | --- |
| Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

Projektant:

Arterias s.r.o.

| IČ: | 01947664 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ01947664 |

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	144 512,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 144 512,00 21,00% 30 347,52

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 174 859,52

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

  - - Místnost č.2 - Odborná učebna - nemocniční pokoj

    - - Elektroinstalace

| Datum: | 4. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:	Husova 664/11

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01

| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	144 512,00

D	741	Elektroinstalace - silnoproud	144 512,00

| 1 | K | 741310201 | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1- jednopólový se zapojením vodičů | ks | 2,00000 | 74,50 | 149,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů

| 2 | M | 000409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 2,00000 | 127,00 | 254,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So

| 3 | M | 000410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 2,00000 | 42,00 | 84,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0

| 4 | M | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 2,00000 | 23,70 | 47,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10

| 5 | K | 741313042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | ks | 9,00000 | 165,00 | 1 485,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů

| 6 | M | 000420015 | 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr | ks | 9,00000 | 184,40 | 1 659,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr

| 7 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | ks | 11,00000 | 101,00 | 1 111,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová

| 8 | M | 000311215 | krabice přístrojová | ks | 11,00000 | 13,10 | 144,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	krabice přístrojová

| 9 | K | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | ks | 5,00000 | 202,00 | 1 010,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová

| 10 | M | 000311316 | krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice | ks | 5,00000 | 59,10 | 295,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice

| 11 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 7,00000 | 678,00 | 4 746,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů

| 12 | M | 000509801 | LN INDV D 1500 48W/4000K (1 x LED / CRI >= 80, 48W, 5700lm, Ra80, 4000K)viz výpočet | ks | 6,00000 | 4 856,00 | 29 136,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	LN INDV D 1500 48W/4000K (1 x LED / CRI >= 80, 48W, 5700lm, Ra80,

4000K)viz výpočet

| 13 | M | 000552001 | LED nouzové svítidlo LOVATO 3 N, přisazené, optika otevřený prostor, 2W | ks | 1,00000 | 3 438,00 | 3 438,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	LED nouzové svítidlo LOVATO 3 N, přisazené, optika otevřený prostor,

2W

| 14 | K | 741372032 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové s piktogramem | ks | 1,00000 | 549,00 | 549,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové s

piktogramem

| 15 | M | 000552002 | Svítidlo nouzové - EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h | ks | 1,00000 | 2 768,40 | 2 768,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Svítidlo nouzové - EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h

| 16 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 100,00000 | 44,10 | 4 410,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

| 17 | M | 000101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 100,00000 | 18,20 | 1 820,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kabel CYKY-J 3x1,5

| 18 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 150,00000 | 46,30 | 6 945,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

| 19 | M | 000101106 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 150,00000 | 27,60 | 4 140,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kabel CYKY-J 3x2,5

| 20 | M | 000900050 | Drobný elektromontážní materiál | ks | 1,00000 | 1 700,00 | 1 700,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Drobný elektromontážní materiál

| 21 | K | R219990109 | Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech | hod | 60,00000 | 650,00 | 39 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | R210990087 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 16,00000 | 550,00 | 8 800,00 |  |
|  | PP |  | Demontáž stávající elektroinstalace |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 468081314 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm | ks | 2,00000 | 410,00 | 820,00 |  |
|  | PP |  | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 45 do 60 cm |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 468101411 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 150,00000 | 96,30 | 14 445,00 |  |
|  | PP |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 460941211 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 150,00000 | 55,70 | 8 355,00 |  |
|  | PP |  | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | ks | 1,00000 | 7 200,00 | 7 200,00 |  |
|  | PP |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč |  |  |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

Objekt:

D.3. - Místnost č.3 - Odborná učebna - záchranáři

Soupis:

D.3.1. - Architektonické a stavební řešení

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 4. 6. 2025 |

Husova 664/11

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

| IČ: | 49777513 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| --- | --- | --- |
| Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

Projektant:

Arterias s.r.o.

| IČ: | 01947664 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ01947664 |

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	344 106,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 344 106,27 21,00% 72 262,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 416 368,59

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

  - - Místnost č.3 - Odborná učebna - záchranáři

    - - Architektonické a stavební řešení

| Datum: | 4. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:	Husova 664/11

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01

| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	344 106,27

| D | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 109 454,95 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 58 499,85 |  |  |
| 1 | K |  | 612131121 |  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 76,16300 | 67,80 |  | 5 163,85 | CS ÚRS 2025 01 |  |

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace

|  |  | VV |  |  |  | disperzní nanášená ručně stěn "oškrábání malby pod plech. obkladem" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | 3,25*(4,9*2+7,1*2) |  |  |  | 78,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -1,15*2,25 |  |  |  | -2,58750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -1,6*2,65 |  |  |  | -4,24000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -0,9*2 |  |  |  | -1,80000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "špalety" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2) |  |  |  | 4,51800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,45*(1,05+2*2) |  |  |  | 2,27250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 76,16300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 612135101 |  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy |  | m2 |  | 2,52000 |  | 550,00 |  | 1 386,00 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "zahození rýh po provedení úpravy vodovodu a kanalizace" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,8*1,4 |  |  |  | 2,52000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 612321121 |  | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  | m2 |  | 76,16300 |  | 312,00 |  | 23 762,86 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

| VV | tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn "nové omítky" |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 3,25*(4,9*2+7,1*2) | 78,00000 |
| VV | "odečet otvorů" |  |
| VV | -1,15*2,25 | -2,58750 |
| VV | -1,6*2,65 | -4,24000 |
| VV | -0,9*2 | -1,80000 |
| VV | "špalety" |  |
| VV | 0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2) | 4,51800 |
| VV | 0,45*(1,05+2*2) | 2,27250 |
| VV | Součet | 76,16300 |

PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,

| 4 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 76,16300 | 191,20 | 14 562,37 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých

|  |  |  |  |  |  | konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | "nové omítky" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3,25*(4,9*2+7,1*2) |  |  |  | 78,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -1,15*2,25 |  |  |  | -2,58750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -1,6*2,65 |  |  |  | -4,24000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -0,9*2 |  |  |  | -1,80000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "špalety" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2) |  |  |  | 4,51800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,45*(1,05+2*2) |  |  |  | 2,27250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 76,16300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 612321191 |  | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně |  | m2 |  | 152,32600 |  | 80,15 |  | 12 208,93 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|  |  |  |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mm stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "příplatek za tl. provedení" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 76,163*2 |  |  |  | 152,32600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 619991011 |  | Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií |  | m2 |  | 8,62750 |  | 30,20 |  | 260,55 |  | CS ÚRS 2025 01 |  |

|  | odkrytí samostatných konstrukcí a prvků |  |
| --- | --- | --- |
| VV | "okna" |  |
| VV | 1,15*2,25 | 2,58750 |
| VV | 1,6*2,65 | 4,24000 |
| VV | "dveře" |  |
| VV | 0,9*2 | 1,80000 |
| VV | Součet | 8,62750 |

PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího

| 7 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 12,55000 | 55,20 | 692,76 | CS ÚRS 2025 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných

PP	upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

VV	"kolem oken"

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 1,15+2,25*2 |  | 5,65000 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,6+2,65*2 |  | 6,90000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,55000 |  |  |  |
| 8 | M | 28342200 | profil začišťovací PVC 6mm | m | 13,17750 | 35,10 | 462,53 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | profil začišťovací PVC 6mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13,17750 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 15 977,08 |  |
| 9 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 35,10000 | 85,70 | 3 008,07 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "pomocné lešení" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |
| 10 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 35,10000 | 130,80 | 4 591,08 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "úklid před předáním" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |
| 11 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 76,16300 | 110,00 | 8 377,93 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oškrábání malby pod plech. obkladem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,25*(4,9*2+7,1*2) |  | 78,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,15*2,25 |  | -2,58750 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,6*2,65 |  | -4,24000 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,80000 |  |  |  |
|  | VV |  | "špalety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2) |  | 4,51800 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,45*(1,05+2*2) |  | 2,27250 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 76,16300 |  |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 28 775,02 |  |
| 12 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně | t | 5,91147 | 2 540,00 | 15 015,13 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 29,55735 | 95,00 | 2 807,95 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "zhoršený přesun hmot" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,91147*5 |  | 29,55735 |  |  |  |
| 14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5,91147 | 298,00 | 1 761,62 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 88,67205 | 12,90 | 1 143,87 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "příplatek za vzdálenost" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,91147*15 |  | 88,67205 |  |  |  |
| 16 | K | 997013635 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01 | t | 2,33847 | 2 680,00 | 6 267,10 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,91147-3,573 |  | 2,33847 |  |  |  |
| 17 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 3,57300 | 498,00 | 1 779,35 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,503+0,019+0,051 |  | 3,57300 |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 6 203,00 |  |
| 18 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 2,76920 | 2 240,00 | 6 203,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 209 871,32 |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 2 164,42 |  |
| 19 | K | 713130811 | Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm | m2 | 69,37250 | 31,20 | 2 164,42 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "demontáž akustické izolace - za stěn. obkladem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,25*(4,9*2+7,1*2) |  | 78,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,15*2,25 |  | -2,58750 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,6*2,65 |  | -4,24000 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,80000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 69,37250 |  |  |  |
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 5 900,00 |  |
| 20 | K | 72117191R | Dodávka a montáž - úprava rozvodů kanalizačního potrubí vč. vysekání, odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a přesunu hmot | kus | 1,00000 | 5 900,00 | 5 900,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž - úprava rozvodů kanalizačního potrubí vč. vysekání, odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a přesunu hmot |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "úprava rozvodů - 2x umyvadlo" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 7 800,00 |  |
| 21 | K | 722171911 | Dodávka a montáž - úprava rozvodů vodovodního potrubí vč. vysekání, odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a přesunu hmot | kus | 1,00000 | 7 800,00 | 7 800,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Dodávka a montáž - úprava rozvodů vodovodního potrubí vč. vysekání, odvozu a likvidace suti, spojovacího materiálu, potrubí, dopravy a přesunu hmot |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "úprava rozvodů - 2x umyvadlo" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 10 646,76 |  |
| 22 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 165,00 | 165,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "stáv. umyvadlo" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 23 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1,00000 | 3 560,00 | 3 560,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nové umyvadlo" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 24 | K | 725291652 | Montáž dávkovače tekutého mýdla | kus | 1,00000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 25 | M | 55431098 | dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L | kus | 1,00000 | 887,00 | 887,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 725291654 | Montáž zásobníku papírových ručníků | kus | 1,00000 | 215,00 | 215,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 27 | M | 55431084 | zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení | kus | 1,00000 | 2 190,00 | 2 190,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 725291666 | Montáž háčku | kus | 1,00000 | 120,00 | 120,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 29 | M | 55441011 | háček koupelnový | kus | 1,00000 | 220,00 | 220,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | háček koupelnový |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 2,00000 | 288,00 | 576,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "teplá a studená" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 31 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1,00000 | 108,00 | 108,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "stáv. umyvadlo" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 32 | K | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 1,00000 | 2 055,00 | 2 055,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nová baterie" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 33 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 1,00000 | 15,00 | 15,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "stáv. umyvadlo" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 34 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 1,00000 | 297,00 | 297,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový sifon" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 35 | K | 998725123 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,01615 | 2 400,00 | 38,76 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 38 748,29 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 763431011 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 35,10000 | 705,00 | 24 745,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový kazetový podhled" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |
| 37 | M | 59036523 | deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká bílá 15x600x600mm | m2 | 35,10000 | 368,00 | 12 916,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká bílá 15x600x600mm |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 998763333 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,38786 | 2 800,00 | 1 085,99 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 3 481,99 |  |
| 39 | K | 766691931 | Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla | kus | 12,00000 | 200,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "seřízení stáv. dřev. oken" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8+4 |  | 12,00000 |  |  |  |
| 40 | K | 766694126 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm | m | 1,15000 | 298,00 | 342,70 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "nový parapet" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,15 |  | 1,15000 |  |  |  |
| 41 | M | 60794105 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm | m | 1,15000 | 615,00 | 707,25 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 998766123 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,00805 | 3 980,00 | 32,04 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 25 431,22 |  |
| 43 | K | 767134831 | Demontáž obložení stěn lamelami | m2 | 69,37250 | 166,00 | 11 515,84 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn lamelami |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž stáv. obložení stěn" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,25*(4,9*2+7,1*2) |  | 78,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,15*2,25 |  | -2,58750 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,6*2,65 |  | -4,24000 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,80000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 69,37250 |  |  |  |
| 44 | K | 767135831 | Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel | m2 | 69,37250 | 48,80 | 3 385,38 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž stěn a příček z plechů roštu pro oplechování z lamel |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž stáv. obložení stěn" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,25*(4,9*2+7,1*2) |  | 78,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,15*2,25 |  | -2,58750 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,6*2,65 |  | -4,24000 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,80000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 69,37250 |  |  |  |
| 45 | K | 767581801 | Demontáž podhledu kazet | m2 | 35,10000 | 245,00 | 8 599,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž podhledů kazet |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž stáv. podhledu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |
| 46 | K | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 35,10000 | 55,00 | 1 930,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž podhledů roštů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž stáv. podhledu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 90 408,94 |  |
| 47 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 35,10000 | 52,00 | 1 825,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |
| 48 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 35,10000 | 18,00 | 631,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |
| 49 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 35,10000 | 85,00 | 2 983,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |
| 50 | K | 776131111 | Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken | m2 | 35,10000 | 308,20 | 10 817,82 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "na OSB desky" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | K | 776141114 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 35,10000 | 585,00 | 20 533,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |
| 52 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 35,10000 | 73,00 | 2 562,30 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demont. stáv. PVC krytina" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |
| 53 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 35,10000 | 250,00 | 8 775,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |
| 54 | M | 28411143 | podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm | m2 | 38,61000 | 920,00 | 35 521,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 38,61000 |  |  |  |
| 55 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 24,00000 | 80,00 | 1 920,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,1*2+4,9*2 |  | 24,00000 |  |  |  |
| 56 | M | 28411008 | lišta soklová PVC 16x60mm | m | 24,48000 | 70,00 | 1 713,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | lišta soklová PVC 16x60mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24,48000 |  |  |  |
| 57 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 0,90000 | 180,00 | 162,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž lišt přechodových šroubovaných |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9 |  | 0,90000 |  |  |  |
| 58 | M | 55343116 | profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne | m | 0,91800 | 220,00 | 201,96 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,91800 |  |  |  |
| 59 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 35,10000 | 45,00 | 1 579,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výměna podlahové krytiny" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,1 |  | 35,10000 |  |  |  |
| 60 | K | 998776123 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,65642 | 1 800,00 | 1 181,56 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 10 242,65 |  |
| 61 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 3,42000 | 58,60 | 200,41 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "obklad za umyvadlem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(1,5+0,4) |  | 3,42000 |  |  |  |
| 62 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 3,42000 | 244,00 | 834,48 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "obklad za umyvadlem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(1,5+0,4) |  | 3,42000 |  |  |  |
| 63 | K | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 6,84000 | 70,00 | 478,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "příplatek za tl. provedení" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,42*2 |  | 6,84000 |  |  |  |
| 64 | K | 781472218 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 3,42000 | 795,00 | 2 718,90 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "obklad za umyvadlem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(1,5+0,4) |  | 3,42000 |  |  |  |
| 65 | M | 59761709 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 3,76200 | 485,00 | 1 824,57 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,76200 |  |  |  |
| 66 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 3,42000 | 90,00 | 307,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "obklad za umyvadlem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(1,5+0,4) |  | 3,42000 |  |  |  |
| 67 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 1,89000 | 96,00 | 181,44 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "demontáž obložení - parapet" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,4*1,15 |  | 0,46000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "demontáž - obložení za umyvadlem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,3*1,1 |  | 1,43000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,89000 |  |  |  |
| 68 | K | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku | m2 | 1,00000 | 700,00 | 700,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "vestavěné zrcadlo do obkladu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 69 | M | 63465122 | zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm | m2 | 1,10000 | 1 328,00 | 1 460,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,10000 |  |  |  |
| 70 | K | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 5,50000 | 90,00 | 495,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "obvodové ukončení obkladu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8+0,4+1,5+1,8 |  | 5,50000 |  |  |  |
| 71 | M | 19416007 | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm | m | 5,77500 | 73,20 | 422,73 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,77500 |  |  |  |
| 72 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 1,80000 | 63,00 | 113,40 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "roh" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8 |  | 1,80000 |  |  |  |
| 73 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 2,00000 | 70,00 | 140,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "roháčky" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
| 74 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 1,00000 | 80,00 | 80,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "sifon" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
| 75 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 3,42000 | 22,00 | 75,24 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "obklad za umyvadlem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*(1,5+0,4) |  | 3,42000 |  |  |  |
| 76 | K | 998781123 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,10454 | 2 000,00 | 209,08 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 576,00 |  |
| 77 | K | 783601307 | Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 1,92000 | 136,00 | 261,12 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub odmaštěním rozpouštědlovým |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "stáv. radiátor" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*1,6*2 |  | 1,92000 |  |  |  |
| 78 | K | 783614101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub | m2 | 1,92000 | 122,00 | 234,24 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "stáv. radiátor" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*1,6*2 |  | 1,92000 |  |  |  |
| 79 | K | 783617107 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub | m2 | 1,92000 | 42,00 | 80,64 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "stáv. radiátor" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*1,6*2 |  | 1,92000 |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 9 695,56 |  |
| 80 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 76,16300 | 43,10 | 3 282,63 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oškrábání malby pod plech. obkladem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,25*(4,9*2+7,1*2) |  | 78,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,15*2,25 |  | -2,58750 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,6*2,65 |  | -4,24000 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,80000 |  |  |  |
|  | VV |  | "špalety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2) |  | 4,51800 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,45*(1,05+2*2) |  | 2,27250 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 76,16300 |  |  |  |
| 81 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 76,16300 | 19,20 | 1 462,33 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oškrábání malby pod plech. obkladem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,25*(4,9*2+7,1*2) |  | 78,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,15*2,25 |  | -2,58750 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,6*2,65 |  | -4,24000 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,80000 |  |  |  |
|  | VV |  | "špalety" |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2) |  | 4,51800 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,45*(1,05+2*2) |  | 2,27250 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 76,16300 |  |  |  |
| 82 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 76,16300 | 65,00 | 4 950,60 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oškrábání malby pod plech. obkladem" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,25*(4,9*2+7,1*2) |  | 78,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet otvorů" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,15*2,25 |  | -2,58750 |  |  |  |
|  | VV |  | -1,6*2,65 |  | -4,24000 |  |  |  |
|  | VV |  | -0,9*2 |  | -1,80000 |  |  |  |
|  | VV |  | "špalety" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,36*(1,15+2,25*2+1,6+2,65*2) |  | 4,51800 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,45*(1,05+2*2) |  | 2,27250 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 76,16300 |  |  |  |
|  | D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 4 775,49 |  |
| 83 | K | 786624111 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích | m2 | 6,82750 | 267,00 | 1 822,94 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "doplnění žaluzií do oken" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,15*2,25 |  | 2,58750 |  |  |  |
|  | VV |  | 1,6*2,65 |  | 4,24000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,82750 |  |  |  |
| 84 | M | 55346200 | žaluzie horizontální interiérové | m2 | 6,82750 | 427,25 | 2 917,05 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | žaluzie horizontální interiérové |  |  |  |  |  |
| 85 | K | 998786123 | Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,00888 | 4 000,00 | 35,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 24 780,00 |  |
| 86 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 17,00000 | 390,00 | 6 630,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "doplňkové stavební práce" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,5*2 |  | 17,00000 |  |  |  |
| 87 | K | HZS2121 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář | hod | 8,00000 | 550,00 | 4 400,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "dropné repase oken" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*2 |  | 8,00000 |  |  |  |
| 88 | K | HZS2331 | Hodinová zúčtovací sazba podlahář | hod | 25,00000 | 550,00 | 13 750,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: oprava podkladu podlahy OSB - vyrovnání desek nebo zbroušení - popřípadě jiná nutná úprava vč. spojovacího a vyrovnávacího materiálu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "oprava podkladu podlahy OSB - vyrovnání desek nebo zbroušení - popřípadě jiná nutná úprava " |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 25 |  | 25,00000 |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

Objekt:

D.3. - Místnost č.3 - Odborná učebna - záchranáři

Soupis:

D.3.2. - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 4. 6. 2025 |

Husova 664/11

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

| IČ: | 49777513 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| --- | --- | --- |
| Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

Projektant:

Arterias s.r.o.

| IČ: | 01947664 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ01947664 |

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	169 438,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 169 438,50 21,00% 35 582,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 205 020,59

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

  - - Místnost č.3 - Odborná učebna - záchranáři

    - - Elektroinstalace

| Datum: | 4. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:	Husova 664/11

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01

| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	169 438,50

D	741	Elektroinstalace - silnoproud	169 438,50

| 1 | K | 741310201 | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1- jednopólový se zapojením vodičů | ks | 3,00000 | 74,50 | 223,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů

| 2 | M | 000409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 3,00000 | 127,00 | 381,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So

| 3 | M | 000410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 3,00000 | 42,00 | 126,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0

| 4 | M | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 3,00000 | 23,70 | 71,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10

| 5 | K | 741313042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | ks | 13,00000 | 165,00 | 2 145,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů

| 6 | M | 000420015 | 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr | ks | 13,00000 | 184,40 | 2 397,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5513A-C02357 bezŠr

| 7 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | ks | 16,00000 | 101,00 | 1 616,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová

| 8 | M | 000311215 | krabice přístrojová | ks | 16,00000 | 13,10 | 209,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	krabice přístrojová

| 9 | K | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | ks | 5,00000 | 202,00 | 1 010,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová

| 10 | M | 000311316 | krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice | ks | 5,00000 | 59,10 | 295,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice

| 11 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 10,00000 | 573,00 | 5 730,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů

| 12 | M | 000509801 | PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS viz výpočet | ks | 9,00000 | 1 557,00 | 14 013,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS viz výpočet

| 13 | M | 000552001 | LED nouzové svítidlo LOVATO 3 P, vestavné, optika otevřený prostor, 2W | ks | 1,00000 | 2 181,00 | 2 181,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	LED nouzové svítidlo LOVATO 3 P, vestavné, optika otevřený prostor,

2W

| 14 | K | 741372032 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové s piktogramem | ks | 1,00000 | 549,00 | 549,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové s

piktogramem

| 15 | M | 000552002 | Svítidlo nouzové - EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h | ks | 1,00000 | 2 768,00 | 2 768,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Svítidlo nouzové - EXIT 1W LED PREMIUM IP65 1h

| 16 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 150,00000 | 44,10 | 6 615,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

| 17 | M | 000101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 150,00000 | 18,20 | 2 730,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kabel CYKY-J 3x1,5

| 18 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 150,00000 | 46,30 | 6 945,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

| 19 | M | 000101106 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 150,00000 | 27,60 | 4 140,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kabel CYKY-J 3x2,5

| 20 | K | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | ks | 1,00000 | 1 750,00 | 1 750,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg

| 21 | M | 000715113 | Rozvaděč RP6.1 dle výkresu a popisu v TZ | ks | 1,00000 | 39 128,00 | 39 128,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Rozvaděč RP6.1 dle výkresu a popisu v TZ

| 22 | M | 000900050 | Drobný elektromontážní materiál | ks | 1,00000 | 2 150,00 | 2 150,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Drobný elektromontážní materiál |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 741110541 | Montáž lišta a kanálek - přepážka podélná oddělovací | m | 2,00000 | 43,80 | 87,60 |  |
|  | PP |  | Montáž lišta a kanálek - přepážka podélná oddělovací |  |  |  |  |  |
| 24 | M | 000340201 | parapetní kanál PK 110x70 s oddělovací přepážkou vč. přísluš. | m | 2,00000 | 714,00 | 1 428,00 |  |
|  | PP |  | parapetní kanál PK 110x70 s oddělovací přepážkou vč. přísluš. |  |  |  |  |  |
| 25 | K | R219990109 | Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech | hod | 60,00000 | 650,00 | 39 000,00 |  |
|  | PP |  | Přeložky slaboproudu dle popisu v TZ a výkresech |  |  |  |  |  |
| 26 | K | R210990087 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 16,00000 | 550,00 | 8 800,00 |  |
|  | PP |  | Demontáž stávající elektroinstalace |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 468101411 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 100,00000 | 96,30 | 9 630,00 |  |
|  | PP |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 460941211 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 100,00000 | 55,70 | 5 570,00 |  |
|  | PP |  | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 468091351 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl | m3 | 0,10000 | 5 490,00 | 549,00 |  |
|  | PP |  | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | ks | 1,00000 | 7 200,00 | 7 200,00 |  |
|  | PP |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč |  |  |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

Objekt:

D.4. - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 4. 6. 2025 |

Husova 664/11

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

| IČ: | 49777513 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ49777513 |

| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| --- | --- | --- |
| Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

Projektant:

Arterias s.r.o.

| IČ: | 01947664 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ01947664 |

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	108 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 108 000,00 21,00% 22 680,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 130 680,00

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Fakulta zdravotnických studií - Rekonstrukce materiálů vybraných učeben

  - - Vedlejší a ostatní náklady

| Datum: | 4. 6. 2025 |
| --- | --- |

Místo:	Husova 664/11

Zadavatel:

Uchazeč:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8

Petr Milota U trati 768 , Blovice 336 01

| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	108 000,00

|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 108 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 30 000,00 |  |
| 1 | K | 010001000 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | soubor | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: - Zpracování detailů dle stavebního průzkumu z místa stavby |  |  |  |  |  |
|  | P |  | - dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "doplňující PD a PD skutečného provedení" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 21 000,00 |  |
| 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,00000 | 21 000,00 | 21 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 3 | K | 060001000 | Územní vlivy | soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Územní vlivy |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: např. nutnost zakrývání konstrukcí v prostorech školy, zhoršené zásobování, apod.. |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 47 000,00 |  |
| 4 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1,00000 | 47 000,00 | 47 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|  | PP |  | Provozní vlivy |  |  |  |  |  |

P	Poznámka k položce:

např. provoz v rámci školy