| Sp. zn.: MZE-86084/2024-12121 Č. j.: MZE-67870/2025-12121 | MZE-67870/2025-12121 mzedms030050713 |
| --- | --- |

Požadavek na změnu (RfC) – Z42075

a – věcné zadání

# Základní informace

| ID PK MZe: | 014 |
| --- | --- |

| Název změny: | Integrace ISND a ESSS KÚ Kraje Vysočina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  | 4.9.2025 | Požadované datum nasazení: | 31.3.2026 |

| Kategorie změny: | Normální ☒ Urgentní ☐ | Priorita: | Vysoká ☐ Střední ☒ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☐ | Zkratka: | ISND – Informační systém Národní dotace MZe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Bezpečnost ☐ |
|  | Infrastruktura ☐ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☐ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☐ Obnova ☐ |

| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel: | Lenka Kratochvílová | MZe/16221 | 727822017 | Lenka.kratochvilova2@mze.gov.cz |
| Metodický garant: | Lenka Kratochvílová | MZe/16221 | 727822017 | Lenka.kratochvilova2@mze.gov.cz |
| Věcný garant: | Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. | MZe/16220 | 602565724 | tomas.krejzar@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny: | Ing. Michaela Frázová | MZe/12121 | 607061611 | michaela.frazova@mze.gov.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2 ITS | xxx | xxx |

| Smlouva č.: | 2024-0008, DMS: 90-2024-12120, č. j. MZE-5848/2024-12120 | KL: | HR-001 |
| --- | --- | --- | --- |

## Seznam zkratek

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je integrovat ISND na spisovou službu Krajského úřadu Kraje Vysočina (ESSS), cílem požadavku je snížení pracnosti administrace žádostí o finanční příspěvky poskytované podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesních a o změně některých zákonů (lesní zákon). Propojení systémů má zajistit provádění úkonů administrace uživateli krajského úřadu pouze v jediném systému (myšleno ISND), a to v maximální možné míře. Propojení dále usnadní MZe přístup k dokumentům řízení o žádostech a koordinaci evidence mezi systémy MZe a krajského úřadu s ohledem na skutečnost, že do administrace žádostí jsou v souladu s lesním zákonem zapojeny dvě na sobě nezávislé organizace.

Požadavek vzešel z iniciativy Kraje Vysočina a integrace ISND a ESSS Kraje Vysočina bude realizována jako pilotní projekt, kdy objednatel předpokládá v další fázi (mimo PZ014) realizaci integrace na spisové služby ostatních krajských úřadů.

Před realizací integrace bude provedena aktualizace analýzy z roku 2023 zpracovaná dodavatelem k uvedenému tématu. Aktualizace bude provedena v návaznosti na konzultace se zástupci Kraje Vysočina (administrátoři podpor a zástupci IT odboru kraje). Konzultace proběhly v roce 2025 za účelem aktualizace požadavků ze strany Kraje Vysočina a MZe s ohledem na odstup mezi původní analýzou a realizací. Podrobný popis integrace je součástí provedené analýzy. V rámci realizace bude dodavatel dále reagovat na podněty vzešlé v průběhu realizace z možností daných na straně ESSS, resp. národního standardu spisové služby.

Pozn. Původním záměrem bylo zahrnout do integrace jak ESSS Kraje Vysočina, tak zprovoznění integrace DMS MZe a ISND. V průběhu zpracování analýzy bylo odstoupeno od záměru zprovoznění integrace DMS MZe a ISND z důvodu aktuální implementace legislativních požadavků pro DMS na straně MZe. K integraci DMS MZe bude přistoupeno až po ukončení tohoto procesu. Zprovoznění integrace DMS MZe a ISND proto není součástí tohoto PZ.

## Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)

Hlavním smyslem integrace je snížení pracnosti administrace žádostí o příspěvky administrované krajskými úřady a zjednodušení evidence dokumentů řízení o těchto žádostech. Integrace se primárně váže k administraci příspěvků poskytovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (případně nařízení jej nahrazujícího). Iniciace Krajem Vysočina není náhodná, kraj je z pohledu objemu administrace národních podpor pro lesní hospodářství nejvytíženějším krajem, v případě některých poskytovaných příspěvků podle § 46 lesního zákona administruje/administroval až polovinu všech žádostí v republice, v běžném režimu dlouhodobě administrovaných příspěvků jde pak o ca čtvrtinu republikového počtu žádostí. Jen příspěvky podle NV30/2014 Sb. představují roční počet přijatých žádostí ca 20 tisíc. Od roku 2027/2028 je uvažováno spuštění nové podpory pro vlastníky lesů zakotvené poslední novelou lesního zákona, rovněž administrovaná krajskými úřady, s níž by podle odhadů garanta mohl narůst objem roční administrace na více než dvojnásobek současného republikového počtu administrovaných žádostí.

Složitost procesních úkonů administrace v rámci řízení o žádostech je dána zapojením dvou organizací do administrace – vždy krajského úřadu a Ministerstva zemědělství. Příspěvky podle § 46 lesního zákona jsou výdajem státního rozpočtu, současně podle § 46 a 48a lesního zákona o poskytnutí příspěvků rozhoduje příslušný krajský úřad. Rozhodnutí k žádostem vydává příslušný krajský úřad, následně administrace příspěvků přechází na MZe, které zajišťuje výplatu příspěvků na účty žadatelů/příjemců. MZe tak musí disponovat minimálně vydanými rozhodnutími, aktuálně předávanými datovými zprávami mimo ISND.

Krajské úřady administrují žádosti v systému ISND dodávaného MZe, evidenci dokumentů řízení o žádosti vedou vždy ve spisové službě daného krajského úřadu. MZe je nicméně povinno některé z těchto dokumentů (zejména vydané rozhodnutí k žádosti) nebo pouze data těchto dokumentů reportovat do dalších systémů (zejména RIS ZED MF, IS RED GFŘ, dočasně také AIS MPO). Proto krajské úřady minimálně od roku 2022 musí stejnopisy rozhodnutí vydaných ve spisové službě krajského úřadu následně ukládat rovněž do ISND. Integrace proto umožní evidenci dokumentů řízení na jediném místě, ale přístup k nim oběma organizacím. Integrace informačních systémů je v souladu s principy a důvody digitalizace ve státní správě (i samospráv).

## Rizika nerealizace

Požadavek na změnu představuje zlepšení podmínek pro administraci podpor do lesního hospodářství, do níže jsou zapojeny krajské úřady. Kraj Vysočina přistoupil z důvodu uvedeného objemu administrace v minulosti k úpravám vlastních systémů tak, aby byl v termínech mu stanovených MZe (Směrnicí Ministerstva zemědělství č. j.: 5519/2019-MZE-16221 ze dne 25. června 2019 o postupu krajských úřadů při poskytování finančního prostředku na hospodaření v lesích, finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti a při poskytování služby na podporu hospodaření v lesích) schopen zajistit postupy administrace. Uvedené dokládá nadměrnou zátěž administrace, kterou má integrace řešit. Současný režim navíc nezajistí usnadnění přístupu MZe k dokumentům řízení o žádostech pro povinnosti stanovené ministerstvu a koordinaci evidence dokumentů mezi systémy MZe a krajského úřadu.

Bez realizace požadavku nedojde ke snížení administrativní zátěže poskytování podpor do lesního hospodářství, integrace na spisové služby všech krajů pak má potenciál pro další sjednocování postupů krajských úřadů nad rámec stanovený směrnicí.

# Podrobný popis požadavku

Podrobný popis požadavku je uveden v předané analýze z roku 2023. Analýza bude v rámci tohoto PZ aktualizována o podněty z roku 2025. Realizace PZ bude provedena na základě aktualizované analýzy.

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

## Na bezpečnost

## Na součinnost s dalšími systémy

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Komunikace mezi ISND a ESSS bude probíhat přes Agribus, volání služeb ESSS již bylo před zadáním tohoto PZ řešeno a pozitivně testováno infrastrukturou. Na ESB budou standardně nasazovány příslušné služby vyžadované řešením PZ.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

# Požadavek na dokumentaci

| ID | Dokument | Formát výstupu (ano/ne) |  |  | Garant za MZe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | NE | NE | NE |  |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | NE |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) | ANO | NE | NE |  |

### Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:xxx

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

# Základní milníky

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| RTT | 28.2.2026 |
| RTP | 31.3.2026 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

| Za resort MZe: | Jméno: | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Metodický garant | Lenka Kratochvílová |  |
| Koordinátor změny: | Ing. Michaela Frázová |  |

B – nabídkA řešení k požadavku Z42075

| ID PK MZe: | 014 |
| --- | --- |

# Návrh konceptu technického řešení

Realizace proběhne v návaznosti na část A tohoto PZ, body 2 a 3 odkazující na proběhlou analýzu, která byla v rámci přípravy tohoto plnění aktualizována.

Připravená analýza bude v rámci přípravy tohoto plnění revidována a doplněna o podrobnější informace. V této souvislosti proběhlo několik upřesňujících jednání s garanty projektu a se zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina, jejichž výstupy byly do analýzy zapracovány formou nové revidované verze dokumentu. Realizace bude vycházet z těchto zpřesnění a zohlední je při návrhu i samotné implementaci řešení.

Změna bude realizována na základě odkazované analýzy, nicméně bude nezbytné zohlednit specifika jednotlivých řešení spisových služeb. V rámci plnění bude probíhat integrace na spisovou službu KÚ Vysočina, která používá řešení GINIS od společnosti GORDIC. Vzhledem k tomu, že chování těchto systémů se mohou lišit od řešení provozovaném na MZe, je třeba počítat s tím, že některé prvky předpokládané v analýze mohou být složitější na implementaci, případně bude nutné jejich přizpůsobení reálným možnostem zjištěným v průběhu realizace. Již v době analýzy bylo řešeno, že u některých scénářů může být nezbytné využití proprietárního rozhraní spisové služby, toto by vyžadovalo pak další součinnost KÚ a MZe. Snahou bude hledat řešení využívající NS ESSS.

Nabídka je konstruována tak, že předpokládá dodání všech základních funkcionalit, u nichž je zřejmé, že je bude možné prostřednictvím NS ESSS realizovat. U bodů jako například zjišťování stavu rozhodnutí ve spisové službě, čtení informací z elektronického podpisu se očekává riziko zvýšené pracnosti (v cenové nabídce se s tímto počítá v rámci vyššího prostoru na DoPZ).

Předávaná dokumentace:

- Analýza navrženého řešení (revize)

- Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe

- Testovací scénář, protokol o otestování

- Uživatelská příručka

- Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)

- Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory

- Webové služby + konzumentské testy

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 90-2024-12120.

# Dopady do systémů MZe

Plnění upravuje vnitřní architekturu ISND a doplňuje novou integrační vazbu na spisovou službu KÚ Vysočina. Integrace bude probíhat prostřednictvím služeb dle NS ESSS a komunikace bude probíhat prostřednictvím integrační sběrnice AgriBus. ISND tedy bude komunikovat standardní cestou jako v případě jiných integrací, komunikace vůči KÚ Vysočina je pro ISND zapouzdřena v rámci integračních procesů AgriBus.

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

Bez dopadu

# Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

| Č. | Oblast požadavku | Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny |
| --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadu |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadu |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadu |
|  | Řízení – konfigurace změn 3.4.5. | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# Na součinnost s dalšími systémy

Součinnost se spisovou službou KÚ Vysočina, při ladění a řešení implementačních detailů.

# Na součinnost AgriBus

Zajištění integrace a součinnost při ladění komunikace se spisovou službou KÚ Vysočina prostřednictvím služeb NS ESSS.

# Na dohledové nástroje/scénáře

Bez dopadu

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

Nejsou

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| MZe/Garant | Při revizi analýzy, upřesňování zadání realizace, testování a akceptaci PZ |
| Pracovníci KÚ Vysočina | Při revizi analýzy, testování a ladění integrace, uživatelské testování |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Předání revidované analýzy | do 30.9.2025 |
| Průběžné ověřování a testování v prostředí MZe (nutná součinnost pracovníků KÚ Vysočina) |  |
| RTT | 25.5.2026 |
| UAT | 27.5.2026 |
| Zapracování připomínek, další kola UAT | do 12.7.2026 |
| RTP | 17.7.2026 |
| Předání do formální akceptace | 24.7.2026 |

Výše uvedené termíny platí za předpokladu, že:

- Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny, tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.

- Rozsah plnění zůstane zachován, tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků. Pokud budou k tomuto plnění vyžadovány úpravy formou dodatečných požadavků, bude termín dodání adekvátně posunut.

- Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.

- Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 215,750 | 2707353,75 | 3 275 898,04 |
| Celkem: |  | 215,750 | 2707353,75 | 3 275 898,04 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

| ID | Název přílohy | Formát (CD, listinná forma) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |

# Podpisová doložka

| Název Dodavatele | Jméno oprávněné osoby | Podpis |
| --- | --- | --- |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

C – Schválení realizace požadavku Z42075

| ID PK MZe: | 014 |
| --- | --- |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny:

| Č. | Oblast požadavku | Realizovat (ano ☒ / ne ☐) | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ☐ |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ☐ |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ☐ |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ☐ |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | ☐ |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ |  |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ☐ |  |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| MZe/Garant | Při revizi analýzy, upřesňování zadání realizace, testování a akceptaci PZ |
| Pracovníci KÚ Vysočina | Při revizi analýzy, testování a ladění integrace, uživatelské testování |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Předání revidované analýzy | do 30.9.2025 |
| Průběžné ověřování a testování v prostředí MZe (nutná součinnost pracovníků KÚ Vysočina) |  |
| RTT | 25.5.2026 |
| UAT | 27.5.2026 |
| Zapracování připomínek, další kola UAT | do 12.7.2026 |
| RTP | 17.7.2026 |
| Předání do formální akceptace | 24.7.2026 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 215,750 | 2707353,75 | 3 275 898,04 |
| Celkem: |  | 215,750 | 2707353,75 | 3 275 898,04 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

| Role | Jméno | Podpis/Mail |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Ing. Roman Smetana |  |
| Provozní garant | Ing. Aleš Prošek |  |
| Architekt | Ing. Lucie Mališová |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

| Role | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Žadatel | Lenka Kratochvílová |  |
| Věcný garant | Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. |  |
| Koordinátor změny | Ing. Michaela Frázová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Ing. Vladimír Velas |  |
| Ředitelka OIKT | Ing. Leona Slabochová |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# Vysvětlivky

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)

Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.

Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).

Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.

Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.

Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.

Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.

Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.

Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.

Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.

Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.

Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).

Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.