Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 241031

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

Sídlo: Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČO: 000 23 272, DIČ: 	CZ00023272

Zástupce: Mgr. Petr Brůha, náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Ing. arch. MgA. Petr Janda

Sídlo: Na Švihance 1549/8, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO: 65361814, DIČ: CZ7501054143

(dále jen „Architekt“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2024 Smlouvu o dílo č. 241031 (dále jen „smlouva.“).

II.

Vzhledem k navýšení objemu předmětu plnění, které vzniklo v důsledku prodlení realizace stavby zaviněné generálním dodavatelem stavby dle Smlouvy o dílo č. 230542 a které Objednatel nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, že Příloha č. 1 smlouvy – Položkový soupis prováděných činností se změní a je přílohou, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly, že odměna za řádné plnění Díla se navyšuje o 270.000,- Kč bez DPH, a to z důvodu navýšení objemu předmětu plnění, které vzniklo v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat. Článek VII. odst. 1 smlouvy se změní a zní:

- Za řádné plnění Díla dle této Smlouvy si ujednaly obě smluvní strany celkovou cenu v maximální výši 2 210 000,- Kč bez DPH (tj. 2 674 100,- Kč včetně 21% DPH). Jednotlivé položky za každé dílčí plnění jsou uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Fakturace je možná po částech jak za dílčí plnění, tak i za část dílčího plnění vždy dle položkového výčtu potvrzeného Objednatelem.

IV.

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Architekt a dva stejnopisy obdrží  objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne _______________				V Praze dne _______________

_________________________				_________________________

Mgr. Petr Brůha						Ing. arch. MgA. Petr Janda

náměstek pro centrální sbírkotvornou

a výstavní činnost

Příloha č. 1 – Položkový soupis prováděných činností

| Číslo položky | Popis položky | Sál | Mn. j. | Cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vstupní komunikace podkladů zhotoviteli expozice a předání základní představy AD o technickém řešení sálů 20.174, 20.175, 20.176, 20.178 a 20.179 | 5 sálů | kpl | 200 000 Kč |
| 2. | AD vstupních podkladů pro zpracování výrobní dokumentace zhotovitelem expozice | 20.174 | kpl | 70 000 Kč |
| 3. | AD zpracované výrobní dokumentace, vč. připomínkového procesu a zapracování změn ze strany zhotovitele expozice | 20.174 | kpl | 70 000 Kč |
| 4. | AD realizace stavby | 20.174 | kpl | 70 000 Kč |
| 5. | AD vstupních podkladů pro zpracování výrobní dokumentace zhotovitelem expozice | 20.175 | kpl | 70 000 Kč |
| 6. | AD zpracované výrobní dokumentace, vč. připomínkového procesu a zapracování změn ze strany zhotovitele expozice | 20.175 | kpl | 70 000 Kč |
| 7. | AD realizace stavby | 20.175 | kpl | 70 000 Kč |
| 8. | AD vstupních podkladů pro zpracování výrobní dokumentace zhotovitelem expozice | 20.176 | kpl | 70 000 Kč |
| 9. | AD zpracované výrobní dokumentace, vč. připomínkového procesu a zapracování změn ze strany zhotovitele expozice | 20.176 | kpl | 70 000 Kč |
| 10. | AD realizace stavby | 20.176 | kpl | 70 000 Kč |
| 11. | AD vstupních podkladů pro zpracování výrobní dokumentace zhotovitelem expozice | 20.178 | kpl | 100 000 Kč |
| 12. | AD zpracované výrobní dokumentace, vč. připomínkového procesu a zapracování změn ze strany zhotovitele expozice | 20.178 | kpl | 100 000 Kč |
| 13. | AD realizace stavby | 20.178 | kpl | 100 000 Kč |
| 14. | AD vstupních podkladů pro zpracování výrobní dokumentace zhotovitelem expozice | 20.179 | kpl | 70 000 Kč |
| 15. | AD zpracované výrobní dokumentace, vč. připomínkového procesu a zapracování změn ze strany zhotovitele expozice | 20.179 | kpl | 70 000 Kč |
| 16. | AD realizace stavby | 20.179 | kpl | 70 000 Kč |
| 17. | Účast na kontrolním dni / vzorkování opakujících se principů a koncových prvků (nebude-li součástí KD) |  | 140 ks | 560 000 Kč |
| 18. | Kolaudace sálu 20.174 | 20.174 | kpl | 50 000 Kč |
| 19. | Kolaudace sálu 20.175 | 20.175 | kpl | 50 000 Kč |
| 20. | Kolaudace sálu 20.176 | 20.176 | kpl | 50 000 Kč |
| 21. | Kolaudace sálu 20.178 | 20.178 | kpl | 80 000 Kč |
| 22. | Kolaudace sálu 20.179 | 20.179 | kpl | 50 000 Kč |
| 23 | AD dodatečně zpracované výrobní dokumentace, vč. připomínkového procesu a zapracování změn ze strany zhotovitele expozice, vyžádané z důvodu zjištěných nesouladů mezi dokumentací skutečného provedení sálu č. 20.175 se stavem skutečným | 20.175 | kpl | 30 000 Kč |
| CELKEM: |  |  |  | 2 210 000 Kč |