MZE-74508/2025-12122

mzedms030193220

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-74508/2025-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 ID DS: bedfv84 |
| --- | --- |

Prodloužení termínu dodání PZ PRAIS III 2025 No939 LPIS Drobné úpravy LPIS 2025-1 (Z41440-1) ID SD MZe: Z41440

Vážený pane xxx,

tímto navrhujeme prodloužení termínu dodání PZ PRAIS III 2025 No939 LPIS Drobné úpravy LPIS 2025-1 (Z41440-1) ID SD MZe: Z41440 č. obj. 4500153912 nově do 28.2.2026.

Předmětný termín navrhujeme prodloužit na základě vývoje priorit MZe, zejména v oblasti LPIS,  kde je třeba zásadním způsobem upřednostnit realizaci úprav SW LPIS jakožto základního důležitého předpokladu pro další navazující vývojové práce související s aktualizací LPIS, podáváním jednotných žádostí a navazující administraci dotací. Těmito prioritami jsou zejména požadavky na změnu PZ 879 Redesign zemědělských parcel a PZ 923 Řešení stabilizace hranic DPB v LPIS + webové služby pro farmáře.

S výše uvedeným souhlasí garant registru pan Bukovský.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Leona Slabochová

ředitelka odboru

Přílohy