DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 809/2024 o výkonu činnosti koordinátora BOZP
při realizaci stavby

„Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez
křížení komunikací“

- Smluvní strany

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických

technický dozor investora:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052 (dále jen objednatel)

Vladimír Rampas se sídlem: hlavní koordinátor BOZP na staveništi:

Žďárek 95, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČO: plátce DPH:

17751268

ne

koordinátor BOZP na staveništi: bankovní spojení:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Držitel ŽL vydaného Magistrátem města Liberce

(dále jen koordinátor)

- Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 809/2024 z důvodu úpravy délky realizace stavby dle skutečného provedení stavby, a to z původně plánovaných 52 týdnů na plánovaných 63 týdnů, tedy o 11 týdnů. Původní maximální limit ceny ve výši 118 700,- Kč je nyní vyčerpán.

Původní znění:

Maximální cena činí: 118 700,- Kč.

Nové znění:

Maximální cena činí: 141 800,- Kč.

- Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 809/2024 ze dne 29.07.2024. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově	V Hodkovicích nad Mohelkou

za objednatele	za koordinátora

…………………………….. investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………….