Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: 861/2025/SS

Obnova povrchu komunikace ulice Chloumecká, Mělník

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

# k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

# dále jen „objednatel“

  - STRABAG a.s., se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, 
bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu: 112071233/0300 
zastoupen:  xxx

kontaktní osoba: xxx,

- email: xxx

- společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Oddíl B vložka 7634

- dále jen „zhotovitel“

# Preambule

Účastníci uzavřeli dne 19. 5. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Obnova povrchu komunikace ulice Chloumecká, Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 4. 2025.

- 2.2. 	Dodatkem č. 1 se uzavírá dohoda objednatele se zhotovitelem komunikace v ulici Chloumecká za účelem provedení veřejné části gravitační kanalizace, která bude sloužit k připojení tlakové kanalizace v lokalitě Fialky.

- 2.3.	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění a hodnoty díla .

  - Článek 3.2.2. se prodlužuje o 4 týdny. Nově tento článek zní takto:

- 3.2.2.	dokončení díla bez vad a nedodělků: do 6 týdnů od zahájení díla

- 3.3.	Článek 5.1. se mění tak, že se cena Díla navyšuje o vícepráce v částce 726 959,83 Kč bez DPH. Tento článek nově zní takto:

- 5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 5 716 324,40 Kč bez DPH, 6 916 752,52 Kč s DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 861/2025/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je soupis prací a změnový list ZL 1

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 670/2025/R 
ze dne 29. 9. 2025.

- Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku dne el.podpisu 	V Benátkách nad Jizerou                                                            dne elektronického podpisu

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			xxx

starosta města Mělník 				zmocněnci dle plné moci ze dne 8.1.2025