Q sfdi

STATNI FOND DOWUVNI

INF n*$THUií HJFW

III/34817 Kamenná - most ev. č. 34817-2

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-05-2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/34817 Kamenná - most ev. č. 34817-2 ze dne 19. 05. 2025

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | ORSTOWN s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | U rybníka 798/9, 664 41 Troubsko |
| zastoupený: | Peterem Kosturou, jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 89411

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 04334370 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ04334370 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-05-2025, spočívající v prodloužení termínu uvedení stavby do užívání z důvodu vícenásobného protržení hráze a zaplavení stavby v důsledku přívalových dešťů.

- Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:

III/34817 Kamenná - most ev. č. 34817-2

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-05-2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 31. 10. 2025

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

III/34817 Kamenná - most ev. č. 34817-2

Q sfdi

STATNI FOND DOWUVNI

INF n*$THUií HJFW

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-05-2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Troubsku, dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Digitálně podepsal Peter

Kostura

2025.10.19

~	21:21:38

+02'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.10.22 14:22:55 +02'00'

Peter Kostura, jednatel

ORSTOWN s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace