Dohoda o narovnání

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

Statutární město Pardubice, IČO: 002 74 046,

se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, zastoupeno Bc. Janem Nadrchalem, primátorem na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

a

M-tech, s.r.o., IČO: 601 08 550,

se sídlem Průmyslová 526, Pardubičky, 530 03 Pardubice,

zastoupena panem Martinem Štěpánkem, jednatelem na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „strany“ nebo „smluvní strany“)

ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“).

- Úvodní ustanovení, rekapitulace

  - Smluvní strany konstatují, že dne 17. 8. 2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování návrhu řešení (studie) a projektové dokumentace pro provádění stavby „COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD“ ze strany Zhotovitele (dále jen „Dílo“).

  - Dle oddílu I. čl. III odst. 1 Smlouvy byla cena Díla sjednána následovně:

Návrh řešení - studie (bez DPH) - 25 000,- Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. IČ (bez DPH) - 293 000,- Kč DPH 21 % - 66 780,- Kč

Celková cena díla včetně DPH - 384 780,- Kč.

  - Dne 14. 8. 2024 došlo k předání projektové dokumentace pro provádění stavby Zhotovitelem. Na základě tohoto vystavil Zhotovitel Objednateli dne 19. 8. 2024 fakturu č. 240100604 na částku 354 530,- Kč vč. DPH, splatnou dne 31. 12. 2024 (dále jen „Dluh“).

  - Dne 21. 8. 2024 se uskutečnilo jednání mezi stranami ohledně Objednatelem

namítaných nedostatků/vad projektové dokumentace pro provádění stavby.

  - Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi existují sporná práva a povinnosti uvedené

v čl. 2 této Dohody, které mají smluvní strany zájem narovnat touto Dohodou.

- Sporná práva a skutečnosti

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni uzavření této Dohody jsou mezi nimi sporná práva a povinnosti, resp. skutečnosti:

- Objednatel sporuje řádné provedení Díla Zhotovitelem co do části projektové

dokumentace pro provádění stavby, a tedy i výši Dluhu;

- Zhotovitel považuje svůj nárok na úhradu Dluhu za důvodný.

- Narovnání

  - Vzhledem k tomu, že výše Dluhu je mezi stranami i nadále sporná, strany, vedeny snahou narovnat tato sporná práva a povinnosti, se dohodly tak, že uzavřením této Dohody se Dluh nahrazuje novým závazkem Objednatele vůči Zhotoviteli, a to závazkem Objednatele uhradit Zhotoviteli na místo Dluhu částku ve výši 106 359,- Kč vč. DPH nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této Dohody (dále jen „Nový Dluh“).

  - Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu po uzavření této Dohody zrušit fakturu uvedenou v čl. 1.3 této Dohody a vystavit Objednateli fakturu novou, na Nový Dluh.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti se zánikem sporných práv a povinností uvedených v odst. 2.1 této Dohody nebudou v budoucnu vůči sobě vznášet žádné případné další nároky přímo či nepřímo související s nároky, jak jsou vymezeny v odstavci 2.1.

  - Žádná další práva ani povinnosti kromě těch uvedených v odst. 3.1 až 3.3 této Dohody se mezi stranami nesjednávají.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této Dohody odešle tuto Dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Dohody Objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným, nevymahatelným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tímto dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této Dohody. Jakákoliv vada této Dohody,

2

která by měla vzniknout z takové neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení, bude dodatečně upravena výkladem této Dohody, který musí respektovat zájmy smluvních stran. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným či vynutitelným se stejným nebo alespoň obdobným obsahem.

4.5.	Tato Dohoda představuje jedinou a úplnou dohodu mezi stranami týkající se předmětu Dohody a nahrazuje veškeré předchozí dohody, návrhy, nabídky a/nebo jakákoli jiná ujednání mezi smluvními stranami týkající se téhož předmětu. Měnit nebo doplňovat podmínky sjednané touto Dohodou je možno jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou nedílnou součástí této Dohody.

4.6.	Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

4.7.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Dohoda zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení

4.8.	Tato Dohoda je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení splatností originálu.

4.9.	Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Dohody podrobně seznámily, prohlašují rovněž, že Dohoda představuje úplný projev jejich svobodné a vážné vůle a nebyla ujednána v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz pravdivosti tohoto prohlášení připojují k textu Dohody své elektronické podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 17.09.2025 č. usnesení R/6339/2025.

V	 dne	 2025	V	 dne	 2025

Statutární město Pardubice
Bc. Jan Nadrchal, primátor

M-tech, s.r.o.

Martin Štěpánek, jednatel

3