HC Kadaň - rychlouzávěr, akce č. 502 681 	_činnosti a čas potřebný ke zpracování nabídky pro technické řešení návrhu rychlouzávěru.

Požadavek: návodní strana 3 varianty, povodní strana 1 varianta	Příloha č. 1

| Položka | Časový sled a počet hodin | Počet hodin |
| --- | --- | --- |
| 1. | 6. 2. 2025_jednání k upřesnění požadavků na rychlouzávěr od 10 hod.; zázáznam jsme obdrželi 18. 2. 2025 (viz. Příloha č. 1); za projektanta přítomni: |  |
|  |  | 4 |
|  |  | 4 |
| 2. | 4. 3. 2025_ prohlídka HC Kadaň za účasti a provozáků; předány podklady k rekonstrukci od firmy Litostroj; za projektanta přítomni: |  |
|  |  | 4 |
|  |  | 4 |
| 3. | 6. 3. 2025_ MVE Veletov Povodí Labe, s. p., prohlídka a fotodokumentace rychlouzávěru, zkouška otevření a zavření (viz. Příloha č. 2 - 3 x foto); přítomni: |  |
|  |  | 10 |
|  |  | 10 |
|  | - statik OC konstrukcí | 10 |
| 4. | 5. 3. - 12. 3. 2025_ studium a tisk podkladů k rekonstrukci HC Kadaň, |  |
|  | - technické nálezy | 2 |
|  | - provozní předpisy | 2 |
|  | - dokumentace ČAR | 2 |
|  | - automatika | 2 |
|  | - elektro | 1 |
|  | - plán jakosti | 3 |
|  | - výkresová dokumentace | 5 |
| 5. | 13. 3. 2025_od 9,30 hod. závod Chomutov - jednání k rychlouzávěru (viz. - Příloha č. 3); |  |
|  | čas vč. přípravy | 10 |
|  | čas vč. přípravy | 6 |
|  | čas vč. přípravy, vypracování a odeslání zápisu | 10 |
| 6. | 17. 3. 2025 cenová nabídka (viz. Příloha č. 4) | 3 |
| 7. | 23. 3. 2025 rozdělení dokumentace na etapy (viz. Příloha č. 5) |  |
|  |  | 3 |
|  |  | 3 |

| 8. | 30. 4. 2025_Plzeň - , cca 80 let, konstruktér generátorů, podílel se na návrhu generátoru pro HC Kadaň; informace k odstavení generátoru z průběžných otáček, informace o ložiscích; norma ČSN - požadované otáčky generátoru (viz. Příloha č. 6) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 |
| 9. | 15. 5. 2025_Povodí Ohře, s. p., závod Chomutov - schůzka k předání zjištěných informací, příprava na projednání zjištěných informací na GŘ Poh v Chomutově na den 29. 5. 2025 |  |
|  | , vč. zápisu a projednání | 4 |
| 10. | 29. 5. 2025_Povodí Ohře, s. p., GŘ, výrobní výbor k požadavkům na vypracování dokumentace variantních řešení, doplnění požadavků z 15. 5. 2025 (viz. Příloha č. 7) |  |
|  | vč. návrhu zápisu | 6 |
| 11. | 6. 6. 2025_nabídka - 3 uzávěry návodní líc, 1 uzávěr za savkou, posouzení železobetonové konstrukce HC Kadaň (viz. Příloha č. 8) |  |
|  |  | 4 |
| 12. | 12. 6. 2025 na ČVUT Praha (viz. Příloha č. 9) |  |
|  |  | 4 |
| 13. | 25. 6. 2025_vypracování nabídky vč. časového harmonogramu a požadavků vedení Povodí Ohře, s. p., závod Chomutov |  |
|  |  | 8 |
|  | Celkový počet hodin | 129 |

Náklady na zpracování nabídky při sazbě 1 200 Kč/hod.	154 800 Kč