Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

SK/D/11/2025

Smluvní strany:

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. (dále jen VMG)

se sídlem:             náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

zastoupení:           Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel VMG

IČO, DIČ:            00360198, CZ00360198

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný: Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec

spisová značka: oddíl Pr, vložka číslo 454

datová schránka:  nidmakz

dále jen „objednatel“

a

MgA. Ricardo Hoineff

se sídlem:               Bieblova 1228/17, 150 00 Praha 5

zastoupení:             MgA. Ricardo Hoineff

IČ, DIČ:	69043299, není plátce DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

datová schránka:

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek v tomto znění

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu plnění z důvodu kreativního vývoje projektu na straně zhotovitele a stavebních možností objektu u smlouvy o dílo č. SK/D/11/2025 uzavřené mezi smluvními stranami dne 04. 04. 2025.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že změní Článek IV. Čas a místo plnění, odstavec č. 1.

Odstavec č.1se z původního znění:

- Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději do 31. 10. 2025. Autorský dozor bude prováděn v průběhu následné realizace nové stálé expozice na pobočce VMG v Doksech. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

Se na základě dohody smluvních stran mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději do 15. 12. 2025. Autorský dozor bude prováděn v průběhu následné realizace nové stálé expozice na pobočce VMG v Doksech. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SK/D/11/2025, zůstávají beze změn.

- Účastníci dohody potvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen dle vážné a svobodné vůle účastníků, nebyl sjednán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek a že souhlasí s jeho obsahem.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Doksech dne: 23. 10. 2025                                         V České Lípě dne: 23. 10. 2025

## ---------------------------------------			         --------------------------------------------

## Za Zhotovitele					               Za Objednatele