MZE-71854/2025-12121

mzedms030130706

SP. ZN.:	MZE-71854/2025-12121

Č. J.:	MZE-71854/2025-12121

Požadavek na změnu (RfC) – Z42233

a – věcné zadání

# Základní informace

| ID PK MZe: | 001 |
| --- | --- |

| Název změny: | ISVaK - Úprava struktury dat a zadávání údajů VSVaK, MPVaK a PPVaK pro r. 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  | 8.10.2025 | Požadované datum nasazení: | 15.12.2025 |

| Kategorie změny: | Normální ☒ Urgentní ☐ | Priorita: | Vysoká ☐ Střední ☒ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☒ | Zkratka: | IS VaK |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Bezpečnost ☐ |
|  | Infrastruktura ☐ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☐ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☐ Obnova ☐ |

| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel/Věcný garant I: | Jitka Révayová | MZe/15133 | 221812766 | jitka.revayova@mze.gov.cz |
| Metodický garant: | Radek Hospodka | MZe/15132 | 221812596 | radek.hospodka@mze.gov.cz |
| Věcný garant II | Jiří Duda | MZe/15130 | 221812592 | jiri.duda@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny: | Dana Hynková | MZe/12121 | 221812550 | dana.hynkova@mze.gov.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | Vladimír Ulrich | RNDr. Vladimír Ulrich | xxx | xxx |

| Smlouva č.: | S2024-0066, DMS: 1589-2024-12120 | KL: |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Seznam zkratek

ISVaK	   - 	Informační systém vodovodů a kanalizací (obsahuje ISVaK, VSVaK a MPVaK)

VSVaK   -	Informační systém pro zasílání Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a pro stočné

MPVaK  -	Informační systém Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací

PPVaK   -	Informační systém Povolení k provozování vodovodů a kanalizací

PFO	   -	Plán financování obnovy

VÚPE     -	Vybrané údaje provozní evidence

VÚME    - 	Vybrané údaje majetkové evidence

ČOV	   -	Čistírna odpadních vod

IČME	   -	Identifikační číslo majetkové evidence

IČPE      -	Identifikační číslo majetkové evidence

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Jedná se o požadavky na změny nastavení, kontrolních hlášení, vysvětlivek a funkčnosti IS VaK.

## Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)

Odbor vodovodů a kanalizací má ve správě významný Informační systém vodovodů a kanalizací (dále jen „ISVaK“), který slouží k plnění povinností, které vyplývají ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích dochází ke změně rozsahu a struktury údajů, které jsou vlastníci, popř. provozovatelé vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu povinni předávat MZe prostřednictvím ISVaK. S ohledem k této skutečnosti je nutná realizace úprav stávajícího ISVaK tak, aby mohla být tato zákonem stanovená povinnost řádně plněna.

Požadované změny souvisí se změnou uvedené vyhlášky platnou od 1. 1. 2026, dále se jedná o úpravy, které zlepší kvalitu obdržených dat, práci s výstupními reporty a uživatelskou přívětivost.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace požadavku vzniká riziko ztráty relevantních dat, popř. nebudou data poskytována v dostatečné kvalitě.

# Podrobný popis požadavku

xxx

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

Ne

## Na provoz a infrastrukturu

Ne

## Na bezpečnost

ANO, pokud se bude realizovat část požadavku: možnost zasílat data po částech

## Na součinnost s dalšími systémy

Ne, (možnost zasílat data po částech nevyžaduje od EPO žádnou součinnost)

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Ne.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Ne

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Ne

# Požadavek na dokumentaci

| ID | Dokument | Formát výstupu (ano/ne) |  |  | Garant za MZe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | NE | OKB, OPPT |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) | ANO | NE | NE |  |

Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:  xxx

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

# Základní milníky

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| Uveřejnění objednávky k RfC v registru smluv | T |
| Akceptace – předání díla úprava aplikace MPVaK, PPVaK a VSVaK | 31.12.2025 |

# Přílohy

1.

2.

B – nabídkA řešení k požadavku Z42233

| ID PK MZe: | 001 |
| --- | --- |

# Návrh konceptu technického řešení

- xxx

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

## Beze změny oproti současnému uživatelskému a licenčnímu zajištění

# Dopady do systémů MZe

## Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

Ne

## Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

| Č. | Oblast požadavku | Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny |
| --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Ne |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Ne |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Ne |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Ne |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Ne |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Ne |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Ne |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Ne |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Ne |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Ne |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Ne |
|  | Testování systému 3.4.9. | Ne |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Ne |

## Na součinnost s dalšími systémy

Ne

## Na součinnost AgriBus

Ne

## Na dohledové nástroje/scénáře

Ne

## Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

Ne

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| MZE | Konzultace v etapě analýzy |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Uveřejnění objednávky v registru smluv | T |
| Předání aplikací MPVAK, VSVAK a PPVAK k testování | 2.12.2025 |
| Akceptace – předání MPVAK, VSVAK, PPVAK | 31.12.2025 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programování | Analýza, úprava MPVAK, VSVAK a PPVAK | 64 MD | 224000 | neplátce |
| Testování | Oprava chyb po testování | 7 MD | 24500 |  |
| Celkem: |  | 71 MD | 248500 |  |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

Případné další informace.

# Přílohy

| ID | Název přílohy | Formát (CD, listinná forma) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |

# Podpisová doložka

| Název Dodavatele | Jméno oprávněné osoby | Podpis |
| --- | --- | --- |
| RNDr. Vladimír Ulrich | RNDr. Vladimír Ulrich |  |

C – Schválení realizace požadavku Z42233

| ID PK MZe: | 001 |
| --- | --- |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny:

| Č. | Oblast požadavku | Realizovat (ano ☒ / ne ☐) | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ☐ | Bez dopadu |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

## Beze změny oproti současnému uživatelskému a licenčnímu zajištění

# Požadavek na součinnost

| Útvar / Dodavatel | Popis požadavku na součinnost | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- |
| MZE | Konzultace v etapě analýzy | Garant MZe |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Zahájení plnění - Uveřejnění objednávky v registru smluv | T |
| Předání aplikací MPVAK, VSVAK a PPVAK k testování | T1=T+64 dní |
| Nasazení úprav aplikací MPVAK, VSVAK a PPVAK na produkci | T2=T1+7 dní |
| Dokončení plnění - Akceptace předání MPVAK, VSVAK, PPVAK | T3=T2+3 pracovní dny |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH: | v Kč s DPH: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programování | Analýza, úprava MPVAK, VSVAK a PPVAK | 64 MD | 224.000,- | neplátce |
| Testování | Oprava chyb po testování | 7 MD | 24.500,- |  |
| Celkem: |  | 71 MD | 248.500,- |  |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe 
a doporučují změnu k realizaci.

| Role | Jméno | Podpis/Mail |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl |  |
| Provozní garant | Aleš Prošek |  |
| Architekt | Lucie Mališová |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

| Role | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Žadatel/Věcný garant I | Jitka Révayová |  |
| Metodický garant | Radek Hospodka |  |
| Věcný garant II | Jiří Duda |  |
| Koordinátor změny | Dana Hynková |  |
| Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb | Vladimír Velas |  |
| Ředitelka odboru ICT | Leona Slabochová |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

Vysvětlivky

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)

Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.

Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).

Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.

Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.

Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.

OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií

Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.

Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.

Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.

Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.

Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).

Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.