Městský úřad Kopřivnice

Odbor životního prostředí

Ing. Hynek Rulíšek

Štefánikova 1163/12

K o p ř i v n i c e

742 21

14.7.2017

Věc: Výběr na poskytování odborného poradenství a supervize veřejné zakázky analýzy rizika Skládky KBV v Kopřivnici - nabídka

Na základě žádosti MěÚ v Kopřivnici podáváme návrh nabídkové ceny na akci „Výběr na poskytování odborného poradenství a supervize veřejné zakázky analýzy rizika Skládky KBV v Kopřivnici“.

Město Kopřivnice připravuje adaptační strategii na změnu klimatu. Jedním ze záměrů vycházejících z realizovaného projektu „Adaptace města na změnu klimatu – výběr opatření a účast veřejnosti“ je likvidace různých zátěží na území města. Po realizaci projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží a sanaci skládky kalů je lokalita tzv. skládky komplexní bytové výstavby pravděpodobně posledním větším územím, které nebylo dosud soustavně prozkoumáváno. Z této skutečnosti vychází záměr města provést zhodnocení současného stavu této lokality a navrhnout optimální využití území - Projekt.

# Metodika a rozsah prací

Práce konzultanta představuje spolupráci při zpracování žádosti, konzultace při výběru dodavatele AR a provádění supervize při realizaci AR. Jedná se tedy o:

- zpracování podkladů k žádosti OPŽP (v rozsahu zadání z poptávky),

- výběrové řízení na dodavatele projektu Skládka KBV Kopřivnice analýza rizik - spolupráce na výběru zhotovitele,

- provádění supervize při realizaci AR.

## Zpracování podkladů k žádosti OPŽP

Prvním krokem spolupráce bude zpracování podkladů k žádosti o vydání „Závazného stanoviska odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP k žádosti o podporu z OPŽP 2014 – 2020 SC 3.4 “.

Zpracování podkladů se týká bodů: 1, 3, 4, 5, 13 a  I.

## Výběrové řízení na dodavatele AR

Konzultační činnost bude poskytována při přípravě, zadání, hodnocení a výběru zhotovitele zakázky a uzavírání smlouvy o dílo na projekt Skládka KBV Kopřivnice – analýza rizik.

Spolupráce na výběru zhotovitele bude představovat:

účast ve výběrové komisi a na jejích jednáních,

posuzování a hodnocení nabídek na zhotovitele Projektu, spolupráce na výběru zhotovitele na zpracování analýzy rizik,

konzultační činnosti při přípravě, zadání, hodnocení, výběru zhotovitele zakázky a uzavírání smlouvy o dílo.

## Provádění kontrolní činnosti (supervize) při realizaci projektu

Supervizní činnost bude soustředěna na racionální vedení prací, na jejich soulad s projektem, kontrolu čerpání finančních prostředků a na soulad s definovaným cílem prací.

Navrhovaná náplň, přestože se nejedná o práce hrazené z prostředků MF ČR, vychází vzhledem k jejich povaze, z platné „SMĚRNICE FNM ČR A MŽP PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI ZAKÁZEK ŘEŠÍCÍCH EKOLOGICKÉ ZÁVAZKY PŘI PRIVATIZACI, č.  3/2004“. Práce představuje:

průběžnou fyzickou kontrolu prováděných prací z hlediska kvality a z hlediska věcného a technického souladu s Projektem

průběžnou kontrolu časového průběhu prací

průběžnou kontrolu průběhu prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů projektu a správnosti fakturace

aktivní účast na kontrolních dnech

zpracování závěrečné zprávy ze supervize

Práce supervize bude zhodnocena v závěrečné zprávě. Jedná se o souhrnný a komplexně prezentovaný popis průběhu a výsledků supervizní činnosti včetně případných návrhů a doporučení z pohledu nezávislého expertního týmu. Součástí bude závěrečný protokol - potvrzení dosažení projektovaných cílů a ukončení prací.

## Rozsah činnosti

Dle rozsahu projektu je předpokládaná doba zajištění nabídnutých prací dvanáct měsíců. Z výše uvedené metodiky prací a z doby jejich trvání navrhujeme následující rozsah prací dle jednotlivých činností.

| položka | činnost | jednotka | počet jednotek |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hod |
| 1 | Žádost OPŽP |  |  |
| 1.1 | zpracování podkladů k žádosti OPŽP (v rozsahu zadání z poptávky) | hod | 28 |
| 2 | Výběrové řízení na dodavatele AR |  |  |
| 2.1 | účast ve výběrové komisi a na jejích jednáních | hod | 8 |
| 2.2 | posuzování a hodnocení nabídek na zhotovitele | hod | 16 |
| 2.3 | konzultační činnosti při přípravě, zadání, hodnocení, výběru zhotovitele zakázky a uzavírání smlouvy o dílo | hod | 8 |
| 3 | Supervize prací AR |  |  |
| 3.1 | průběžná kontrola časového průběhu prací, namátkové kontroly v terénu, kontrola ekonomických parametrů, kontrola primární a sekundarní dokumentace | hod | 42 |
| 3.2 | účast na kontrolních dnech a na případných dalších jednáních včetně přípravy reportingu | hod | 24 |
| 3.3 | zpracování závěrečné zprávy ze supervize | hod | 30 |
| 3.4 | přeprava na kontroly a jednání | km | 320 |

# Doba a místo plnění zakázky

Smluvní vztah bude započat podpisem smlouvy uzavřené na dobu určitou s účinností od data uzavření smlouvy s termínem předpokládané realizace do 31.10.2018

Činnost bude zahájena neprodleně po podpisu smlouvy.

Místem plnění zakázky je katastrální území Drnholec nad Lubinou.

# Nabídková cena

Nabídková cena uvedená v tomto článku zahrnuje veškeré náklady na splnění předmětu zakázky včetně veškerých nákladů a výdajů souvisejících s přípravou, projednáním a předložením jednotlivých písemných zpráv, doporučení uvedených v popisu činností, které budeme jako uchazeč poskytovat a vykonávat v rámci plnění této zakázky.

Nabídková cena je uvedena v následující tabule. Členění ceny vychází z požadavku zadavatele.

| položka | činnost | jednotka | počet jednotek | jednotková cena | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hod | Kč | Kč |
| 1 | Žádost OPŽP |  |  |  |  |
| 1.1 | zpracování podkladů k žádosti OPŽP (v rozsahu zadání z poptávky) | hod | 28 | 550 | 15 400,00 |
| 2 | Výběrové řízení na dodavatele AR |  |  |  |  |
| 2.1 | účast ve výběrové komisi a na jejích jednáních | hod | 8 | 550 | 4 400,00 |
| 2.2 | posuzování a hodnocení nabídek na zhotovitele | hod | 16 | 550 | 8 800,00 |
| 2.3 | konzultační činnosti při přípravě, zadání, hodnocení, výběru zhotovitele zakázky a uzavírání smlouvy o dílo | hod | 8 | 550 | 4 400,00 |
| 3 | Supervize prací AR |  |  |  |  |
| 3.1 | průběžná kontrola časového průběhu prací, namátkové kontroly v terénu, kontrola ekonomických parametrů, kontrola primární a sekundarní dokumentace | hod | 42 | 550 | 23 100,00 |
| 3.2 | účast na kontrolních dnech a na případných dalších jednáních včetně přípravy reportingu | hod | 24 | 550 | 13 200,00 |
| 3.3 | zpracování závěrečné zprávy ze supervize | hod | 30 | 550 | 16 500,00 |
| 3.4 | přeprava na kontroly a jednání | km | 320 | 6,5 | 2 080,00 |
| CELKEM |  | 87 880,00 |

Nejsem plátcem DPH

Ing. Michal Vacek

IČ 732 13 730

č. p. 90,

742 53 Kunín