DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. D/3274/2024/ŘDP

uzavřené na základě ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

|  | Smluvní strany: |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zlínský kraj |
| Adresa: | třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín |
| IČO: | 70891320 |
| DIČ: | CZ70891320 |
| Zastoupený: | Ing. Martinem Kobzáněm, vedoucím Odboru řízení dotačních projektů |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800 |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: |  | UnitX s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Adresa sídla: |  | Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 |
| IČO: |  | 07850646 |
| DIČ: |  | CZ 07850646 |

Zapsaný v obch. rejstř.: Městského soudu v Praze C 308686

Zastoupený: 	 	Ing. Danielem Vlčkem, Bc. Martinem Havlíkem, jednateli

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.; č.ú.: 115-8720040277/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

t a k t o:

# Článek I

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 9. 10. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, č. D/3274/2024/ŘDP (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je technický dozor realizace smlouvy o dodávce a implementaci řešení pro e-portál Zlínského kraje a zajištění následné podpory (dále jen „Smlouva o dodávce 1“) a smlouvy o dodávce a implementaci řešení pro digitální repozitář Zlínského kraje a zajištění následné podpory (dále jen „Smlouva o dodávce 2“).

- Smluvní strany berou na vědomí, že jak ke Smlouvě o dodávce, tak ke Smlouvě o dodávce 2, byly uzavřeny dodatky na základě, kterých došlo k prodloužení realizace Fáze 4, resp. k prodloužení přejímacího řízení, a to o dobu provedení nových nezávislých penetračních testů, které původně nebyly zahrnuty ve Smlouvě o dodávce 1 ani ve Smlouvě o dodávce 2. Provedení nezávislých penetračních testů generuje pro Zhotovitele nezbytné vícepráce, které nebyly zahrnuty v původní Smlouvě. Předmětem víceprací Zhotovitele je poskytování součinnosti ve formě technických konzultací Objednateli a jeho dodavatelům v souvislosti s penetračním testováním, účast na přípravných jednáních, dodatečné kontroly připravenosti systémů na penetrační testy, konzultace případných zjištění penetračního testování a jejich relevance, kontrola jejich předání na dodavatele systémů a plnění dodavatele při jejich řešení.

- S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu díla (technického dozoru) o shora uvedené vícepráce a na adekvátním navýšení ceny díla, a to tak jak je dále v tomto dodatku uvedeno.

# Článek II

# Předmět dodatku – změna Smlouvy

- V článku II. odst. 2 Smlouvy se textace popisující část 4a – v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce 1“ mění a po změně zní takto:

Část 4a – v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce 1“ bude provedena kontrola:

  - Realizace testů ePortálu a chatbota v produkčním prostředí Objednatele a průběhu pilotního provozu,

  - Systémové dokumentace,

  - Díla jako celku ve smyslu „Smlouvy o dodávce 1“,

a rovněž poskytnuta Zhotovitelem součinnost ve formě technických konzultací Objednateli a jeho dodavatelům v souvislosti s penetračním testováním, účast Zhotovitele na přípravných jednáních, dodatečné kontroly připravenosti systémů na penetrační testy, konzultace případných zjištění penetračního testování a jejich relevance, kontrola jejich předání na dodavatele systémů a plnění dodavatele při jejich řešení,

a to vše včetně Zhotovitelem provedeného ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 4 „Smlouvy o dodávce 1“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 1“ splněny/dodány.

- V článku II. odst. 3 Smlouvy se textace popisující část 4b – rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce 2“ mění a po změně zní takto:

Část 4b – v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce 2“ bude provedena kontrola:

  - Realizace testů repozitáře v produkčním prostředí Objednatele a průběhu pilotního provozu,

  - Systémové dokumentace,

  - Díla jako celku ve smyslu „Smlouvy o dodávce 2“,

a rovněž poskytnuta Zhotovitelem součinnost ve formě technických konzultací Objednateli a jeho dodavatelům v souvislosti s penetračním testováním, účast Zhotovitele na přípravných jednáních, dodatečné kontroly připravenosti systémů na penetrační testy, konzultace případných zjištění penetračního testování a jejich relevance, kontrola jejich předání na dodavatele systémů a plnění dodavatele při jejich řešení,

a to vše včetně Zhotovitelem provedeného ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 4 „Smlouvy o dodávce 2“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 2“ splněny/dodány.

- V článku III. odst. 2 Smlouvy se textace popisující Část 4a – v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce 1“ mění a po změně zní takto:

Část 4a – v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce 1“ Zhotovitel provede kontrolu realizace testů v produkčním prostředí podle implementační analýzy a průběh pilotního provozu, dále provede kontrolu vytvoření Systémové dokumentace, jakož i díla jako celku ve smyslu „Smlouvy o dodávce 1“, a rovněž poskytne součinnost ve formě technických konzultací Objednateli a jeho dodavatelům v souvislosti s penetračním testováním, účast na přípravných jednáních, dodatečné kontroly připravenosti systémů na penetrační testy, konzultace případných zjištění penetračního testování a jejich relevance, provede kontrolu jejich předání na dodavatele systémů a plnění dodavatele při jejich řešení, a to vše rovněž včetně ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 4 „Smlouvy o dodávce 1“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 1“ splněny/dodány. Výstupem kontroly budou Zhotovitelem vyplněné = příslušné části Formuláře týkající se ověření o splnění/dodání příslušných technických požadavků/funkcionalit ze strany dodavatele v rámci Fáze 4 „Smlouvy o dodávce 1“. Zhotovitel rovněž zkontroluje a podepíše příslušný protokol o předání a převzetí díla plynoucí ze „Smlouvy o dodávce 1“ (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla plynoucích ze „Smlouvy o dodávce 1“).

- V článku III. odst. 3 Smlouvy se textace popisující Část 4b – v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce 2“ mění a po změně zní takto:

Část 4b – v rámci Fáze 4 realizace „Smlouvy o dodávce 2“ Zhotovitel provede kontrolu realizace testů v produkčním prostředí dle Implementační analýzy a průběhu pilotního provozu  a dále provede kontrolu Systémové dokumentace, jakož i díla jako celku ve smyslu „Smlouvy o dodávce 2“, a rovněž poskytne součinnost ve formě technických konzultací Objednateli a jeho dodavatelům v souvislosti s penetračním testováním, účast na přípravných jednáních, dodatečné kontroly připravenosti systémů na penetrační testy, konzultace případných zjištění penetračního testování a jejich relevance, provede kontrolu jejich předání na dodavatele systémů a plnění dodavatele při jejich řešení, a to vše rovněž včetně ověření, že příslušné technické požadavky/funkcionality týkající se Fáze 4 „Smlouvy o dodávce 2“ byly ze strany dodavatele „Smlouvy o dodávce 2“ splněny/dodány. Výstupem kontroly budou Zhotovitelem vyplněné příslušné části Formuláře, týkající se ověření o splnění/dodání příslušných technických požadavků/funkcionalit ze strany dodavatele v rámci Fáze 4 „Smlouvy o dodávce 2“. Zhotovitel rovněž zkontroluje a podepíše příslušný protokol o předání a převzetí díla plynoucí ze „Smlouvy o dodávce 2“ (případně protokoly o odstranění vad a nedodělků příslušných částí díla plynoucích ze „Smlouvy o dodávce 2“).

- Odst. 1 článku IV Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Celková cena díla je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

cena bez daně z přidané hodnoty:	282 000 Kč

sazba daně z přidané hodnoty:		21 %

výše daně z přidané hodnoty:		59 220 Kč

cena včetně daně z přidané hodnoty:	341 220 Kč

(slovy: tři sta čtyřicet jedna tisíc dvě stě dvacet korun českých včetně DPH)

# Článek III

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku Smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech technických nebo smluvních).

- Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek Smlouvy bude vyhotoven a podepsána v analogové formě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek Smlouvy bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne ……………				V Praze dne ……………

………………………………….                      	………………………………….

Ing. Martin Kobzáň					Ing. Daniel Vlček

vedoucí Odboru řízení dotačních projektů		jednatel

………………………………….

Bc. Martin Havlík

jednatel

Kontroloval:

Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.