Dohoda o vypořádání ZÁVAZKů

Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

IČO: 01312774

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj

(dále jen „Objednatel“)

a

Aleš Dvořák

se sídlem: xxxxxxxxxx, 438 01 Žatec

IČO: 71870962 DIČ: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků

(dále jen „Dohoda“).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb vybral nabídku Zhotovitele jako nejvýhodnější  a na základě toho se Zhotovitelem uzavřel dne 24. 8. 2021 Smlouvu o dílo č. SPU 306112/2021/Hrs, která  tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu nepředvídaných okolností, které se vyskytly v průběhu plnění a které měly vliv na cenu a časový průběh plnění, došlo na základě dohody smluvních stran ke změně rozsahu činností realizovaných Zhotovitelem, a to na základě dodatku č. 1, č. SPU 386517/2021/Hrs, který je přílohou č. 2 této Dohody, a dodatku č. 2, č. 28-2022-508203/2, který je přílohou č. 3 této Dohody.

Na Smlouvu a další jí prováděcí a/nebo měnící právní jednání se podle jejího odst. 11.4. vztahuje povinnost   uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení Smlouva nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že  Smlouva byla zrušena od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem (i) předcházení hrozící újmě a/nebo případným soudním sporům, (ii) zachování všech práv Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, včetně práv vyplývajících z  případné odpovědnosti za vady, práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy a za účelem (iii) maximálního možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivity). Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny Digitální a informační agentury, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv.

Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě.

PŘEDMĚT DOHODY

Zhotovitel zajistil a vykonal pro Objednatele autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 Smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby v rozsahu čl. III. Smlouvy, která je přlohou č. 1 této Dohody, a dále činnosti uvedené v dodatku č. 1, č. SPU 386510/2021/Hrs, který je přílohou č. 2 této Dohody, a v dodatku č. 2, č. 28-2022-508203/2, který je přílohou č. 3 této Dohody. Rozsah plnění realizovaného Zhotovitelem není mezi smluvními stranami sporný a Objednatel jej akceptuje. Konečná výše odměny za činnosti realizované Zhotovitelem činí 55 000,- Kč bez DPH, tj. 66 550,- Kč včetně DPH. Odměna dosud nebyla Zhotoviteli uhrazena.

- Odměna bude Zhotoviteli zaplacena do třiceti (30) dnů ode dne účinnosti této Dohody, a to na základě řádného daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem.

- Smluvní strany se dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění dle Smlouvy, která byla poskytnuta na základě platné, ale neúčinné Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Smlouvě, včetně ujednání o odpovědnosti za vady, o smluvních pokutách, o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, která mají podle Smlouvy trvat i po provedení díla Zhotovitelem a zaplacení ceny Objednatelem, se v plné míře uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:

    - Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady a  ze záruky za jakost dle specifikace uvedené ve Smlouvě se v plném rozsahu uplatní na plnění realizované Zhotovitelem, přičemž pro zahájení běhu záruční doby je rozhodující datum právní moci kolaudačního rozhodnutí Magistrátu města Chomutova, obecního stavebního úřadu č.j. MMCH/103242/2025OSU/HAN, ze dne 23. 6. 2025.

    - Ustanovení Smlouvy upravující smluvní pokuty a náhradu újmy se uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

    - Zhotoviteli nenáleží jakékoliv právo na žádné jině peněžité plnění vůči Objednateli, a to ani žádné příslušenství (například úroky z prodlení) nebo smluvní pokuty apod.

    - Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, která mají podle Smlouvy trvat i po splnění  Smlouvy  a zaplacení ceny, se v plné míře v zákonem umožněném rozsahu uplatní i na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany  závazkového vztahu podle Smlouvy jsou srozuměny se skutečností, že touto Dohodou bude  odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která spočívala v plnění Zhotovitele na základě platné, ale dosud neúčinné Smlouvy. Dosavadní závazky smluvních stran ujednané ve Smlouvě nezanikají a neruší se, mění se pouze účinnost Smlouvy, která nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy v registru smluv nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.

Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.

Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha:

- Smlouva o dílo ze dne 24. 8. 2021, č. SPU 306112/2021/Hrs,

- Dodatek č. 1, č. SPU 386517/2021/Hrs,

- Dodatek č. 2, č. 28-2022-508203/2.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Teplicích, dne 24. 10: 2025 „elektronicky podepsáno“ | Zhotovitel V Žatci, dne 23. 10. 2025 |
| --- | --- |
| ................................................................... Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka | ................................................................... Aleš Dvořák |
| # Příloha č. 1 Smlouva o dílo ze dne 24. 8. 2021, č. SPU 306112/2021/Hrs Příloha č. 2 Dodatek č. 1, č. SPU 386517/2021/Hrs Příloha č. 3 Dodatek č. 2, č. 28-2022-508203/2 |  |