DODATEK č.4 ke smlouvě o dílo č. 2910

uzavřené dne 14.11.2024

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kralovice

Se sídlem:	Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ: 		00257966

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Popel, starosta města, tel. +xxx, e-mail: xxxx

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Výtahy Plzeň - Elex, s.r.o.

Se sídlem:	U Hřbitova 24, 318 00 Plzeň

IČ: 		45359512

DIČ: 		CZ45359512

Spisová značka: C 1975 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel ano plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Jiří Folda, tel. xxxx, e-mail: xxxx

stavbyvedoucí s autorizací:

xxxxx

bankovní spojení:	ČSOB a.s.

číslo účtu:		329 869 / 0300

(dále jen zhotovitel)

Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla

„2024 - Kralovice, Markova tř. 2 - přístavba výtahu u stávajícího objektu radnice v Kralovicích“.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto Dodatku č.4 (dále jen „Dodatek“):

Dodatek č.4 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

Beze změn.

II. Termín a místo plnění

Beze změn.

III. Cena za Dílo

- Cena za dílo dle dodatku č.4 je stanovena na základě původního rozpočtu, změny č.1, č.2, č.3 a č.4 v souhrnné výši:

|  | Kč bez DPH | DPH 21 % | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem dle SOD | 5 600 916,06 | 1 176 192,37 | 6 777 108,43 |
| Změna č.1 | 164 880,16 | 34 624,83 | 199 504,99 |
| Změna č.2a | 87 471,00 | 18 368,91 | 105 839,91 |
| Změna č.2b | 58 639,49 | 12 314,29 | 70 953,78 |
| Změna č.3a | 179 801,95 | 37 758,41 | 217 560,36 |
| Změna č.3b | 32 962,25 | 6 922,07 | 39 884,32 |
| Změna č.4 | 47 714,00 | 10 019,94 | 57 734,00 |
| Cena dle dodatku č.4 celkem | 6 172 384,91 | 1 296 200,83 | 7 468 585,80 |

IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo č. 2910 uzavřené dne 14.11.2024 a dodatku č.1, č.2 a č.3 zůstávají beze změn.

Dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Kralovicích dne 13.08.2025	V Plzni dne 13.08.2025

.............................................................	.............................................................

Ing. Karel Popel	Jiří Folda

starosta města	jednatel

(objednatel)	(zhotovitel)

Příloha:

rozpočet 4: změny a nahrazení obložení cetris desek, doplnění vodoinstalace, turbína