Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30.4.2025

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: 	Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68

Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové

Zastoupena:                           	Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy

Ve věcech stavby pověřena: 		Monika Novotná

IČO:	62690281. Nejsme plátci DPH.

Bank. spoj.:	Česká národní banka Hradec Králové,

č.ú. : 3336511 / 0710

Telefon:	495 535 386

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná

Email:	 kancelar@sosvet.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: 	V.P.N., spol. s r.o.

Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

Zastoupena:				Bc. Petrem Novotným

IČ:					259 47 281

DIČ:					CZ25947281

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Petr Novotný

tel.:  774 699 281, mail: info@vpnstavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2025 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „SOŠ Veterinární, Hradec Králové – rekonstrukce elektro rozvodů – II. etapa“ (dále jen „smlouva“).

- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku, Příloha č.1_OZ1 (Změnový list).

.

Článek I.

Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. Rovněž dochází k odpočtu neprovedených prací.

- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 1 253 532,00 Kč bez DPH, tedy se mění na částku 6 194 379,03 Kč bez DPH.

- Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:

| Cena díla dle smlouvy bez DPH | 4 940 847,03 Kč |
| --- | --- |
| Cena víceprací bez DPH | 1 469 992,17 Kč |
| Cena méněprací bez DPH | -216 460,16 Kč |
| Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH (po připočtení VCP a odečtení MNP) | 6 194 379,03 Kč |
| DPH | 1 300 819,60 Kč |
| Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH | 7 495 198,63 Kč |

- Termín pro provedení díla nemění.

- Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4,5 a 6 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je

- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

- nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

- Celkový cenový nárůst všech změn provedených podle § 222 odst. 5 a 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v platném znění) - zákon o ZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona o ZVZ.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č.1_OZ1 (Změnový list)

Zhotovitel: 	Objednatel:

V Hradci Králové dne 25.9.2025	V Hradci Králové dne 25.9.2025

Novotný                                                                                  Rubáčková

_________________________	________________________

......................, ........................	..............................