Dodatek č. 2

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy objednatele: 1550/2023
č. smlouvy zhotovitele: 12-3303-0100

„Převody vody z Ohře do VD Vidhostice, Kryry a převod vody do povodí
Rakovnického potoka – předprojektová příprava“

Dotační program MZe ČR 129 430 „Podpora opatření pro zmírnění dopadů sucha –
projektová příprava a realizace nezbytných investic“

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení: číslo účtu: bankovní spojení: číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel:

Sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

vedoucí projektového týmu: zástupce vedoucího projektového týmu:

Sterplan a.s. (dříve Sweco a.s.)

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

předseda představenstva místopředseda představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva

IČO:

26475081

| DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | CZ26475081 |
| --- | --- |

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany spolu dne 15. 1. 2024 (s účinností od 18. 1. 2024) uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 1550/2023, č. smlouvy zhotovitele: 12-3303-0100 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je projektová příprava vodních děl pro stavbu přivaděče vody a převedení vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a Rakovnického potoka v rámci akce: „Převody vody z Ohře do VD Vidhostice, Kryry a převod vody do povodí Rakovnického potoka – předprojektová příprava.“ K uvedené smlouvě smluvní strany uzavřely dne 24.1.2025 dodatek 1 (dále jen „Dodatek 1“).

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).

- PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla prováděného zhotovitelem tak, jak je uvedeno v odst. 3. tohoto článku. V důsledku této změny se ruší Příloha č. 3 Smlouvy - Soupis prací ve znění přílohy 1 Dodatku č. 1) a nahrazuje se novou, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto Dodatku, která je označena jako „Nová příloha 3“.

- Smluvní strany dále ruší Přílohu č. 4 Smlouvy – Postupové termíny dílčího plnění a nahrazují ji novou, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto Dodatku, která je označena jako „Nová příloha 4“.

- Plnění uvedené v Části A a v Části B v čl. I Smlouvy - Předmět smlouvy a předmět díla se rozšiřuje, v důsledku čehož je znění těchto částí následující:

„Část A – Průzkumy

^ A.1 - Geodetické zaměření

^ A.2 - Základní IG a HG průzkum

^ A.3 - Biologické průzkumy

^ A.4 - Archeologický průzkum

^ A.5 - Revize technické dokumentace

^ A.6 - Konzultace a specifikace inženýrské činnosti

^ A.7 - Průzkum geologických hrozeb – 2.část

^ A.8 - Průzkum geologických hrozeb – 3.část

^ A.9 - Geodetické zaměření – optimalizace trasy na základě IČ

^ A.10 - Optimalizace trasy na základě IČ – průzkumy

^ A.12 - Úpravna Stranná – průzkumy

^ A.13 - Odkalovací nádrž Liboc – Žabokliky – průzkumy

^ A.14 - Velký rybník – vyrovnávací hladina – průzkumy

Část B – Dokumentace DUR včetně inženýrské činnosti

Část B bude zahrnovat zpracování DUR včetně inženýrské činnosti pro 4 úseky přivaděče:

^ B.1 DUR Přivaděč Ohře – Vidhostice

^ B.2 DUR ČS Vidhostice

^ B.3 DUR Přivaděč Vidhostice – Jesenice

^ B.4 DUR Přivaděč Oráčov – Kolešovický potok + ČS Oráčov

^ B.5 IČ Přivaděč Ohře – Vidhostice

^ B.6 IČ ČS Vidhostice

^ B.7 IČ Přivaděč Vidhostice – Jesenice

^ B.8 IČ Přivaděč Oráčov – Kolešovický potok + ČS Oráčov

^ B.11 Úpravna Stranná – koncept technologického a stavebního řešení v podrobnosti nezbytné pro Dokumentaci EIA a odhad investičních a provozních nákladů nebo

Identifikace a návrh zmírňujících a kompenzačních opatření na základě výsledku jednání při přípravě Dokumentace EIA

^ B.12 IČ k B.11

^ B.13 DUR Odkalovací nádrž Liboc – Žabokliky

^ B.14 IČ Odkalovací nádrž Liboc – Žabokliky

Dokumentace DUR bude mimo požadavků stanovených vyhláškou 499/2006 Sb. obsahovat:

^ Harmonogram přípravy a realizace stavby.

^ Propočet nákladů na přípravu realizace stavby.

^ Záborový a majetkoprávní elaborát stavby.

^ Věcné zadání průzkumných prací pro další stupeň přípravy“

- Plnění uvedené v Části E (Návrh plánu realizace dokumentace formou modelu BIM pro další stupně) v čl. I Smlouvy - Předmět smlouvy a předmět díla nebude provedeno ve stupni dokumentace, která se zpracovává na základě Smlouvy, v důsledku čehož se daná část E zcela ruší bez náhrady.

- Článek IV. Cena se ruší a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:

„Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

32 665 480 Kč bez DPH

Z toho:

Část A – Průzkumy	16 100 480 Kč bez DPH

Část B – Dokumentace DUR včetně inženýrské činnosti 15 250 000 Kč bez DPH Část C – Dokumentace EIA	875 000 Kč bez DPH

Část D – Vizualizace stavby	440 000 Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Dodatek č. 2 k SOD 1550/2023 Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto Smluvní strany tímto podepisují tento Dodatek ke Smlouvě. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

- Nová Příloha 3

- Nová Příloha 4

v Praze dne

v Chomutově dne

……………………………………

Investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. místopředseda představenstva Sterplan a.s.

…………………………………….. členka představenstva Sterplan a.s.