	Číslo jednací: SMOL/503769/2025/OI/IP/Val
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1k SOD č. OI-IP/SOD/001994/2025/Val



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001994/2025/Val
na provedení díla
„OI-IP/SOD/001994/2025/Val“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001994/2025/Val
	Org: 6213



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxx, vedoucí oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxxx

	

	xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu:  12877942/0800




	2. Zhotovitel:
	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

U Kapličky 21

783 49 Lutín

	
	

	IČ:
	28602340
	DIČ:
	CZ28602340

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. C44302

	ID datové schránky:   ntbd5xe                   

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Petr Galda

	tel.: xxxx, e-mail: xxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxx
tel: xxxxx         e-mail: xxxxx
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxx
telxxxxx      e-mail: xxxxxx

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Olomouc

	č. účtu: 123-8357410287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001994/2025/Val ze dne 28. 5. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II.         Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla ze  150 dnů od předání a převzetí staveniště na 172 dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s Oznámením změny č. 7.
II. Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

	c) dokončení díla 
	do 172 dnů od předání a převzetí staveniště 



2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 
dispozici příslušné Oznámení změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Petr Galda

jednatel

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.          


1
2
2
	

	
	



