Č. smlouvy objednatele: 386/2025

Č. smlouvy zhotovitele: JR/250024

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: 	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:	00295892 / CZ00295892

plátce DPH:	ANO

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města Bruntál

- ve věcech technických:		xxxxxxxxxx xxxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací

Xxxxxxx xxxxxxx, investiční referent

- ve věcech realizace stavby (TDS):	Ing. David Niklasch

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., č.ú. xxxxxxxxx/0300

datová schránka – ID:	c9vbr2k

telefon / fax:	+420 554 706 111

e-mail:	posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

SMOLO Recycling s.r.o.

se sídlem: 	nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČ / DIČ:	04606884 / CZ04606884

plátce DPH:	ANO

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:	Ing. Aleš Delong, jednatel

xxxx xxxxxx,xxxxxx

- ve věcech technických:	xxxxxx xxxxxxx, vedoucí výroby

xxxxx xxxxxxx, ČKAIT č. 1007133

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxxx/0100

datová schránka – ID:	3vwc5bm

telefon / fax:	+420 xxx xxx xxx

e-mail:	info.recycling@smolo.cz

zapsaný:	v OR vedeném KS v Ostravě, spisová značka C 64377

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

takto:

Preambule

- Objednatel a zhotovitel spolu dne 24.07.2025 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na veřejnou zakázku s názvem „Demolice objektu Dlouhá 20, Bruntál“. V průběhu realizace díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba provedení dílčích změn díla, které spočívají ve vícepracích, tj. dodatečných prací nad rámec předmětu díla dle smlouvy o dílo, a méněprací, tj. prací sice obsažených v Oceněném položkovém rozpočtu (příloze č. 1 smlouvy o dílo), které však v souladu s tímto dodatkem nebudou provedeny. Smluvní strany konstatují, že změny dle tohoto dodatku jsou v souladu s § 222 ZZVZ, ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis).

- Dílo, které je předmětem veřejné zakázky, objednatel z části financuje z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, program: 11708 – Podpora revitalizace území, podprogram: 117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, název akce: „Demolice objektu Dlouhá 20, Bruntál“.

I.

Předmět dodatku

- Zhotovitel se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zavazuje k provedení víceprací, tj. dodatečných prací nad rámec předmětu díla dle smlouvy o dílo, a k méněpracím, tj. pracím obsaženým v Oceněném položkovém rozpočtu (příloze č. 1 smlouvy o dílo), která však zhotovitelem nebudou provedeny. Rozsah těchto víceprací a méněprací je vymezen ve Změnovém listu č. 1 (dále jen „ZL“) a jeho přílohách, tj. změnovém rozpočtu (příloha č. 1 ZL), výkresu – řezu (příloha č. 2 ZL), výkresu – situaci (příloha č. 3 ZL), které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a jsou pro smluvní strany závazné.

- V důsledku změn uvedených v odst. 1 tohoto článku se cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo mění takto:

Celková cena bez DPH dle SOD 	8.996.895,37 Kč

Práce dle ZL č. 1	   - 12.390,00 Kč

Celková cena včetně změn dle Dodatku č. 1 bez DPH 	  8.984.505,37 Kč

DPH 21 %		  1.886.746,13 Kč

Celková cena včetně změn dle Dodatku č. 1 včetně DPH 	10.871.251,50 Kč

II.

Ostatní podmínky

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a je podepsán elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

- Tento dodatek byl schválen Radou města Bruntálu dne 22.10.2025, pod č. usnesení 2628/62R/2025.

- Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými elektronickými podpisy.

- Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně změnového rozpočtu (příloha č. 1 ZL), výkresu – řezu (příloha č. 2 ZL), výkresu – situace (příloha č. 3 ZL)

V Bruntále dne: 23.10.2025			V Třinci dne: 24.10.2025

Objednatel:							Zhotovitel:

_________________________					___________________________

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA					Ing. Aleš Delong

1. místostarosta města Bruntál					jednatel