Krajská správa •                                                                                                           a údržba silnic Vysočiny

Zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi                                                                                                                                                       akce: „II/340 Heřmanice - průtah“

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ

o zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi
na akci: „II/340 Heřmanice - průtah“, ze dne 6. 6. 2025

Článek 1

|  | Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon:

| E-mail: | @ksusv.cz |
| --- | --- |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Dodavatel: | Martin Vodák |
| --- | --- |
| se sídlem: | Krále Jana 432, 583 01 Chotěboř |
| zastoupený: | Martinem Vodákem |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních IČO: | 735 59 962 |
| --- | --- |
| DIČ: | Neplátce DPH |

(dále jen „koordinátor“ nebo „KOO BOZP“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu odložení realizace stavby objednatelem na následující stavební sezonu. Tímto dodatkem č. 1 se prodlužuje termín pro odeslání Výzvy k zahájení činnosti dle odst. 10.14. SoD z původního data 31.10.2025 na 30.06.2026.

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi                                                                                                                                                           akce: „II/340 Heřmanice - průtah“

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem odeslání písemné výzvy koordinátorovi k zahájení činnosti.

- Objednatel je povinen pro nabytí účinnosti Smlouvy na realizaci stavby zaslat koordinátorovi písemnou výzvu k zahájení činnosti.

- Pokud Objednatel koordinátorovi neodešle písemnou výzvu k zahájení činnosti ani do 30.6.2026, nenabude Smlouva účinnosti a bez dalšího tímto dnem pozbude i své platnosti. V takovém případě nevzniká koordinátorovi nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím koordinátor Smlouvu podepisuje.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Koordinátor:

V Pelhřimově, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Martin Vodák

Ing. Radovan Necid

Datum: 2025.10.31

07:14:54 9 +01 00'

. . i / i Datum: 2025.10.30

11 06 5+01 00

Martin Vodák

KOO BOZP

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace