DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

Účastníci smlouvy

Zhotovitel: 	EXIRTA s.r.o.

Se sídlem: Volyňská 656, Tachov, 34701, Česká republika

IČO: 05823226 DIČ: CZ05823226

Zastupuje: František Havel, jednatel

Objednatel:	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace

Se sídlem: tř. Míru 447, Tachov, 34701, Česká republika

IČO: 00076716 DIČ: CZ00076716

Zastupuje: PhDr. Jana Hutníková, ředitelka

Realizace poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) pro depozitář

Muzea Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace

uzavřená na základě § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“)

Účastnící této smlouvy uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek:

Změna bodu 4. TERMÍN PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1.Ukončení prací: 31.12.2025.

Důvod: Nedostupnost radiokomunikačního modulu pro připojení na PCO ze strany subdodavatele.

Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena, zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku, který byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Tachově dne 30.10.2025

-------------------------					        -------------------------

za zhotovitele							 za objednatele

Jméno: František Havel 					Jméno: PhDr. Jana Hutníková

Funkce: jednatel				                      Funkce: ředitelka