# Dodatek č. 1

# ke Smlouvě o dílo (č. V2025-462/NCNJ)

# I. Smluvní strany

1. Objednatel: 	Město Nový Jičín, se sídlem Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín,

PSČ 741 01

zastoupeno Mgr. Radkou Bobkovou, MBA, vedoucí organizační složky Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků

IČO: 00298212

DIČ: CZ00298212

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 326801/0100

2. Zhotovitel:	MgA. Robert Nekl, se sídlem Severní 642, Šenov u Nového Jičína,

PSČ 742 42

IČO: 62368133

Není plátcem DPH

zástupce zhotovitele ve věcech realizace smlouvy: MgA. Robert Nekl

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla, zejména z důvodu probíhajících stavebních prací na fasádě věže, které dočasně znemožňují zhotoviteli provedení díla, uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. č. V2025-462/NCNJ ze dne 08.08.2025 tohoto znění:

# II. Předmět dodatku

1.	Ust. čl. III odst. 3. Smlouvy se mění a nově zní takto:

„3. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět díla, předat jej objednateli a poskytnout mu licenci k dílu nejpozději dne 12.12.2025.“

# III. Ostatní ujednání

1.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2.	 Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3.	 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Novém Jičíně dne 30.10.2025		                    V Novém Jičíně dne 30.10.2025

…………………………………….                                  …………………………………

Město Nový Jičín			                            MgA. Robert Nekl

Mgr. Bobková Radka, MBA

vedoucí organizační složky Návštěvnické

centrum Nový Jičín - město klobouků

za Objednatele                                                               Zhotovitel