# DODATEK č. 2

# k smlouvě o dílo číslo: 0546/2024

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

zastoupené	starostou Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA,

se sídlem	Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

zástupce pro věci smluvní	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

zástupce pro věci technické	Ing. Karel Hron, Václav Bombala

kontakt: 		 702 195 295, bombala@jh.cz

technický dozor stavebníka                  	xxx, ČKAIT:  xxx, telefon: xxxx, e-mail: xxx,

IČO:     	00246875

DIČ:   	CZ00246875

bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec

číslo účtu 	27-0603140379/0800

(dále jen "objednatel")

a

Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci

založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 9.2.2024

Vedoucí společník:

ARCHEON Stavby s.r.o.
IČO: 60753013, DIČ: xxxx
se sídlem Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

veden/a v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C363932
bankovní spojení: xxxx, č. ú.: xxxx
zastoupený: Františkem Jourou, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Joura, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx, hlavní stavbyvedoucí

Druhý společník:

Auböck s.r.o.

IČO: 26089785, DIČ: xxxx

se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

veden/a v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 13372

zastoupený: vedoucím společníkem ARCHEON Stavby s.r.o.

bankovní spojení 1: xxxx

číslo účtu 1: xxxx

bankovní spojení 2: xxxx

číslo účtu 2: xxxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0546/2024 uzavřené dne 17.05. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE.

Článek V. Cena díla a platební podmínky, odst. 5.1. – Celková cena díla ve výši 498 842 759,50 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o celkovou částku 9 305 180,37 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1, 2, 3, 7, 21, 30,  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 102, 105, 111, 113 a 114 (přílohou dodatku).

Celková kalkulace

| Stavební oddíl | méněpráce bez DPH / Kč | vícepráce bez DPH / Kč | Rozdíl / Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | 4 389 662,90 | 14 879 746,86 | 10 490 083,96 |
| SO 02 | 5 202 413,88 | 4 017 510,29 | -1 184 903,59 |
| Celkem |  |  | 9 305 180,37 |

Po provedené změně je celková cena díla nově ujednána ve výši 508 147 939,87 Kč bez DPH (slovy: pět set osm milionů sto čtyřicet sedm tisíc devět set třicet devět korun českých a osmdesát sedm haléřů),

přičemž DPH k dnešnímu dni činí: 106 711 067,37 Kč 
(slovy: jedno sto šest milionů sedm set jedenáct tisíc šedesát sedm korun českých a třicet sedm haléřů),

tedy celková cena díla vč. DPH činí:

614 859 007,24 korun českých včetně DPH

(slovy: šest set čtrnáct milionů osm set padesát devět tisíc sedm korun českých a dvacet čtyři haléřů)

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 822/32R/2025 ze dne 15. 10. 2025.

objednatel						zhotovitel

V Jindřichově Hradci dne (dle data elektronického podpisu)	V Praze dne (dle data elektronického podpisu)

24.10.2025						24.10.2025

__________________________			__________________________
město Jindřichův Hradec				Společnost ARCHEON-AUBOCK – Nová epocha pivovaru v
 							Jindřichově Hradci

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA				vedoucí společník

Starosta 							ARCHEON Stavby s.r.o.

František Joura, jednatel

21.10.2025

___________________________

druhý společník

Auböck s.r.o.

Zastoupený vedoucím společníkem

ARCHEON Stavby s.r.o.

František Joura, jednatel