DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo 
č. objednatele: 41/2025

č. zhotovitele: 002 306 2025
uzavřené dne 18. 6. 2025 podle § 2586 zákona 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „dodatek“)

Předmět smlouvy:

Smluvní strany:

1)

Objednatel

Název:



Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice VII

Se sídlem:


Generála Svobody 198



         533 51 Pardubice 17 - Rosice nad Labem

IČ:



00 27 40 46

Bankovní spojení:



Číslo účtu:




Telefon:




Zastoupený:

Ve věcech smluvních:


Ve věcech technických:


Telefon




jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2)

Zhotovitel

Název:



Služby města Pardubic a.s.

Se sídlem:


Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, Bílé Předměstí



IČ:



25262572
DIČ:



CZ25262572
Bankovní spojení:



Číslo účtu:


zápis ve veřejném rejstříku:

Telefon:




Fax:





Zastoupený:
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Shora uvedené smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 30. 09. 2025 dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 41/2025 ze dne 27. 08. 2025 spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení díla: „Oprava ulice Nádražní včetně chodníku“.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

Změna článku IV. odstavec 1 Smlouvy:
Článek IV. odstavec 1 Smlouvy zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2604 občanského zákoníku nejpozději do: 30.12.2025.
II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání bez zbytečného odkladu nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh má přednost text smlouvy.

5. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství, ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7. Smluvní strany prohlašují, že obsahem smlouvy nejsou informace, které nelze poskytnout třetím osobám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

8. Doložka platnosti úkonu dle § 41 zákona o obcích: Návrh této smlouvy byl projednán na jednání Rady městského obvodu Pardubice VII dne 15. 10. 2025 a schválen usnesením Rady 460/35-10/2025.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž obě smluvní strany obdržely po jejím podpisu po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne: 17.10.2025                                          V Pardubicích dne: 24.10.2025 

……………………………………..                                               ………………………………………

za objednatele




           za zhotovitele

                                                                                     ………………………………………

Stránka 1 | 1

