Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo

č. 151412, č. j. 2015/5805/NM

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Národní muzeum, příspěvková organizace

Sídlo:						Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Osoba oprávněná jednat za objednatele:	doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

IČ:						00023272

DIČ:						CZ00023272

bankovní spojení:				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Hynek Fetterle – Belcredi architektura

Sídlo:						Veletržní 826/63, 170 00  Praha 7

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	Ing. arch. Hynek Fetterle

IČ:						86630521

DIČ:						CZ500522212

bankovní spojení:				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Výše uvedené strany uzavřely dne 25. listopadu 2015 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouvu o dílo č. 151412 (dále jen „Smlouva“). S ohledem na změnu technicko-organizačních a časových podmínek vyplývajících z provozních požadavků objednatele se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

II.

A. Ustanovení článku III. odstavce 2 se mění a po změně zní:

Provádět autorský dozor při realizaci Díla, a to po dobu od zahájení příslušných prací a dodávek do kolaudace Díla, která se uskuteční nejpozději 30. září 2017, a to v rozsahu max. 100 hod.

B. Ustanovení článku IX. odstavce 1 se mění a po změně zní:

Zhotoviteli náleží odměna za vytvoření díla, poskytnutí licence k dílu dle této smlouvy a za realizaci dalších činností dle této smlouvy v následující výši:

a)

| A. Turnikety | 40.000,00 Kč |
| --- | --- |
| B. Informační systém NB NM – pasivní prvky a mobiliář | 55.000,00 Kč |
| C. Informační systém NB NM – aktivní prvky a řídicí systém | 55.000,00 Kč |
| D. Vložená podlaha a žaluzie ve výstavních sálech II. patra NB NM | 40.000,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 190.000,00 Kč |
| z toho DPH 21% | 39.900,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 229.900,00 Kč |
| Slovy: Dvěstědvacetdevěttisícdevětset korun českých |  |

b)

| Dodatečné projektové práce v roce 2017 | 20.000,00 Kč |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH | 20.000,00 Kč |
| z toho DPH 21% | 4.200,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 24.200,00 Kč |
| Slovy: Dvacetčtyřitisícdvěstě korun českých |  |

c)

| Cena za 1 hod. autorského dozoru (bez DPH) | 500,00 Kč |
| --- | --- |
| Z toho DPH 21% | 105,00 Kč |
| Cena za 1 hodinu autorského dozoru celkem | 605,00 Kč |
| Slovy Šestsetpět korun českých |  |
| Počet hodin autorského dozoru maximálně | 100 hodin |
| Celkem výkon autorského dozoru max. bez DPH | 50.000,00 Kč |
| Z toho DPH 21% | 10.500,00 Kč |
| Cena za výkon autorského dozoru maximálně celkem | 60.500,00 Kč |
| Slovy Šedesáttisícpětset korun českých |  |

III.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.

- Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národní muzeum (objednatel) |  | Ing. arch. Hynek Fetterle Belcredi Architektura (zhotovitel) |