Usnesení č. RM/1184/10/25

z 26. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 21.10.2025

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství“ - Dodatek č.2

Rada města Karlovy Vary schválila  v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEST s.r.o., IČ: 27995771, Otovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství“, na základě kterého se dle Změnových listů č. 5 až č. 14 zvyšuje cena díla o částku 822.155,15 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 15.627.875,08 Kč bez DPH (celková úspora oproti původní ceně díla činí: 185.323,06 Kč bez DPH), přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2024-00039/ORI ze dne 13. 09. 2024, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic

vedoucí odboru