Dodatek č. 2

ke

Smlouvě o dílo

MUZ/005/2025

dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

Smluvní strany:

- Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

IČO: 00064432, DIČ: CZ00064432

se sídlem Kožná 1/475, 110 01 Praha
zastoupen RNDr. Ing. Ivem Mackem, ředitelem

e-mail: macek@muzeumprahy.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- PKbau s.r.o.

IČO 08757127, DIČ CZ08757127

se sídlem Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 123-1004810267/0100

zastoupen 	Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem, nebo

Ing. Radkem Klofáčem, jednatelem

e-mail: prasek@pkbau.cz, pkbau@pkbau.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo v následujícím znění (dále jen „Dodatek“):

I.

# PREAMBULE

- Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2025 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
1. 10. 2025, (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na výběr dodavatele stavebních prací s názvem „Rekonstrukce střešních plášťů Müllerovy vily II“ (dále jen „Veřejná zakázka"), kdy byla nabídka Zhotovitele vybrána Objednatelem jako nabídka pro Objednatele nejvhodnější. Smlouva nabyla účinnosti dne 22. 1. 2025.

- Smlouvou se Zhotovitel zavázal za podmínek uvedených ve Smlouvě provést pro Objednatele realizaci částečné rekonstrukce objektu Müllerovy vily na adrese Nad Hradním vodojemem 14/642, 162 00 Praha 6 – Střešovice, která je součástí pozemku parc. č. 865 v k. ú. Střešovice (dále jen „Budova“) a předat Objednateli předmět díla bez vad a nedodělků a Objednatel se zavázal poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu díla.

- Po uzavření Smlouvy a v průběhu plnění Smlouvy vyšly najevo neočekávané a nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, a to zejména na rozsah a cenu díla, a proto byl ke Smlouvě dne 1. 10. 2025 uzavřen dodatek č. 1, kterým byla Smlouva v potřebném rozsahu upravena (dále jen „Dodatek č. 1“).

- Po uzavření Dodatku č. 1 a v průběhu dalšího plnění Smlouvy vyšly najevo další neočekávané a nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, a to zejména na rozsah a cenu díla.

- Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě ve smyslu č. I. odst. 1.5. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kterým bude Smlouva ve znění jejího Dodatku č. 1 v potřebném rozsahu dále upravena (dále jen „Dodatek“).

II.

PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany konstatují a berou na vědomí, že v průběhu plnění Smlouvy vyvstala potřeba změny v rozsahu stavebních prací oproti původně Smlouvou sjednaného plnění, tedy provedení stavebních prací nad rámec původně sjednaného rozsahu (vícepráce), a to z důvodu dodržení technologického postupu provádění střešních plášťů. V průběhu plnění Smlouvy tak došlo ze strany Objednatele k úpravám v požadovaném rozsahu plnění, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. V tomto případě se jedná o nezbytné úpravy, potřeba jejichž realizace vyplynula až v průběhu plnění Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1, a jejichž potřebu nebylo možné předvídat při uzavírání Smlouvy nebo Dodatku č. 1. Tyto vícepráce nemění celkovou povahu plnění, ale jsou zásadní pro zajištění funkčnosti výsledného díla.

- Rozsah potřebných víceprací a jejich podrobné technické odůvodnění je uvedeno ve Změnovém listu ZBV 3, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- Tyto zásadní okolnosti nebylo možné při uzavírání Smlouvy nebo Dodatku č. 1 předvídat ani se jim vyhnout.

- Smluvní strany se proto dohodly na úpravě čl. III. odst. 3.1. Smlouvy tak, že Smlouvou ve znění jejího Dodatku č. 1 sjednaná cena ve výši 15.056.621,33 Kč bez DPH se navyšuje se o vícepráce v hodnotě 96.848,96 Kč bez DPH, jak je podrobně uvedeno v soupisu víceprací s jejích oceněním, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku, a tedy konečná cena díla činí:

Cena díla bez DPH:	15.153.470,29 Kč

DPH 21 %:		3.182.228,76 Kč

Cena díla celkem vč. DPH:	18.335.699,05 Kč

Celková hodnota změn Smlouvy provedených Dodatkem č. 1 a tímto Dodatkem tak představuje 1.638.293,57 Kč bez DPH, tj. 11,74 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

- Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

      - Změnový list ZBV 3;

      - Soupis víceprací s jejích oceněním.

- Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

| Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace V Praze dle elektronického podpisu 24.10.2025 ______________________ RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel | PKbau s.r.o. Ve Světlé nad Sázavou dle elektronického podpisu 24.10.2025 ______________________ Ing. Ondřej Prášek, jednatel, nebo Ing. Radek Klofáč, jednatel |
| --- | --- |