Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a
vzájemném vypořádání akce
(Dodatek č. 5 SOD č. 1046/2022)

„ŠP Hasištejn – rekonstrukce přehrážky“ – projektová dokumentace (DSP/DPS) Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	AV ProENVI, s.r.o.

sídlo:	Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

28364643

CZ28364643

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Dodatek č. 5 k SOD 1046/2022

- Úvodní ustanovení

- Na základě výzvy objednatele byla dne 17.10.2022 uzavřena smlouva o dílo č. 1046/2022, upravená následně dodatky č. 1–4 (dále jen jako „Smlouva“). Předmětem této smlouvy bylo zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby pro akci „ŠP Hasištejn – rekonstrukce přehrážky“.

Cena díla zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla byla sjednána částkou ve výši: 548 000,- Kč bez DPH.

Po projednání akce na investiční komisi Objednatele dne 13.08.2024 bylo rozhodnuto o změně technického řešení. Nové zadání se zásadně lišilo od původního zadání dle Smlouvy a nezohledňovalo ani variantní návrhy zpracované v rámci projekční přípravy, které byly vytvořeny dle požadavků Objednatele projednaných na výrobních výborech.

Vzhledem k nutnosti přepracování projektu na základě nového zadání se smluvní strany dohodly na ukončení prací na stávající projektové dokumentaci na základě této Smlouvy o dílo. Smluvní strany činí nesporným, že projekční práce byly přerušeny dne 23.04.2025 a dokumentace bude předána Objednateli v aktuálním stavu rozpracovanosti.

- Okolnosti popsané v tomto dodatku nebyly smluvním stranám předem známy, a proto smluvní strany společně prohlašují a činí nesporným, že v současné době nelze dílo z výše popsaných důvodů provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení a vypořádání závazků ze Smlouvy vycházejících.

- Původní termín provedení díla ujednaný Smlouvou o dílo č. 1046/2022, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4, nebyl dodržen z důvodu prodlení na straně Objednatele. Smluvní strany proto činí nesporným, že Zhotovitel nemohl splnit smluvní závazek, a proto ze strany objednatele nebude uplatňována smluvní pokuta za překročení termínů ujednaných dle Smlouvy.

- Ke dni oboustranného podpisu bylo realizováno dílo v rozsahu dopracování dle Přehledu rozpracovanosti, který tvoří přílohu č. 1 Cenová kalkulace rozpracovanosti tohoto dodatku.

- Ke dni oboustranného podpisu této Dohody byly zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny tyto části díla:

- Geodetické zaměření 33 800,- Kč bez DPH – vyfakturováno a uhrazeno dne 25.3.2024

- Geologický průzkum 42 500,- Kč bez DPH – vyfakturováno a uhrazeno dne 25.3.2024

- K datu 10.11.2025 budou protokolárně předány a převzaty všechny části díla v rozpracovanosti dle Cenové kalkulace rozpracovanosti příloha č.1. Části díla v původně ujednaném rozsahu dle Smlouvy, které nejsou uvedeny v příloze č. 1, nebudou realizovány a Zhotovitele za ně vůči Objednateli nebude vznášet jakékoliv nároky na zaplacení.

- Předmět dohody

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se smluvní strany dohodly smluvní vztah založený na základě Smlouvy o dílo č. 1046/2022 ze dne 17.10.2022, ve znění dodatků č. 1–4 ukončit ke dni 10.11.2025.

- Účastníci Dohody prohlašují, že veškerá i nevypořádaná práva a závazky vyplývající z uvedené smlouvy jsou touto dohodou vypořádány. Celková hodnota dokončených prací byla vyčíslena na částku 112 115,- Kč bez DPH.

- Finanční vypořádání ve výši 35 815,- Kč bez DPH (rozdíl mezi částkou dokončených prací uvedenou v čl. II, odst. 2 tohoto dodatku a již uhrazenou částkou dle čl. I, odst. 5 tohoto dodatku) bude provedeno a uhrazeno na základě konečné faktury, která musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

- Rozpracované dílo (DSP/DPS) bude objednateli předáno ve stavu rozpracovanosti dle přílohy č. 1 této Dohody elektronicky nejpozději do 10.11.2025. Části díla ujednaného dle Smlouvy, které nejsou uvedeny v příloze č. 1, již nebudou zhotoveny.

- Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla uvedené v čl. II odst. 2 této dohody následovně:

- Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné faktury.

Předat fakturu lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

Přílohou faktury bude soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

Faktura bude vystavena do 7 kalendářních dní od uskutečnění zdanitelného plnění, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla dle soupisu prací této dohody o narovnání

- Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele a oprávněnými osobami zhotovitele.

- Splatnost faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 5 k SOD 1046/2022

- Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.

- Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

- Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

- Závěrečná ustanovení

- V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních

údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na:	http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-

1369/p1=1459

- Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

- Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech z nichž každá má platnost originálu.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1:	Cenová kalkulace rozpracovanosti

v Praze dne:

v Chomutově dne:

……………………………………

…………………………………….

Investiční ředitel	AV ProENVI, s.r.o.

Povodí Ohře, státní podnik