Smlouva o dílo č. 035/OPI/2025

(ID VZMR: 2500867)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

## Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 000 Praha 3
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

k podpisu této Smlouvy je pověřen Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

datová schránka: i48ae3q
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu: 1110504001/0710 (na provedení díla)

1110205001/0710 (na provádění servisní činnosti)

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen: „objednatel“ či „VZP ČR“) na straně jedné

a

Ing. Ján Šajban

se sídlem: Anglická 2307, 272 01 Kladno

IČO: 03757447; DIČ: CZ5607297014

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 216645086/0600

datová schránka: bp7xvh6

podnikající osoba nezapsaná v OR, vedená v ŽR MPO, sp. značka SZ P10-010239/2015

(dále jen: „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

Článek I.

Předmět Smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele změnu stávajícího systému elektronické požární signalizace (EPS) na lokální detekci kouře v budově VZP ČR v Kladně na níže uvedené adrese zahrnující zejména demontáž stávajícího systému EPS včetně čidel a jejich ekologickou likvidaci, následnou montáž nového systému detekce požáru (dále jen: „dílo“).

  - Dílo musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací z května 2025 vypracovanou firmou HSK ENERGY CZ, s.r.o. (dále též: „PD“), jež byla součástí poptávkového dokumentu k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu evidované ve VZP ČR pod číslem 2500867 
a názvem: „Kladno – změna systému EPS na lokální detekci kouře dle PBŘ – realizace II“ jako jeho příloha č. 2.

  - Součástí díla je rovněž provedení zejména následujících činností:

    - zajištění (a předání výsledků objednateli) předepsaných výchozích zkoušek, revizí, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledkem podle platných předpisů, příp. podle PD,

    - zpracování a předání průvodní dokumentace vyhrazeného elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení umožňující provoz, údržbu a revize tohoto zařízení.

    - bezplatný servis instalovaného zařízení v případě oprav a údržby vycházející ze záruky na dílo (viz Čl. VI. této Smlouvy),

  - Bližší specifikace díla a položková kalkulace jsou uvedeny v objednatelem akceptované cenové nabídce zhotovitele ze dne 16. 10. 2025 k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen: „cenová nabídka zhotovitele“). Cenová nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.

  - Provedením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání bez vad a nedodělků objednateli, vyklizení a úklid staveniště, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání dokumentace skutečného provedení díla.

  - Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek uvedených v Čl. III. této Smlouvy.

- V návaznosti na provedené dílo se zhotovitel touto Smlouvou současně zavazuje po dobu 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle Čl. II. odst. 5. Smlouvy provádět funkční zkoušky provozuschopnosti nově instalovaného systému lokální detekce požáru zahrnující zejména kontrolu mechanického upevnění všech prvků systému, funkční zkoušku všech hlásičů systému a návazných zařízení, kontrolu přívodů pro napájecí zdroje, provoz napájecího zdroje a měření kapacity akumulátoru nouzového napájení, vše dle § 7 a 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a dle ČSN 34 2710 ed.2, ČSN 73 0875, ČSN 33 150 a ČSN 33 2000-6. (dále jen: „servisní činnost“).

Článek II.

Místo a termín plnění, předání díla

- Místem realizace díla a servisní činnosti je budova objednatele – Klientské pracoviště VZP ČR na adrese: Cyrila Boudy 115, 272 01 Kladno.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:

Zahájení díla: 	dnem převzetí staveniště od objednatele.

Dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 		do 30 dnů od zahájení díla.

  - Konkrétní harmonogram provádění díla bude dohodnut a upřesňován odpovědnými zástupci smluvních stran (viz Čl. XIII. odst. 8. a 9. této Smlouvy) dle aktuálního stavu, vždy však bude přihlíženo k odůvodněným požadavkům obou smluvních stran.

  - Odsouhlasená pracovní doba plánovaných servisních činností je Po – Pá od 700 do 1600 hodin.

- Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (na jeho e-mailovou adresu uvedenou v čl. XIII. odst. 9. této Smlouvy), a to nejméně s 10denním předstihem před plánovaným termínem realizace díla, který je předběžně stanoven na listopad 2025.

- Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele od něj převezme staveniště, a to protokolárně, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení výzvy dle předchozího odstavce tohoto Článku.

- Dílo se dle této Smlouvy považuje za řádně provedené jeho úplným dokončením a předáním objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem.

  - O převzetí předmětu díla objednatelem bude sepsán protokolární zápis (dále jen: „předávací protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

  - V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek zhotovitele je v dané lhůtě řádně odstranit.

  - Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 5 (pět) dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně v předávacím protokolu jinak.

  - V závěru předávacího protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá a pokud ne, z jakých důvodů.

- Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného odstranění zhotovitelem.

- Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení Článku VIII. této Smlouvy není ustanovením tohoto odstavce dotčen.

- Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k převzetí díla v místě plnění nejméně 3 (tři) pracovní dny předem.

Článek III.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

- Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

  - za řádně provedené dílo specifikované v Čl. I. odst. 1. této Smlouvy ve výši 114 150 Kč bez DPH (slovy: jedno sto čtrnáct tisíc jedno sto padesát korun českých). K takto dohodnuté ceně bude zhotovitelem účtována DPH ve výši dle příslušných předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

    - Cena díla ve výši dle předchozího bodu byla určena na základě závazného položkového rozpočtu obsaženého v cenové nabídce zhotovitele a je tedy závazná i v případě změn podmínek, za nichž byl rozpočet zpracován. Takto dohodnutá cena v sobě zahrnuje veškeré ekonomicky uznatelné náklady zhotovitele potřebné na řádné provedení díla, tj. zejména veškeré práce, materiály, dodávky a s nimi spojené služby, dopravu a ostatní výkony nezbytné k řádnému provedení díla.

    - Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla ve výši dle bodu 1.1. tohoto Článku bude objednatelem uhrazena jednorázově, a to na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem po protokolárním převzetí díla objednatelem dle Čl. II. odst. 5. této Smlouvy.

  - za servisní činnost specifikovanou v Čl. I. odst. 2.  Smlouvy ve výši 2 200 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce dvě stě korun českých) ročně.

    - Takto dohodnutá cena byla stanovena v závislosti na režimu provádění servisních činností ke dni uzavření Smlouvy. Tato cena je cenou paušální. V případě nutnosti změny režimu dohodnutého v této Smlouvě z důvodu nutnosti uvedení četnosti Smlouvou dohodnutých servisních činností do souladu s požadavky platné normy, smluvní strany upraví Smlouvu v souladu s touto změnou. Pokud nedojde mezi stranami k dohodě o úpravě této Smlouvy, jak shora uvedeno, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit.

    - Daň z přidané hodnoty paušální ceny se řídí vždy ustanoveními zákonných předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění smluvní strany sjednávají poslední den měsíce, za který je faktura vystavena.

    - Paušální cena je splatná 1 x za 12 měsíců zpětně. Zhotovitel bude paušální cenu účtovat objednateli po provedení činností specifikovaných v čl. I. odst. 2. bodu 2.1. této Smlouvy na základě faktury, doručené do sídla objednatele.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

- Lhůta splatnosti faktury činí 30 (třicet) dnů od data doručení příslušné faktury na adresu sídla objednatele, tj. Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3.

- Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Objednatel obdrží vždy originál faktury s jednou kopií. Přílohou faktury za dílo (odst. 1. bod 1.1.2. tohoto Článku Smlouvy) bude kopie předávacího protokolu (viz Čl. II. odst. 5. této Smlouvy) potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Dnem zaplacení faktury se pro účely této Smlouvy rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud nebude obsahovat veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou v jejím obsahu jiné vady. V průvodním dopisu k vrácené faktuře bude vyznačen důvod jejího vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen fakturu opravit či vyhotovit nově, tím přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová 30denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury do sídla objednatele.

- Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, proti jeho faktuře vystavené na základě této Smlouvy.

Článek IV.

Povinnosti a závazky smluvních stran

- Zhotovitel povede prostřednictvím pověřené osoby (uvedené v zápise o předání staveniště) stavební deník, který bude uložen v místě plnění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Pokud na zápisy provedené jednou smluvní stranou nebude druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 5 (pěti) dnů, má se za to, že zapsaný údaj je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě 5 (pěti) dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této Smlouvy. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v předávacím protokolu.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, v rozporu s jeho povinnostmi, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Pokud nedojde ze strany zhotovitele v dohodnutém termínu k nápravě, může objednatel od této Smlouvy odstoupit.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které budou podstatně ztěžovat nebo znemožňovat provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a navrhnout mu příslušnou změnu uzavřené Smlouvy. Do dosažení dohody o změně Smlouvy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv ze stran od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má poté nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl při vynaložení odborné péče odhalit. Jestliže zhotovitel porušil povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky dle tohoto odstavce Smlouvy, je povinen objednateli nahradit škodu tím vzniklou.

- Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- Veškeré změny, znamenající změnu dohodnutého díla, musejí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy. Obdobně budou smluvní strany postupovat v případě nutných víceprací, jejichž schválení musí být provedeno písemným dodatkem k této Smlouvě.

- Zhotovitel je povinen zachovávat v místě realizace díla čistotu a pořádek, průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla; je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.

- Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební a montážní činnosti zhotovitele uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 (dva) pracovní dny předem k provedení kontroly těch částí díla, které mají být zakryty. Nesplní-li zhotovitel tuto svoji povinnost, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí těchto částí díla pro provedení kontroly, a to na náklady zhotovitele.

- Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a nejpozději v den převzetí díla objednatelem (Čl. II. odst. 5. Smlouvy) jej předá protokolárně zpět objednateli.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k provedení servisních činností dle této Smlouvy, resp. vstup do objektu a k servisovanému zařízení.

- Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení závazných právních norem ČR a EU vztahujících se na provádění činností zahrnujících dílo. V případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré důsledky s tím související včetně náhrady veškeré škody, která v souvislosti s porušením shora uvedených právních předpisů vznikne.

Článek V.

Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními §2894 a násl. občanského zákoníku.

- Smluvní strana, která poruší svoji povinnost z této Smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže – li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na její vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci nebo spolupracovníky zavázané smluvní strany nebo třetími osobami, které zavázaná smluvní strana pověří nebo zaváže k plnění svých závazků dle Smlouvy, bude posuzována jako škoda způsobená zavázanou smluvní stranou a v tomto případě je zavázaná smluvní strana povinna nahradit způsobenou škodu oprávněné smluvní straně stejně, jakoby ji způsobila sama zavázaná smluvní strana. Ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.

- Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odpovídá zavázaná smluvní strana za jakoukoli škodu, která druhé smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností zavázané smluvní strany podle této Smlouvy.

- Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana podle této Smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě nezprostí.

- Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo může a má vědět, že jí poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Jestliže zavázaná smluvní strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné straně není oznámení včas doručeno, má poškozená smluvní strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla.

- Zhotovitel vždy ručí za splnění povinnosti podzhotovitele k náhradě škody, pokud by podzhotovitel za škodu vzniklou objednateli při realizaci plnění dle této Smlouvy odpovídal, tj. že uspokojí objednatele, pokud podzhotovitel objednateli takovou škodu nenahradí (viz ustanovení § 2018 a násl. občanského zákoníku).

Článek VI.

Záruka za jakost, vady díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo úplně, řádně a bezchybně v souladu s příslušnými předpisy, s maximální péčí a v kvalitě, která odpovídá jeho odborným znalostem a zkušenostem.

- Zhotovitel ručí za to, že provedené a objednateli předané dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, že bude mít po celou záruční dobu vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou, stanovené obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami. Současně se zhotovitel zavazuje po celou záruční dobu poskytovat objednateli bezplatný záruční servis.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání. Za vady, na které se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání díla, musí objednatel uplatnit v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen takovéto vady odstranit ve lhůtě dle Článku II. odst. 5. bodu 5.3 této Smlouvy.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla dle této Smlouvy v délce 
24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla objednatelem.

- Záruka se vztahuje na veškeré vady plnění, které objednatel uplatní v záruční době. V případě výskytu vad, jež nebyly zjevné při převzetí díla a byly zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámeny (vytčeny) v průběhu záruční doby, se zhotovitel zavazuje takové vady odstranit do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení písemného oznámení objednatele o jím vytčených vadách zhotoviteli.

- Odpovědnost zhotovitele za vady, na které se vztahuje záruka za jakost provedeného díla, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími vlivy, tj. vlivem objednatele, třetí osoby nebo nahodilou událostí. Pokud však vadu způsobil zhotovitel, nebo ten, koho zhotovitel použil k plnění svých závazků, tak zhotovitel za vady odpovídá.

- Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ve lhůtě uvedené v odstavci 5. tohoto Článku Smlouvy, 
či v jiné, písemně dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit.

- Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek VII.

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s prováděním díla a servisních služeb, a to pro případ věcných a odpovědnostních škod až do hodnoty minimálně 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit objednateli na jeho písemnou výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění současně s dokladem o zaplacení pojistného na sledované období.

- Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této Smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

Článek VIII.

Sankční ujednání

- V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla v termínu uvedeném 
v Článku II. odst. 2. této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý, i jen započatý, den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zaznamenaných v předávacím protokolu či vyskytnuvších se v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý, i započatý, den prodlení.

- V případě, že se kdykoliv po uzavření této Smlouvy ukáže nepravdivým prohlášení zhotovitele uvedené v Článku VII. odst. 1. této Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý den, kdy předmětné pojištění uzavřeno neměl. V případě nesplnění závazku zhotovitele uvedeného v odst. 2. citovaného Článku je objednatel oprávněn mu vyúčtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen takto vyúčtované sankční plnění na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit.

- V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto sankci uhradit.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněné faktury, může zhotovitel vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) z nezaplacené částky faktury za každý, i jen započatý, den prodlení a objednatel je povinen tuto sankci uhradit.

- Smluvní strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto nejpozději do 10 (deseti) dnů od obdržení sankční faktury uhradit, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné smluvní straně své námitky.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní strany splnit své závazky dle této Smlouvy.

Článek IX.

Ochrana informací, údajů a dat

- Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění této Smlouvy nebo s předmětem plnění související. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. (2) občanského zákoníku.

- Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této Smlouvy se vztahuje na smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými informacemi v rámci plnění podmínek této Smlouvy seznámí.

- Za porušení závazku uvedeného v odst. 1. tohoto Článku je smluvní strana, která závazek poruší, povinna uhradit druhé smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody.

- Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, musí objednatel  jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a to zejména informaci týkající se identifikace smluvních stran, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy. Za porušení povinnosti ochrany důvěrných informací nelze rovněž považovat uveřejnění této Smlouvy v souvislosti s plněním zákonné uveřejňovací povinnosti objednatele dle Článku XI. této Smlouvy.

- Závazky smluvních stran uvedené v tomto Článku trvají i po skončení této Smlouvy.

Článek X.

Odstoupení od Smlouvy

- Každá ze smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku.

- Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:

- prodlení zhotovitele se zahájením díla delší než 10 (deset) dní, nebo

- prodlení zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla o více než 10 (deset) dní, nebo

- prodlení zhotovitele s odstraněním vad o více než 15 (patnáct) dní, nebo

- porušení smluvní povinnosti zhotovitele dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 5 (pěti) dnů od upozornění ze strany objednatele na toto porušení, nebo

- opakované nedodržení termínů plnění ze strany zhotovitele, nedodržení rozsahu a kvality prací ve Smlouvě sjednaných, pokud byl zhotovitel na možnost odstoupení písemně upozorněn a ani následně nedošlo v přiměřené lhůtě ke zjednání nápravy.

- Dále je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, nebo je-li proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení, v němž bylo rozhodnuto, že zhotovitel je v úpadku.

- Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje.

- V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy objednatel zhotoviteli uhradí prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce, jejichž výsledek je zhotovitel v takovém případě objednateli povinen odevzdat. V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy objednatelem vznikají objednateli vůči zhotoviteli nároky na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení nebo vzniklou z jiného důvodu, a tyto své nároky (pohledávky) je objednatel oprávněn započíst na úhradu uvedených nákladů zhotovitele na dosud řádně provedené práce.

- Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku Smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti 
a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků.

Článek XI.

Uveřejnění Smlouvy

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti smluvních stran uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním Smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí uveřejnění elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (1) zákona 
o registru smluv, prostřednictvím registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Notifikace o uveřejnění smlouvy bude zaslána zhotoviteli na jeho e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že Smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření dodatků k této Smlouvě, jakož i v případě jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato Smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.

- Zhotovitel byl výslovně upozorněn a bere na vědomí povinnost objednatele rovněž uveřejnit tuto Smlouvu (tj. celé znění včetně všech příloh) včetně jejích případných dodatků, na svém profilu zadavatele. Povinnost uveřejnění této Smlouvy včetně jejích dodatků je objednateli uložena jeho vnitřním předpisem, na základě kterého, je objednatel povinen uveřejňovat veškeré smlouvy či objednávky, kde cena plnění dosáhne alespoň 50 000 Kč bez DPH.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. jako subjekt zadávající veřejné zakázky malého rozsahu procesované podle vnitřních předpisů, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

Článek XII.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této Smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této Smlouvy.

- Zhotovitel je odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví 
a požární ochrany. Provádí účinná protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací.

- Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky realizace díla dle této Smlouvy, a to po celou dobu provádění díla, tj. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak jako za škody způsobené svou činností, případně nečinností, objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (objektu, prostranství apod.) je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje i na případy poškození zdraví osob, které by způsobil svou činností či nečinností při provádění díla.

- Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy, za jejichž dodržování nese během provádění díla odpovědnost zhotovitel, zejména zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Za případná porušení těchto předpisů nese zhotovitel plnou odpovědnost.

- Původcem odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu ustanovení § 5 zák. č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel, který zajistí na své náklady jejich likvidaci.

- Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu, je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

- Závazná forma komunikace je doporučený dopis, zápis z jednání, předávací protokol. Tyto dokumenty musejí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele a/nebo zhotovitele.

- Na veškerých písemnostech a korespondenci vztahující se k této Smlouvě, zejména pak na faktuře a předávacím protokolu, je zhotovitel povinen vždy uvést číslo této Smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoli třetí osobu; není oprávněn ani tuto Smlouvu postoupit.

- Zhotovitel je povinen po řádném splnění předmětu Smlouvy vrátit objednateli veškeré dokumenty 
a podklady, které mu objednatel v souvislosti s plněním podmínek této Smlouvy případně poskytl.

- Zhotovitel se zavazuje, že v době provádění díla nenaruší svojí činností provoz v objektu objednatele na adrese: Cyrila Boudy 115, Kladno.

- Hlukově náročné práce budou prováděny v pracovních dnech pouze v odpoledních a nočních hodinách (od 17:00 hodin do 6:30 hodin), ve dnech pracovního klidu neomezeně.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to počínaje dnem nabytí její účinnosti do uplynutí 
24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců ode dne převzetí díla objednatelem (oboustranně podepsaného předávacího protokolu). Nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
(Čl. XI. Smlouvy). Nedílnou součástí Smlouvy je její Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele 
o 6 stranách textu.

- Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této Smlouvy, pozbývají uzavřením této Smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této Smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. (3) občanského zákoníku se nepoužijí, resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu smluvních stran na veškerém obsahu její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případě změny identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví Smlouvy a dále v případě změny pověřených osob nebo jejich kontaktních údajů, uvedených odstavcích 8. a 9. tohoto Článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané do datové schránky druhé smluvní strany. Jakákoliv ústní ujednání při realizaci díla dle Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou právně neúčinná.

- Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Žádný závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

- Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

- Za objednatele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění podmínek této Smlouvy (včetně podpisu předávacího protokolu):

xxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení investic a provozu, tel. č.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialista nemovitého majetku, tel. č.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Za zhotovitele bude ve všech věcech týkajících se této Smlouvy jednat Ing. Ján Šajban, 
tel. č.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejích jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.

- Tato Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Smlouva je podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel podepíše Smlouvu uznávaným elektronickým podpisem v souladu s ustanovením § 6 odst. (2) ZSVD; objednatel Smlouvu podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Praha								Kladno

Objednatel:							Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna

České republiky

……………………………………………..				……………………………………

Ing. Marek Cvrček, LL.M. 				Ing. Ján Šajban			ekonomický náměstek ředitele