#### Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, kterou níže uvedeného dne uzavřeli dle svého prohlášení plně způsobilí k právním úkonům:

MONTCOLOR Zavadil s.r.o.

Skřivánčí 777/24 Odry 742 35

IČO:278 32 716

DIČ:CZ27832716

zastoupená ve věcech smluvních i technických p. Milanem Zavadilem, jednatelem

bankovní spojení:

dále jen zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace

Nadační 375/1, 742 35 Odry

IČO: 66183596

DIČ: CZ66183596

zastoupená ve věcech smluvních Ing. Martinem Šmausem, ředitelem

bankovní spojení:

dále jen objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

## Článek I. Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést následujících dílo: „Oprava podlahy pracoviště rehabilitace“

- Rozsah plnění zhotovitele je dán smluvním položkovým rozpočtem ze dne 17.10.2025, který tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Článek II. Základní podmínky provádění díla

- Smluvní strany se dohodly, že dílo podle čl. I této smlouvy bude realizováno zhotovitelem na náklady objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude jednotlivé práce v rámci plnění předmětu této smlouvy realizovat zejména při dodržení následujících podmínek:

- podle požadavků objednatele a poptávky

- při dodržení všech obecně závazných právních předpisů, týkajících se předmětu plnění

- při dodržování všech požadavků technických norem, technologických postupů stavebních prací, týkajících se předmětu plnění

- při dodržování všech pravidel BOZP a PO.

- Provádí-li zhotovitel dílo vadně, v rozporu s požadavky objednatele, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vzniklé vady, na svůj náklad a objednatel je oprávněn požadovat provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v době poskytnuté objednatelem k odstranění vady, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Veškeré práce budou prováděny tak, aby minimalizovaly dopady na životní prostředí. Odpady budou odstraňovány předem sjednaným způsobem a likvidace bude doložena řádnými doklady. Škody na životním prostředí odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

## Článek III. Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I. této smlouvy takto:

a)	  doba zahájení prováděných prací                  01.12.2025

b)	  termín ukončení prací                                      31.12.2025

Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.

- Místem plnění je: Městská nemocnice v Odrách, p. o., Nadační 375/1, 742 35 Odry, pracoviště léčebné rehabilitace v přízemí budovy.

### Článek IV. Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu určeném touto smlouvou.

- Zhotovitel oznámí objednateli, nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k předání. Na základě tohoto oznámení stanoví objednatel den, kdy bude dílo předáno.

- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení smluvní cenu, sjednanou v článku VI. této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že zjištěné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu spolu s lhůtami pro jejich odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v předávacím protokolu, může objednatel požadovat přiměřenou slevu ceny díla nebo od této smlouvy odstoupit.

Článek V. Záruční doba

- Zhotovitel přejímá záruku za dílo takto:

Dílo bude po dobu 36 měsíců ode dne jeho řádného předání objednateli zachovávat plnou funkčnost a bezvadnost. Zhotovitel se zavazuje vady zjištěné v záruční době odstranit na svůj náklad, bezplatně a bezodkladně.

# Článek VI. Cena díla, platební podmínky

- Cena díla je stanovena jako součin jednotkových cen a skutečného množství provedených stavebních prací a její sjednání se řídí podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. V průběhu prací budou schvalovány dílčí nabídky a dodávky prací dle skutečnosti.

- Cena díla dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, činí 268 521,- Kč bez DPH, slovy dvěstěšedesátosmtisícpětsetdvacetjednakorunčeských (režim přenesení daňové povinnosti 21 %).

- V této ceně je zahrnuta hodnota všech prací, dodávek, služeb, materiálu, veškerá činnost dodavatele, doprava materiálů, likvidace odpadů atd.

- Cena je stanovená jako součet cen jednotlivě provedených prací. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran a pouze za těchto podmínek:

- v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazby DPH; v takovém případě bude cena upravena podle sazby DPH platné v době vzniku zdanitelného plnění, nebo

- objednatel bude požadovat provedení i jiných prací či dodávek, které nebyly součástí díla při uzavření této smlouvy a o nichž nemohl zhotovitel při uzavření této smlouvy vědět, ani je nemohl předvídat (tzv. vícepráce), nebo

- objednatel nebude požadovat provedení některých prací či dodávek, které byly součástí díla při uzavření této smlouvy, ale objednatel na základě skutečností, které mu nebyly známy při uzavření této smlouvy, na jejich provedení nemá zájem (tzv. méněpráce).Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací či méněprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k posouzení, přičemž objednatel je povinen se k předloženému soupisu bez zbytečného prodlení vyjádřit. O provedení víceprací či méněprací bude vždy sepsán písemný dodatek k této smlouvě, opatřený podpisy obou smluvních stran. K provádění víceprací je zhotovitel oprávněn přikročit až po uzavření dodatku, v opačném případě není objednatel povinen zhotoviteli za provedené vícepráce zaplatit.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží objednateli fakturu za provedené práce, doloženou soupisem prací odsouhlaseným objednatelem (nebo její části), objednatel se zavazuje uhradit fakturu nejpozději do 14 dnů po jejím doručení.

- Dojde-li ze strany objednatele ke zrušení této smlouvy ještě před dokončením díla a předání díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení poměrné části díla, která již byla provedena. Při zrušení smlouvy právo na zaplacení provedených prací vzniká zhotoviteli po vzájemném písemném odsouhlasení provedených prací.

Článek VII. Smluvní pokuty

- V případě pozdní úhrady záloh a konečné faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení s jejím zaplacením oproti sjednanému termínu splatnosti.

- Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu dle čl. III. této smlouvy, a nedojde-li v průběhu plnění k dohodě o změně dodací lhůty, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05.% za každý den prodlení nebo předání díla po smluvní lhůtě. Touto dohodou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody uplatňovanou vůči objednateli jinými subjekty, jako důsledek nedodržení sjednaného termínu.

Článek VIII. Ustanovení společná a závěrečná

- Veškeré změny nebo dodatky této smlouvy lze provádět pouze na základě oboustranně podepsaného písemného dodatku ke smlouvě. Smluvní dodatek lze dočasně nahradit písemnou dohodou smluvních stran ve stavebním deníku.

- Smluvní strany se dále dohodly, že ostatní práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem a příslušnými obecně závaznými předpisy.

- Smlouva o dílo je vyhotovena elektronicky, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb.

- Obě strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva o dílo je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv objednatelem.

- Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že jim nejsou známy skutečnosti, které by bránily uzavření této smlouvy a že tato smlouva neobsahuje ustanovení jednostranně nevýhodná pro některou ze smluvních stran.

- Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé, svobodné a dobrovolné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Položkový rozpočet ze dne 17.10.2025

V Odrách (datum v elektronickém podpisu)		V Odrách (datum v elektronickém podpisu)

objednatel:						zhotovitel:

Ing. Martin Šmaus, ředitel				Milan Zavadil, jednatel