Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17 603   Brno

Pobočka Znojmo

Adresa: náměstí Armády 1213/8, Znojmo 66902

zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí Pobočky Znojmo

Tel.:	+420 721 935 114

Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada Pobočky

Znojmo – tel. +420 727 957 281

E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	013 12 774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo:                                                        Mohelno č.p. 563, 675 75  Mohelno

zastoupený:                                           Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

tel./fax:                                                  xxxxxx

e-mail:                                                   xxxxxx

ID DS:                                                   xd6fc6e

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxx

tel./fax:                                                                 xxxxxx

e-mail:	           xxxxxx

bankovní spojení:	           Komerční banka a.s.

číslo účtu:	           86-3602390257/0100

IČO:	           499 75 358

DIČ:	           CZ 49975358

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 113954

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XVIII odst. 5 za použití ustanovení čl. XVII odst. 3 smlouvy na výsadbu porostu a péči o porost č. 878-2022-523101 na veřejnou zakázku Větrolamy VN2, VN3 – A, B a C v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova se smluvní strany dohodly na změně ustanovení této smlouvy následovně:

Vzhledem k dohodě smluvních stran nebudou provedeny práce u objektu SO-1-3 Větrolam VN3 3. r… položky 1 K 184803211 a položky 2 M RMPS v ceně 29.610,- Kč bez DPH a u objektu SO-2-3 Větrolam VN2 3.r… položky 1 K 184803211 a 2 M RMPS v ceně 18.720,- Kč bez DPH.

Celkový rozsah méněprací tak bude podle tohoto dodatku činit 48.330,- Kč bez DPH.

Z důvodu velkých srážkových úhrnů za uplynulé období roku 2025 v množství cca 595 mm  nezbytné provést třetí pokos, aby nedocházelo k zaplevelení okolních pozemků. Z toho důvodu budou provedeny dodatečné práce – vícepráce, u objektu SO-1-3 Větrolam VN3 3. r… položky 3 K 11151231 v ceně 31.414,- Kč bez DPH a u objektu SO-2-3 Větrolam VN2 3.r… v ceně 16.774,- Kč bez DPH.

Celkový rozsah dodatečných prací – víceprací tak bude podle tohoto dodatku činit 48.188,- Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku podle tohoto dodatku spočívající v dodatečných pracích a samostatných méněpracích činí celkově 96.518,- Kč, což představuje 2,57 % původní hodnoty závazku.

S ohledem ke shora uvedenému a se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. III Cena díla bodu 4 smlouvy takto:

Čl. III odst. 4. se ruší a nově zní:

4.  Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                          3 709 291,60 Kč

DPH 21 % činí		                                                          778 951,24 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                        4 488 242,84  Kč

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí                                                                         2 531 586,80 Kč

DPH 21 % činí		                                                          531 633,23 Kč

celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                 3 063 220,03 Kč

2. Cena za zajištění následné péče:

a)	1 rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH ………….  475 228,20 Kč

DPH ………………..    99 797,92 Kč

cena včetně DPH …  575 026,12 Kč

b)	2 rok péče o vysazený porost:    Cena bez DPH ……….. 366 813,80 Kč

DPH ………………..   77 030,90 Kč

cena včetně DPH … 443 844,70 Kč

c)	3 rok péče o vysazený porost:     Cena bez DPH ……….  335 662,80 Kč

DPH ……………….     70 489,19 Kč

Cena včetně DPH … 406 151,99 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 878-2022-523101 ze dne 9. 9. 2022 zůstávají

v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Brně dne: 4. 11. 2025 | V Mohelně dne: 3. 11. 2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Pavel Zajíček za objednatele | Ing. Romana Rousová za zhotovitele |

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová