Číslo spisu: : S/00369/UL/25

Číslo jednací: : 07037/UL/25

Protokol o předání a převzetí opatření

v rámci Program péče o krajinu v roce 2025 - Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

P00_07037/UL/25

Objednatel:

Název: 		  Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: 		  Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Regionální pracoviště: RP SCHKO České středohoří

Kontaktní adresa:        Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

IČ: 			  62933591

Oprávněný zástupce:  Ing. Roman Hamerský

za projekt Prospective LIFE odpovídá:  RNDr. Petr Vít, Ph.D.

Zhotovitel:

Název (jméno):            HAGL, spol. s r.o.

Adresa: 	             Na Sklípku 880, 40007  Ústí nad Labem

IČ: 		             25408321

Oprávněný zástupce:  Ivo Glückselig

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle zázvazku č. j. 00369/UL/25 ze dne uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem (dále jen „Závazek“).

Stručná charakteristika opatření: Realizace ZP pro hvozdík písečný český - úprava stanovištních podmínek v EVL / NPP Kleneč, I. etapa.

Opatření byla provedena v rámci projektu Prospective LIFE (LIFE22-IPN-CZ-PROSPECTIVE-LIFE/101104621)

Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 21. 10. 2025, že následující dílo:

| Bylo provedeno v souladu se závazkem se snížením množství nebo částky: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Všechny ceny jsou uvedeny v Kč |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| ID | Kód | Opatření a činnost | Množství zasmluvněno | Cena zasmluvněno | Množství převzato | Cena převzato |
| Lokalita: EVL Kleneč; dílčí plocha 7 dle plánu péče o NPP Kleneč, pozemky p. č. 266/2, 266/7 a 266/9 |  |  |  |  |  |  |
| 32410 | PD03 | Péče o biotop ohrožených druhů vč. jeho vytváření a zlepšování stavu |  |  |  |  |
| 27394 | PD03d | Úprava bezlesí ve prospěch konkrétních jedinců druhů (např. obsekávání, pletí) | 1 951,00 | 886 241,75 | 1 951,00 | 790 290,75 |
| Důvod: |  | Místo původně plánovaných 1 511 t písku bylo navezeno pouze 996 t, tj. 66 %. Adekvátně jsou poníženy náklady na dopravu z pískovny. Na základě výše uvedených důvodů je cena snížena o 95 951 Kč z 886 241,75 Kč na 790 290,75 Kč. Činnosti rozprostření zásypového písku a konečná úprava byly provedeny v plném rozsahu na ploše 1 951 m2. Z hlediska dosažení cílového stavu přírodního stanoviště je navezené množství písku dostatečné a plní plánovaný účel zásahu, tj. podpora předmětů ochran EVL a NPP Kleneč, konkrétně prioritního druhu hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) a přírodního stanoviště otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) (2330). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkem: | 790 290,75 |
|  |  |  |  |  | Celkem s DPH: | 956 251,81 |

Objednatel doporučuje uvolnit 956 251,81 Kč (kofinancováno z projektu 956 251,81 Kč) za realizovaná opatření.

Zhotovitel souhlasí s výše uvedenými údaji a svůj souhlas potvrzuje svým podpisem.

V Litoměřicích dne 31. 10. 2025

Objednatel

_______________________

Ing. Roman Hamerský 
Zhotovitel

_______________________

HAGL, spol. s r.o.