Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace

Sovova stezka 504/4

360 01 Karlovy Vary

IČ: 00074811

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

Ing.F.Kocourek		04.11.2025

VĚC:	DODATEK č.1  k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-45837/2025 (17/25) z 27.01.2025

Stavba: „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“, sadové úpravy.

Tímto dodatkem č.1 se:

- Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 30.11.2025) a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 30.04.2026.

- Objednatel  (Statutární město Karlovy Vary) souhlasí s dílčím vyúčtováním a dílčími platbami za práce provedené v roce 2025 a v roce 2026.

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-45837/2025 (17/25) z 27.01.2025 se nemění.

Komentář:

Objednatel souhlasí se záměrem zhotovitele provést záhonovou výsadbu dvouletek a cibulovin na záhoně A do 30.04.2026 tak, aby před zahájením lázeňské sezóny byl záhon A s kvetoucími rostlinami.

Přílohy:

- zpráva zhotovitele z 27.10.2025

- předávací protokol dílčí z 30.10.2025

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl

vedoucí  odboru  rozvoje a  investic

Magistrátu města Karlovy Vary