Dohoda o narovnání

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dohoda“)

Strany Dohody:

Objednatel: 		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2

IČO:			00551023

zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

bankovní spojení: 	Česká národní banka

č. účtu:			2229001/0710

ID datové schránky: 	sc9aavg

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Poskytovatel: 		Principal engineering s.r.o.

se sídlem:		Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:			26775794

DIČ:			CZ26775794

bankovní spojení: 	neveřejný údaj

č.ú.: 	neveřejný údaj

zastoupen:	Milošem Tkáčikem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92968

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel jsou dále v této Dohodě také společně označovány jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“)

Článek I.

Úvodní ujednání

- Strany dne 13. 7. 2023 uzavřely Rámcovou dohodu o implementačních službách (dále jen „Rámcová dohoda“), která nabyla účinnosti dne 18. 7. 2023. Objednatel postupem dle čl. 4 Rámcové dohody zaslal Poskytovateli Výzvu k podání nabídek v rámci minitendru s názvem „(DE-M-31) Architekt v projektu JMHZ“ (dále jen „Minitendr"), přičemž jeho nabídku vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější. Na základě výše uvedeného Strany uzavřely dne 15. 9. 2025 Dílčí smlouvu č. 33 na poskytování služeb (dále jen „Dílčí smlouva č. 33“), která nabyla účinnosti dne 18. 9. 2025.

- Mezi Stranami je nesporné, že na základě požadavků Objednatele byly ze strany Poskytovatele poskytnuty v období od 11. 7. 2025 do 18. 9. 2025, tj. do okamžiku nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 33 (dále jen „rozhodné období“) služby pro potřeby projektu „Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (dále jen „JMHZ“), a to v souladu s požadavky Objednatele specifikovanými v Dílčí smlouvě č. 33 (dále jen „Služby“), avšak bez existence právního titulu pro jejich poskytnutí. Služby sjednané Dílčí smlouvou č. 33 a specifikované v příloze této Dohody byly v rozhodném období ze strany Poskytovatele poskytnuty, řádně předány a Objednatelem převzaty bez výhrad formou akceptačního protokolu, který tvoří přílohu této Dohody.

- Mezi Stranami je nesporné, že Objednatel za Služby poskytnuté v rozhodném období nezaplatil Poskytovateli odměnu. Cena Služeb řádně poskytnutých Poskytovatelem v rozhodném období je součástí celkové ceny dle Dílčí smlouvy č. 33.

- Předmětem této Dohody je narovnání práv a povinností mezi Objednatelem a Poskytovatelem, jehož potřeba nastala v důsledku objektivní potřeby Objednatele zajistit realizaci Služeb definovaných v Dílčí smlouvě č. 33 již před nabytím její účinnosti, a to s ohledem na nezbytnost splnění legislativního termínu implementace systému JMHZ. Služby poskytované Poskytovatelem dle Dílčí smlouvy č. 33 zajišťují výkon role, která je pro úspěch dodávky a dosažení legislativního milníku zcela zásadní. K prodlení při uzavření Dílčí smlouvy č. 33 došlo na straně Objednatele v důsledku interních technicko - administrativních procesů. Poskytnutí Služeb až po uzavření Dílčí smlouvy č. 33, jejíž uzavření bylo z objektivních důvodů opožděno, mohlo způsobit zásadní posun v harmonogramu dodávky celkového řešení a vzhledem k povaze projektu JMHZ mít kritický dopad nejen na resort MPSV, nýbrž i celospolečenský negativní dopad v rámci celé České republiky.

Článek II.

Cena za poskytnutí Služeb

- Strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Poskytovateli za Služby poskytnuté v rozhodném období částku v celkové výši 452 200,- Kč bez DPH, tj. 547 162,- Kč včetně DPH.

- Výše celkové ceny za Služby poskytnuté v rozhodném období byla stanovena v souladu s jednotkovými cenami za příslušné role členů realizačního týmu uvedené v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě č. 33, a to na základě ceny za jeden (1) člověkoden a počet člověkodní nutných k řádnému poskytnutí Služeb dle Dílčí smlouvy č. 33 v rozhodném období.

- Plnění dle této Dohody, resp. poskytnutí Služeb v rozhodném období, bylo realizováno v rámci projektu s názvem „Zajištění redesignu agendy zaměstnanosti s ohledem na digitalizaci procesů a snížení administrativní zátěže“ (dále jen „Projekt“) z Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), komponenty 1.2 s názvem „Digitální systémy veřejné správy“, číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_090/0010634.

- Platební podmínky vztahující se k platbě ceny za Služby poskytnuté Poskytovatelem v rozhodném období dle této Dohody, resp. Dílčí smlouvy č. 33 jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. 6 Rámcové dohody.

- Strany se dohodly, že faktura ve smyslu odst. 6.3 Rámcové dohody a rovněž akceptační protokol ve smyslu odst. 9.4 Rámcové dohody budou obsahovat následující údaje a informace:

- Formulace: „Služby byly poskytnuty pro potřeby projektu „Zajištění redesignu agendy zaměstnanosti s ohledem na digitalizaci procesů a snížení administrativní zátěže“, který je realizován a financován v rámci NPO, komponenty 1.2 s názvem Digitální systémy veřejné správy“, a

- číslo Projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_090/0010634.

- Poskytovatel prohlašuje, že zaplacením částky uvedené v odst. 1) tohoto článku Dohody ze strany Objednatele budou veškeré finanční nároky Poskytovatele ve vztahu k Službám poskytnutým Poskytovatelem v rozhodném období zcela uspokojeny.

Článek III.

Práva a povinnosti k NPO

  - Strany se dohodly, že Poskytovatel bude uchovávat veškerou dokumentaci související s poskytováním Služeb v rozhodném období pro potřeby Projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace Projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, Poskytovatel se zavazuje ji použít.

  - Strany se dohody, že Poskytovatel bude po dobu 10 let od ukončení Projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s poskytováním Služeb v rozhodném období pro potřeby Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Vlastníka komponenty, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytování dotčených Služeb pro potřeby Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly veškerou nutnou součinnost.

  - Poskytovatel prohlašuje, že při poskytování Služeb v rozhodném období dodržoval zásadu významně nepoškozovat životní prostředí ve smyslu čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/20884, nařízení o taxonomii. Toto prohlášení se vztahuje i na jeho poddodavatele.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

- Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Stane-li se některé z ujednání této Dohody neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Dohody jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Stran takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.

- Tato Dohoda může být měněna pouze na základě dohody Stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Stranami.

- Strany se dohodly na tom, že Poskytovatel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Dohody vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.

- Případné spory vyplývající z této Dohody se Strany zavazují nejprve řešit dohodou. Pokud se Strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

- Tato Dohoda je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

- Nedílnou součástí této Dohody je příloha s názvem „Akceptační protokol“.

| Za Objednatele: V Praze dne elektronického podpisu | Za Poskytovatele: V Praze dne elektronického podpisu |
| --- | --- |
| ____________________________________ Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí | ____________________________________ Principal engineering s.r.o. |

| Rámcová Smlouva | RÁMCOVÁ DOHODA O IMPLEMENTAČNÍCH SLUŽBÁCH | Ze dne: 18.7.2023 |
| --- | --- | --- |
| Dílčí Smlouva | Dílčí smlouva č. 33 o poskytování SLUŽEB | Ze dne: 18.9.2025 |
| Dohoda o narovnání | Dohoda o narovnání |  |

| Objednatel: | Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Na Poříčním právu 1/376 |
| IČ: | 00 55 10 23 |
| DIČ:: | Ministerstvo práce a sociálních věcí není plátcem daně z přidané hodnoty |

| Zhotovitel: | Principal engineering s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 – Nusle |
| IČO: | 26775794 |
| DIČ: | CZ26775794 |

# Předmět dodávky

Plnění dle uzavřené (Rámcové smlouvy a dílčí) smlouvy bylo/a poskytnuto/a v rámci projektu Zajištění redesignu agendy zaměstnanosti s ohledem na digitalizaci procesů a snížení administrativní zátěže, registrační číslo CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_090/0010634 z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.2. Digitální systémy veřejné správy.

Fakturovaná́/Poskytnutá plnění se vztahují k hlavnímu produktu projektu s názvem: Vytvoření agendového systému Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) a podproduktu Pilotní nasazení JHMZ a integrace zaměstnavatelů, které je součástí investiční akce pod evidenčním číslem 013V110009404.

Předmětem plnění jsou služby IT odborníka na pozici IT Architekt Senior pro projekt Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dle uzavřené dílčí smlouvy č.33 - Architekt v projektu JMHZ.

Fakturována bude celková částka: 547 162,00 Kč s DPH (452 200,00 Kč bez DPH).

## Předmětem dodávky byly následující funkčnosti, artefakty a činnosti. Všechny tyto artefakty byly odprezentovány a předány odpovědným zástupcům MPSV.

V uvedeném období se konzultant zapojil do projektu JMHZ jako člen architektonického týmu. Po úvodním zaučení do prostředí MPSV a principů resortní architektury se aktivně podílel na návrhu integračních rozhraní, validaci dat a koordinaci technických řešení mezi systémy JMHZ, GFR, ČSÚ, ÚP, a ČSSZ. Spolupracoval na části řešení týkající se výzev (§12, §13) a přenosu dat mezi systémy, analyzoval návrhy dodavatelů z hlediska souladu s architektonickými standardy a připravoval podklady pro vedení projektu a architektonický board. Současně zajišťoval komunikaci s konzumenty dat a tvorbu doprovodné dokumentace. V průběhu tohoto období se rychle adaptoval na metodiku MPSV, přispěl k sjednocování architektonických přístupů a posílil spolupráci mezi architekty, vývojovými týmy a externími partnery.

Konzumace dat

Dokumentace k oblasti konzumace dat je uložena na Sharepointu Documents/General/Detailní Design/Konzumace

- ČSÚ (úkoly & Q/A: Dotazy konzumace JMHZ CSU verze 1.0.xlsx, zápisy z jednání: Konzumace ČSU.one)

  - Příprava odvovědí na dotazy kladené konzumenty – shromažďování podkladů

  - Příprava změn – shromažďování požadavků

  - Koordinace dodavatele – zajišťování komunikace mezi dodavatelem a interním týmem, sledování plnění úkolů, předávání požadavků a kontrola souladu s dohodnutým plánem.

  - Prioritizace aktivit – určování pořadí a důležitosti jednotlivých úkolů/požadavků dle obchodních potřeb, kapacit a termínů; sladění priorit mezi interním týmem a dodavatelem.

  - Vyhodnocování aktivit – průběžné sledování plnění, kontrola kvality výstupů, vyhodnocení efektivity řešení a příprava podkladů pro další rozhodnutí (např. pokračování, změny či eskalace)

- GFŘ (úkoly & Q/A: Dotazy konzumace JMHZ verze 1.1.xlsx, zápisy z jednání: Konzumace GFŘ.one)

  - Příprava odpovědí na dotazy kladené konzumenty – shromažďování podkladů

  - Příprava změn – shromažďování požadavků

  - Koordinace dodavatele – zajišťování komunikace mezi dodavatelem a interním týmem, sledování plnění úkolů, předávání požadavků a kontrola souladu s dohodnutým plánem.

  - Prioritizace aktivit – určování pořadí a důležitosti jednotlivých úkolů/požadavků dle obchodních potřeb, kapacit a termínů; sladění priorit mezi interním týmem a dodavatelem.

  - Vyhodnocování aktivit – průběžné sledování plnění, kontrola kvality výstupů, vyhodnocení efektivity řešení a příprava podkladů pro další rozhodnutí (např. pokračování, změny či eskalace)

- MPSV Info Karty (ÚP, SUIP) (úkoly & Q/A: Dotazy_konzumace_MPSV_IK.xlsx, zápisy z jednání: Konzumace MPSV IK.one)

  - Příprava odvovědí na dotazy kladené konzumenty – shromažďování podkladů

  - Příprava změn – shromažďování požadavků

  - Koordinace dodavatele – zajišťování komunikace mezi dodavatelem a interním týmem, sledování plnění úkolů, předávání požadavků a kontrola souladu s dohodnutým plánem.

  - Prioritizace aktivit – určování pořadí a důležitosti jednotlivých úkolů/požadavků dle obchodních potřeb, kapacit a termínů; sladění priorit mezi interním týmem a dodavatelem.

  - Vyhodnocování aktivit – průběžné sledování plnění, kontrola kvality výstupů, vyhodnocení efektivity řešení a příprava podkladů pro další rozhodnutí (např. pokračování, změny či eskalace)

- Další konzumenti

  - Historicky byly vedeny jednání z dalšími konzumenty na JMHZ, ale jejich realizace (datum připojení) bude ve vzdálenějším horizontu, jedná se hlavně o interní informativní schůzky jako např. o ČBA (Česká Bankovní Asociace)

# Realizace plnění

Realizace uvedeného plnění proběhla v období: červenec 2025 až 17.9.2025.

# Vyjádření a potvrzení akceptace

Potvrzení zástupce dodavatele o bezvadnosti dodávky:

| Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Dle el. podpisu | neveřejný údaj | neveřejný údaj |  |

Potvrzení zástupce objednatele o akceptaci dodávky:

| Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Dle el. podpisu | neveřejný údaj | neveřejný údaj |  |
| Dle el. podpisu | neveřejný údaj | neveřejný údaj |  |

# Přílohy

Rozpad MDs, sazeb a nákladů.

# Schvalovací doložka

Na základě podpisu tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn fakturovat 100% příslušné ceny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy.

| Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Dle el. podpisu | neveřejný údaj | neveřejný údaj |  |

Cena celkem: 547 162,00 Kč s DPH (452 200,00 Kč bez DPH).

Příloha:

| Role | Sazba bez DPH/MD | Celkem MDs | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT Architekt Senior | 13 300 Kč | 34 | 452 200,00 Kč | 547 162,00 Kč |

Alokovaný tým vykonával, s ohledem na požadavek sponzora projektu JMHZ na dodržení termínů předání výstupů dílčích pracovních skupin v analytické fázi, činnosti nad rámec běžné 8 hodinové pracovní doby, o víkendech i státním svátku.